机票筛选 Agent

M0-U3 Frontend Toolchain

Implementation Unit Specification · V1.0

| 阶段 | 第三阶段 · M0 Development Baseline |
| --- | --- |
| Unit ID | M0-U3 |
| 定位 | Frontend TypeScript/React 工具链与最小可启动基线 |
| 适用仓库 | flight-agent Monorepo |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-08-19 |

# 0. Unit 结论摘要

M0-U3 将已完成 Repository Bootstrap 的前端目录推进为可复现、可检查、可测试、可最小启动的 React/TypeScript 工程基线。本 Unit 只落地 pnpm、React、Vite、TypeScript、ESLint、Vitest/React Testing Library 等基础工具链，不实现 Chat、Requirement Workspace、Router、Server State、API Client、SSE、Recommendation UI 或 Browser E2E。

完成后应具备 install → lint → typecheck → test → run 的稳定 Frontend 工作流。

最小页面只承担 React mount + Vite serve + browser render 的 smoke 验证。

TypeScript strict baseline 现在建立；完整 Frontend architecture 与业务交互后置。

React Router、TanStack Query、React Hook Form、Zod、MSW、Playwright 已属于正式技术栈，但不在本 Unit 实际初始化业务用法。

# 1. Goal

建立 Frontend 最小工程基线，使后续 M5/M11 可以在统一、可复现的 React/TypeScript 工具链上增量实现。

以 pnpm + package.json + pnpm-lock.yaml 作为 Frontend 依赖管理入口。

建立 React + Vite + TypeScript 最小 SPA 启动入口。

建立 TypeScript strict type-check。

建立 ESLint 基础质量检查。

建立 Vitest + React Testing Library + jsdom 的 component smoke test。

建立最小可浏览页面，不依赖 Backend/API/DB/LLM/Provider。

补充 Frontend install/lint/typecheck/test/run 文档。

# 2. Preconditions

工作目录为已完成 M0-U1/M0-U2 的 D:\flight-agent 本地 Git repository。

Node.js 与 pnpm 已可用。

apps/frontend 目标目录已存在或可在当前 Unit 内按最小需要补齐。

Backend 当前状态保持不变；M0-U3 不要求 Backend server 启动。

不得修改 PostgreSQL、5432、Provider 或 LLM 配置。

# 3. Allowed Scope

apps/frontend/package.json

apps/frontend/pnpm-lock.yaml

apps/frontend/index.html

apps/frontend/tsconfig*.json（若 Vite/TypeScript 正常需要）

apps/frontend/vite.config.ts

apps/frontend/eslint.config.* 或 package.json/既有统一 ESLint 配置中的最小 Frontend 配置

apps/frontend/src/main.tsx

apps/frontend/src/app/App.tsx

apps/frontend/src/app/App.test.tsx 或等价 smoke test

apps/frontend/src/test/ 或等价 Vitest setup（仅在必要时）

与 M0-U3 直接相关的 docs/development 或 README 更新。

# 4. Forbidden Scope

不得接 Backend API、Generated OpenAPI Client 或真实 network request。

不得建立 React Router 实际路由体系。

不得建立 TanStack Query Provider/server-state、React Hook Form Requirement Workspace、Zod 业务 schema。

不得实现 EventSource/SSE manager、REST recovery、409 conflict handling。

不得实现 Chat UI、Recommendation Card、Clarification/Relaxation、SEARCH_EMPTY/FILTER_EMPTY 等业务 UI。

不得建立 MSW workflow mock 或 Playwright Browser E2E；这些在出现真实交互场景时再引入。

不得选择/引入 MUI、Ant Design、Tailwind、shadcn 等 UI framework/component system。

不得修改 Backend、PostgreSQL、Provider、LLM 或 GitHub Actions CI。

不得为了“完整目录”给所有 features/api/shared 子目录批量创建占位源码。

# 5. Implementation Contract

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| Package manager | pnpm；apps/frontend/package.json 为 Frontend 工具链入口，pnpm-lock.yaml 纳入版本控制。 |
| Runtime baseline | React + react-dom。 |
| Build/dev baseline | Vite + TypeScript；SPA/CSR 最小启动。 |
| Type policy | TypeScript strict = true；不得通过关闭严格检查或大量 any 规避问题。 |
| Lint | ESLint + TypeScript/React 基础规则；本 Unit 不强制 Prettier。 |
| Unit test | Vitest + React Testing Library + jest-dom + jsdom。 |
| App entry | src/main.tsx 挂载 src/app/App.tsx。 |
| Smoke UI | 仅显示稳定开发基线文案，例如 Flight Agent / Development Baseline。 |
| External dependency | lint/typecheck/test/run 不依赖 Backend、PostgreSQL、LLM、Flight Provider。 |
| Deferred stack | Router / Query / Form / Zod / MSW / Playwright 暂不进入实际代码。 |

# 6. Dependency Baseline

## 6.1 Runtime dependencies

react

react-dom

## 6.2 Development dependencies

vite

typescript

eslint

vitest

@testing-library/react

@testing-library/jest-dom

jsdom

可按当前 Vite/React 推荐最小模板补充必要的官方 ESLint/React plugin 与 @types 包，但 Codex 必须说明原因，不得借机安装 Router/Query/Form/MSW/Playwright 或 UI framework。

# 7. 最小文件/模块形态

apps/frontend/

├─ package.json

├─ pnpm-lock.yaml

├─ index.html

├─ tsconfig.json / related tsconfig files

├─ vite.config.ts

└─ src/

├─ main.tsx

└─ app/

├─ App.tsx

└─ App.test.tsx

现有 M0-U1 创建的空目录可继续保留，但 M0-U3 不要求给 features/api/shared/config 建立实际业务模块。

# 8. 推荐命令契约

cd apps/frontend

pnpm install

pnpm lint

pnpm typecheck

pnpm test

pnpm dev

package.json scripts 应提供等价、稳定的命令入口。测试默认应可非交互一次性运行；如使用 Vitest，建议 test 脚本采用 run 模式，watch 另设可选脚本。

# 9. Required Tests

TypeScript type-check PASS。

ESLint PASS。

App component smoke：<App /> 能在 jsdom 中渲染稳定文案。

Vite build 或等价 compile validation PASS；推荐把 pnpm build 也作为验证命令。

Vite dev server 可启动，浏览器/HTTP smoke 能拿到应用页面。

所有测试和启动均不需要 Backend/PostgreSQL/Provider/LLM。

# 10. Definition of Done

package.json 成为 Frontend 工程权威脚本/依赖入口。

pnpm install 成功，pnpm-lock.yaml 已生成。

React/Vite 最小应用可启动并渲染。

TypeScript strict type-check PASS。

ESLint PASS。

Vitest/RTL smoke test PASS。

建议的 production build PASS。

未接 Backend/API/SSE/Router/Query/Form/MSW/Playwright。

未选择 UI framework 或提前实现 M11。

文档包含 Frontend install/lint/typecheck/test/build/run 命令。

git diff 自检完成，Repository 回到 Green。

# 11. Exit Gate

pnpm install       -> PASS

pnpm lint          -> PASS

pnpm typecheck     -> PASS

pnpm test          -> PASS

pnpm build         -> PASS

Vite browser smoke -> PASS

Repository review  -> PASS

Execution Report 必须列出新增/修改文件和实际执行命令。

必须确认未接 Backend、PostgreSQL、Provider、LLM，未提前实现 M11。

必须记录任何与本 Specification 的偏差；若需要扩大范围，先 Stop → Evidence → Options → Human Decision。

# 12. Execution Report 交付要求

Codex 完成后应输出结构化 M0-U3 Execution Report，并同时生成 DOCX 版本供项目方归档。

建议文件名：机票筛选Agent_第三阶段_M0-U3_Frontend_Toolchain_Execution_Report_V1.0.docx。

Report 至少包含 Result、Initial State、Files Changed、Dependencies、Commands & Results、Tests、Browser Smoke、Boundary Confirmation、Git Status、Deviations/Risks、Final Verdict。

若无法生成 DOCX，必须明确说明并提供 Markdown/文本替代，不得声称已生成。

# 13. Contract Amendment Check

正常情况下 M0-U3 不应触发 Contract Amendment。只有 Node/pnpm/Vite/React 工具事实或现有仓库结构与正式基线存在不可执行冲突时才停止。

Stop：不要通过扩大范围绕过问题。

Evidence：提供命令、错误、仓库事实。

Options：列出最小可行选项与影响。

Human Decision：等待确认后再继续。

# 附录：上游依据

《机票筛选 Agent · 第二阶段工程架构设计正式收口 · V0》：正式选择 TypeScript + React + Vite SPA、React Router、TanStack Query、React Hook Form、EventSource，并确定 Frontend Testing 使用 Vitest + React Testing Library + MSW + Playwright。

《机票筛选 Agent · Phase 16 技术栈选择与开发环境准备清单 · V0》：明确 pnpm、ESLint、TypeScript compiler、Vitest/RTL、MSW、Playwright 等前端工具链。

《机票筛选 Agent · V0 项目仓库结构与 PowerShell 初始化指南》：明确 apps/frontend/src/app、features、api、shared、config 等长期目标目录边界。

《机票筛选 Agent · 第三阶段实施与讨论大纲 · V0》：明确 M0 Development Baseline 与 M11 Full Frontend Loop 的责任分界。

M0-U2 已 PASS；M0-U3 不依赖 PostgreSQL、Backend API、LLM、Flight Provider，也不提前进入 M11。