机票筛选 Agent

第三阶段 M1 · Architecture Skeleton
正式收口 · V1.0

适用范围：中国大陆境内机票 V0 原型
定位：M2 Core Domain Contract 的直接上游工程基线
收口日期：2026-08-21

# 0. 文档定位

本文件用于正式收口第三阶段 M1 — Architecture Skeleton。M1 的目的不是实现业务领域模型，而是把第二阶段已经确定的 Modular Monolith 分层规则落实为可执行、可自动回归的代码边界，从而使后续 M2–M12 的实现建立在稳定依赖方向之上。

本收口以第二阶段正式架构基线和第三阶段实施大纲为上游约束：Domain 是核心稳定面；Application 依赖 Domain + Ports；Adapters 实现 Ports；API/Infrastructure/Adapters 不能反向定义 Domain；bootstrap/Composition Root 是具体实现的组装位置。

# 1. M1 Goal 与最终结论

目标：让 repository 中的目录结构成为真实依赖边界，而不是仅有命名意义的文件夹。

M1 只建立 Architecture Skeleton、Composition Root 边界和 Architecture Guard；不提前实现 M2 的 Requirement/Flight/Snapshot 等领域语义。

依赖主方向正式固定为：API / Adapters / Infrastructure → Application → Domain；Application → Ports；Adapters → Ports。

Domain 不依赖 FastAPI、SQLAlchemy、HTTPX、Provider SDK、LLM SDK 或项目外部基础设施实现。

Application 不依赖具体 Adapter、ORM Model、Provider/LLM SDK 或 Infrastructure implementation。

API DTO、Domain Model、ORM Model 必须继续分离；M1 只锁定边界，不提前创建完整 DTO/ORM 体系。

bootstrap 是 Composition Root；具体实现的装配与依赖注入只能在允许的外层发生。

Architecture Test/Guard 属于 P0 工程门禁：正常代码保持 Green，故意引入禁止依赖时必须可靠失败。

# 2. M1 范围边界

| 类别 | M1 正式范围 | 明确后置 |
| --- | --- | --- |
| Backend layers | domain / application / ports / adapters / infrastructure / api / bootstrap 的最小可用骨架 | 具体业务能力、真实 Provider、真实 LLM、持久化实现 |
| Dependency rules | 分层 import 方向、禁止依赖、Ports/Adapters inversion | M2+ 的具体 Port 方法与领域对象 |
| Composition Root | 明确 bootstrap 为唯一外层装配边界 | 完整运行时对象图与真实外部依赖注入 |
| Architecture tests | 静态扫描/导入规则自动验证，并纳入回归 | 业务 unit/contract/integration/e2e |
| Contracts | 只冻结架构契约与模块责任 | Requirement/Patch/Flight/Snapshot/Workflow/Recommendation 语义 |

# 3. 正式依赖规则

Domain：可依赖 Python 标准库及 Domain 内部模块；不得依赖 application、ports、adapters、infrastructure、api、bootstrap 或外部 Web/ORM/HTTP/Provider/LLM SDK。

Ports：定义核心需要的抽象边界；不得依赖具体 adapters/infrastructure。Port 的具体业务签名在相应后续 Milestone 中按需增加。

Application：只依赖 Domain + Ports；负责 use case/orchestration 边界，不复制 Domain truth。不得 import 具体 Adapter、ORM model 或厂商 SDK。

Adapters：实现 Ports，并负责外部系统/数据映射；允许依赖 Domain/Application 所需的稳定 contract，但不得让厂商 schema 反向污染 Domain。

Infrastructure：承载数据库连接、HTTP client、cache、telemetry 等技术机制；不得定义领域语义。

API：只作为 Public DTO / protocol / validation / transport 边界；调用 Application，不直接实现 Filter/Ranking/Provider 等业务规则。

bootstrap：Composition Root；允许看见具体实现并完成组装，但不得成为业务逻辑容器。

# 4. Architecture Guard 验收契约

Positive gate：当前合法骨架运行 architecture tests 必须 PASS。

Negative-control gate：在受控测试夹具/临时样例中故意加入禁止依赖，architecture test 必须 FAIL，并指出被违反的规则。

至少覆盖 Domain 禁止外部框架/SDK依赖，以及 Application 禁止具体 Adapter/ORM/Infrastructure 依赖。

Architecture Guard 必须能在本地和 CI 中稳定执行，不能依赖真实 LLM、Flight Provider 或网络服务。

不得通过降低规则、扩大 allowlist、跳过测试或只检查当前文件名来制造 Green。

后续 M2–M12 每个 Unit 的 regression check 都应继续包含该 Architecture Guard。

# 5. M1 Definition of Done

目标层/package 已按当前需要建立，且没有为了“架构完整”批量创建后续空业务模块。

各层存在清晰的 package/import 边界；当前代码不违反正式依赖方向。

bootstrap/Composition Root 的角色已落地并与业务逻辑分离。

Architecture Test 已自动化并能同时证明合法依赖通过、禁止依赖被拦截。

Backend 既有 lint、typecheck、pytest、CI/统一脚本继续 Green；M0 基线没有回退。

未引入 M2 Domain Contract、真实 Provider、真实 LLM、SQLAlchemy ORM 业务模型或新的 Public API 语义。

若实现中没有发现真实工程事实与第二阶段 Contract 冲突，则 Contract Amendment = NONE。

# 6. M1 Exit Gate

正式判定：M1 可收口并进入 M2 的条件为： 正常 Architecture Skeleton 保持 Green；故意引入被禁止的依赖时 Architecture Guard 能可靠失败；恢复合法代码后全部质量门禁重新 Green。

该 Exit Gate 与第二阶段 Phase 19 / 第三阶段大纲一致：M1 的价值不是“创建了多少目录”，而是后续 Codex 一旦跨越稳定分层边界，工程门禁能够自动发现。

# 7. M2 入口基线

M2 可以开始把 Canonical Contract 映射为纯 Python Domain 类型。

M2 首批重点：RequirementState、Constraint、Preference、MissingValue semantics；随后是 Patch、Flight Canonical Model、Snapshot/Result Core Types。

M2 必须继续遵守：无 FastAPI、数据库、LLM、Provider SDK 也能完整单测 Domain Contract。

M2 不得为了实现方便绕过 M1 Architecture Guard；如确有冲突，应走 Contract Amendment，而不是修改测试放行。

# 8. 建议纳入项目仓库的正式文件

建议将本收口文件作为项目外归档/讨论成果保存；项目仓库内则保留 M1 Implementation Unit Specification、architecture tests、必要的 architecture decision/README 更新。若项目已有 DOCUMENT_AUTHORITY_updated.md，在 M1 正式收口后应将 M1 的正式 Specification/收口状态加入 authority 索引，使 M2 Codex 能明确读取最新基线。

# 附录 A：M1 收口后的稳定规则速查

| 允许 | 禁止 |
| --- | --- |
| Application → Domain / Ports | Domain → FastAPI / SQLAlchemy / HTTPX / Provider SDK / LLM SDK |
| Adapters → Ports | Application → concrete Adapter / ORM Model / Infrastructure implementation |
| bootstrap 组装具体实现 | 在 Domain/Application 内直接 new/配置具体外部实现 |
| Architecture tests 作为持续 P0 guard | 为通过测试而弱化规则或扩大例外 |
| 后续按 Milestone 渐进创建模块 | M1 提前实现 M2+ 业务语义 |

# 附录 B：上游依据

《机票筛选 Agent · 第二阶段工程架构设计正式收口 · V0》

《机票筛选 Agent · 第二阶段 Phase 1–19 阶段性收口总结 · V0.12》

《机票筛选 Agent · 第三阶段实施与讨论大纲 · V0》

《机票筛选 Agent · V0 项目仓库结构与 PowerShell 初始化指南》