# 机票筛选 Agent · 第三阶段 M0 正式收口 · V1.0

M0 — Development Baseline

| Milestone | M0 — Development Baseline |
| --- | --- |
| 文档性质 | 第三阶段 Milestone 正式收口与 M1 入口基线 |
| 版本日期 | 2026-08-19 |
| 最终实现 HEAD | a3411fff6d5d264121148070a43e7509766ea5a1 |
| 最终分支 | main |
| 远程状态 | HEAD == origin/main；working tree clean |
| 最终 CI | GitHub Actions run 32229200125：Backend / Frontend / PostgreSQL / Overall 全部 PASS |

# 0. 文档定位

本文件对第三阶段 M0 — Development Baseline 进行正式收口。其作用是记录 M0 的最终交付边界、U1–U5 完成状态、可复核的本地与远程验收证据、已知非阻塞事项，以及进入 M1 — Architecture Skeleton 的入口条件。本文件不重新解释或修改第一、第二阶段已收口的产品与工程 Contract。

第三阶段实施大纲将 M0 定义为工程基线阶段，目标是建立 repository、Backend/Frontend toolchain、PostgreSQL/config、CI 与统一开发命令，并以 clone/install/test/run 语义作为退出门槛。

# 1. M0 最终目标与结论

M0 的目标已经达到：当前仓库已具备可复现的 Backend 与 Frontend 开发工具链、可运行的 PostgreSQL/config baseline、统一的本地质量检查入口、GitHub Actions CI，以及面向新开发者的 Quick Start。

正式结论：M0 — Development Baseline = PASS / CLOSED。

# 2. Implementation Units 收口状态

| Unit | 主题 | 最终状态 | 收口说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0-U1 | Repository Bootstrap | PASS | 建立并初始化第三阶段仓库基线；后续 Units 在该仓库继续实施。 |
| M0-U2 | Backend Toolchain | PASS | uv/Python、Ruff、Pyright、pytest 与最小 Backend runtime baseline 已建立并保持 Green。 |
| M0-U3 | Frontend Toolchain | PASS | pnpm/TypeScript、ESLint、Vitest、Vite build/dev baseline 已建立并保持 Green。 |
| M0-U4 | PostgreSQL / Config | PASS | Docker Compose PostgreSQL、typed settings、.env.example 与本地配置基线已建立；项目使用当前仓库定义的端口配置。 |
| M0-U5 | CI / Unified Development Baseline | PASS | 统一 scripts/ci 入口、GitHub Actions 三 Job CI、README Quick Start 与 M0 Aggregate Exit Gate 已完成。 |

# 3. M0-U5 最终实施结果

Backend：frozen install PASS；Ruff PASS；Pyright PASS；pytest PASS（7 passed）。

Frontend：frozen install PASS；lint PASS；typecheck PASS；test PASS（1 passed）；production build PASS。

PostgreSQL：docker compose config、startup、health/readiness、cleanup 全部 PASS；正常 cleanup 使用 docker compose down，不删除 volume。

Unified baseline：backend.ps1、frontend.ps1、postgres.ps1、all.ps1 全部 PASS；all.ps1 最终 Overall PASS。

README Quick Start：PASS。

Runtime：Backend runtime PASS；Frontend runtime PASS；PostgreSQL PASS；M0 Aggregate Exit Gate Overall PASS。

# 4. GitHub Actions CI 闭环

M0-U5 首次远程 CI 并未全绿：Frontend 与 PostgreSQL 成功，但 Backend 失败。该失败没有被视为可接受的本地/远程差异，因此 M0 当时未收口，而是进入 CI parity diagnosis。

## 4.1 根因

Backend 失败发生在 pytest。scripts/ci/backend.ps1 使用 Windows 风格相对路径 “..\..\tests\backend”；本地 Windows PowerShell 可接受该路径，但 GitHub Linux runner 的 PowerShell 未将反斜杠按相同方式解释，pytest 因而报告 file or directory not found。

## 4.2 最小修复

修复仅修改 scripts/ci/backend.ps1：增加基于 repository root 的 $BackendTestsDir，并使用 Join-Path 构造 tests/backend 路径。没有降低 frozen install、Ruff、Pyright 或 pytest Gate，也没有修改 Frontend/PostgreSQL 已通过的语义。

## 4.3 修复证据

修复 commit：a3411ff — fix: restore backend CI parity。

修复后本地：frozen install / Ruff / Pyright / pytest / backend.ps1 / all.ps1 全部 PASS。

Regression：Frontend baseline PASS；PostgreSQL baseline PASS。

Push：SUCCESS；HEAD == origin/main；working tree clean。

GitHub Actions 实际远程 run 32229200125：Backend PASS、Frontend PASS、PostgreSQL PASS、Overall PASS。

# 5. M0 Aggregate Exit Gate

| Exit Gate | Result |
| --- | --- |
| Repository baseline valid | PASS |
| Backend dependencies reproducibly install | PASS |
| Frontend dependencies reproducibly install | PASS |
| PostgreSQL starts and becomes ready | PASS |
| Backend lint/type/test | PASS |
| Frontend lint/type/test/build | PASS |
| Backend runtime starts successfully | PASS |
| Frontend runtime starts successfully | PASS |
| Services/processes shut down cleanly | PASS |
| Unified local baseline | PASS |
| Actual GitHub Actions remote CI | PASS |
| Repository returns to clean synchronized state | PASS |

# 6. 最终 Git / Repository Evidence

Branch: main

HEAD: a3411fff6d5d264121148070a43e7509766ea5a1

Latest corrective commit: a3411ff fix: restore backend CI parity

Push: SUCCESS

origin/main verified: YES

Working tree clean: YES

Blocker: None

# 7. Contract Amendment Check

Contract Amendment Required: NO。M0 的实施与最终 CI parity 修复均属于第二阶段已经批准的 Development Baseline、toolchain、Docker/PostgreSQL、GitHub Actions 与 ordinary CI 范围。路径兼容性修复没有改变 Domain、Public API、Workflow、Provider/LLM、Persistence Contract 或 Architecture Invariant。

# 8. 已知非阻塞事项

GitHub Actions 当前仍报告部分 Actions 的 Node.js 20 deprecation warning。现有证据表明这些 warning 不是本次 Backend 失败原因，且修复后的真实 CI 已全部 PASS，因此不阻塞 M0 收口。该事项应作为后续 maintenance/follow-up 记录，在适当的工程维护窗口升级相关 Actions；不得以此为理由重新打开 M0 的功能范围。

# 9. M0 明确未实现且继续后置的能力

M1 Architecture Skeleton：真实 import boundary、Composition Root、Architecture Test。

M2 及以后 Domain Contract 与业务能力。

SQLAlchemy Repository、Alembic migration、业务 schema 与 durable persistence（后续 M10）。

真实 LLM、真实 Flight Provider、外部业务 Secret 与独立 smoke/evaluation pipeline。

完整 Frontend Loop / Playwright 产品 E2E。

CD、Cloud deployment、Branch Protection 自动配置以及更强的 supply-chain hardening。

Redis、Queue/Worker、Kubernetes 等 V0 明确后置能力。

# 10. M1 — Architecture Skeleton 入口条件

M0 收口后，M1 可以开始。进入 M1 时应保持以下前提：

以当前 main / origin/main 的 Green repository 为唯一实施起点。

M0 的统一开发命令与 GitHub CI 继续作为每个后续 Unit 的 regression baseline；每个 Unit 结束时 Repository 必须回到 Green。

M1 的任务是让既有目录结构成为真实依赖边界，而不是重新搭建开发环境。

重点进入 Domain/Application/Ports/Adapters/Infrastructure/API/bootstrap import direction、Composition Root、DTO/Domain/ORM 分离与 Architecture Test。

若 M1 发现需要改变第二阶段稳定 Architecture Invariant，应触发 Contract Amendment，而不是在实现中静默改变。

# 11. 正式收口声明

截至 HEAD a3411fff6d5d264121148070a43e7509766ea5a1，M0-U1～M0-U5 的 Development Baseline 已完成，本地聚合验证与真实 GitHub Actions 远程 CI 均为 Green，M0 Aggregate Exit Gate 已通过。

M0 — Development Baseline 正式 CLOSED。项目允许进入 M1 — Architecture Skeleton。