# 机票筛选 Agent
第三阶段前开发环境准备与 Codex 启动指南 · V0

用途：作为 D:\flight-agent Codex 项目的 Development Environment Readiness 直接执行输入

依据：第二阶段工程架构正式收口、Phase 16 技术栈与开发环境清单、Phase 18 Repository / Code Architecture。

# 0. 文档定位与阶段边界

本文件用于第三阶段正式编码前的 Development Environment Readiness。目标是先确认本机开发工具是否满足 V0 技术栈，再根据真实审计结果决定安装、升级与修复动作，最终形成可进入 M0-U1 Repository Bootstrap 的稳定开发基线。

当前本地工作区固定为 D:\flight-agent。此时可以创建并由 Codex 打开该空目录，但环境准备阶段不等于 M0-U1：不应提前执行 git init，不创建业务源码，不初始化 FastAPI/React 项目，也不一次性生成完整仓库目录树。

# 1. Codex 第一条启动 Prompt（可直接复制）

你现在负责「机票筛选 Agent V0」第三阶段正式开发前的 Development Environment Readiness。

当前项目工作目录固定为：

D:\flight-agent

当前阶段不是 M0-U1 Repository Bootstrap，也不是业务开发。你的任务仅限于：检查、评估、规划并在得到我的明确确认后准备本机开发工具。

## 一、必须遵守的边界

1. 第一轮只做环境审计，不安装、不升级、不卸载任何软件。
2. 不执行 git init。
3. 不创建 pyproject.toml、package.json、React/Vite 项目、FastAPI 项目或 Docker Compose。
4. 不一次性生成完整 repository directory tree。
5. 不创建业务源码。
6. 不修改系统级配置、PATH、PowerShell Profile、WSL、Windows Feature、Docker 配置，除非先向我说明原因并得到确认。
7. 不安装 V0 明确不需要的基础设施，包括 Redis、Kafka、RabbitMQ、Celery、Temporal、Kubernetes、MinIO/S3、本地 GPU LLM、MongoDB、Elasticsearch、完整 Prometheus/Grafana/Tempo/Loki 套件。
8. 不创建任何真实 API Key、Secret 或 .env Secret 内容。
9. 如果发现已有工具版本可满足项目要求，优先复用，不为了“最新版”而升级。
10. 所有安装建议必须说明：当前状态、项目要求、是否必须安装、推荐方式、风险、是否需要管理员权限、是否需要重启。

## 二、项目已确定的开发环境基线

Backend：
- Python 3.12+
- uv
- FastAPI
- Uvicorn
- Pydantic v2 / pydantic-settings
- SQLAlchemy 2.x
- Alembic
- HTTPX
- Tenacity
- pytest / pytest-asyncio
- Ruff
- Pyright

Frontend：
- Node.js LTS
- pnpm
- TypeScript
- React
- Vite
- React Router
- TanStack Query
- React Hook Form
- Zod
- Vitest
- React Testing Library
- MSW
- Playwright
- ESLint

Infrastructure / Tooling：
- Git
- GitHub
- Docker Desktop / Docker Engine
- Docker Compose
- PostgreSQL 最终通过 Docker Compose 运行，不要求现在安装 Windows 原生 PostgreSQL Server
- GitHub Actions 后续作为 CI

Local Development 最终方向：
- Frontend 本机运行
- Backend 本机运行
- PostgreSQL 通过 Docker Compose
- 保留 Full Docker Compose 用于 integration/parity

## 三、第一轮环境审计

请先确认当前终端确实位于：

D:\flight-agent

然后检查以下项目，但不要修改系统：

- Windows 版本与架构
- 当前 PowerShell 版本
- Git 是否安装及版本
- Git user.name / user.email 是否已配置（只读取）
- GitHub CLI gh 是否存在；若存在检查版本，但不要登录或修改认证
- Python launcher / Python 是否安装；列出可用版本与实际 executable path
- uv 是否安装及版本
- Node.js 是否安装及版本
- npm 是否可用
- pnpm 是否安装及版本
- Docker 是否安装
- Docker Engine 是否可以实际启动和响应
- Docker Compose 是否可用及版本
- WSL 是否存在、版本及状态（仅检查；不要启用/升级）
- CPU virtualization 是否明显满足 Docker Desktop 需求，如果能安全读取则检查
- 当前 D: 剩余磁盘空间
- 常见开发端口是否明显已有长期占用：3000、5173、8000、5432；只报告，不终止进程
- 当前目录是否为空；如不为空，列出一级内容，不删除任何文件

可以使用适合 Windows PowerShell 的只读命令完成检查。

## 四、输出格式

完成检查后，给我一份表格：

Component | Required Baseline | Detected State | Version | Path | Status | Action Needed

Status 只使用：

- READY
- NEEDS_UPGRADE
- MISSING
- OPTIONAL
- BLOCKED
- NEEDS_MANUAL_CHECK

然后给出：

1. 当前环境是否已经足以进入 Development Environment Setup。
2. 必须安装/升级的工具。
3. 建议保留现状、不应升级的工具。
4. 可选工具。
5. 任何可能需要管理员权限或重启的步骤。
6. 建议安装顺序。

到这里停止。未经我明确确认，不执行任何安装、升级、配置或 repository bootstrap。

如果某个命令失败，不要绕过检查直接安装。记录错误和证据，并提出下一步方案。

# 2. 全部开发环境安装指导前瞻

准备过程采用“审计 → 安装计划 → 分批安装 → 逐项验证 → Readiness Gate”的方式。不建议使用一次性全自动安装脚本，因为 Windows 上已有版本、PATH、管理员权限、WSL/虚拟化与 Docker Engine 状态需要依据真实机器逐项判断。

## 2.1 批次 A：机器与 Shell 基线

先确认 Windows 版本/架构、PowerShell、D 盘空间、WSL/虚拟化和 Docker 前置条件。该批次原则上只读检查。若 Docker/WSL 前置条件存在问题，应优先处理，不继续堆叠上层依赖。

## 2.2 批次 B：全局基础开发工具

建议顺序：Git → GitHub 认证 → Python 3.12+ → uv → Node.js LTS → pnpm → Docker Desktop / Docker Compose。

原则：满足基线即可，不为追求最新版强制升级。Python 项目依赖不做全局 pip 安装；React/Vite 等前端依赖也不做全局安装，它们应在 M0 仓库初始化后进入项目级锁文件与可复现依赖管理。

## 2.3 批次 C：工具运行验证

git --version

python --version

uv --version

node --version

npm --version

pnpm --version

docker version

docker compose version

docker run --rm hello-world

Docker 的验收重点是 Engine 能实际响应并运行容器，而不是仅检测到 docker CLI。

## 2.4 批次 D：项目级工具链初始化（进入 M0 后）

环境 Readiness 通过后，才在 M0 中创建 pyproject.toml、package.json、uv.lock、pnpm-lock.yaml、.env.example、.gitignore、.editorconfig、docker-compose.yml 等仓库资产。

Backend 项目依赖范围：FastAPI、Uvicorn、Pydantic/pydantic-settings、SQLAlchemy、Alembic、PostgreSQL driver、HTTPX、Tenacity、pytest/pytest-asyncio/pytest-cov、Ruff、Pyright、structlog、OpenTelemetry。

Frontend 项目依赖范围：React、TypeScript、Vite、React Router、TanStack Query、React Hook Form、Zod、Vitest、React Testing Library、MSW、Playwright、ESLint。

## 2.5 批次 E：PostgreSQL 本地开发环境

V0 Local 默认采用 Hybrid Development：Frontend/Backend 本机运行，PostgreSQL 通过 Docker Compose。因此当前不要求安装 Windows 原生 PostgreSQL Server。具体 PostgreSQL 版本、端口、volume、healthcheck、数据库名与环境变量应在 M0 的 Compose baseline 中锁定。

## 2.6 批次 F：CI、浏览器测试与外部服务

GitHub Actions 在仓库形成后建立；Playwright 后续可能需要安装浏览器运行时。LLM 厂商官方 SDK 在 M8 真实 LLM 接入前确定；真实 Flight Provider 在 M9 前先进行 Provider Evaluation，再接入凭证和 Adapter。Cloud/PaaS、Managed PostgreSQL、Sentry 等不应阻塞当前本机准备。

# 3. V0 当前明确不要提前安装的组件

Redis：V0 首版使用 in-process cache。

RabbitMQ / Kafka / Celery / Temporal：V0 主链路不采用 Queue/Worker/Durable Workflow。

MinIO / S3 本地模拟：V0 不作为默认基础设施。

Kubernetes / Service Mesh：不属于 V0。

自托管 GPU LLM runtime：V0 使用 Cloud LLM API。

MongoDB / Elasticsearch：当前无必要。

完整 Prometheus / Grafana / Tempo / Loki 本地套件：首版不要求。

# 4. 账户与外部服务准备前瞻

| 账户/服务 | 建议时机 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GitHub | 当前准备阶段 | M0 很快需要仓库与 GitHub Actions；认证可在基础工具稳定后完成。 |
| LLM Provider | M8 前 | 当前只锁定 Cloud LLM API + 官方 SDK，具体厂商后续决定。 |
| Flight Provider | 可较早调研/申请，M9 接入 | 审批可能耗时，但 Mock-first 开发不应被其阻塞。 |
| Cloud / PaaS | M12 前后按部署决策 | 具体 Cloud Provider 尚未锁定。 |
| Managed PostgreSQL / Sentry 等 | Production-like 阶段 | 不作为当前 Development Readiness 前置条件。 |

# 5. Development Readiness 最终验收标准

Git 可正常调用。

Python 3.12+ 可正常调用并能确认 executable path。

uv 可正常调用。

Node.js LTS 与 npm 可正常调用。

pnpm 可正常调用。

Docker Engine 可实际响应并运行测试容器。

Docker Compose 可用。

D:\flight-agent 可作为 Codex 正常读写工作目录。

不存在阻塞开发的 PATH、权限、WSL/虚拟化或端口问题。

没有提前创建业务架构、真实 Secret 或安装 V0 排除项。

达到上述条件后，Development Environment Readiness = PASS。随后才进入第三阶段正式实现入口 M0-U1 Repository Bootstrap。

# 6. Codex 审计返回后的下一步工作流

第一轮 Prompt 只让 Codex 审计并停止。将其审计表与错误证据作为下一轮输入，再生成针对真实机器状态的“安装与修复 Prompt”。安装阶段仍应分批执行，每批完成后复验，避免多个工具同时变化导致问题难以定位。

推荐状态流：ENV AUDIT → INSTALL/UPGRADE PLAN → USER CONFIRMATION → BATCHED SETUP → PER-TOOL VERIFICATION → READINESS GATE → M0-U1。

# 7. 来源与约束说明

本文件内容依据项目第二阶段正式收口、Phase 16 技术栈/开发环境准备清单及 Phase 18 仓库结构结论整理。其中“Codex 第一轮只审计不修改”“分批安装与逐项验证”属于第三阶段前执行治理细化，用于落实既有技术栈与阶段边界，不改变第二阶段 Domain/Architecture Contract。