# 机票筛选 Agent
第二阶段 Phase 1–19 阶段性收口总结 · V0.12

适用范围：中国大陆境内机票 V0 原型
用途：作为第二阶段最终正式收口及第三阶段 Codex 实现的直接上游输入
整理日期：2026-08-17

# 0. 文档定位与使用方式

本文件汇总第二阶段截至 Phase 19 的已讨论结果，并将第一阶段正式收口文档作为不可随意推翻的上游产品/领域契约。第二阶段的目标不是重新定义产品语义，而是把 Requirement、Patch、Impact、Snapshot、Filter、Ranking、Recommendation、Orchestrator 等概念转换为可编码、可测试、可部署的工程架构。

本文件是第二阶段 Phase 1–19 的阶段性整合版本，供下一步生成“第二阶段工程架构设计正式收口”文档使用。Phase 1–19 已完成从系统边界、核心 Contract、LLM/Provider/Persistence、Impact/Decision/Workflow、API/Frontend、Testing/Security、技术栈、部署、Repository Architecture 到 MVP Implementation Roadmap 的完整讨论。

信息边界说明：本文仅整理当前项目材料及 Phase 1–19 已形成的共识；对于尚未正式定稿的具体 JSON / Python 字段名、真实模型/Provider/云厂商、阈值、容量参数、具体依赖检查工具或最终部署产品，不在本文中擅自补全。

# 1. 第二阶段总目标与当前进度

第二阶段最终目标：形成《机票筛选 Agent · 第二阶段工程架构设计正式收口 · V0》，使第三阶段可以直接进入 Codex 实现，而不再反复讨论“系统到底应该怎么设计”。

| Phase | 主题 | 当前状态 | 对后续的意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统边界与工程目标 | 已讨论/阶段性收口 | 确定系统责任边界与上游约束 |
| 2 | 宏观系统架构 | 已讨论/阶段性收口 | 确定逻辑分层与模块化方向 |
| 3 | End-to-End Request Lifecycle | 已讨论/阶段性收口 | 确定典型请求的调用链与复用原则 |
| 4 | 核心 Data Contract 与 Schema | 已讨论/阶段性收口 | 把第一阶段语义转为工程数据契约 |
| 5 | LLM Architecture | 已讨论/阶段性收口 | 限制 LLM 权力并确定其能力边界 |
| 6 | Flight Provider Architecture | 已讨论/阶段性收口 | 确定外部航班数据接入与 Provider 防腐层 |
| 7 | Persistence / Database / Cache | 已讨论/阶段性收口 | 确定状态、Snapshot、Raw Evidence 与缓存边界 |
| 8 | Impact Resolver / Incremental Recompute | 已讨论/阶段性收口 | 确定最小重算与资产复用机制 |
| 9 | Filter / Ranking / Recommendation Engine | 已讨论/阶段性收口 | 确定 Decision Engine 的计算规则与责任边界 |
| 10 | Orchestrator / Workflow Engine | 已讨论/阶段性收口 | 建立 Agent Workflow State Machine、执行编排与发布边界 |
| 11 | Concurrency / Async / Task Architecture | 已讨论/阶段性收口 | 确定 async I/O、并发、取消、deadline、race condition、idempotency 与 Queue 边界 |
| 12 | Backend API Design | 已讨论/阶段性收口 | 确定 Conversation-centric REST + SSE、版本/幂等、Execution/Publication、错误与前端状态契约 |
| 13 | Frontend Architecture | 已讨论/阶段性收口 | 确定 Chat + Structured Workspace、前端状态同步、Recommendation/Relaxation/Freshness 与错误恢复交互 |
| 14 | Observability / Testing / Evaluation | 已讨论/阶段性收口 | 建立 Observability、Testing、Evaluation、Architecture Regression 与 Release Quality Gate |
| 15 | Security / Privacy / Config | 已讨论/阶段性收口 | 建立 Trust Boundary、Secrets、数据分级、LLM 暴露、API 安全、Retention/Deletion 与配置安全基线 |
| 16 | 具体技术栈选择 | 已讨论/阶段性收口 | 确定 V0 具体技术栈与最小物理基础设施映射 |
| 17 | Deployment Architecture | 已讨论/阶段性收口 | 确定 Local/CI/Dev/Production-like/Production 环境模型、Docker/Cloud/DB/Secrets/Logging/Scaling/Recovery 与 Promotion 基线 |
| 18 | Repository / Code Architecture | 已讨论/阶段性收口 | 确定 Monorepo、Backend/Frontend Repository Structure、Domain/Application/Ports/Adapters 依赖方向、Testing/Evals/Fixtures 与 Codex 修改边界 |

# 2. Phase 1：系统边界与工程目标

## 2.1 已确定的系统责任边界

V0 聚焦中国大陆境内机票筛选与推荐闭环：接收自然语言需求，维护 Requirement State，经航班数据获取、标准化、筛选、排序、推荐与解释后向用户返回结果，并支持多轮 Patch。

系统内部负责“理解需求、维护状态、决定是否重算、统一领域数据、做确定性决策、组织推荐与解释”；外部 Provider 负责提供航班/行程/报价等事实数据。

系统不把 Provider API 参数当作 Requirement Schema。Requirement 是稳定的内部语义中间层，Provider Query 只是 Search Planner 针对某个数据源生成的外部查询。

V0 不进入交易/支付/售后闭环；国际航线的签证、过境、跨时区、多币种、Self-transfer 等复杂业务继续只保留扩展空间。

## 2.2 第二阶段不可随意修改的第一阶段契约

Hard Constraint 与 Soft Preference 必须分离；系统不得偷偷放宽 Hard Constraint。

多轮修改采用 Current Requirement + Patch → New Requirement，而不是每轮重建整个需求。

Candidate Snapshot 必须 non-destructive；Filter 只能生成视图/评估结果，不能破坏候选全集。

FlightSegment、Itinerary、Offer 必须保持分层；价格属于 Offer，而不是 FlightSegment。

Raw / Normalized / Derived 三层数据语义必须保持，且核心结论尽量可追踪到 provenance。

Filter / Ranking / Recommendation / Explanation 责任必须分离；LLM 不应成为最终 Ranking Engine。

# 3. Phase 2：宏观系统架构

## 3.1 架构方向

V0 不应被简单理解为“Frontend + Backend + Database”三层。逻辑上需要额外明确 Application/Orchestrator、Domain、LLM Capability、Flight Provider、Persistence/Cache、Observability 等边界。

同时，逻辑边界清晰不等于部署上拆成大量服务。V0 的方向是优先保持模块化和依赖边界，避免过早微服务化；具体技术栈和最终部署形式留到后续 Phase 16–18 正式选择。

## 3.2 建议保持的逻辑层

| 逻辑层 | 核心责任 | 明确不负责 |
| --- | --- | --- |
| Frontend / Client | 对话、需求摘要、澄清、搜索状态、推荐与确认交互 | 不承担核心业务判定 |
| API / Interface | 接收请求、认证/校验、向前端暴露稳定契约 | 不承载领域规则 |
| Application / Orchestrator | 编排一次请求的工作流、状态转换、版本检查 | 不成为万能业务类 |
| Domain / Decision | Requirement、Filter、Ranking、Recommendation、Relaxation 等核心规则 | 不依赖具体 Provider/LLM 厂商 |
| LLM Capability | 自然语言理解、Patch 语义理解、必要澄清与解释生成 | 不控制确定性核心决策 |
| Flight Provider | 外部航班数据查询、Provider Adapter、状态/错误/来源 | 不决定用户偏好与最终排名 |
| Persistence / Cache | 状态、Snapshot、缓存、版本、后续持久化 | 不定义业务语义 |
| Observability | 日志、Tracing、Metrics、Evaluation | 不改变业务结果 |

# 4. Phase 3：End-to-End Request Lifecycle

## 4.1 首次搜索主链路

User Input → Requirement Parser → Normalizer → Validator →（必要时 Clarification）→ Requirement State → Impact Resolver → Search Planner → Provider Adapter → Provider Raw Response → Candidate Snapshot → Data Normalization → Derived Features → Constraint Filter → Ranking → Recommendation Selector → Explanation → Frontend。

该链路强调：自然语言理解与外部搜索之间必须经过稳定的 Requirement/Impact/SearchPlan 边界；Provider 原始数据不能直接进入 Ranking；推荐解释必须建立在已经计算出的结构化证据之上。

## 4.2 典型增量场景

Ranking-only Patch（如“还是便宜一点更重要”）：复用当前 Candidate Snapshot 和可用 Derived Features，不重新调用 Provider；从 Rank → Recommend → Explain 重新执行。

Search-space Patch（如改变日期/路线且超出 Snapshot coverage）：Patch → Impact Resolver → 新 Search → 新 Snapshot → 后续决策链。

Hard Constraint 修改：是否 Search 不能仅按字段名写死，而要结合当前 Snapshot coverage；若现有候选全集已覆盖，则可只重新 Filter/Rank。

FILTER_EMPTY：Relaxation Analyzer 基于已有 Snapshot 与 ConstraintEvaluation 计算可恢复候选的放宽方案；只有用户确认后才转成 Patch。

Provider Partial Failure：Provider Error / Partial Coverage 必须与 No Flights 分离，不能把外部失败错误解释为没有航班。

## 4.3 版本一致性原则

Requirement State、Snapshot 及下游计算结果需要带 version / based_on_requirement_version 等关联信息。用户连续输入时，旧版本请求即使稍后返回，也不得覆盖更新后的 Requirement 或推荐结果。

# 5. Phase 4：核心 Data Contract 与 Schema

## 5.1 Data Contract 的工程定位

Phase 4 的核心不是马上确定某种编程语言的 class，而是先形成语言无关、可验证、可版本化的 Canonical Data Contract。工程实现应围绕稳定契约，而不是让 LLM、Provider SDK 或数据库表结构反向定义 Domain。

## 5.2 核心对象集合

RequirementState、RequirementConstraint、Preference、RequirementPatch、PatchSet、ImpactDecision、SearchPlan、ProviderQuery、ProviderRawResponse、City、Airport、Carrier、FlightSegment、Itinerary、Offer、CandidateSnapshot、ConstraintEvaluation、DerivedFeature、RankingFeatureContribution、RankingResult、RecommendationItem、RecommendationResult、RelaxationOption、ProviderStatus、WorkflowState

## 5.3 契约设计的横切规则

ID：核心实体、约束、Patch、Snapshot、推荐项等应具有稳定可引用标识，便于 provenance、diff、缓存与测试。

Version：可变状态必须显式版本化，尤其 Requirement State、Snapshot 与基于它们生成的计算结果。

Timestamp / Freshness：数据产生时间、Provider 查询时间、Offer 新鲜度等不能混为一谈。

Provenance：Normalized / Derived / Evaluation / Recommendation 的关键结论应尽可能追踪到来源字段或计算依据。

Missing Value：继续使用 known / unknown / not_provided / not_applicable 等语义，不把缺失值粗暴折叠成 null 后丢失含义。

Enum / Reason Code：对状态、作用域、失败原因、Workflow State 等优先使用稳定枚举，减少自由文本控制业务逻辑。

Relationship / Dependency：Itinerary–Segment、Offer–Itinerary、Derived Feature 依赖、Ranking contribution 等关系需要可机器验证。

## 5.4 LLM 与 Domain Contract 的边界结论

Phase 4–5 讨论进一步确认：LLM 可以提出结构化的“语义候选”，但不能拥有核心 Domain Contract 的最终解释权。Parser 输出必须经过 schema validation、normalization、domain validation / deterministic policy 后才能成为有效 Requirement State 或 Patch。

# 6. Phase 5：LLM Architecture

## 6.1 LLM 的定位

LLM 被定义为系统中的能力组件，而不是系统本身。其主要价值在自然语言语义理解与语言生成；核心资格判断、排序计算、Impact Matrix、可确定的 Derived Feature 和可确定的 Provider Mapping 应尽量由代码实现。

## 6.2 适合使用 LLM 的模块

Requirement Parser：把自然语言映射为受约束的结构化语义候选。

Patch Understanding：理解“改成……”“不要……”“还是……更重要”等增量修改意图。

Ambiguity / Clarification：辅助识别关键歧义，并生成最少必要追问；是否阻塞流程仍应受确定性规则约束。

Explanation Generator：把 Requirement、ConstraintEvaluation、RankingFeatureContribution、Comparison 等已存在证据组织成自然语言。

## 6.3 原则上不由 LLM 控制的模块

Constraint Filter 的 PASS / FAIL / UNKNOWN 判定规则。

Ranking 的归一化、权重映射、feature contribution 与最终排序计算。

Impact Resolver / Impact Matrix 的失效范围判断。

可确定的 Derived Feature 计算。

Provider 数据中能够通过规则稳定完成的标准化映射。

Requirement/Patch 的最终 schema 合法性、枚举合法性、版本一致性与关键 domain invariant。

## 6.4 关于“降低 LLM 对核心 Domain Contract 的控制权”的阶段结论

降低 LLM 控制权不意味着结果必然更“聪明”或每次语义理解都更准确；其主要收益是提高系统的可预测性、可验证性、可测试性和错误可定位性。更合理的目标不是把 LLM 从系统中移除，而是把它限制在最擅长的语义候选生成与语言组织位置，并用确定性契约对其输出进行约束。

因此采用“LLM 提议 → Schema Validation → Normalization → Domain Validation / Policy → Commit”的模式更适合 V0。这会牺牲一部分自由度，但能防止模型直接创造非法字段、擅自改变 Hard/Soft 语义、覆盖版本或让业务规则随 Prompt 漂移。

## 6.5 LLM 部署策略：当前可收口到的层级

现阶段可以确定的是：业务代码应通过 LLM Provider Abstraction 隔离具体模型厂商，并为每类调用定义结构化 Input/Output、Schema Validation、Retry/Fallback、Latency/Reliability 要求。至于最终采用哪家云端 API、是否自托管、是否混合部署，以及具体模型/温度/成本阈值，仍应在技术栈与实际验证阶段正式定稿，不在当前总结中提前锁死。

# 7. Phase 1–5 合并后的 V0 架构基线

截至 Phase 5，V0 可以被概括为一个“确定性 Domain Core + 可替换 LLM Capability + 可替换 Flight Provider + 版本化 Snapshot/State + Orchestrator 编排”的模块化系统。

Domain Contract 是系统核心稳定面，不能被 LLM、Provider SDK、前端表单或数据库表结构反向绑架。

Orchestrator 负责流程编排与状态转换，但不吞并各领域模块的业务逻辑。

LLM 负责语义候选和语言生成；确定性模块负责最终业务判定。

Provider 是外部事实数据来源；通过 Adapter 与内部 Canonical Domain Model 隔离。

Candidate Snapshot 是增量重算和响应性能的关键资产，必须保持 coverage、freshness、version 与 non-destructive 特性。

每次用户修改先形成 PatchSet，再由 Impact Resolver 决定最小重算路径。

核心推荐结论必须可追踪：Requirement → Evaluation / Feature Contribution → Recommendation → Explanation。

# 8. 当前明确尚未定稿的问题

真实 Flight Provider 的供应商选择、Adapter Interface 细节、鉴权、限流、超时、重试、多 Provider 并发与 Partial Failure 策略。

Requirement/Snapshot/Raw Data/Derived/Result 分别进入内存、Cache、Persistent Database 或 Object Storage 的策略。

Candidate Snapshot TTL、Offer Freshness、Cache Key 与 Invalidation。

Impact Matrix 的具体工程表示以及是否/何时升级为通用 Dependency Graph。

Orchestrator 状态机、同步/异步边界、取消旧请求、消息队列是否进入 V0。

Backend API、SSE/WebSocket/Streaming、Frontend 状态映射。

测试/Evaluation、Observability、安全基线、具体技术栈、部署与 Repository 结构。

# 9. Phase 6 的直接输入与讨论约束

下一步进入 Phase 6：Flight Provider Architecture。Phase 6 应从“如何让外部航班事实数据可靠进入既有 Domain Core”出发，而不是重新讨论 Requirement、Ranking 或 LLM 的基础定位。

先定义 Provider Adapter Interface，再讨论具体供应商，避免业务代码绑定 Provider。

明确 Search Planner → Provider Adapter → External API → Raw Response → Normalization 的责任边界。

Provider Raw Response 应保留，不直接等价于 Canonical Domain Object。

必须把 Timeout / Rate Limit / Auth Error / Partial Failure / Empty Result 分开建模。

Provider Status、Coverage、Provenance 应进入可观察、可测试的数据契约。

优先讨论 V0 是否采用 Mock Provider 先跑通完整链路，再接真实 Provider，以避免外部 API 阻塞核心系统开发。

多 Provider 能力可以预留，但是否在 V0 同时接入多个真实数据源应根据复杂度、成本和测试收益决定。

# 10. 阶段性收口结论

Phase 1–5 已经把第二阶段从“产品语义”推进到“可实现架构基线”：系统边界、逻辑分层、典型请求生命周期、核心 Data Contract 原则以及 LLM 权力边界已经形成一致方向。后续讨论应在这些边界上继续具体化，而不是重新把系统退化为“一个 LLM + 一个航班 API”，也不应为了架构完整而过早引入微服务、消息队列或复杂基础设施。

从 Phase 6 开始，讨论重点转向外部航班数据接入及其可靠性工程。Provider Architecture 的设计将直接影响后续 Persistence/Cache、Incremental Recompute、Concurrency、Testing 与最终技术栈选择。

# 附录 A：本总结所依据的项目材料

1. 《机票筛选 Agent · 第一阶段正式收口 · V0》（2026-08-14）。

2. 《机票筛选 Agent 第二阶段工程架构设计》讨论流程文档（Phase 1–19 规划）。

3. 当前项目内第二阶段 Phase 1–5 的连续讨论记录与阶段结论。

# 11. Phase 6：Flight Provider Architecture

Phase 6 的目标是解决外部航班事实数据如何可靠进入既有 Domain Core。本阶段不重新定义 Requirement、Ranking 或 LLM 的基础语义，而是在 Phase 1–5 已确定的“确定性 Domain Core + 可替换 Flight Provider”架构基线上，建立 Provider Adapter Architecture。

## 11.1 Provider Layer 的定位

Provider Layer 定义为外部航班数据的 Anti-Corruption Layer（防腐层），用于隔离不同航班/OTA Provider 的 API、字段、错误码、鉴权方式和数据质量差异。

Search Planner 负责决定“搜什么”；Provider Adapter 负责决定“如何向某个具体 Provider 搜”。Requirement State 不直接绑定 Provider API 参数。

Provider 只提供航班、行程、报价等外部事实，不负责用户偏好、Hard/Soft Constraint、Ranking 或 Recommendation。

## 11.2 V0 Provider 主链路

Search Planner → SearchPlan → Provider Coordinator → FlightProvider Interface → Provider Adapter → External Provider API → ProviderRawResponse → Provider-specific Mapper → Provider-neutral Intermediate Data → Common Normalizer → Canonical Candidate Sets → Candidate Merger → CandidateSnapshot。

Provider Coordinator 在 V0 可以保持非常薄，甚至只协调一个真实 Provider；其存在主要用于保持未来多 Provider 扩展边界。

## 11.3 Provider Adapter Interface

V0 核心接口应保持小而稳定，语义上可收敛为 FlightProvider.search(SearchPlan) → ProviderSearchResult。Adapter 不接收完整 RequirementState，也不返回 Recommendation。

ProviderSearchResult 至少需要表达 provider identity、raw response/reference、execution status、data status/coverage、request metadata 与 provenance。

Provider 自身 ID 只能作为来源标识，不得成为 Canonical Segment / Itinerary 的全局业务身份。

业务代码通过统一 FlightProvider Interface 隔离具体供应商 SDK/API。

## 11.4 Raw Response 与 Candidate Snapshot：双层结构

Phase 6 对第一阶段流程做工程细化：ProviderRawResponse 与 CandidateSnapshot 明确分离。CandidateSnapshot 正式定义为经过 Provider Mapping 和 Common Normalization 后的 Canonical candidate universe；ProviderRawResponse 独立保留，不作为 Filter、Ranking 或 Impact Resolver 的直接输入。

ProviderRawResponse 主要用于 debug、provenance、Provider contract test、重新 mapping / normalization。

CandidateSnapshot 主要用于 coverage check、incremental recompute、Filter、Ranking、Recommendation 与 Relaxation。

Raw Response 与 CandidateSnapshot 可以拥有不同生命周期和后续存储策略；具体 TTL/持久化方式留到 Phase 7。

## 11.5 Provider Mapper 与 Common Normalizer 的职责边界

核心原则：Provider Mapper 负责“看懂某一家 Provider 在说什么”；Common Normalizer 负责“把已经看懂的数据统一成系统认可的 Canonical Domain”。

Provider Mapper 处理 Provider-specific 字段名、嵌套结构、单位、enum、时间格式、价格结构、错误码、分页等。

Common Normalizer 处理 provider-agnostic 的 Airport / Carrier entity resolution、Canonical enum、金额/时间类型、ID、MissingValue 和 Domain relationship。

判断一段逻辑归属的简单标准：如果换一个 Provider 后逻辑不再成立，应位于 Provider Mapper；如果仍然成立，则应进入 Common Normalizer / Domain construction。

Common Normalizer 原则上不应通过 provider_id 分支处理不同供应商，否则会退化为巨大的 Provider switch。

## 11.6 Provider-neutral Intermediate Model

V0 建议保留轻量 Provider-neutral Intermediate Data（例如 MappedSegment / MappedItinerary / MappedOffer）的职责层，但不需要复制一套与 Canonical Domain 同等复杂的模型。其目的只是将 Provider-specific schema 压缩成稳定的中间语义，再由唯一一套 Common Normalizer 构造 FlightSegment / Itinerary / Offer。

## 11.7 Missing Data 与 Mapping Quality

Provider 未提供字段应保留 not_provided；Provider 提供但无法可靠解析时应使用 unknown；不得统一粗暴折叠为 null。

Provider API 调用成功不代表所有 Raw Item 都能成功 mapping。单条 mapping 失败不应使整个查询失败。

例如 Raw 100 条、成功映射 96 条，应允许 transport/execution = SUCCESS，同时 data/mapping quality = PARTIAL，并记录 raw_count / mapped_count。

## 11.8 Provenance 与 Mapping Version

Provenance 必须贯穿 Raw → Mapped → Canonical。Offer/Segment 等关键对象应能够追踪到 provider_id、provider_request_id、provider_item/offer_id、retrieved_at、raw_record_ref 等来源。

同时预留 mapper_version 与 normalizer_version。具体版本格式后续再定，但版本能力进入 V0 契约，用于 debug、回归测试、re-normalization 与后续 cache invalidation。

## 11.9 多 Provider 的合并原则

多 Provider 结果不能简单拼接，也不能按 Provider result 粗暴去重。应分为 Segment Identity Resolution、Itinerary Identity Resolution 和 Offer Attachment / Deduplication 三层。

FlightSegment identity 基于 Canonical flight facts，而不是 Provider segment ID。V0 可使用 carrier、flight number、service date、airport pair、scheduled departure 等关键事实形成 logical identity。

Itinerary identity 基于有序 Segment identity 序列；价格不参与 Itinerary identity。

同一飞行事实可以合并，但不同商业报价必须保留为不同 Offer。

Offer 原则上不跨 Provider 合并，即使 itinerary 和价格完全相同，因为渠道、库存、舱位、退改、行李、有效期和 freshness 可能不同。

对于无法明确确认相同的 POSSIBLE_MATCH，V0 采用保守策略：宁可暂时保留两个候选，也不错误合并。

同一个 Provider 自身因 fare family 等产生的重复记录也遵循同一规则：飞行事实合并，商业差异沉到 Offer。

## 11.10 Candidate Merger 与 CandidateSnapshot

Phase 6 增加 Candidate Merger 逻辑组件。它位于 Canonical Candidate Sets 与 CandidateSnapshot 之间，负责 Segment exact identity resolution、Itinerary identity resolution、Offer attachment、duplicate control、provenance aggregation 与 coverage aggregation；它不负责 Ranking，也不决定哪个 Provider 的推荐价值更高。

CandidateSnapshot 应表现为 Canonical graph：segments、itineraries、offers 彼此通过稳定 ID 关联，而不是 ProviderAResult[] / ProviderBResult[] 的简单集合。

## 11.11 Provider Status 与 Coverage

Provider 状态与 Agent WorkflowState 必须分开。单个 Adapter 不得直接产生 SEARCH_EMPTY、DATA_INCOMPLETE 或 PROVIDER_ERROR；这些是 Orchestrator 基于一个或多个 ProviderSearchResult 汇总后的工作流结论。

相比单一巨大 Enum，Phase 6 更倾向将状态拆成两个维度：ProviderExecutionStatus 与 ProviderDataStatus。

ExecutionStatus 可表达 SUCCESS、TIMEOUT、RATE_LIMITED、AUTH_ERROR、UPSTREAM_ERROR、INVALID_RESPONSE 等。

DataStatus 可表达 COMPLETE、PARTIAL、EMPTY、UNUSABLE、UNKNOWN 等。

例如 execution=SUCCESS + data=EMPTY 表示成功执行且确无结果；execution=TIMEOUT + data=UNKNOWN 表示无法判断是否有航班。

EMPTY 必须严格：只有调用成功、查询范围明确执行、响应有效、coverage 足以支持结论且候选数为 0 时才可成立。

## 11.12 Coverage 的工程语义

Coverage 不是附属 metadata，而是 Impact Resolver 的关键输入。它至少应能表达搜索 scope、completeness 和 limitations。

scope 描述实际覆盖的机场组合、日期、舱位、乘客条件等搜索范围。

completeness 至少区分 COMPLETE / PARTIAL / UNKNOWN。

limitations 用于记录分页截断、部分机场组合不可用、部分上游 shard 失败、部分 fare 缺失等限制。

多 Provider 合并后既要保留 per-provider status/coverage，也要形成 aggregate coverage；不能因为候选数量很多就自动认为 coverage 完整。

## 11.13 Authentication 与 Secret 边界

Provider API Key、Token、签名等鉴权细节只属于 Provider Adapter / Infrastructure，不进入 Domain、Search Planner 或 Recommendation。

V0 要求凭证不硬编码、不写入普通日志、不混入 Raw provenance，并允许每个 Provider 独立配置。

具体 Secret Manager / Environment 产品选择留到 Phase 15–16。

## 11.14 Rate Limit、Timeout 与 Retry

Rate Limit 由 Adapter 识别并标准化为 RATE_LIMITED，可保留 retry_after；是否切换 Provider、继续使用旧 Snapshot 或返回 partial result 属于上层业务降级策略。

Provider 调用必须有明确 deadline。概念上应支持 connection timeout、read/response timeout 和 overall provider-call deadline；具体秒数暂不锁死。

Retry 采用 bounded retry，只针对可能恢复的瞬时网络故障、部分 5xx/timeout 等；AUTH_ERROR、INVALID_REQUEST、Schema/参数错误不得盲目重试。

Retry 应预留 backoff/jitter 能力，并记录 attempt_count、final_status、last_error_category；具体参数等真实 Provider 接入后校准。

原则：Adapter 负责技术调用/恢复策略，Orchestrator 负责业务降级策略。

## 11.15 Circuit Breaker

完整 Circuit Breaker（CLOSED / OPEN / HALF_OPEN）属于合理的未来可靠性能力，但 V0 首版在单真实 Provider、低流量场景下不强制引入。当前优先实现 timeout、bounded retry、structured ProviderStatus 与 metrics；架构上保持未来加入熔断器的空间。

## 11.16 Partial Failure 分类

Provider-level partial：多个 Provider 中部分成功、部分 timeout/error。

Response-level partial：某个 Provider 自身只返回部分搜索范围或明确报告部分上游不可用。

Mapping-level partial：Raw Response 成功，但部分记录无法映射为有效 Canonical candidate。

这三类 Partial Failure 应至少在内部状态/provenance 中可区分，避免把不同数据质量问题压缩成同一个模糊 PARTIAL。

## 11.17 Mock Provider 与真实 Provider 的 V0 策略

Phase 6 正式采用 Mock-first：架构从第一天支持多 Provider，但 MVP 优先 Mock Provider + 单个 Real Provider，不在首版同时接入多个真实数据源。这样可以避免外部 API 审批、配额、成本、文档和稳定性阻塞 Domain Core 开发。

MockFlightProvider 与 RealFlightProviderAdapter 必须实现完全相同的 FlightProvider Interface，不得在业务代码中出现特殊 if mock 分支。

Mock 至少应能稳定模拟 NORMAL、EMPTY、TIMEOUT、RATE_LIMITED、PARTIAL、INVALID_RECORDS、DUPLICATE_ITINERARIES、MULTIPLE_OFFERS、STALE_OFFER 等场景。

## 11.18 Provider Contract Test

虽然完整 Testing Strategy 留到 Phase 14，但 Phase 6 已确定每个 Provider Adapter 必须通过同一套 Contract Test，以保证 Mock 与 Real Provider 真正可替换。

合法 SearchPlan 返回合法 ProviderSearchResult。

Timeout 不得被表达为 EMPTY。

部分 Raw Item 无法映射时允许 PARTIAL，而不是整个调用崩溃。

同一 Itinerary 的不同 fare/Provider 报价形成 one itinerary + multiple offers。

Missing Data 与 invalid mapping 保持明确语义。

## 11.19 Phase 6 已确定 / 暂未确定

| 已确定 | 暂未确定（留给后续 Phase） |
| --- | --- |
| Provider Adapter / Mapper / Normalizer / Merger 的逻辑责任边界 | 具体真实航班 Provider 供应商、API 协议、价格与配额 |
| Raw Response 与 Canonical CandidateSnapshot 双层结构 | Raw / Snapshot 的实际数据库、Cache、Object Storage 与 TTL（Phase 7） |
| Provider Execution/Data Status、Coverage、Provenance 基本语义 | Timeout / Retry / Backoff 的具体数值参数（真实 Provider 验证 + Phase 11/16） |
| 多 Provider identity / merge 原则以及 Offer 保留原则 | V0 是否最终上线多个真实 Provider；首版默认单真实 Provider |
| Mock-first 与统一 Provider Contract Test | Circuit Breaker 的具体实现；V0 首版不强制 |
| 数据获取路线优先级：Mock-first；真实数据优先结构化/授权 API；Web 抓取仅作受控 fallback/验证 | 具体真实 Provider 供应商及是否需要第二 Provider，留待 Provider Evaluation / Phase 16 |

## 11.20 Phase 6 对后续 Phase 的影响

Phase 7 必须分别判断 ProviderRawResponse 与 CandidateSnapshot 的存储介质、TTL、freshness、version 与 invalidation，而不能把两者视为同一种缓存。

Phase 8 Impact Resolver 将直接依赖 CandidateSnapshot coverage / freshness，而不是读取 Provider Raw Schema。

Phase 10 Orchestrator 需要负责将一个或多个 ProviderStatus 汇总成 SEARCH_EMPTY / DATA_INCOMPLETE / PROVIDER_ERROR 等 WorkflowState。

Phase 11 将继续决定多 Provider 是否并发、整体 request deadline、取消旧请求、retry 与 race condition。

Phase 14 需要建立 Provider Contract Test、fixture、partial failure 与 mapping regression 测试。

Phase 15/16 再选择 Secret 管理、HTTP client、retry/circuit breaker library 及真实 Provider SDK/API。

## 11.21 航班数据获取途径：来源策略与 V0 决策

Phase 6 进一步补充“数据从哪里来”的工程决策。第一阶段已经明确把航班/OTA 数据 Provider 的最终供应商、API 协议、鉴权、配额、成本和调用策略留到第二阶段；第二阶段规划也明确要求 Phase 6 讨论“实际航班数据如何进入系统”。因此，数据获取途径属于 Phase 6 Provider Architecture，而具体供应商名称和最终技术采购仍可在真实接入验证及 Phase 16 技术栈阶段落定。

### 11.21.1 先区分两类航班数据

参考/相对静态数据：机场、城市、航司代码、基础航线/时刻等。适合独立维护或通过稳定数据源周期同步，不需要每次用户搜索都实时抓取。

动态 Shopping 数据：具体日期的可售行程、舱位/库存相关结果、报价、税费及 Offer freshness。此类数据必须通过 Provider Search 在请求时或按缓存策略刷新，不能仅依赖静态航班表推断。

系统应避免把“航班计划存在”误认为“当前一定可售且价格有效”。Recommendation 使用的价格/Offer 必须来自具有明确 retrieved_at、freshness 和 provenance 的动态 Provider 数据。

### 11.21.2 可选数据获取途径

| 途径 | 优势 | 主要风险/代价 | Phase 6 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构化航班 API / 聚合 Provider / GDS 类接口 | 结构稳定、机器可读、较容易获得状态码/报价/来源信息，适合 Adapter 与 Contract Test | 可能存在申请门槛、配额、费用、覆盖差异和供应商锁定 | V0 首选真实数据入口 |
| 航司/OTA 官方或授权接口 | 来源更直接，特定航司/渠道数据可能更完整 | 不同供应商协议差异大；逐家接入、鉴权、限流和维护成本高 | 可作为后续补充 Provider；不要求 V0 同时覆盖多家 |
| 网页抓取 / 浏览器自动化 | 在没有可用 API 时可作为实验性数据入口，并可用于验证页面展示与 API 结果差异 | 页面结构易变、反自动化、动态渲染、频控、维护成本、条款/授权与合规风险；难以保证长期稳定性 | 不作为 V0 主数据通道；仅在明确允许且必要时作为受控 fallback/验证手段 |
| 搜索引擎/通用网页搜索 | 适合发现公开页面和辅助人工研究 | 结果非结构化、时效和完整性不可控，无法形成可靠 Offer coverage | 不作为航班搜索事实源 |

### 11.21.3 V0 数据获取策略

开发阶段：先使用 MockFlightProvider 跑通 Search → Raw → Mapping → Normalization → Snapshot → Decision 全链路，避免真实数据源审批、配额或稳定性阻塞核心开发。

首个真实数据源：优先选择一个具有结构化、授权/合规、可程序化访问能力的航班 API Provider，通过统一 FlightProvider Interface 接入。

V0 不以网页爬取作为主链路。只有当目标站点允许自动化访问、没有更合适的结构化接口且业务确有必要时，才将 Web Adapter 作为独立 Provider 实现，并接受与 API Provider 相同的 status / coverage / provenance / contract-test 约束。

架构从第一天支持多个 Provider，但首版默认 Mock + 单真实 Provider；后续只有在覆盖率、价格质量、可靠性或成本验证表明单 Provider 不足时，再增加第二真实 Provider。

### 11.21.4 为什么不把“API + 爬虫”直接并列为默认双通道

API 与网页抓取在工程可靠性上不是同一级别的数据入口。若默认同时依赖两者，V0 会提前引入页面解析、浏览器自动化、反自动化处理、额外去重、来源冲突、页面改版监控和合规检查，显著扩大 Provider Layer 的复杂度。因此 Phase 6 的结论不是排除 Web 数据源，而是把它降级为“独立、可替换、受控的 Provider 实现”，不让 Domain Core 感知其获取方式。

### 11.21.5 Provider 选择标准

Coverage：是否覆盖 V0 所需的中国大陆境内航线、机场组合、日期范围与目标舱位。

Freshness：报价/库存更新速度，以及是否能判断 Offer 的有效时间。

Data Contract Quality：字段完整性、稳定性、错误码、分页、唯一标识和 provenance 能力。

Reliability：成功率、延迟、限流、超时、维护窗口和 SLA/可观察性。

Access & Compliance：是否允许程序化访问，授权/条款是否支持项目使用；凭证与调用方式是否清晰。

Cost & Quota：调用价格、免费/测试额度、并发与日/月配额，以及是否会限制原型迭代。

Integration Cost：SDK/HTTP 接入难度、文档质量、Sandbox/测试环境、Contract Test 可构建性。

Vendor Lock-in：Provider-specific 字段是否能被 Adapter/Mapper 隔离，未来替换数据源的成本是否可控。

### 11.21.6 API Provider 与 Web Provider 的统一抽象

无论底层数据通过 API、官方接口还是受控 Web 获取，上层都不应改变。所有真实数据源统一实现 FlightProvider Interface，输出 ProviderSearchResult，并进入既有 ProviderRawResponse → Provider Mapper → Common Normalizer → Candidate Merger 链路。

因此可以存在 ApiFlightProviderAdapter、AirlineOfficialAdapter、WebFlightProviderAdapter 等实现，但 Search Planner、CandidateSnapshot、Filter、Ranking 和 Recommendation 不得通过 if/else 判断“数据是 API 还是爬虫来的”。

### 11.21.7 Web 获取若进入后续版本的额外约束

必须先确认目标站点的访问许可、服务条款和适用合规要求；不把绕过访问控制或反自动化机制作为系统能力目标。

页面结构/选择器变化必须被视为 Provider schema change，并通过 fixture / mapping regression test 检测。

必须设置更严格的 timeout、rate limit、并发控制和失败隔离；页面抓取失败不得解释为 NO_FLIGHTS。

必须保留页面抓取时间、目标来源、原始响应/快照引用与 mapper_version，便于 provenance 和故障定位。

如果 Web Provider 的稳定性无法满足搜索链路要求，应允许其被关闭而不影响 Domain Core 或其他 Provider。

### 11.21.8 数据获取途径的阶段结论

Phase 6 正式收口为：V0 采用“Mock-first + 一个结构化、授权的真实 Flight API Provider”作为默认数据获取路线；航司/OTA 官方接口可作为后续 Provider 扩展；网页抓取/浏览器自动化不作为默认主数据通道，只在明确允许、确有必要且能接受其稳定性成本时，以独立 Web Provider Adapter 的形式接入。所有来源必须被统一 Adapter/Mapper/Status/Coverage/Provenance 契约隔离。

Phase 6 只确定“获取途径的优先级和架构边界”，不在此处提前锁定某一家供应商。具体真实 Provider 的候选名单、接口能力、中国大陆覆盖、价格/配额、授权条件和实测延迟，应在进入真实接入前做 Provider Evaluation，并在 Phase 16 的技术栈/供应商决策中最终确认。

# 12. Phase 1–6 合并后的阶段性架构基线

截至 Phase 6，V0 可进一步概括为：确定性 Domain Core + 可替换 LLM Capability + 可替换 FlightProvider Interface + Mock-first / 结构化 API 优先的数据获取策略 + Raw/Canonical 双层数据入口 + Canonical CandidateSnapshot + 版本化状态/覆盖范围 + Orchestrator 编排。

Flight Provider 已从抽象的“外部数据源”细化为可测试的 Anti-Corruption Layer：外部 Provider 的字段、协议、鉴权、错误与数据质量差异被限制在 Adapter / Mapper 边界内；下游 Domain / Decision Engine 只消费 Canonical Contract。

# 机票筛选 Agent
第二阶段 Phase 7：Persistence / Database / Cache
阶段性收口总结 · V0

适用范围：中国大陆境内机票 V0 原型
用途：作为 Phase 8（Impact Resolver / Incremental Recompute）及后续第二阶段讨论的直接上游输入
整理日期：2026-08-15

# 0. 文档定位与上游约束

本文件汇总第二阶段 Phase 7 的全部讨论结论。Phase 7 不重新定义第一阶段已经收口的产品语义，而是在 Phase 1–6 已确定的工程基线上，设计 Requirement State、Conversation / Session、Patch History、Candidate Snapshot、Provider Raw Response、Canonical Flight Data、Derived Feature、Ranking Result、Recommendation Result 等对象的存储定位、生命周期、缓存复用、版本与一致性策略。

直接上游基线包括：Candidate Snapshot 必须 non-destructive；FlightSegment / Itinerary / Offer 分层；Raw / Normalized / Derived 分层；Requirement、Snapshot 与下游计算结果显式版本关联；Phase 6 已进一步明确 ProviderRawResponse 与 CandidateSnapshot 分离，CandidateSnapshot 是经 Mapping、Normalization、Merger 后形成的 Canonical candidate universe，Coverage / Freshness / Provenance / mapper_version / normalizer_version 均是后续工程的重要输入。

# 1. Phase 7 核心设计原则

不按“数据类型”简单决定存储位置，而按权威性、生命周期、重建成本、访问模式与诊断价值决定。

Database 管状态；Cache 管性能；Evidence / Blob Storage 管原始证据和大对象；Memory 管单次执行过程。

Cache 是优化层，不应成为 correctness dependency；缓存丢失不能导致 Requirement 等权威业务状态丢失。

CandidateSnapshot 不是普通缓存条目，而是 Versioned Reusable Computational State（版本化、可复用计算状态）。

ProviderRawResponse 与 CandidateSnapshot 必须采用独立生命周期和存储策略。

动态 Canonical Flight Data 默认归属于 CandidateSnapshot，不额外建立一套长期动态航班事实数据库。

V0 逻辑上保持 Persistent State / Computational Cache / Evidence Store 三类边界，但物理上不强制一开始部署三套基础设施。

# 2. 数据分类与 Storage Decision

| 对象 | 逻辑定位 | V0 推荐存储 | 核心理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Conversation / Session | 权威交互状态 | Persistent DB | 会话恢复、当前版本引用与工作流元数据 |
| RequirementState | 权威业务状态 | Persistent DB | 不能因重启或缓存淘汰丢失；显式 version |
| PatchHistory | 不可变状态变化记录 | Persistent DB / append-only | 审计、diff、replay、Evaluation；不要求完整 Event Sourcing |
| City / Airport / Carrier | Reference Data | Persistent / Reference Store | 相对静态，可独立维护或周期同步 |
| ProviderRawResponse | Evidence / Diagnostic Data | 短期 Evidence Store；V0 可 DB JSON / local blob | debug、provenance、contract test、re-mapping；不直接进入决策链 |
| CandidateSnapshot | 版本化可复用计算状态 | Durable representation + 可选 Hot Cache | coverage、增量重算、Filter、Ranking、Relaxation 的关键资产 |
| Dynamic Canonical Flight Data | Snapshot 内部 Canonical graph | 随 Snapshot 保存 | 避免建立第二套动态航班事实状态 |
| DerivedFeature | 可重建派生计算 | Memory / Cache / Snapshot-associated | 确定性可重算，需保留依赖与版本 |
| ConstraintEvaluation | 执行证据 | Cache / execution state | Recommendation / Explanation 有效期间可读取 |
| RankingResult | 短生命周期派生结果 | Memory / short-lived Cache | 偏好修改频繁，可快速重算 |
| RankingFeatureContribution | 解释证据 | Cache / evidence | 用于 Explanation / Evaluation，不需全部永久保存 |
| RecommendationResult | 用户可见交互历史 | 会话级轻量持久化 | 保留用户当时看到的推荐及其引用关系 |
| Logs / Trace / Metrics | Observability | 独立 Observability storage | 不应污染 Domain Primary DB |

# 3. RequirementState、PatchHistory 与 Conversation

## 3.1 RequirementState

RequirementState 是“用户当前有效需求”的权威状态。Persistent Database 是主存储；Memory 只保存当前请求工作副本，Cache 可用于读取加速但不是权威来源。RequirementState 必须显式 version。

## 3.2 PatchHistory

采用 Current Requirement State + append-only Patch Log。PatchHistory 记录“为什么状态变成现在这样”，用于审计、调试、Patch replay 与 Evaluation。V0 不升级为完整 Event Sourcing。

## 3.3 Conversation / Session

Conversation 是交互容器，Requirement 是业务状态，两者不得合并成一个巨大 JSON。Conversation 可保存 conversation_id、created_at、last_active_at、current_requirement_version、workflow metadata 等；Requirement 继续保持独立 Domain Contract。

# 4. ProviderRawResponse 与 Evidence Storage

ProviderRawResponse 主要服务 debug、provenance、Provider contract test、mapping regression 与 re-normalization。其典型特征是体积较大、访问频率较低、重复度高，因此不建议作为 Primary Database 的长期核心业务数据。

V0 开发阶段可以使用 DB JSON、local blob 或短期文件实现；数据量扩大后推荐演进为“DB 保存 metadata / reference，Object Storage 保存 raw payload”。Raw Response 与 CandidateSnapshot 的生命周期必须保持独立。

Raw Response 的 identity 必须包含 provider_id / provider_request_id 等来源信息；CandidateSnapshot 则不绑定单一 Provider，而保存 provider_sources[]、per-provider coverage/status 与 aggregate coverage。

# 5. CandidateSnapshot 的工程定位

CandidateSnapshot 正式定位为 Versioned Reusable Computational State，而不是简单 Redis key。它保存经 Provider Mapping、Common Normalization、Candidate Merger 后的 Canonical candidate universe，并以 graph 形式组织 segments、itineraries、offers。

Snapshot 需要保存或关联 snapshot_id、created_from_requirement_version、search_plan / search fingerprint、requested_scope、actual_coverage、created_at、freshness、provider_sources、mapper_version、normalizer_version、lineage 等信息。

Requirement version 改变不自动使 Snapshot 失效。Snapshot 是“由某个 Requirement version 创建”，但可以在 Coverage、Freshness 与 Version Compatibility 满足时服务后续 Requirement version。

# 6. Snapshot Lifecycle 与 Freshness

## 6.1 三种不同时间概念

Retention：回答 Snapshot / Raw 数据还要不要物理保存。

Structural Freshness：回答 Segment / Itinerary 等航班结构事实是否仍足够新。

Offer Freshness：回答价格、库存、fare conditions 等商业报价是否仍足够新。

因此完全允许出现 structural_freshness = FRESH、某些 Offer = STALE 的状态。Offer freshness 不反向决定 Segment / Itinerary 是否有效。

## 6.2 FRESH / STALE / EXPIRED / PURGED

| 状态 | 语义 | 典型行为 |
| --- | --- | --- |
| FRESH | 可直接用于当前决策 | 正常 Filter / Rank / Recommend / Explain |
| STALE | 可能已变化但仍有参考价值 | 条件复用、标记陈旧、必要时 refresh |
| EXPIRED | 不能作为当前事实依据 | 不直接发布当前有效报价，但可保留历史/debug |
| PURGED | 物理数据已删除 | 不再可读取；属于存储生命周期而非业务 freshness |

生命周期可概括为 CREATED → FRESH → STALE → EXPIRED → RETAINED_FOR_HISTORY → PURGED。

## 6.3 Refresh 策略

Freshness 失效优先触发 Refresh，而不是 Full Search。若 Provider 支持，应优先刷新特定 Itinerary / Offer；只有 coverage 不足、结构数据失效或 Provider 能力不支持局部刷新时才重新 Full Search。

V0 采用 on-demand / lazy refresh：用户再次操作时检查 freshness，再决定 reuse / refresh / search；不后台持续刷新所有活跃 Snapshot，以避免 Provider 成本、Rate Limit、并发和 cache churn。

具体 TTL 分钟数不在 Phase 7 锁死。只确定 policy framework，例如 snapshot_structural_ttl、offer_fresh_ttl、offer_expire_ttl、snapshot_retention_ttl、raw_response_retention_ttl；数值待真实 Provider Evaluation 后校准。

# 7. Snapshot Identity、Cache Key 与 Coverage Lookup

## 7.1 Snapshot ID 与 Search Fingerprint 分离

snapshot_id 唯一标识一次实际产生的 Snapshot；search_fingerprint 用于判断多个 Snapshot 是否属于同一搜索空间。相同 fingerprint 在不同时间可以产生多个不同 snapshot_id。

Fingerprint 基于 SearchPlan / Search Scope，而不是完整 Requirement。只有真正改变 Provider 查询空间的维度才应进入 fingerprint；Ranking preference、Explanation style 等下游语义不进入。某个 Requirement 字段是否进入 fingerprint 取决于 Search Planner 是否把它下推为 Provider 查询条件。

## 7.2 Requested Scope 与 Actual Coverage

Snapshot 必须同时保存 requested_scope 与 actual_coverage。Provider partial failure、分页截断、部分机场组合失败等都可能导致实际覆盖小于请求范围。Impact Resolver 判断复用时必须看 actual_coverage，而不是只看原始 SearchPlan 或候选数量。

## 7.3 Cache Lookup 不是简单 Exact-Key Hit

V0 推荐两级查找：先按 fingerprint / 粗粒度 scope 找到候选 Snapshot，再由代码执行 coverage.covers(required_scope)、freshness acceptable、pipeline version compatible 等检查，选出 Best Reusable Snapshot。

Snapshot Usability = Coverage + Structural Freshness + Offer Freshness + Version Compatibility

# 8. Versioning、Invalidation 与 Lineage

Invalidation 优先采用 logical invalidation，而不是立即物理删除。至少应能区分 CONTENT_STALE、VERSION_INCOMPATIBLE、COVERAGE_INSUFFICIENT、RETENTION_EXPIRED 等原因。

mapper_version、normalizer_version、feature_engine_version 等用于判断旧数据能否继续复用。例如 normalizer 升级后，旧 Raw Response 可能仍有效，但旧 Snapshot 可被标记为与当前 pipeline 不兼容，并从 Raw 重新 normalise 生成新 Snapshot。

Snapshot 刷新优先产生新 version / 新 snapshot_id，并保留 parent_snapshot_id 等 lineage，而不是原地覆盖已发布 Snapshot。V0 采用“完整新 Snapshot version”的简单模型，不实现 base + delta snapshot；底层存储以后可优化 dedup。

# 9. DerivedFeature 与下游计算缓存

DerivedFeature 是可重建的确定性计算资产，默认进入 Memory / Cache，不作为长期权威数据。应保留 based_on_snapshot_id、source_entity_version、feature_engine_version 等依赖信息，为 Phase 8 的 incremental recompute 提供依据。

RankingResult 通常只在 Request Memory / short-lived Cache 中保存；RankingFeatureContribution 与 ConstraintEvaluation 在 Recommendation / Explanation 有效期间需要可读取，但无需永久保存全部候选的完整贡献数据。

# 10. V0 物理存储架构策略

逻辑上保留 Persistent State Store、Computational Cache、Evidence Store 三类边界；物理上采用克制的 MVP 实现，避免为架构完整提前部署 Redis、Object Storage 等额外基础设施。

| 逻辑层 | V0 首版实现 | 未来演进 |
| --- | --- | --- |
| Persistent State | Primary Database | 继续作为权威持久化层 |
| Computational Cache | In-process Cache + Snapshot Repository | 出现多实例/性能瓶颈后可引入 Redis |
| Evidence Store | DB JSON / local blob | Raw payload 增长后迁移 Object Storage |

CandidateSnapshot 逻辑上采用 durable representation + hot cache copy。V0 首版可以直接让 Primary DB 承载 durable Snapshot，并使用进程内缓存保存热点 Snapshot / DerivedFeature；Redis 是性能优化而不是正确性依赖。

# 11. Repository Boundary

虽然 V0 物理存储可以简单，但代码必须从第一天通过 Repository / Store abstraction 隔离底层实现，避免 Application / Domain 直接散落 db.query、redis.get 等调用。

RequirementRepository

ConversationRepository

SnapshotRepository（应提供 findReusableSnapshot(requiredScope, policy) 等语义接口）

RawResponseStore

RecommendationRepository

这样未来从 DB-only 升级为 DB + Redis、从 DB JSON 升级为 Object Storage 时，不需要修改 Domain / Application 的核心契约。

# 12. Retention / Cleanup Policy

| 数据 | Retention 原则 | 清理策略 |
| --- | --- | --- |
| RequirementState / PatchHistory | 随 Conversation 保持完整 | 不使用普通 TTL 自动清除；会话删除时再按策略处理 |
| CandidateSnapshot | EXPIRED 后继续保留 retention window | 先失去决策有效性，后 PURGE |
| ProviderRawResponse | 默认较短 retention | 异常样本、fixture、Evaluation evidence 可长期保留 |
| Derived / Evaluation / Ranking | 短生命周期 | 随对应 execution / Snapshot / Recommendation 淘汰 |
| RecommendationResult | 会话级轻量历史 | 保留 result + refs，不复制整套 Flight / Offer |

统一原则：权威状态按会话生命周期保存；可重建计算状态按复用价值保留；Raw Evidence 按诊断价值保留；临时计算结果尽快淘汰。具体 retention 时长不在本 Phase 锁死。

# 13. 事务与一致性边界

## 13.1 Requirement Commit 与下游计算分离

用户 Patch 一旦通过 validation 并被接受，应先原子提交新的 RequirementState version 与 PatchHistory。后续 Search / Snapshot / Filter / Ranking 失败，不得回滚用户已经确认的 Requirement。

推荐事务边界：PatchHistory append + RequirementState version update + Conversation.current_requirement_version update 原子提交。

## 13.2 Snapshot Publication

Snapshot build 中间态不得被当作可复用 Snapshot。逻辑上采用 BUILDING → PUBLISHED；只有 Canonical graph、coverage、provenance、version metadata 均构造完成后才可发布给 Impact Resolver / Filter / Ranking。Raw Response 保存与 Snapshot publish 不要求处于同一分布式事务。

## 13.3 Recommendation Publication 与 Version Guard

任何异步或较慢的计算结果在发布为 current recommendation 前必须检查 based_on_requirement_version。若用户已经从 v12 修改到 v13，v12 的结果可以保留用于 tracing，但不得覆盖 v13 的当前结果。

## 13.4 V0 一致性机制

优先使用本地数据库事务 + explicit version check + idempotent write。

V0 不引入 2PC、Saga Framework 或其他分布式事务机制。

关键操作预留稳定 operation identity，例如 patch_operation_id、provider_request_id、snapshot_build_id、ranking_run_id，防止重复提交和重复 append。

失败本身应落成结构化状态；例如 Provider timeout 后 Requirement 仍保持新版本，同时记录 ProviderStatus / WorkflowState / last_successful_snapshot。

# 14. Phase 7 最终阶段结论

RequirementState、Conversation、PatchHistory 属于权威持久化状态；PatchHistory 采用 append-only，但 V0 不做完整 Event Sourcing。

ProviderRawResponse 是独立 Evidence Data；CandidateSnapshot 是 Canonical、版本化、可复用计算状态，两者生命周期和存储策略必须分离。

动态 FlightSegment / Itinerary / Offer 默认属于 CandidateSnapshot；City / Airport / Carrier 等相对静态 Reference Data 独立持久化。

Snapshot freshness 至少区分 Structural Freshness 与 Offer Freshness，并与物理 Retention / Purge 分离。

STALE 不等于不可用；系统可以在适当场景复用结构数据并刷新关键 Offer。

V0 优先 on-demand / lazy refresh，不持续后台刷新所有 Snapshot；具体 TTL 数值待真实 Provider 验证。

Snapshot ID 与 Search Fingerprint 分离；Fingerprint 基于 SearchPlan / Search Scope，不基于完整 Requirement。

requested_scope 与 actual_coverage 分离；Snapshot reuse 是 coverage compatibility 判断，不是简单 cache-key exact hit。

Snapshot Usability 由 Coverage、Freshness、Version Compatibility 共同决定；Requirement version 改变不自动使 Snapshot 失效。

Invalidation 优先 logical invalidation；mapper / normalizer / feature 等 pipeline version 参与兼容性判断。

Snapshot refresh 产生新 version 并保留 lineage；V0 不实现复杂 delta snapshot。

Cache 是性能优化而不是 correctness dependency；V0 首版可采用 Primary DB + in-process cache + DB JSON/local blob，Redis/Object Storage 按实际瓶颈升级。

通过 Repository abstraction 隔离数据库、缓存和 Evidence Store，Domain / Application 不直接依赖具体存储产品。

Retention 按数据价值分类；权威状态、Snapshot、Raw Evidence、临时计算结果使用不同清理策略。

Requirement commit 与派生计算分离；下游失败不回滚用户已经确认的 Requirement。

Snapshot 只有 PUBLISHED 后才可使用；Recommendation 发布前必须执行 requirement version guard。

V0 使用本地事务、版本检查、幂等写入解决一致性，不提前引入分布式事务。

# 15. 暂未锁定的问题

Primary Database、Redis、Object Storage 的具体产品与部署方式（Phase 16/17）。

Snapshot structural TTL、Offer fresh/expire TTL、Raw retention 等具体数值（真实 Provider Evaluation 后校准）。

是否以及何时引入独立 Redis（依据多实例部署、Snapshot 热点与实测 DB latency）。

是否以及何时引入 Object Storage（依据 Raw payload / fixture / Web snapshot 的实际规模）。

更细粒度 DerivedFeature dependency graph 与具体 invalidation 路径（Phase 8）。

多 Provider 并发、请求取消、race condition、retry 的完整并发模型（Phase 11）。

# 16. 对 Phase 8 的直接输入

Phase 8：Impact Resolver / Incremental Recompute 应直接使用本 Phase 已确定的 storage semantics，不再重新定义 Snapshot 的基础生命周期。

输入包括 PatchSet、Current RequirementState、可复用 CandidateSnapshot、actual_coverage、structural/offer freshness、pipeline version compatibility。

Impact Resolver 需要输出 SEARCH / ENRICH / DERIVED / FILTER / RANK / RECOMMEND / EXPLAIN 等最小失效范围。

Phase 8 应优先实现明确的 Impact Matrix，并利用 SnapshotRepository.findReusableSnapshot / coverage.covers 等能力；是否升级通用 Dependency Graph 另行评估。

Phase 8 必须保持 logical invalidation、non-destructive Snapshot、version guard 与局部 refresh 优先等 Phase 7 结论。

# 17. Phase 8：Impact Resolver / Incremental Recompute

Phase 8 的目标是把第一阶段已经确定的 Impact Matrix 转换为可编码、可测试的工程设计：当 Requirement、Snapshot freshness、pipeline version 等发生变化时，由确定性的 Impact Resolver 判断现有计算资产哪些仍可复用、哪些失效，并生成满足新状态所需的最小执行计划。本阶段直接继承 Phase 7 的 storage semantics：CandidateSnapshot 保持 non-destructive；Snapshot 复用依据 actual_coverage、freshness 与 pipeline version compatibility；logical invalidation、局部 refresh 优先和 requirement version guard 均继续成立。

## 17.1 Impact Resolver 的工程定位

Impact Resolver 定位为确定性的执行计划决策器，而不是执行器。它负责 Planning；真正的 Search、Refresh、Enrich、Derived、Filter、Rank、Recommend、Explain 由后续 Orchestrator 执行。

Patch 本身不等于 Impact。同一个 Requirement Patch 在不同 Snapshot coverage、freshness、data availability 与 pipeline version 条件下，可以产生不同的 ImpactDecision。

Impact Resolver 不调用 Provider、不调用 LLM、不直接修改 RequirementState、不修改 Snapshot，也不发布 Recommendation；在相同输入与 policy 下应产生语义稳定、可单元测试的决策。

V0 不采用“字段名 → 固定重算层”的简单规则，而采用“语义变化 → 所需数据范围 → 现有资产可用性 → 最小恢复动作 → 下游失效闭包”的决策模式。

## 17.2 V0 Impact Matrix 的总体策略

V0 正式采用 Explicit Impact Matrix + Dependency Metadata + Downstream Closure。不实现通用 Dependency Graph / Reactive Computation Framework，但也避免把逻辑写成不可维护的巨大 if/else。

| Semantic Impact Category | 典型变化 | 初始理论影响 |
| --- | --- | --- |
| PREFERENCE_ONLY | 价格更重要、机场/航司偏好权重变化 | RANK |
| ELIGIBILITY_ONLY | 必须直飞、最高价格、最晚到达等 Hard Constraint | FILTER |
| SEARCH_SCOPE | 日期、路线、乘客、舱位等改变 Provider 查询空间 | SEARCH |
| DATA_REQUIREMENT | 新增当前 Snapshot 未包含的判断字段 | ENRICH / SEARCH |
| PRESENTATION_ONLY | 解释或展示层变化 | EXPLAIN |
| REMOVE_OR_RELAX | 删除或放宽 Hard Constraint | 通常 FILTER |
| PIPELINE_CHANGE | mapper / normalizer / feature engine 版本变化 | REBUILD / DERIVED |

上述分类只决定初始理论影响，最终是否 Search / Refresh / Enrich 必须继续检查当前资产。例如 Hard Constraint 收紧或放宽时，只要 CandidateSnapshot 的 actual_coverage 已覆盖新 Requirement 所需候选空间，即可复用 non-destructive Snapshot 并重新 Filter；只有 coverage 不足时才触发 Search。

## 17.3 Coverage、Search、Enrich 与 Refresh 的边界

Coverage 判断应作为独立能力。Impact Resolver 根据新的 Requirement / SearchPlan 形成 required_scope，再通过 coverage.covers(required_scope) 判断当前 Snapshot 是否覆盖；不能仅凭候选数量、requested_scope 或 ProviderStatus=PARTIAL 推断不可复用。

CoverageDecision 至少需要表达 COVERED / PARTIALLY_COVERED / NOT_COVERED / UNKNOWN，并能够携带 missing_dimensions 与 limitations。

SEARCH 用于重新建立或扩展候选宇宙；ENRICH 用于在不重建完整候选宇宙的情况下，为已有 Segment / Itinerary / Offer 补充缺失字段。若 Provider 不支持 enrichment，则再根据能力退化为 Search 或 DATA_INCOMPLETE，而不是无限重搜。

Freshness 失效优先 REFRESH，而不是 Full Search。结构数据仍有效但部分 Offer stale 时，优先刷新相关 Offer；只有 structural coverage/freshness 不足或 Provider 不支持局部刷新时才 Full Search。

Pipeline incompatibility 不自动等于 Search。若 Raw Evidence 仍可用，可通过 REBUILD_FROM_RAW 重新 mapping / normalization 产生新 Snapshot；只有 Raw 不可用且旧 Snapshot 不兼容时才需要重新访问 Provider。

## 17.4 最小数据动作模型

V0 将数据恢复动作显式区分为以下类型，并优先选择满足 correctness 的最低成本动作：

REUSE：现有 Snapshot / Feature / Evaluation 可直接复用。

REFRESH：刷新已有 Itinerary / Offer 的动态事实或 freshness。

ENRICH：补充已有候选缺失的判断维度。

REBUILD_FROM_RAW：复用仍有效的 ProviderRawResponse，重新 mapping / normalization / merge。

SEARCH：当前资产无法覆盖所需搜索空间或无法恢复时，重新调用 Provider 建立新 Snapshot。

原则上的成本优先级可理解为 REUSE < local recompute < REFRESH < ENRICH < REBUILD_FROM_RAW < SEARCH。该顺序不是要求每次机械逐级尝试，而是用于约束 Resolver：正确性优先，在正确性满足时尽量避免不必要的外部搜索。

## 17.5 Incremental Recompute 的粒度

V0 不只实现 Stage-level invalidation，也不升级为任意字段级 DAG。正式采用：Stage-level Impact + Feature Group-level Invalidation + Affected Entity IDs + Affected Constraint IDs。

Stage Level：判断 DERIVED / FILTER / RANK / RECOMMEND / EXPLAIN 是否需要执行。

Feature Group Level：DerivedFeature 可按 SCHEDULE_FEATURES、PRICE_FEATURES、STRUCTURE_FEATURES、AIRPORT_FEATURES、CARRIER_FEATURES、OFFER_FEATURES 等组失效。

Entity Instance Level：Refresh 或数据变化可限定 affected_offer_ids / itinerary_ids / segment_ids，避免单个 Offer 变化导致整个 Snapshot 全量重算。

Constraint Level：Hard Constraint Patch 可只重新计算 affected_constraint_ids；未受影响的 ConstraintEvaluation 可复用。

## 17.6 DerivedFeature Dependency 设计

V0 采用显式 Feature Registry + Feature Group Dependency Metadata，而不是通用字段级 Dependency Graph。每个 DerivedFeatureDefinition 语义上应能表达 feature_name、feature_group、dependencies、compute_scope 与 feature_engine_version。

ENTITY_LOCAL：只依赖单个实体，例如某 Segment duration 或某 Offer 的价格派生值。

ITINERARY_AGGREGATE：依赖一个 Itinerary 内多个 Segment，例如 total_duration、stop_count、connection duration。

SNAPSHOT_RELATIVE：依赖候选全集的相对特征；V0 允许该 Feature Group 在当前 Snapshot 范围内整体重算，不追求复杂局部数学更新。

核心 DerivedFeature 应尽量基于 CandidateSnapshot，而不是基于 Filtered View。eligible-set 内的相对归一化、feature contribution 等更适合由 Ranking Engine 处理，避免形成 Derived → Filter → Derived 的循环依赖。

## 17.7 Preference Change 与 Feature Change 分离

Ranking Preference / Importance 的变化不等于 DerivedFeature 变化。例如用户仅把“价格更重要”从 MEDIUM 调整为 HIGH，而 price feature 本身未变化，则应复用 Snapshot 与 DerivedFeature，仅重新计算 Ranking contribution、排序、Recommendation 与 Explanation。

因此 Ranking-only Patch 的典型路径正式确定为：REUSE Snapshot / Features → RANK → RECOMMEND → EXPLAIN，不重新 Search、Filter 或 Derived。

## 17.8 Downstream Closure

Impact Resolver 在得到初始 invalidation 后，通过一套小型静态依赖关系计算 downstream closure。V0 不需要 DAG scheduler，但必须避免遗漏下游重算。

SEARCH / REBUILD 产生新 Snapshot 后，通常使相关 DERIVED、FILTER、RANK、RECOMMEND、EXPLAIN 失效。

DERIVED 变化可能影响 FILTER 和/或 RANK，再继续传播到 RECOMMEND、EXPLAIN。

FILTER 变化会影响 RANK、RECOMMEND、EXPLAIN。

RANK 变化会影响 RECOMMEND、EXPLAIN。

RECOMMEND 变化会影响 EXPLAIN。

PRESENTATION_ONLY 变化可以只执行 EXPLAIN。

## 17.9 ImpactDecision Contract

ImpactDecision 是不可变、可追踪的执行计划。最终字段名称留待代码 Schema 定稿，但 V0 Contract 至少应包含以下语义：

Identity / Version：decision_id、conversation_id、based_on_requirement_version、target_requirement_version。

Decision Evidence：change_summary、reason_codes[]。

Snapshot Reuse Decision：reusable_snapshot_id、snapshot_action、coverage_status、freshness_status、version_compatibility。

Data Action：NONE / REFRESH / ENRICH / REBUILD_FROM_RAW / SEARCH，以及 refresh_scope、enrich_scope、required_search_scope 等必要范围。

Compute Invalidation：invalidated_feature_groups[]、affected_entity_ids[]、affected_constraint_ids[]，以及 FILTER / RANK / RECOMMEND / EXPLAIN 是否执行。

Execution Guard：expected_requirement_version、expected_snapshot_id/version 等发布与执行保护条件。

Snapshot 的处理语义与外部数据动作保持区分：例如 normalizer 升级可以是 snapshot_action=REBUILD + data_action=REBUILD_FROM_RAW；Offer stale 可以是新 Snapshot version + REFRESH；路线变化通常是 REPLACE + SEARCH。

## 17.10 Reason Code

Reason Code 不只是日志信息，而是 ImpactDecision 的结构化证据，用于测试、Tracing 和解释系统为什么进行了昂贵动作。V0 可建立稳定枚举，至少覆盖以下类别：

Requirement：REQUIREMENT_SEARCH_SCOPE_CHANGED、HARD_CONSTRAINT_CHANGED、SOFT_PREFERENCE_CHANGED、PRESENTATION_ONLY_CHANGED。

Coverage：SNAPSHOT_NOT_FOUND、COVERAGE_INSUFFICIENT、COVERAGE_UNKNOWN。

Freshness：STRUCTURAL_DATA_STALE、OFFER_DATA_STALE、SNAPSHOT_EXPIRED。

Pipeline：MAPPER_VERSION_INCOMPATIBLE、NORMALIZER_VERSION_INCOMPATIBLE、FEATURE_VERSION_INCOMPATIBLE。

Data Capability：REQUIRED_FIELD_MISSING、ENRICHMENT_AVAILABLE、ENRICHMENT_UNAVAILABLE。

Evidence：RAW_RESPONSE_REUSABLE、RAW_RESPONSE_UNAVAILABLE。

具体 enum 命名可在代码实现阶段调整，但“为什么失效/为什么 Search”必须可机器验证，不能只存在自由文本日志中。

## 17.11 Requirement Version、Execution Stale 与 Asset Stale

Phase 8 正式区分 Execution Stale 与 Asset Stale。旧 Requirement version 上启动的 execution 在新版本出现后可能已经 superseded，因此不能直接发布为 current result；但它产生的 Snapshot 并不因此自动失效，只要 coverage、freshness 与 pipeline compatibility 仍满足新 Requirement，就可以成为后续版本的可复用计算资产。

典型场景：v12 首次 Search 尚未结束，用户产生 v13 的 preference-only Patch。v12 Search 返回后可以发布 Snapshot，但不得发布 v12 Recommendation；v13 的 Resolver 可检查该 Snapshot 是否覆盖 v13，若覆盖则直接复用并执行 Ranking。

## 17.12 Version Guard 与并发保护

V0 至少在三个关键位置执行 version guard：

执行昂贵动作前：若 ImpactDecision 所基于的 Requirement 已被新版本 supersede，可直接取消尚未开始的 Search / Enrich / Refresh。

昂贵阶段完成后：Provider Search / Refresh 返回时再次检查版本；旧执行可以保存 Raw Evidence 或有复用价值的 Snapshot，但不继续无意义的下游发布。

最终 Recommendation publication 前：based_on_requirement_version 必须仍满足当前发布条件，旧版本结果不得覆盖新版本 current recommendation。

用户连续快速输入时，每个被接受的 Patch 仍应正确提交 Requirement version；执行层可以 supersede / coalesce 未开始的旧计划。已经发出的 Provider 请求能取消则取消，不能取消则依靠 version guard 防止 race condition。完整 cancellation / async 模型留到 Phase 11。

## 17.13 Idempotency、Operation Identity 与失败处理

Impact Resolver 本身保持纯决策、无 side effect；Orchestrator 执行 ImpactDecision。

预留 impact_decision_id，并与 patch_operation_id、provider_request_id、snapshot_build_id、ranking_run_id、recommendation_run_id 等 operation identity 建立 tracing 关系。

Requirement 一旦 validation 通过并 commit，新版本不会因为后续 Search / Refresh / Filter / Ranking 失败而回滚。

执行失败应转成结构化 ProviderStatus / WorkflowState / execution status，并保留 last_successful_snapshot 等可恢复信息；WorkflowState 的正式状态转换由 Phase 10 讨论。

Partial coverage 不得机械触发 Full Search。只要 actual_coverage.covers(required_scope) 成立，当前 Requirement 仍可能安全复用该 Snapshot，避免 PARTIAL → SEARCH → PARTIAL 的循环。

## 17.14 Impact Resolver V0 核心算法

1. 读取 Old RequirementState、New RequirementState / PatchSet 与当前执行上下文。

2. 计算 semantic diff / Change Event，并分类为 preference、eligibility、search scope、data requirement、presentation、pipeline change 等影响类型。

3. 构造当前 Requirement 所需的 Search/Data Scope。

4. 通过 SnapshotRepository 查找候选可复用 Snapshot。

5. 检查 actual coverage、structural freshness、offer freshness、pipeline compatibility 与 required data availability。

6. 选择最小数据动作：REUSE / REFRESH / ENRICH / REBUILD_FROM_RAW / SEARCH。

7. 计算 Feature Group invalidation 与 affected entity scope。

8. 计算 affected constraint scope。

9. 应用 downstream closure，得到 FILTER / RANK / RECOMMEND / EXPLAIN 的最终执行集合。

10. 附加结构化 reason_codes 与 version / snapshot execution guards。

11. 输出不可变 ImpactDecision，由 Orchestrator 执行。

## 17.15 Phase 8 最终阶段结论

1. V0 使用 Explicit Impact Matrix，不实现通用 Dependency Graph；通过 Dependency Metadata 与 Downstream Closure 保持可扩展性。

2. Impact 由“语义变化 + 当前计算资产可用性”共同决定，不采用字段名固定映射。

3. Snapshot reuse 以 actual_coverage、structural/offer freshness、pipeline version compatibility 和 required data availability 为核心判断。

4. Hard Constraint 收紧或放宽都不自动触发 Search；若 non-destructive Snapshot 已覆盖新空间，则只进行必要的 Filter / Rank 等重算。

5. SEARCH、ENRICH、REFRESH、REBUILD_FROM_RAW 必须分开建模；Freshness 或 pipeline incompatibility 不应被粗暴转换成 Full Search。

6. Incremental Recompute 的 V0 粒度为 Stage + Feature Group + affected entity + affected constraint，不实现任意字段级 dependency DAG。

7. DerivedFeature 主要基于 CandidateSnapshot；eligible-set 相对归一化留在 Ranking Engine，避免 Derived / Filter 循环依赖。

8. Preference-only Patch 复用 Snapshot 与 DerivedFeature，只重新 Rank → Recommend → Explain。

9. ImpactDecision 是 deterministic、immutable、可测试、带 reason code 与 version guard 的执行计划；Impact Resolver 不产生业务 side effect。

10. Requirement version 改变使旧 execution 可能 superseded，但不自动使旧 Snapshot 失效；Execution Stale 与 Asset Stale 必须区分。

11. 执行前、昂贵阶段返回后、最终结果发布前均应进行适当 version guard；旧版本结果不得覆盖新版本。

12. Requirement commit 与派生计算继续分离；执行失败不回滚用户已确认的新 Requirement。

13. Partial coverage 依据 required_scope 的实际覆盖能力判断，不机械触发重新搜索。

14. V0 不引入通用 reactive engine、DAG scheduler、复杂分布式事务或复杂 cost optimizer。

## 17.16 暂未锁定的问题

Feature Group 的最终 enum、每个 DerivedFeature 的具体 dependency metadata 与计算函数（Phase 9 / 实现阶段继续具体化）。

ConstraintEvaluation 的完整 reason code、scope 与执行数据结构（Phase 9）。

Orchestrator 如何消费 ImpactDecision、WorkflowState 如何转换（Phase 10）。

Provider 并发、取消、request deadline、coalescing、race condition 与 retry 的完整模型（Phase 11）。

ImpactDecision / execution 的最终 JSON / Python Schema、具体缓存实现与 tracing SDK（Phase 16–18）。

Refresh / Enrich 的具体 Provider 能力与成本策略，以及各类 TTL 数值（真实 Provider Evaluation 后校准）。

## 17.17 对 Phase 9 的直接输入

Phase 9：Filter / Ranking / Recommendation Engine 应直接继承 Phase 8 已确定的重算边界。下一阶段不再重新讨论“什么时候重算”，而重点讨论这些确定性 Decision Engine 在被 ImpactDecision 触发后“具体如何计算”。

Constraint Filter 需要支持 PASS / FAIL / UNKNOWN、稳定 Reason Code、Constraint Scope，以及按 affected_constraint_ids 增量重算。

Ranking Engine 需要明确 Feature Score、Normalization、Preference Importance / Weight Mapping、RankingFeatureContribution，并保持 Preference Weight 与 DerivedFeature Value 分离。

Recommendation Selector 需要在 Ranked candidates 上实现 BEST_OVERALL、CHEAPEST、EARLIEST_ARRIVAL、BEST_DEPARTURE_TIME、BEST_AIRPORT_MATCH、FALLBACK 等角色与去重策略。

Relaxation Analyzer 需要基于 non-destructive Snapshot 与 ConstraintEvaluation 分析最小 Hard Constraint 放宽，而不能直接修改 Requirement。

Phase 9 的设计应继续保持 LLM ≠ Ranking Engine，核心资格判断与排序计算采用确定性代码。

# 18. Phase 9：Filter / Ranking / Recommendation Engine

Phase 9 的目标是把第一阶段已经确定的 Filter、Ranking、Recommendation、Relaxation 产品语义转换为确定性、可编码、可测试的 Decision Engine。该阶段直接继承 Phase 8 的增量重算边界：Impact Resolver 负责决定“什么时候重算、重算哪些范围”，Phase 9 只负责“被触发后具体怎样计算”。核心原则继续保持 LLM ≠ Ranking Engine；资格判断、排序、推荐选择与最小放宽分析均由确定性代码完成。

## 18.1 Decision Engine 总体边界

Decision Engine 由四个逻辑组件组成：Constraint Filter、Ranking Engine、Recommendation Selector、Relaxation Analyzer。它们可以在 V0 部署于同一个 Backend / Domain 模块中，但接口和责任必须保持独立。

Filter 只判断候选是否满足 Hard Constraint；Ranking 只比较合格候选的偏好效用；Recommendation 只选择值得展示的候选与角色；Relaxation 只计算 Hard Constraint 的可解释最小放宽方案。

Explanation Generator 不拥有 Decision Engine 的决策权，只消费 Requirement、ConstraintEvaluation、RankingFeatureContribution、Recommendation / Comparison Evidence 等结构化证据组织语言。

核心关系：Filter ≠ Ranking；Ranking ≠ Recommendation；Recommendation ≠ Relaxation。Decision 使用确定性逻辑，Explanation 可以使用 LLM，但不得重新计算或发明业务结论。

## 18.2 Constraint Filter：Evaluator Registry 与三态资格

V0 采用 Stateless Constraint Filter + Constraint Evaluator Registry。每一种 Hard Constraint 由对应 Evaluator 执行，而不是把所有规则写进一个巨大的 filter(candidate, requirement) 函数。Evaluator 接收 canonical constraint 与 candidate facts / derived features，输出结构化 ConstraintEvaluation。

单约束判定状态使用 PASS / FAIL / UNKNOWN。Missing Data 不自动等于 FAIL，也不能被伪装成 PASS。

候选整体资格聚合为 ELIGIBLE / INELIGIBLE / UNVERIFIED：存在任一 FAIL → INELIGIBLE；无 FAIL 但存在 UNKNOWN → UNVERIFIED；全部 PASS → ELIGIBLE。

每个 ConstraintEvaluation 至少保留 constraint_id、candidate/entity reference、status、actual_value、expected_value、scope、reason_code、evidence reference。

Constraint Scope 是一等机制，至少支持 FIRST_SEGMENT、LAST_SEGMENT、ANY_SEGMENT、ALL_SEGMENTS、ITINERARY、OFFER 等语义；Evaluator 不得自行猜测作用域。

Filter 必须 non-destructive，只生成 FilterResult / eligibility view，不修改 CandidateSnapshot。

结合 Phase 8 的 affected_constraint_ids，V0 允许增量重算受影响的 ConstraintEvaluation，未受影响的评估结果可复用。

## 18.3 FilterResult 与 UNKNOWN 的后续边界

FilterResult 应显式关联 requirement_version、snapshot_id、filter_policy_version，并包含 candidate_results、eligible_candidate_ids、unverified_candidate_ids、ineligible_candidate_ids。UNKNOWN 的业务处置不由 Filter 决定：若 Hard Constraint 无法验证，后续由 Orchestrator 决定是否 Enrich、进入 DATA_INCOMPLETE，或以明确的不完全可验证状态展示。

## 18.4 Ranking Engine：四层分离

Ranking Engine 采用确定性的 Weighted Utility Ranking。正式区分 Feature Value、Feature Score、Preference Weight、Feature Contribution 四层，避免把事实、归一化、用户偏好强度和最终贡献混为一个字段。

Feature Value 是 CandidateSnapshot / DerivedFeature 中的事实或派生值，例如 price=680、duration=125min。

Feature Score 是某个 RankingRun 内按照评分策略得到的可比较效用。

Preference Weight 来自用户偏好 Importance，经确定性 Weight Mapping 得到。

Feature Contribution = feature score × effective weight，用于聚合排序并作为解释证据。

## 18.5 Feature-specific Scoring Strategy

V0 不使用“一套 min-max 归一化处理所有 Feature”的方案，而按偏好类型选择稳定、可测试的 scorer。

Directional：越便宜越好、总时长越短越好、经停越少越好等，使用 LowerIsBetter / HigherIsBetter 类 scorer。

Target：例如“最好 19:00 左右起飞”，按实际值与 target 的距离评分，V0 优先可解释的 piecewise / deterministic decay，而非复杂不可解释函数。

Categorical：例如“虹桥优先”“东航优先”，按 canonical category match 评分；不得凭空建立航司、机场等全局“魔法质量分”。

完全依赖当前 candidate min/max 的归一化会造成候选集变化时 score 漂移，因此 V0 更倾向 policy-based / bounded utility；具体数学函数参数留待 Phase 14 Evaluation 校准。

## 18.6 Preference Importance 与 Weight Mapping

用户偏好强度继续采用 LOW / MEDIUM / HIGH / VERY_HIGH 等稳定语义，由系统 policy 确定性映射为内部 weight。LLM 可以把自然语言理解为 Importance enum，但不得直接生成最终任意小数权重。具体权重数值不在 Phase 9 锁死，应通过后续 Evaluation 样例校准。

## 18.7 Ranking 聚合、Missing Data 与稳定性

V0 可采用可解释的加权效用聚合：对当前可比较的 preference contribution 求加权综合，并保留每个 FeatureContribution。aggregate_score 主要用于内部排序，默认不向用户展示“87.4 分”之类精确总分。

Soft Preference 的 feature missing 不默认记 0；应保留 KNOWN / UNKNOWN / NOT_APPLICABLE 等可比较状态。

UNKNOWN feature 不直接当成“不满足偏好”；RankingResult 需要记录 data completeness / comparability，必要时标记 PARTIALLY_COMPARABLE。

Filter UNKNOWN 与 Ranking UNKNOWN 必须分离：前者表示 Hard Constraint 资格无法验证，后者表示 Soft Preference 某维度无法可靠比较。

正常主排名默认只使用 ELIGIBLE 候选；UNVERIFIED 可进入独立 partial / fallback pool，但不得冒充 EXACT_MATCH。

相同 Requirement、Snapshot、Feature、Policy Version 输入必须产生稳定排序；tie-breaking 必须确定性，最终可使用 stable canonical ID 作为无偏 fallback。

## 18.8 Ranking Normalization 的资产边界

Phase 8 已确定 DerivedFeature 主要基于 CandidateSnapshot，而 eligible-set 内的相对归一化与 contribution 属于 Ranking Engine。因此 raw / derived facts 可以复用，但 normalized score 与 contribution 属于当前 RankingRun，不应永久写回 CandidateSnapshot。Hard Constraint 改变导致 eligible set 变化时，可重新生成 RankingRun 而不污染 Snapshot。

## 18.9 RankingResult Contract

RankingResult 语义上应至少关联 ranking_run_id、based_on_requirement_version、snapshot_id、filter_result_id、ranking_policy_version、normalization_policy_version、ranked_candidates 与 data_completeness。每个 RankedCandidate 至少保留 candidate / itinerary / offer reference、rank、aggregate_score、feature_contributions[] 与 comparison availability。

## 18.10 Recommendation Selector：不是 Top N

Recommendation Selector 的目标是从已经排序的候选中构造一个小而有差异、可解释的决策集合，而不是机械返回 Top N。Selector 不重新修改 Ranking Score，而是执行 role qualification、role assignment、deduplication、diversification 与 comparison construction。

BEST_OVERALL 通常选择当前最高排名且可发布的 ELIGIBLE candidate / offer。

CHEAPEST 基于可推荐 Offer 的最低可比价格；价格属于 Offer，而不是 FlightSegment。

EARLIEST_ARRIVAL 是客观极值角色；BEST_DEPARTURE_TIME 是基于用户 target preference 的偏好角色，两者不得混同。

BEST_AIRPORT_MATCH 等角色仅在相应 Requirement / Preference 存在时激活，避免系统自行增加用户没有表达的评价维度。

FALLBACK 无权突破 Hard Constraint；只能用于工作流明确允许展示的 UNVERIFIED / PARTIAL_MATCH，或用户已经确认 Relaxation 后重新计算得到的合法候选。

## 18.11 角色合并、Offer 展示与 Diversity

一个候选可同时承担多个 RecommendationRole，应合并到一个 RecommendationItem.roles[]，避免同一候选重复展示。

同一 Itinerary 下不同 Provider / fare 的 Offer 在 Domain 层继续保持独立；Recommendation 层可以选一个 primary_offer 展示，但不能破坏 Offer identity。

V0 使用轻量 deterministic near-duplicate / diversity policy，基于 itinerary、carrier、airport pair、时间、价格、stop structure 等控制过度相似候选。

推荐数量不固定为 Top 3，而采用 target / max policy：以覆盖有意义 Trade-off 的最小集合为目标，不为凑数强行加入近似候选。

## 18.12 Recommendation Evidence 与 Comparison

RecommendationItem 应至少关联 itinerary_id、primary_offer_id、roles[]、source_rank、role_evidence[]、tradeoff_refs[]、freshness / data quality。Selector 同时可以生成结构化 CandidateComparison，例如价差、出发/到达时间差、target distance 差异等，供 Explanation Generator 表达 Match、Advantage、Trade-off。Role 与 Comparison Evidence 必须来自已计算数据，不由 LLM 重新推导。

RecommendationResult 顶层继续保留 EXACT_MATCH / PARTIAL_MATCH / NO_MATCH 语义。一般而言存在 ELIGIBLE 可发布候选时可形成 EXACT_MATCH；仅存在工作流允许展示的 UNVERIFIED 候选时属于 PARTIAL_MATCH；无可发布候选时为 NO_MATCH。最终 WorkflowState 的正式转换由 Phase 10 Orchestrator 决定。

## 18.13 Relaxation Analyzer：Counterfactual Analysis

Relaxation Analyzer 定位为 Deterministic Counterfactual Constraint Relaxation Analyzer。它仅分析 CandidateSnapshot 中真实存在、但因 Hard Constraint FAIL 被淘汰的候选，回答“最小需要放宽哪个条件到什么程度，可以恢复多少候选”，无权修改 Requirement 或直接发布违规航班 Recommendation。

SEARCH_EMPTY 与 FILTER_EMPTY 必须继续严格区分。搜索本身无候选时，Relaxation Analyzer 不能凭空推导 Snapshot 外的航班。

Relaxation 直接消费 ConstraintEvaluation，并为每个候选构造 FailureSignature（failed_constraint_ids），优先寻找只违反一个 Hard Constraint 的候选。

UNKNOWN 不属于 Relaxation。Hard Constraint UNKNOWN 应进入 Data Incomplete / Enrich 等路径，而不是被解释成“放宽后可恢复”。

## 18.14 Minimal Relaxation 策略

V0 不建立跨维度的统一“relaxation cost”数学优化，因为价格、分钟数、经停次数等单位无法天然比较。正式采用 Per-constraint Minimal Relaxation + Limited Combination Analysis。

Numeric / Ordered Threshold：例如 max_price、latest_arrival、earliest_departure，可按失败候选值构建 threshold frontier，如预算 800→860 恢复 1 个、→920 恢复 2 个。

Stops：例如 max_stops=0，优先提出 0→1；只有需要时才考虑更大的放宽。

Time Window：必须明确方向，例如 earliest_departure 08:00→07:40 与 latest_departure 10:00→10:20 是不同 relaxation。

Categorical：仅当 Domain 存在明确合法扩展关系时自动做 set expansion，例如 Shanghai 的 SHA→[SHA,PVG]；不得凭空替用户选择“第二喜欢的航司”。无法安全扩展时可提出 constraint removal，而不是擅自构造新偏好。

Boolean / structural constraint 统一作用于 canonical representation，例如“必须直飞”最终对 max_stops=0 做结构化变更。

## 18.15 Single-first 与有限 Pairwise

Relaxation 选项优先级为：Single-constraint recovery → 最小 threshold movement → recovered candidate count → recovered candidate 的潜在质量作为次要参考。不能因为某个候选 Ranking 潜力高，就过度放宽多个 Hard Constraint 去“救回”它。

如果不存在任何 single-constraint relaxation 可以恢复候选，V0 可有限支持最多两个约束的 pairwise relaxation；不搜索 3 个及以上 constraint 的任意组合，也不引入复杂 combinatorial optimizer。

## 18.16 RelaxationOption Contract 与确认闭环

RelaxationOption 至少应关联 relaxation_option_id、based_on_requirement_version、snapshot_id、changes[]、recovered_candidate_count、recovered_candidate_refs[]、reason_code、analysis_scope 与 estimated_effect。每个 RelaxationChange 应保留 constraint_id、constraint_type、operator、old_value、proposed_value、relaxation_kind。

relaxation_kind 可稳定表达 THRESHOLD_INCREASE / THRESHOLD_DECREASE / SET_EXPANSION / BOOLEAN_RELAXATION / CONSTRAINT_REMOVAL 等语义。

Reason Code 应可机器验证，例如 MIN_PRICE_THRESHOLD_RECOVERY、MIN_ARRIVAL_WINDOW_EXTENSION、MIN_STOP_COUNT_RELAXATION、AIRPORT_SET_EXPANSION、MULTI_CONSTRAINT_RELAXATION_REQUIRED、NO_SAFE_RELAXATION_FOUND 等。

Recovered candidate 数量可以用于向用户解释放宽效果，但正式 Ranking / Recommendation 必须等用户确认后生成 RequirementPatch，再经过 Impact Resolver → Filter → Rank → Recommend 重算。

正式闭环：FILTER_EMPTY → Relaxation Analyzer → RelaxationOption[] → 用户确认 → RequirementPatch → New RequirementState Version → Impact Resolver → Decision Engine。Relaxation Analyzer 不得跳过用户确认直接修改 Hard Constraint。

## 18.17 Decision Engine 与 Phase 8 增量重算的接口

Decision Engine 消费 RequirementState、CandidateSnapshot、DerivedFeature 与 ImpactDecision 指定的执行范围，并可复用上一轮 ConstraintEvaluation / RankingResult。Phase 8 的 Stage-level + Feature Group + affected entity + affected constraint 粒度在本阶段得到具体落点：Filter 可按 affected_constraint_ids 重算，Ranking-only Patch 复用 Snapshot / DerivedFeature 只重新 Rank → Recommend → Explain。

## 18.18 Policy Version 与 Determinism

Decision Engine 应能追踪 filter_policy_version、ranking_policy_version、normalization_policy_version、recommendation_policy_version、relaxation_policy_version。版本格式暂不锁定，但相同 Requirement、Snapshot、Features 与 Policy Version 必须产生相同 Filter / Ranking / Role / Relaxation 结果。这是 Phase 14 Regression / Golden Test 的基础。

## 18.19 Phase 9 最终阶段结论

1. V0 Decision Engine 由 Constraint Filter、Ranking Engine、Recommendation Selector、Relaxation Analyzer 四个逻辑组件组成；逻辑独立不等于拆成独立微服务。

2. Constraint Filter 使用 PASS / FAIL / UNKNOWN 与 ELIGIBLE / INELIGIBLE / UNVERIFIED，采用 Evaluator Registry、结构化 ConstraintEvaluation、稳定 Scope / Reason Code，并支持 affected_constraint 增量计算。

3. Filter non-destructive，不修改 CandidateSnapshot；Hard Constraint UNKNOWN 不等于 FAIL，也不能被标记为完全合格。

4. Ranking 采用确定性 Weighted Utility Model，严格分离 Feature Value / Score / Weight / Contribution。

5. Directional / Target / Categorical 使用不同 Scoring Strategy；Preference Importance 使用 enum → deterministic weight mapping，LLM 不直接产生最终权重。

6. Ranking Missing Data 不默认记 0；normalized score / contribution 属于 RankingRun，不永久写回 CandidateSnapshot。

7. Recommendation Selector 不等于 Top N，不重新改 Ranking Score；采用 Role-based selection + dedup + diversity + structured comparison。

8. 一个候选可承担多个 Role；不同 Offer 保持 Domain identity，Recommendation 仅选择 primary offer 展示。

9. FALLBACK 不得突破 Hard Constraint；RecommendationResult 继续支持 EXACT_MATCH / PARTIAL_MATCH / NO_MATCH。

10. Relaxation Analyzer 是基于 Snapshot + ConstraintEvaluation 的确定性反事实分析器，优先 single-constraint minimal relaxation，必要时有限 pairwise，不做任意组合优化。

11. UNKNOWN 不进入 relaxation；Relaxation 只针对真实 FAIL，并且 Analyzer 无权修改 Requirement 或直接生成正式 Recommendation。

12. 用户确认 RelaxationOption 后必须生成 Patch，再经 Impact Resolver 与 Decision Engine 重算。

13. Filter / Ranking / Recommendation / Relaxation 的核心业务判定全部由确定性代码完成；LLM 继续只负责自然语言理解候选与最终语言组织。

14. 具体 normalization 数学函数、LOW/MEDIUM/HIGH/VERY_HIGH 权重数值、推荐数量、diversity threshold、tie-break 完整 policy 与 pairwise 搜索参数暂不锁定，留待 Phase 14 Evaluation / 实现验证校准。

## 18.20 对 Phase 10 的直接输入

Phase 10：Orchestrator / Workflow Engine 不再讨论 Decision Engine “怎么算”，而应正式解决“在什么 WorkflowState 下调用哪些组件、状态如何转换、结果何时可以发布”。

存在 ELIGIBLE candidate：进入 Ranking → Recommendation；之后由 Explanation 生成用户可读输出。

无 ELIGIBLE 且存在真实 Hard Constraint FAIL：可能形成 FILTER_EMPTY，并调用 Relaxation Analyzer。

Hard Constraint 关键字段 UNKNOWN：不能机械进入 FILTER_EMPTY，应结合数据能力进入 DATA_INCOMPLETE / ENRICH 等工作流。

Provider 成功执行且有效 coverage 下确无 canonical candidate：才可能形成 SEARCH_EMPTY；Provider timeout / error 不能解释为 No Flights。

Orchestrator 需要消费 ImpactDecision、FilterResult、RankingResult、RecommendationResult、RelaxationOption、ProviderStatus / Coverage / Freshness，并执行 requirement version guard，避免形成“万能 Agent 类”。

# 19. Phase 10：Orchestrator / Workflow Engine

Phase 10 的目标是把 Phase 1–9 已确定的 Requirement、ImpactDecision、Provider、Snapshot、Decision Engine 与版本一致性规则组织成一个可执行、可恢复、可发布的 Agent 工作流。本阶段不重新讨论 Decision Engine “怎么算”，而正式解决“在什么 WorkflowState 下调用哪些组件、状态如何转换、结果何时可以发布”。核心要求是避免形成一个拥有全部业务规则的“万能 Agent 类”。

## 19.1 Orchestrator 的工程定位

V0 将 Orchestrator 定位为 Thin Orchestrator：基于当前权威状态和各模块结构化输出，驱动一次 Agent Execution 向前推进的工作流协调器。它拥有 control flow，但不拥有各领域模块的 business truth。

Orchestrator 调用 Requirement Pipeline、Impact Resolver、Provider Pipeline、Decision Engine、Explanation 与 Repository，但不重新实现这些模块内部的业务规则。

Requirement Parser / Validator 负责理解与合法性；Impact Resolver 负责生成最小执行计划；Provider Adapter 负责外部数据调用；Filter / Ranking / Recommendation / Relaxation 负责确定性决策；Explanation 负责语言组织。

Orchestrator 负责下一步调用谁、何时短路、WorkflowState 如何变化、版本是否仍可发布、失败如何路由。

核心原则：Orchestrator owns control flow, not business truth。

## 19.2 Orchestrator 的职责边界

Workflow Routing：根据当前状态与结构化结果决定下一步调用哪个模块。

Execution Coordination：按照 ImpactDecision 执行 REUSE / REFRESH / ENRICH / REBUILD_FROM_RAW / SEARCH，以及 DERIVED / FILTER / RANK / RECOMMEND / EXPLAIN。

Workflow State Transition：维护 Agent 顶层业务状态，并把 ProviderStatus、FilterResult、RecommendationResult 等模块结果汇总为工作流结论。

Version Guard：在昂贵动作前、昂贵动作返回后以及最终 publication 前检查 Requirement version / Snapshot version 等 guard。

Failure Routing：区分 Provider Failure、Data Incomplete、Search Empty、Filter Empty 等不同业务后果。

Result Publication：判断一个已计算结果是否仍满足当前 Requirement Version、Snapshot / freshness / coverage 与 publication policy，决定是否成为 current result。

Orchestrator 明确不负责自然语言语义理解、Provider API 参数细节、Hard Constraint 判定、Ranking 计算、Relaxation 数学分析以及具体数据库查询实现。

## 19.3 WorkflowState、ExecutionStage、ExecutionStatus 分离

V0 不把“业务状态”“当前执行到哪里”“本次执行是否完成”压缩成一个巨大 Enum，避免产生 SEARCHING_WITH_STALE_DATA、FILTERING_PARTIAL_DATA 等组合爆炸。正式分为三个维度：

WorkflowState：表达当前主导业务状态，例如 READY、NEEDS_CLARIFICATION、REQUIREMENT_CONFLICT、SEARCH_EMPTY、FILTER_EMPTY、DATA_INCOMPLETE、DATA_STALE、PROVIDER_ERROR。

ExecutionStage：表达当前执行阶段，例如 UNDERSTANDING、RESOLVING_IMPACT、SEARCHING、REFRESHING、FILTERING、RANKING、RECOMMENDING、EXPLAINING。

ExecutionStatus：表达一次 execution 的生命周期，例如 PENDING、RUNNING、SUCCEEDED、FAILED、SUPERSEDED、CANCELLED。

因此允许出现 workflow_state=READY、execution_stage=RANKING、execution_status=RUNNING：用户仍看到上一版稳定结果，同时后台正在根据新版 Requirement 重新排序。PROCESSING 不进入 WorkflowState，而由 ExecutionStage / ExecutionStatus 表达。

## 19.4 READY

READY 定义为：当前 Requirement Version 已经存在可以安全发布给用户的稳定 Agent Response，而不是“系统空闲”。进入 READY 通常要求有效 RequirementState、可用 Snapshot、Filter / Ranking / Recommendation 已完成、存在可发布候选，并通过 publication version guard。

READY 可以与轻微 structured warning 并存，例如某个次要 Provider partial failure 或非关键 Offer stale，只要 aggregate evidence 足以安全发布。

用户提交新 Patch 后可以启动新的 execution，但上一版 READY 结果可以在语义兼容时继续短暂展示，直到新结果原子替换。

## 19.5 NEEDS_CLARIFICATION 与 REQUIREMENT_CONFLICT

NEEDS_CLARIFICATION 表示 Requirement 存在会阻塞搜索、可能严重改变 Hard Constraint 含义或无法可靠执行的关键歧义 / 缺失。进入后停止后续 Search，生成最少必要澄清并等待用户。不得为了继续流程而猜测关键条件。

REQUIREMENT_CONFLICT 表示系统已经理解用户表达，但当前要求在确定性 Domain invariant 上不能同时成立。进入后应指明相关 constraint 并等待用户通过 Patch 修复；不得私自删除或选择其中一个 Hard Constraint。

两者的区别：Clarification 是“无法可靠确定用户的意思”，Conflict 是“已经确定用户的意思，但这些要求互相冲突”。

## 19.6 SEARCH_EMPTY

SEARCH_EMPTY 严格表示：系统已经可靠执行 required search scope，并在足够 coverage 下得到 canonical_candidate_count = 0。只有 Provider execution 可用、响应有效、required_scope 被充分覆盖且 Canonical Candidate 为零时才成立。

TIMEOUT、RATE_LIMITED、AUTH_ERROR、INVALID_RESPONSE 或 coverage 不足不得被解释为 SEARCH_EMPTY。

SEARCH_EMPTY 与 FILTER_EMPTY 必须继续严格分离。由于 Snapshot 中没有真实候选，Relaxation Analyzer 不能凭空推导“提高预算即可恢复多少候选”。

SEARCH_EMPTY 后通常需要用户修改日期、路线、机场范围等 Search-space Requirement，或等待数据源恢复。

## 19.7 FILTER_EMPTY

FILTER_EMPTY 表示 CandidateSnapshot 中存在真实候选，但没有任何候选满足当前全部 Hard Constraint。典型条件为 canonical candidates > 0、eligible candidates = 0 且存在确定性 FAIL。

进入 FILTER_EMPTY 后可调用 Relaxation Analyzer 基于现有 Snapshot + ConstraintEvaluation 生成 RelaxationOption[]。

RelaxationOption 不能自动改变 Requirement；用户确认后必须生成 RequirementPatch、提交新 RequirementState Version，再经过 Impact Resolver 与 Decision Engine 重算。

Hard Constraint UNKNOWN 不属于 FILTER_EMPTY。

## 19.8 DATA_INCOMPLETE

DATA_INCOMPLETE 表示当前已有一定数据，但不足以可靠判断当前 Requirement。例如用户要求必须包含某项行李权益，而 Provider 未提供该字段，Filter 对对应 Hard Constraint 只能得到 UNKNOWN。

UNKNOWN 不得被转换为 FAIL 后制造 FILTER_EMPTY，也不得被转换为 PASS 后冒充 EXACT_MATCH。

Orchestrator 根据 ImpactDecision / Provider Capability 优先尝试 ENRICH、REFRESH 或必要的 SEARCH；若无法恢复，则以 DATA_INCOMPLETE 向用户说明当前无法可靠验证。

SEARCH / ENRICH / REFRESH 必须保持分开建模，缺字段不机械触发 Full Search。

## 19.9 DATA_STALE

DATA_STALE 表示当前存在可复用数据，但 freshness 已不足以无条件作为当前事实发布。Structural Freshness 与 Offer Freshness 继续分离，因此可以出现航班结构 FRESH、价格 Offer STALE。

STALE 不等于 EXPIRED；DATA_STALE 优先触发 REFRESH，而不是立即 Full Search。

若 refresh 可快速完成，DATA_STALE 可以只作为内部 workflow condition，不必每次向用户外显。只有 freshness 问题无法及时恢复并影响结果可信度时才成为主导 WorkflowState。

## 19.10 PROVIDER_ERROR 与 ProviderStatus 分离

单个 Provider 的错误状态不能直接等价为 Agent WorkflowState=PROVIDER_ERROR。ProviderStatus 属于 Provider Layer；Agent 层只有在外部数据失败足以阻止当前请求可靠完成时才进入 PROVIDER_ERROR。

典型判断接近：provider failure + no reusable acceptable snapshot + aggregate data insufficient to safely continue。若 Provider A 成功并完整覆盖 required_scope，而 Provider B timeout，系统仍可能 READY，同时以 structured condition 记录 partial failure。

## 19.11 单一主导 WorkflowState + Structured Conditions

WorkflowState 采用单一“当前主导业务状态”，不把多个事实都塞成并列主状态。Provider partial failure、部分 Offer stale、coverage limitation、data quality warning 等通过 structured conditions 保存。

V0 的阻塞优先级原则为：REQUIREMENT_CONFLICT → NEEDS_CLARIFICATION → PROVIDER_ERROR → DATA_INCOMPLETE → DATA_STALE → SEARCH_EMPTY → FILTER_EMPTY → READY。该顺序表示阻塞程度，而不是业务价值排序；尤其 EMPTY 状态只有在数据可信时才允许成立。

## 19.12 WorkflowContext

V0 需要一个语言无关的 WorkflowContext 语义对象，用于把 Conversation 的权威状态、当前 execution 和最近已发布结果关联起来。最终 JSON / Python 字段名留待实现阶段，但至少应表达：conversation_id、current_requirement_version、workflow_state、current_execution_id、execution_status、execution_stage、current_snapshot_id、current_filter_result_id、current_ranking_result_id、current_recommendation_result_id、last_successful_snapshot_id、last_published_recommendation_id、provider/data_quality/freshness conditions、pending_clarification、pending_relaxation_options 与 version guard。

核心要求是 current execution 与 last published result 分离，避免新请求开始时立即清空上一版稳定结果，也避免旧 execution 结束后覆盖新版状态。

## 19.13 AgentExecution 与 ImpactDecision 执行模型

每个已提交的新 Requirement Version 在获得 ImpactDecision 后，创建一次 AgentExecution。AgentExecution 语义上至少关联 execution_id、conversation_id、target_requirement_version、impact_decision_id、status、stage、started_at / completed_at 以及执行过程中产生的 Snapshot / Result references。

标准控制链为：Requirement committed → Impact Resolver → ImpactDecision → create AgentExecution → execute data action → execute compute stages → resolve workflow outcome → publication guard → publish / do not publish → finish execution。

ImpactDecision 已经决定 data_action、invalidated stages、affected entities / constraints 与 execution guard；Orchestrator 不应再次自行判断“到底要不要 Search”。

## 19.14 Plan-driven Workflow

V0 的 Orchestrator 采用计划驱动，而不是每次硬编码执行 parse → search → normalize → derive → filter → rank → recommend → explain 全流水线。实际执行路径由 ImpactDecision 决定。

Ranking-only Patch：REUSE Snapshot / Features → RANK → RECOMMEND → EXPLAIN。

Search-space Patch：SEARCH → BUILD / PUBLISH Snapshot → DERIVED → FILTER → RANK → RECOMMEND → EXPLAIN。

Offer stale：REFRESH → new Snapshot version → 仅重算受影响 Derived / Filter / Rank → RECOMMEND → EXPLAIN。

因此 Orchestrator 是 ImpactDecision 的确定性执行器，而不是第二个 Impact Resolver。

## 19.15 Stage Outcome Gate 与 Short-circuit

每个关键 Stage 完成后都必须通过 Outcome Gate，再决定继续、恢复、短路或发布。执行模型为 Stage → Stage Result → Guard / Outcome Resolver → Next Stage or Terminal Workflow State，而不是机械线性 pipeline。

Requirement Gate：NEEDS_CLARIFICATION 或 REQUIREMENT_CONFLICT 立即停止 Impact / Search。

Data Gate：可靠零候选 → SEARCH_EMPTY；数据不足 → DATA_INCOMPLETE；Provider failure 且无可复用资产 → PROVIDER_ERROR；可靠候选存在 → 继续 Decision Engine。

Filter Gate：ELIGIBLE > 0 → RANK；无 ELIGIBLE 且存在 FAIL → FILTER_EMPTY + Relaxation；关键 UNKNOWN → DATA_INCOMPLETE。

Version Gate：execution 已被更高 Requirement version supersede 且昂贵动作尚未开始时，可以直接结束旧 execution。

## 19.16 Execution Stale 与 Asset Stale 分离

Phase 10 正式落地 Phase 8 的结论：旧 Requirement version 上的 execution 可能已经 superseded，因此不能发布旧 Recommendation，但它产生的 Raw Evidence 或 CandidateSnapshot 并不自动失效。只要 coverage、freshness 与 pipeline compatibility 满足，新 Requirement 仍可复用这些资产。

因此 Orchestrator 必须分别回答两个问题：Can Continue This Execution? 与 Can Preserve / Reuse This Asset?。例如 v12 Search 返回时用户已经进入 v13 preference-only Patch，v12 Recommendation 不得发布，但 v12 产生的 Snapshot 可以被 v13 Resolver 复用。

## 19.17 三个 Version Guard

昂贵动作开始前：若 expected_requirement_version 已被 supersede，且执行没有继续价值，则避免启动新的 Search / Refresh / Enrich。

昂贵动作返回后：再次检查版本；旧 execution 可以保存 Raw Evidence 或具有复用价值的 Snapshot，但不继续无意义的下游计算与发布。

最终 Publication 前：Recommendation 要成为 current_recommendation 时必须满足严格 requirement / snapshot version guard；旧版本结果可以保留用于 tracing，但不得覆盖当前结果。

## 19.18 Publication Gate 与结果发布语义

计算成功与发布成功正式分离。RecommendationResult 生成后，必须经过 Publication Gate 才能成为用户当前结果。Gate 至少检查 Requirement version compatibility、Snapshot 已 PUBLISHED、数据 freshness / coverage / quality 是否满足 policy、Filter / Ranking / Recommendation 是否基于预期输入，以及 WorkflowState 是否允许发布。

EXACT_MATCH 通常可以作为正常 current result 发布。

PARTIAL_MATCH 只有在 workflow policy 明确允许时发布，并必须携带数据质量 / 无法验证说明。

NO_MATCH 不作为普通推荐列表发布，而应由 SEARCH_EMPTY / FILTER_EMPTY 等工作流结果承载。

RecommendationResult.status 与 WorkflowState 不合并。例如 RecommendationResult=PARTIAL_MATCH、WorkflowState=READY 可以合法存在，表示存在可发布但带明确限制的结果。

## 19.19 Last Published Result 保留策略

用户提交新 Patch 后不应机械清空上一版推荐。对于语义兼容的修改，例如 preference-only Patch，可以继续展示 last_published_result，同时 execution_status=RUNNING，并在新结果通过 Publication Gate 后原子替换。

但 Search-space Patch（例如目的地从北京改为深圳）会使旧结果在语义上过时；旧 Recommendation 可以保留在 Conversation History，但不再冒充当前搜索结果。V0 因此区分 compatible stale display 与 semantically obsolete display。

## 19.20 Failure 分类与恢复策略

Orchestrator 将失败按控制语义分成三类：

Recoverable：系统可自动采取受控恢复动作，例如 Offer stale → REFRESH、缺字段 → ENRICH、Raw 可复用 → REBUILD_FROM_RAW、一个 Provider timeout 但其他数据足够 → continue。

User-action-required：需要用户输入才能继续，例如 NEEDS_CLARIFICATION、REQUIREMENT_CONFLICT、FILTER_EMPTY + RelaxationOption、SEARCH_EMPTY 后修改搜索空间。

Non-recoverable-for-current-execution：当前执行无法可靠继续，例如所有可用 Provider 均失败且没有可复用 Snapshot，此时进入 PROVIDER_ERROR。这里的 terminal 只结束当前 execution，不结束 Conversation。

## 19.21 Retry、并发与 Phase 11 边界

技术层 bounded retry 继续由 Provider Adapter 负责，例如瞬时网络错误或部分 5xx；Orchestrator 负责业务层恢复决策，例如是否接受另一 Provider、是否复用旧 Snapshot、是否进入 DATA_INCOMPLETE。

多 Provider 并发、整体 request deadline、cancellation、retry scheduling、race condition、coalescing、线程/async 机制以及消息队列是否进入 V0，正式留给 Phase 11。Phase 10 只定义这些机制必须遵守的状态、version guard 与 publication 语义。

## 19.22 Execution Identity 与 Idempotency

在 Phase 7–8 已有 patch_operation_id、impact_decision_id、provider_request_id、snapshot_build_id、ranking_run_id、recommendation_run_id 的基础上，Phase 10 增加 execution_id，作为一次 Orchestrator Workflow Run 的顶层 operation identity。

推荐关联链：conversation_id → requirement_version → patch_operation_id → impact_decision_id → execution_id → provider_request_id / snapshot_build_id / filter_run_id / ranking_run_id / recommendation_run_id。该链路为 Phase 14 Tracing、故障定位与重放提供基础。

## 19.23 Workflow Persistence：保存业务 Checkpoint，不做 Durable Workflow Engine

V0 不要求把每个函数级状态转换都持久化成复杂 Durable Workflow。已有 RequirementState、PatchHistory、CandidateSnapshot、RecommendationResult 与 Conversation workflow metadata 足以支撑首版。正式采用 Persist business checkpoints, not every function transition。

建议持久化 current_requirement_version、workflow_state、current_execution_id、last_successful_snapshot_id、last_published_recommendation_id、pending_clarification、pending_relaxation_options 等关键 checkpoint。

DERIVED_STARTED、FILTER_STEP_2 等细粒度内部步骤不要求进入权威持久化状态。

未来若出现长任务、多实例容灾、复杂异步恢复，再评估专用 Durable Workflow Framework；Phase 10 不提前锁定。

## 19.24 Orchestrator 内部逻辑拆分

为了避免形成万能类，V0 逻辑上建议把 Orchestrator 相关职责拆成几个薄组件，但仍可部署在同一个 Backend / Application package 中：

AgentOrchestrator：接收业务动作并协调一次 execution。

ExecutionPlanRunner：按照 ImpactDecision 调用具体数据与计算阶段。

WorkflowStateResolver：根据 Provider / Filter / Recommendation 等结构化结果推导顶层 WorkflowState。

PublicationGuard：负责 Requirement version、Snapshot / freshness / input reference 等发布检查。

WorkflowContext / ExecutionContext：保存当前执行引用、最近已发布结果与 structured conditions。

这些逻辑边界不意味着拆成微服务；V0 继续优先模块化单体方向。

## 19.25 Pending User Action

NEEDS_CLARIFICATION 与 FILTER_EMPTY + RelaxationOption 都会让 Agent 等待用户，但 WAITING_FOR_USER 不新增为 WorkflowState。建议通过 pending_user_action 表达，例如 CLARIFICATION 或 RELAXATION_CONFIRMATION，并使当前 execution 正常结束或进入等待 checkpoint。

这样前端可以统一知道当前系统是否在等待用户，而无需把“等待”与业务原因混成新的状态。

## 19.26 V0 Agent Workflow 总链路

正式控制链可以概括为：User Message → Requirement Pipeline → [NEEDS_CLARIFICATION / REQUIREMENT_CONFLICT 短路] → Commit Requirement Version → Impact Resolver → ImpactDecision → Create AgentExecution → Version Guard → Data Action（REUSE / REFRESH / ENRICH / REBUILD / SEARCH）→ Data Outcome Gate → PUBLISHED CandidateSnapshot → Derived（若需要）→ Filter → [DATA_INCOMPLETE / FILTER_EMPTY + Relaxation 分支] → Ranking → Recommendation → Explanation → Publication Guard → READY。

其中 Provider failure、coverage、freshness、UNKNOWN、superseded execution 等都通过明确 Gate 决定恢复、短路或不发布，避免各模块直接互相跳转形成不可控流程。

## 19.27 Phase 10 最终阶段结论

1. V0 采用 Thin Orchestrator；Orchestrator 拥有 control flow，不拥有 Requirement、Provider、Filter、Ranking 等领域业务规则。

2. WorkflowState、ExecutionStage、ExecutionStatus 三者分离；PROCESSING 不进入顶层业务状态。

3. WorkflowState 表示一个主导业务状态，partial failure、freshness、coverage 与 data quality 通过 structured conditions 保存。

4. READY 表示当前存在可安全发布的稳定业务结果，而不是系统空闲。

5. REQUIREMENT_CONFLICT 与 NEEDS_CLARIFICATION 在 Search 前阻塞后续执行。

6. SEARCH_EMPTY 只有在搜索可靠完成且 required_scope coverage 足以支持结论时成立；Provider failure 不得伪装为 No Flights。

7. FILTER_EMPTY 必须建立在真实 Hard Constraint FAIL 上；关键 UNKNOWN 进入 DATA_INCOMPLETE。

8. DATA_STALE 优先尝试 REFRESH；STALE 与 EXPIRED、Structural Freshness 与 Offer Freshness 继续分离。

9. ProviderStatus 与 Agent PROVIDER_ERROR 分离；单个 Provider 失败不自动令整个 Agent 失败。

10. Orchestrator 消费不可变 ImpactDecision，并采用 plan-driven workflow，不重复实现 Impact Resolver。

11. 每个关键 Stage 后均通过 Outcome Gate 决定继续、恢复、短路或终止当前 execution。

12. Execution Stale 与 Asset Stale 分离；旧 execution 不可发布并不意味着其 Raw / Snapshot 资产不可复用。

13. Orchestrator 在昂贵动作前、昂贵动作返回后、最终 publication 前执行 version guard。

14. Result generation 与 publication 分离，Recommendation 必须通过 Publication Gate 才能成为 current result。

15. current execution 与 last published result 分离；兼容 Patch 下允许旧稳定结果短暂保留，Search-space Patch 下旧结果降级为 history。

16. Requirement commit 后的下游失败不得回滚用户已经确认的新 Requirement。

17. execution_id 成为一次 Agent workflow run 的顶层 operation identity，并关联 Provider / Snapshot / Filter / Ranking / Recommendation 等下游 run identity。

18. V0 持久化关键业务 checkpoint，不引入复杂 Durable Workflow Engine。

19. Orchestrator 逻辑上可拆为 AgentOrchestrator、ExecutionPlanRunner、WorkflowStateResolver、PublicationGuard 与 WorkflowContext，但不需要拆成独立微服务。

20. 技术 retry、Provider 并发、request deadline、cancel、coalescing、race condition 与消息队列问题留给 Phase 11。

21. Phase 10 不选择具体 Workflow Framework；框架与技术产品留到 Phase 16。

## 19.28 暂未锁定的问题

Provider 并发策略、整体 request deadline、取消已发出的请求、coalescing 与 race condition 的具体实现（Phase 11）。

V0 是否需要独立消息队列、后台 worker 或 async task infrastructure（Phase 11 / Phase 16）。

WorkflowContext、AgentExecution、PublicationGuard 的最终 JSON / Python Schema 与具体 Repository API（Phase 16–18 实现定稿）。

PARTIAL_MATCH 的最终发布 policy、structured warning 的前端展示方式（Phase 12–13）。

Workflow tracing / metrics / failure taxonomy 的具体 Observability SDK 与仪表盘（Phase 14 / Phase 16）。

具体 Workflow / Agent Framework 是否采用以及选择哪一种（Phase 16）。

## 19.29 对 Phase 11 的直接输入

Phase 11：Concurrency / Async / Task Architecture 应直接继承 Phase 10 的控制语义，不重新定义 WorkflowState 或 Publication Gate。下一阶段重点回答：当一次 AgentExecution 内存在多个可并行任务、用户连续快速输入、旧 execution 被 supersede、Provider 请求无法立即取消时，系统如何保证版本一致性和资源效率。

确定多个 Provider 是串行还是并行、如何形成 aggregate deadline 与 partial result。

确定用户连续输入后的 supersede / cancel / coalesce 行为，并保证旧结果不能覆盖新版 current result。

明确 Provider / LLM / Derived 等步骤哪些同步、哪些异步、哪些可以并行。

设计 retry scheduling、timeout、idempotency 与 race-condition 防护。

正式判断 V0 是否需要消息队列 / worker；如果不需要，明确何时才应引入。

所有并发设计必须保持 Phase 10 已确定的三个 version guard、Execution Stale / Asset Stale 分离以及 Publication Gate。

# 20. Phase 11：Concurrency / Async / Task Architecture

Phase 11 的目标是把 Phase 8–10 已经确定的 version guard、Execution Stale / Asset Stale 分离、Publication Gate 与 plan-driven workflow，进一步落实为可编码的并发执行模型。本阶段重点解决同步/异步边界、多 Provider fan-out、用户连续输入后的 supersede / cancel / coalesce、deadline、retry、idempotency、race condition、backpressure，以及 V0 是否需要 Message Queue / Worker。

## 20.1 V0 总体并发模型

V0 正式采用 request-scoped asynchronous execution：每个已提交的 Requirement Version 可创建一个 AgentExecution；AgentExecution 内部以 async I/O 处理 Provider、LLM 与持久化等外部等待，以 bounded concurrency 控制并行度；确定性的 Domain / Decision Core 继续保持普通本地计算接口。多个 AgentExecution 可以并存，但只有满足当前 Requirement Version、Snapshot / freshness / coverage 与 Publication Guard 的结果可以成为 current result。

核心模型可概括为：Requirement Mutation 有序提交 → ImpactDecision → AgentExecution → async external I/O + deterministic local compute → Stage Outcome Gate → Version Guard → Publication Guard。并发属于 Execution / Infrastructure 层，不应反向污染 Filter、Ranking、Impact Resolver 等 Domain API。

## 20.2 同步、异步与并行边界

本地、快速、确定性的计算默认同步执行，包括 deterministic normalization / validation、Impact Resolver、Derived Feature、Constraint Filter、Ranking、Recommendation Selector、Relaxation Analyzer 与 Publication Guard。

外部 I/O 默认异步，包括 Flight Provider API、LLM API、Database / Repository I/O，以及未来可能存在的受控 Web Provider。

彼此无依赖的外部调用允许并行，例如多个 Flight Provider 的搜索；具有前后依赖的步骤仍保持顺序，例如 Requirement 未确定前不能提前启动 Provider Search。

Async 不等于 Queue / Worker。V0 的主要目标是通过 in-process async I/O 减少网络等待造成的阻塞，而不是把普通交互请求拆成持久后台任务。

## 20.3 Requirement Mutation Ordering 与 Execution Concurrency

同一个 Conversation 内，Requirement mutation 必须按顺序提交，避免两个并发用户消息都基于同一旧版本写出冲突的新版本。V0 因此采用 Conversation-level Requirement Mutation Lane：User Message → Parse / Patch Candidate → Validate → Commit Requirement Version 在同一 Conversation 内有序串行；Requirement version 单调递增。

Requirement Commit 的串行化不意味着整个 AgentExecution 串行。v13、v14、v15 可以产生不同 execution；旧 execution 可继续等待外部 I/O、被 supersede、best-effort cancel，或保留具有复用价值的资产。慢 Provider 不得阻塞用户继续修改 Requirement。

## 20.4 Supersede 与 Cooperative Cancellation

V0 将 supersede 与 cancellation 分离。新 Requirement Version 出现后，旧 AgentExecution 可能立即失去发布资格，但不要求其所有已发出的外部请求都必须物理终止。系统 correctness 依赖 Version Guard + Publication Guard，而不是依赖 HTTP cancellation 一定成功。

尚未开始的昂贵动作：在启动 Search / Refresh / Enrich / LLM 前执行 version relevance guard；若已 superseded 且无继续价值，则直接不启动。

已发出且支持取消的 I/O：执行 best-effort cooperative cancel。

无法取消或已接近完成的 Provider 请求：允许返回；旧 execution 不再发布 Recommendation，但 Raw Evidence / CandidateSnapshot 若仍满足新版本的 coverage、freshness 与 pipeline compatibility，可被保存并复用。

旧 Explanation LLM 几乎没有资产复用价值，因此 execution superseded 后应比 Provider Search 更积极取消。

正式保持：Cancel Execution ≠ Destroy Assets；Execution Stale ≠ Asset Stale。

## 20.5 Race Condition 与 Optimistic Concurrency

V0 不采用 last-write-wins 作为业务状态并发策略，而采用 latest valid version wins。旧 execution 即使物理上最后完成，也不能覆盖更新 Requirement Version 已发布的 current result。

RequirementState、Conversation current pointers 与 current recommendation 等权威可变状态采用短数据库事务 + optimistic concurrency / compare-and-set。Version Guard 不仅在写入前检查，还必须进入最终写条件，防止 Time-of-Check / Time-of-Use race。

Requirement Patch Commit：只有 expected_requirement_version 仍匹配时才能形成下一版本。

WorkflowContext current_execution / current_result pointer：写入必须绑定当前 Requirement Version / execution identity。

Recommendation Publication：RecommendationResult 可以生成并保存，但只有 Publication Guard 的原子条件更新成功后，才能成为 current_recommendation。

V0 不使用长事务锁住 Conversation 并跨越 Provider / LLM 调用；Requirement Commit 与后续计算继续保持事务边界分离。

## 20.6 Operation Identity 与 Idempotency

Phase 7–10 已预留的 operation identity 在 Phase 11 中正式承担并发隔离、幂等与 tracing 三类职责。推荐关联链为 conversation_id → requirement_version → patch_operation_id → impact_decision_id → execution_id → provider_request_id / snapshot_build_id / filter_run_id / ranking_run_id / recommendation_run_id。

Requirement Patch 等权威状态写操作需要强 idempotency。同一个 patch_operation_id 只能 commit 一次；客户端 retry 不得重复生成 Requirement Version。

Recommendation publication 需要强 version-guarded idempotent write；重复 publish 调用可以无害，但不能覆盖不兼容的新版本。

Snapshot build 属于 multi-version computational asset，允许并发产生多个 Snapshot；重复搜索主要是成本问题，不属于权威状态正确性错误。

Provider retry 应区分 logical provider operation 与 physical attempt；同一 provider_request_id 可以有多个 bounded attempts，并记录 attempt_count / final status。

## 20.7 In-flight Coalescing / Single-flight

V0 引入轻量 in-flight request coalescing，优先用于重复 Provider Search。若多个 execution 同时需要相同 Provider + SearchPlan / search_fingerprint 的外部搜索，可以共享同一个正在进行的 Provider future / operation，避免重复消耗配额、延迟和成本。

Single-flight key 不使用 Requirement Version，因为 preference-only Patch 可以产生新 Requirement Version 但保持完全相同的搜索空间。Key 应基于 provider identity、search_fingerprint 与真正影响 Provider Query 的必要参数。Provider 返回后，各 waiting execution 分别执行自己的 version / asset reuse / publication guard。

Requirement Parser / Patch Understanding 的 LLM 调用不做基于文本的简单 single-flight，因为相同文本在不同 Requirement context 下可能具有不同语义。

## 20.8 Deadline Propagation 与 Timeout

V0 正式采用层级 deadline，而不是相互独立的 timeout：AgentExecution Deadline → Stage Deadline → External Call Deadline → Retry Attempt Deadline。子任务 deadline 不得超过父级剩余时间。具体秒数不在 Phase 11 锁死，待真实 Provider / LLM latency 与 Phase 14 Evaluation 校准。

当 execution 剩余预算不足时，不应机械启动新的长 timeout 调用或完整 retry。Deadline 同时参与 Provider aggregation、retry scheduling、LLM fallback 与 cancellation 判断。

## 20.9 Retry Scheduling

技术 retry 继续由外部 capability 边界负责：Provider Adapter 处理网络瞬断、部分 5xx、timeout 等可恢复技术错误；Orchestrator 负责是否接受 partial data、复用 Snapshot 或进入业务 WorkflowState。

一次 retry 必须同时满足：error 可重试、attempt limit 未超、剩余 deadline 足够、execution 仍有业务相关性、未收到 cancellation。AUTH_ERROR、INVALID_REQUEST、schema / 参数错误等不得盲目重试。

当 execution 已被 superseded 且外部结果没有显著资产复用价值时，应停止后续 retry。

## 20.10 多 Provider Fan-out 与 Aggregate Completion

架构从第一天支持多个 Provider 并发 fan-out，但继续继承 Phase 6 的 V0 范围：首版默认 Mock Provider + 单个 Real Provider，多真实 Provider 是扩展能力而不是首版强制要求。未来存在多个 Provider 时，独立 Provider 查询原则上并行执行。

Provider aggregation 不机械 await all，也不采用固定“多数 Provider 成功”的 quorum。V0 使用 semantic sufficiency / coverage-based completion：根据 aggregate actual_coverage、data quality、freshness 与 required_scope 判断现有返回是否已经足够安全继续。

若某 Provider 已完整覆盖 required_scope，其他 Provider timeout / still running 不一定阻塞 Decision Engine；可以继续并记录 structured partial-failure condition。

若已返回数据 coverage 不足，则继续等待剩余 Provider，直到 aggregate coverage 足够或 Provider Stage Deadline 到达。

候选数量很多不等于 Coverage 完整；partial completion 不得被伪装为“已搜索所有航班”。

Provider Batch / Aggregation 层只形成 completed / timeout / cancelled provider、aggregate coverage / quality / deadline outcome，不直接产生 READY / PROVIDER_ERROR；最终 WorkflowState 仍由 WorkflowStateResolver 结合已有规则推导。

## 20.11 LLM Concurrency 与降级

LLM 与 Provider 都属于外部 I/O，但调用语义不同。Requirement Parser / Patch Understanding 属于前置 critical path：Requirement 未形成稳定结构之前不能启动正确的 Search。Explanation Generator 属于后置 capability：其超时或失败不得反向破坏已经正确生成的 Filter / Ranking / Recommendation。

Requirement / Patch LLM：依赖当前 message identity、base Requirement Version 与 parser/model policy；不按纯文本 hash 简单 deduplicate。

Explanation LLM：当 execution superseded 时优先 cancel；若 timeout / provider error 且 deadline 不足，则使用 deterministic/template fallback。

LLM failure ≠ Decision failure。只要结构化 Recommendation 已合法产生，Explanation 可降级，而不是把整个搜索标记为失败。

LLM-specific concurrency limit 与 Provider-specific limit 分离，避免外部服务配额互相影响。

## 20.12 Bounded Concurrency 与 Backpressure

V0 禁止无界 gather / fire-and-forget。并发限制至少在逻辑上分为 Global、Provider-specific、LLM-specific 与 Conversation-level expensive-operation limit 四层；具体阈值作为配置，待真实 Provider quota、LLM rate limit 与性能指标校准。

用户可以连续提交 Requirement Patch，但不能无限制造昂贵 execution。未启动且已被新版取代的旧计划应 supersede / coalesce；正在运行且无复用价值的任务 best-effort cancel；仍有 Snapshot 资产价值的 Provider 请求可按 policy 完成。该机制构成 conversation-level backpressure。

## 20.13 AgentExecution / Task Lifecycle

V0 不建立通用复杂 Task / Job Framework。并发任务只需保持 AgentExecution → Stage → External Operation 三层语义。每个 external operation 至少需要 operation identity、parent execution、status、deadline、attempt / cancellation state 与结构化 outcome。

所有 in-process async task 必须有 lifecycle owner。ExecutionPlanRunner / Orchestrator 负责 create、track、await / cancel、record outcome 与 cleanup，禁止无人管理的 fire-and-forget task 或 unhandled background exception。

语义上建议通过 ExecutionContext 向外部调用传播 execution_id、target_requirement_version、deadline 与 cancellation signal；快速确定性的 Domain 函数不需要因此变成复杂可取消任务。

## 20.14 Message Queue / Worker / Durable Workflow 的 V0 决策

Phase 11 正式决定：V0 主交互链路不引入独立 Message Queue、后台 Worker 或 Durable Workflow Engine。当前用户触发的搜索、过滤、排序、推荐与解释是秒级 request-scoped 工作流，更适合 in-process async execution + Repository business checkpoints。提前引入 Queue 会增加 task serialization、delivery semantics、duplicate execution、worker lifecycle、distributed cancellation、retry / DLQ 与跨进程 tracing 等复杂度，而当前收益不足。

架构保持 queue-ready but not queue-dependent。以下情形出现后再重新评估 Queue / Worker：长时间或周期后台 Offer Refresh / cache warming；大规模 Raw re-normalization / Evaluation / batch processing；多实例需要可靠任务领取；任务必须跨进程或服务重启恢复；工作负载需要独立 backpressure / isolation；普通 HTTP / SSE 生命周期无法覆盖任务时长。

## 20.15 Concurrency Model V0 汇总

正式模型为：同一 Conversation 的 Requirement Mutation 有序提交；每个 Requirement Version 可形成 AgentExecution；Execution 内部通过 async I/O + bounded concurrency 执行 Provider / LLM / Repository，确定性 Domain Core 保持本地计算；新版 Requirement 可以 supersede 旧 Execution；旧任务通过 cooperative cancellation、deadline、single-flight 与 backpressure 降低资源浪费；任何结果最终必须经过 version-guarded Publication Gate 才能成为 current result。

## 20.16 Phase 11 最终阶段结论

1. V0 使用 request-scoped async execution；async 主要用于 Provider、LLM、Database 等外部 I/O，确定性 Domain Core 不因并发模型而全部异步化。

2. 同一 Conversation 的 Requirement mutation 串行有序提交；AgentExecution 可以并存、supersede 与 best-effort cancel。

3. 系统 correctness 依赖 Version Guard + Publication Guard，不依赖外部 HTTP 请求一定能够取消。

4. Execution Stale 与 Asset Stale 保持分离；旧 execution 不可发布不代表其 Raw / Snapshot 资产不可复用。

5. 权威可变状态采用短事务 + optimistic version check / compare-and-set；不采用 last-write-wins 或长 conversation lock。

6. Version Guard 必须进入最终写条件，防止 TOCTOU race；current recommendation 的更新必须是原子 Publication 操作。

7. patch_operation_id 等权威状态操作需要强 idempotency；operation identity 同时承担并发隔离、幂等与 tracing。

8. Snapshot 是 multi-version reusable asset，允许多个版本并存；RecommendationResult 也可保存多个历史结果，但 current result 只有一个。

9. Provider Search 支持轻量 single-flight / in-flight coalescing；复用 key 基于 Provider + search_fingerprint，而不是 Requirement Version。

10. Retry 必须受 retryability、attempt limit、remaining deadline、execution relevance 与 cancellation 共同约束。

11. 多 Provider 查询逻辑上支持并行 fan-out；V0 首版仍为 Mock + 单 Real Provider。

12. 多 Provider completion 使用 coverage-based semantic sufficiency，不采用固定 all-complete 或 provider-count quorum。

13. Execution Deadline、Stage Deadline、External Call Deadline 与 Retry Attempt Deadline 层级传播；具体时间参数留待实测。

14. Requirement / Patch LLM 属于前置 critical path；Explanation LLM 可取消、可降级，其失败不得使正确的 Decision 结果失效。

15. Explanation 需要 deterministic/template fallback，保持 LLM failure ≠ Decision failure。

16. 并发必须 bounded，至少预留 global、provider-specific、LLM-specific、conversation-level expensive-operation limits。

17. 所有 async task 必须归属于 AgentExecution 并拥有 lifecycle owner；V0 禁止无人管理的 fire-and-forget task。

18. V0 不引入独立 Message Queue、Worker、Durable Workflow Engine、distributed lock、2PC、Saga 或通用 DAG scheduler。

19. 未来在长任务、周期任务、大规模批处理、多实例可靠任务分发、跨重启恢复或 workload isolation 出现时再引入 Queue / Worker。

20. V0 的并发架构最终可概括为：async I/O + bounded concurrency + ordered Requirement mutation + supersede/coalesce + cooperative cancellation + deadline propagation + optimistic concurrency + idempotency + versioned publication。

## 20.17 暂未锁定的问题

Global / Provider / LLM / Conversation concurrency limit 的具体数值，等待真实 Provider quota、LLM rate limit 与 Phase 14 性能数据校准。

Execution / Provider / LLM 的具体 deadline、timeout、retry count、backoff / jitter 参数，等待真实接入测试。

使用何种 async runtime、HTTP client、cancellation primitive、optimistic locking ORM / DB 实现，留到 Phase 16 技术栈。

In-flight single-flight registry 的最终进程内实现以及多实例部署后的共享策略；V0 单实例可先采用 in-process 实现。

Backend API 如何暴露 AgentExecution progress、cancel、streaming、current / historical result，留到 Phase 12。

多 Provider progress / partial result、structured warning 与 freshness 的前端展示，留到 Phase 12–13。

Tracing、concurrency metrics、queue threshold 与 regression/evaluation 方案，留到 Phase 14。

## 20.18 对 Phase 12 的直接输入

Phase 12：Backend API Design 应直接继承 Phase 10–11 的 Workflow 与 Concurrency 语义，不重新设计 AgentExecution 内部并发。下一阶段重点是把已有后端状态转成稳定的 Frontend Contract，并决定哪些操作使用 REST、SSE、WebSocket 或普通请求/响应。

API 必须明确 Conversation、Requirement State / Patch、AgentExecution、WorkflowState / ExecutionStage / ExecutionStatus、Recommendation 与 Refresh 的资源边界。

需要定义用户提交消息 / Patch 后是同步等待最终结果，还是返回 execution identity 并通过 streaming / status channel 更新进度。

需要决定如何向前端表达 current result 与 last published result、superseded execution、pending clarification、pending relaxation、provider partial conditions 与 data freshness。

若提供 cancel endpoint，其语义必须是 best-effort execution cancellation，而不是承诺已发出的 Provider 调用一定物理终止。

API idempotency key、expected requirement version 与 conflict response 应与 Phase 11 的 optimistic concurrency / patch_operation_id 对齐。

API streaming 不得绕过 Publication Guard；中间 progress 可以流式展示，但 current recommendation 的替换仍必须基于原子 publication 语义。

# 21. Phase 12：Backend API Design

Phase 12 的目标是把 Phase 10–11 已确定的 Workflow、AgentExecution、Version Guard、Publication Guard、并发与状态语义转换为稳定的 Frontend Contract。本阶段不重新设计 AgentExecution 内部并发，也不把 Provider、Filter、Ranking 等内部模块直接暴露给前端；重点确定 Public API 的资源边界、命令/查询方式、实时进度通道、并发控制、错误模型以及 current / historical result 的表达。

## 21.1 API 总体架构方向

V0 Backend API 正式采用 Conversation-centric、resource-oriented、execution-driven 的设计，而不是 Search-centric API。用户操作的是持续存在的 Conversation、Requirement、AgentExecution 与 Recommendation，而不是直接调用一次“搜索函数”。

Frontend 不直接调用 Requirement Parser、Impact Resolver、Search Planner、Provider Adapter、Constraint Filter、Ranking Engine、Recommendation Selector 或 Explanation Generator；这些是 Backend 内部模块，由 Application / Orchestrator 统一编排。

一个 User Action 可以形成 Requirement Version → AgentExecution，但并不保证一定触发 Search。Ranking-only Patch 可以复用 Snapshot / Features，只重新 Rank → Recommend → Explain。

## 21.2 Public API 的核心资源模型

V0 对 Frontend 的核心资源收敛为 Conversation、Requirement、AgentExecution、AgentState、Recommendation 与 User Action。Search 不作为最核心的一级业务资源，因为是否 Search 由 ImpactDecision 与 Snapshot 可用性决定。

| Resource | Public 语义 | 不应承担的责任 |
| --- | --- | --- |
| Conversation | 持续的机票筛选会话与当前状态聚合入口 | 不保存/返回全部内部 Domain 大对象 |
| Requirement | 当前有效需求与版本化历史 Projection | 不等价于 Provider Query |
| AgentExecution | 某 Requirement Version 对应的一次执行 | 不等价于当前已发布结果 |
| AgentState | WorkflowState / ExecutionStage / ExecutionStatus / Pending Action 的前端投影 | 不重新定义内部状态机 |
| Recommendation | 通过 Publication Guard 后可展示的推荐结果 | 不复制整个 CandidateSnapshot |
| User Action | 消息、结构化 Patch、澄清回答、放宽确认、Refresh、Cancel | 不让前端直接决定内部执行阶段 |

## 21.3 REST、SSE 与 WebSocket 的 V0 决策

V0 正式采用 REST + SSE。REST 负责 Client → Server 的 Command / Resource Read；SSE 负责 Server → Client 的执行进度、状态变化、用户待办与 Recommendation publication 通知。

不采用“一个 HTTP 请求阻塞到完整 Recommendation 返回”的主模型。Provider / LLM 属于外部 I/O，完整 AgentExecution 可能受到 deadline、partial failure、supersede 与 cancellation 影响。

也不采用纯 polling Job API 作为主要体验；可以保留 GET execution/status 作为恢复与查询能力，但实时更新优先 SSE。

V0 暂不使用 WebSocket。当前交互的双向实时需求不足以抵消 connection lifecycle、heartbeat、message routing、horizontal scaling 等额外复杂度。若未来出现复杂双向实时协作，再重新评估。

## 21.4 Command 提交与异步 Execution

用户提交 Message、Patch、Clarification Response、Relaxation Confirmation 或 Refresh 后，Backend 应尽快完成 transport validation、idempotency / version 检查以及必要的权威状态 commit，并返回 operation identity / execution identity 或当前状态引用，而不是同步等待完整 Search → Decision → Explanation。

典型模型：POST User Action → Validate → Commit Requirement Version（若产生 mutation）→ Create AgentExecution → 返回 accepted response；AgentExecution 后续通过 SSE 更新 SEARCHING / FILTERING / RANKING 等状态，并在 Publication Guard 通过后发布 current Recommendation。

## 21.5 Conversation State Projection

GET Conversation 应返回当前会话权威状态的稳定 Projection，而不是把 Requirement、Snapshot、Provider Raw Response、FilterResult、RankingResult 全部塞进一个巨大 JSON。至少应能表达 current requirement version、workflow state、current execution、last/current published recommendation、structured conditions 与 pending user action。

current execution 与 last published result 必须分离。新版 Requirement 正在执行时，上一版语义兼容的稳定 Recommendation 可以继续展示，直到新结果通过 Publication Guard 后原子替换。

Search-space Patch 使上一版结果在语义上过时，此时旧 Recommendation 可保留在 history，但不能继续冒充 current result。

## 21.6 Message API 与 Structured Requirement Patch API 分离

自然语言 Message 与结构化 Requirement Editing 是两种不同 Public Action。Message 需要进入 Requirement Parser / Patch Understanding；前端明确编辑 canonical requirement 字段时，可以直接提交结构化 Patch，避免无必要地再次调用 LLM。

Message API：用于自然语言输入，并可产生新的 Requirement / Patch Candidate、Clarification 或 Conflict。

Requirement Patch API：用于前端结构化编辑 add / replace / remove / clear 等已确认操作。

两类 HTTP endpoint 可以不同，但 Application Layer 可统一映射为内部 UserActionCommand，避免 Orchestrator 依赖具体 HTTP 路由。

## 21.7 HTTP Error、Concurrency Conflict 与 WorkflowState 三层分离

Phase 12 正式区分三类结果，禁止把业务状态错误映射成 HTTP 错误。

| 层级 | 示例 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| Transport / Protocol | 400 malformed request、401、404、413、429、500 | 属于 API/HTTP 层 |
| Optimistic Concurrency | expected requirement version 已落后、stale option | 通常 409 Conflict，并给出恢复信息 |
| Agent Business Outcome | NEEDS_CLARIFICATION、SEARCH_EMPTY、FILTER_EMPTY、DATA_INCOMPLETE、READY 等 | 正常业务 Contract；不应因业务无法继续而变成 4xx/5xx |

尤其要区分 Domain 的 REQUIREMENT_CONFLICT 与 API 的版本冲突：前者表示用户要求已经理解但互相矛盾；后者表示客户端基于旧 Requirement Version 提交 mutation。

## 21.8 Optimistic Concurrency 与 expected_requirement_version

Requirement mutation 必须与 Phase 11 的 ordered mutation / optimistic concurrency 对齐。结构化 Patch、Clarification/Relaxation confirmation 等依赖当前状态的写操作，应携带 expected_requirement_version；只有当前版本仍匹配时才能 commit。

若 expected version 与 current version 不一致，应返回稳定的 concurrency conflict code，并提供 actual version，前端重新读取 Requirement 后再决定如何操作。

Version check 必须进入最终写条件，不能只在业务代码前置检查，防止 TOCTOU race。

## 21.9 Operation Identity 与 Idempotency

改变权威状态的 Command 必须具有稳定 operation identity / idempotency key。网络重试可以重复，但同一个业务操作不能重复 commit。

同一个 patch_operation_id / message operation 已成功处理后，客户端用相同 identity 重试应返回同一业务结果，而不是生成第二个 Requirement Version。

Idempotency conflict 与正常重复请求应分开：同一个 key 若被重用到不同 payload，需要返回明确错误，而不是静默覆盖。

Refresh / Cancel 等非 Requirement mutation 也建议携带 operation identity，便于 tracing 与安全 retry；强度可以按实际 side effect 分级。

## 21.10 Clarification Contract

NEEDS_CLARIFICATION 时应形成带 identity 的 pending clarification，而不是完全依赖下一条自由聊天文本猜测上下文。建议提供明确的 clarification response command，输入至少引用 clarification_id、base/current requirement version 与 user response。

后端可以继续使用 LLM 理解澄清回答，但上下文是明确的 pending clarification。

若 clarification 已被新的 Requirement Version 取代，应返回 stale clarification conflict，而不是把旧回答错误应用到新状态。

## 21.11 Relaxation Confirmation Contract

RelaxationOption 是基于特定 Requirement Version + Snapshot 计算出的反事实方案。用户确认后必须将该 option 转换为正式 RequirementPatch，再经过 Requirement commit → Impact Resolver → AgentExecution；API 不得用“confirm”直接绕过 Patch 机制修改 Hard Constraint。

确认时必须验证 RelaxationOption 的 based_on_requirement_version 仍与当前状态兼容。

若用户已经修改 Requirement，使 option 失效，应返回 stale relaxation option conflict，并要求重新计算/读取当前状态。

## 21.12 Recommendation 生成与 Publication 分离

RecommendationResult 已生成不等于可以成为用户当前结果。Current Recommendation endpoint 只能返回通过 Publication Guard 的结果；旧/superseded execution 产生的 Recommendation 可以保留用于 history / tracing，但不能覆盖 current result。

Recommendation API 至少需要支持 current published result 与按 recommendation_id 读取历史结果。

RecommendationResult.status（EXACT_MATCH / PARTIAL_MATCH / NO_MATCH）与 WorkflowState 保持独立。允许 workflow_state=READY + recommendation.status=PARTIAL_MATCH，只要 publication policy 明确允许并携带必要 warning。

## 21.13 Public Recommendation DTO 与内部 Domain Contract 分离

Public API DTO 是 Domain 的稳定 Projection，而不是把内部对象直接序列化给 Frontend。Recommendation Item 可包含 itinerary 展示信息、primary offer、roles、trade-off、freshness、warning 与必要 evidence projection，但不复制整个 CandidateSnapshot、FilterResult、RankingResult。

内部仍保留 itinerary_id、offer_id、ranking_run_id、evidence refs 等关联，保证 provenance 与 debug。

ProviderRawResponse、LLM raw response/prompt、全量 ConstraintEvaluation、全量 RankingFeatureContribution、ImpactDecision、stack trace、secret/config 默认不进入普通 Frontend Contract。

## 21.14 Refresh API 的语义

Refresh endpoint 表达“用户要求把当前结果更新到足够新”的业务意图，前端不直接指定底层必须执行 Full Search、Offer refresh 或 Snapshot rebuild。Backend 根据 Snapshot freshness、coverage、Provider capability 与 Impact policy 决定 REUSE / REFRESH / ENRICH / SEARCH 等具体动作。

Offer stale 时继续遵循 Phase 7–8 的原则：优先 Refresh，而不是机械 Full Search。

Refresh 仍可形成新的 AgentExecution，并遵守 deadline、version guard、Publication Guard 与 idempotency。

## 21.15 Cancel API 与 best-effort semantics

Execution cancel endpoint 表达 cancellation request，不承诺已经发出的 Provider / LLM HTTP 调用一定物理终止。可以先返回 REQUESTED / ACCEPTED / ALREADY_FINISHED / NOT_CANCELLABLE 等 command outcome，最终 AgentExecution.status 才表示 CANCELLED、SUCCEEDED 等生命周期结果。

系统 correctness 继续依赖 Version Guard + Publication Guard，而不是取消一定成功；Cancel Execution 也不等于删除已经产生且可复用的 Raw Evidence / CandidateSnapshot。

## 21.16 SSE Event Contract

SSE 采用少量稳定事件类型，不为每一个内部函数创建一个 event，避免 Frontend 重建第二套工作流状态机。建议的逻辑事件包括 conversation.updated、requirement.updated、execution.updated、workflow.updated、recommendation.published、user_action.required、condition.updated。

| Event | 用途 |
| --- | --- |
| conversation.updated | 通知会话 Projection 发生可见变化 |
| requirement.updated | Requirement Version commit / current requirement 改变 |
| execution.updated | ExecutionStatus / ExecutionStage 改变 |
| workflow.updated | 主导 WorkflowState 改变 |
| recommendation.published | 新的 Recommendation 通过 Publication Guard 成为 current result |
| user_action.required | Clarification / Relaxation Confirmation 等等待用户操作 |
| condition.updated | partial provider、freshness、data quality 等 structured condition 改变 |

## 21.17 SSE 的版本、顺序与旧 Execution 处理

多个 AgentExecution 可以并存，网络事件到达顺序不等于业务有效顺序。每个 SSE event 至少应能够关联 event identity、conversation、requirement version、execution identity、emitted time 以及足以判断顺序/状态 revision 的信息。

Frontend 不能采用“最后收到的事件就是最新状态”的 last-arrival-wins 逻辑，而要依据 backend authoritative version / current pointers。

Superseded execution 的 progress 可以作为历史/诊断信息存在，但不得使前端 current execution / current recommendation 倒退到旧版本。

## 21.18 SSE 断线恢复：Notification Channel ≠ Authority Store

V0 不把 SSE 建成复杂永久 Event Store。正式采用“SSE = notification channel；REST = authority recovery channel”。客户端断线重连后，如果不能完整 replay 缺失事件，可以重新 GET Conversation State / Current Recommendation 恢复权威 UI。

SSE 丢失某个中间 progress event 不应破坏业务正确性。

V0 可利用 Last-Event-ID / 短期 replay 作为体验优化，但 correctness 不依赖完整事件日志。

## 21.19 Provider Progress 与 Partial Conditions

Frontend 可以收到抽象的搜索进度和 structured condition，但不要求 Public API 暴露所有内部 Provider 实现细节。ProviderStatus 与 Agent WorkflowState 继续分离；单 Provider timeout 不自动导致整个 Agent 进入 PROVIDER_ERROR。

进度可以表达 completed sources / total sources、当前 execution stage 等；不伪造无法可靠计算的百分比。

Partial provider failure、partial coverage、data quality limitation 等通过 structured conditions 表达，并由 WorkflowStateResolver 决定是否仍可 READY。

## 21.20 Structured Condition / Warning Contract

V0 使用统一 Structured Condition，而不是散落 provider_partial=true、price_stale=true 等大量布尔字段。Condition 语义上至少包含稳定 code、severity、scope、是否 user-visible 与必要 details。

候选 condition 可包括 PARTIAL_PROVIDER_FAILURE、PARTIAL_COVERAGE、OFFER_STALE、DATA_NOT_FULLY_VERIFIED、RESULT_PARTIALLY_COMPARABLE、EXPLANATION_FALLBACK_USED 等；最终 enum 名称在实现阶段可调整。

Condition 描述附加事实，WorkflowState 表达当前主导业务结论。Severity 也不能绕过 WorkflowStateResolver 直接控制业务流程。

## 21.21 Freshness 的 Public Contract

Public API 必须延续 Phase 7 的 Structural Freshness 与 Offer Freshness 分离。Backend 根据 policy 返回已经判定的 FRESH / STALE / EXPIRED 等状态，并可提供 retrieved_at、refresh_available 等展示信息；Frontend 不自行用“超过 N 分钟”重新定义 freshness policy。

## 21.22 EXACT_MATCH / PARTIAL_MATCH / NO_MATCH 与 Empty Result

RecommendationResult.status 不映射为 HTTP status，也不与 WorkflowState 合并。PARTIAL_MATCH 可以在 READY 下发布，但必须携带数据不完整/不可验证等明确 condition。

Frontend 不能使用 recommendations.length == 0 推断“没有航班”。SEARCH_EMPTY、FILTER_EMPTY、DATA_INCOMPLETE、PROVIDER_ERROR 等必须通过 WorkflowState + Pending User Action + Conditions 区分。FILTER_EMPTY 可能附带 RelaxationOption；SEARCH_EMPTY 则没有 Snapshot 内候选可用于反事实恢复。

## 21.23 Pending User Action Contract

Phase 10 的 pending_user_action 在 Public API 中正式落地，用于统一告诉 Frontend 当前是否需要用户继续操作。V0 至少支持 NONE、CLARIFICATION、RELAXATION_CONFIRMATION。

Pending action 应引用具体 resource_id 与 based_on_requirement_version，避免用户点击已经过期的 UI 操作。

Frontend 不应只根据 workflow_state == FILTER_EMPTY 猜测一定存在 RelaxationOption，因为可能出现 NO_SAFE_RELAXATION_FOUND。

## 21.24 Execution Progress 粒度

V0 只承诺稳定的 ExecutionStatus、ExecutionStage 与可选 progress metadata，不承诺所有阶段都有精确百分比。SEARCHING 可以表达“1/2 sources completed”等真实可计算进度；RANKING 等本地快速阶段通常只需要 stage/status。

## 21.25 Error Envelope 与客户端恢复语义

所有 API endpoint 应共享统一 Error Envelope。最终字段名可在代码阶段定稿，但语义至少应包括稳定 error code、message/details、request/operation identity、retryability 与必要的 recovery hint。

| 典型 Error Code | 建议语义 |
| --- | --- |
| INVALID_REQUEST | 请求格式/字段不合法 |
| RESOURCE_NOT_FOUND | 资源不存在或不可访问 |
| REQUIREMENT_VERSION_CONFLICT | expected version 已落后，需要 reload current requirement |
| IDEMPOTENCY_CONFLICT | 同一 operation key 被用于不同业务 payload |
| STALE_RELAXATION_OPTION | 放宽方案已不适用于当前 Requirement |
| STALE_CLARIFICATION | 澄清上下文已被新版本取代 |
| EXECUTION_NOT_CANCELLABLE | 当前 execution 无法再接受取消 |
| RATE_LIMITED | API 层速率限制；与 Provider 内部 RATE_LIMITED 状态分离 |
| INTERNAL_ERROR | 后端未预期错误，不暴露 stack trace |

retryable 表示客户端是否可以安全重试当前 API operation，不等同于 Provider Adapter 内部 retryability。

可以提供 RELOAD_REQUIREMENT、RETRY_SAME_OPERATION、CREATE_NEW_OPERATION、NONE 等 recovery_action 语义，减少 Frontend 根据字符串猜测恢复策略。

## 21.26 API Versioning 与 Compatibility

V0 Public API 从 /api/v1 起步。API Version 与 requirement_schema_version、ranking_policy_version、normalizer_version 等内部 schema/policy version 分离；内部 policy 调整不应机械导致 Public API 升级。

Public Contract 采用 additive-first compatibility：新增 optional field 通常兼容；删除字段、修改字段语义、删除控制 enum 值属于 breaking change。

WorkflowState、ExecutionStatus、PendingUserAction 等控制流程的 enum 应相对严格；warning / condition / evidence code 可以设计为 unknown-safe 的可扩展 code。

## 21.27 History、Pagination 与 Requirement Version 读取

Message、Execution、Recommendation 等 append-oriented history 需要分页，V0 推荐 cursor pagination（limit + cursor），避免一次返回整个 Conversation。必要时再增加 before / after / status filter。

Requirement 至少支持 current version 与按具体 version 读取。

Public Requirement History 可以提供用户可理解的版本/diff Projection，但不要求暴露完整内部 Patch audit metadata、LLM trace 或 validation evidence。

## 21.28 Backend API Surface V0

最终 URL 细节可以在实现阶段小幅调整，但资源级 Public Surface 阶段性收敛如下。

| 领域 | V0 资源/操作 |
| --- | --- |
| Conversation | POST /api/v1/conversations；GET /api/v1/conversations/{conversation_id} |
| Message | POST /api/v1/conversations/{conversation_id}/messages |
| Requirement | GET .../requirements/current；GET .../requirements/{version}；POST .../requirement-patches |
| Clarification | POST .../clarifications/{clarification_id}/responses |
| Relaxation | POST .../relaxation-options/{option_id}/confirm |
| Execution | GET /api/v1/executions/{execution_id}；POST .../{execution_id}/cancel |
| Streaming | GET /api/v1/conversations/{conversation_id}/events（SSE） |
| Recommendation | GET .../recommendations/current；GET .../recommendations/{recommendation_id} |
| Refresh | POST /api/v1/conversations/{conversation_id}/refresh |
| History | messages / executions / recommendations 列表端点，可按开发优先级分批实现并使用 cursor pagination |

## 21.29 明确不暴露的 Frontend API

V0 明确不设计 POST /parse、/normalize、/impact-resolve、/provider-search、/filter、/rank、/recommend、/explain、/build-snapshot 等 Frontend endpoint。它们是 Backend 内部 Application / Domain capability；若直接暴露，会允许前端绕过 Orchestrator、ImpactDecision、Version Guard 与 Publication Guard，自行拼接业务流程。

## 21.30 Backend API Contract V0 核心交互链

主交互模型正式概括为：Frontend → REST User Action → API validation / idempotency / expected-version check → Application Command → Requirement commit（若需要）→ ImpactDecision → AgentExecution → async Provider / LLM I/O + deterministic Decision stages → SSE progress/state notification → Recommendation generation → Publication Guard → current published result。

任何 SSE 事件或中间计算结果都不能绕过 Publication Guard 直接替换 current Recommendation；断线或状态不确定时，Frontend 始终可以通过 REST Conversation State + Current Recommendation 恢复权威状态。

## 21.31 Phase 12 最终阶段结论

1. V0 Backend API 采用 Conversation-centric、resource-oriented、execution-driven 设计，而不是 Search-centric 设计。

2. Frontend 只操作稳定 Public Resource / User Action，不直接调用 Provider、Impact、Filter、Ranking、Recommendation 等内部模块。

3. V0 采用 REST + SSE；REST 负责 command/query，SSE 负责 server-to-client progress/state notification；暂不使用 WebSocket。

4. 用户动作提交后快速返回 operation / execution identity，不同步阻塞到完整 Recommendation。

5. Conversation State Projection 显式区分 current Requirement、current Execution 与 last/current published Recommendation。

6. Message 与 Structured Requirement Patch 使用不同 Public endpoint，但 Application Layer 可统一映射为 UserActionCommand。

7. HTTP/API Error、Optimistic Concurrency Conflict 与 Agent WorkflowState 三层严格分离；WorkflowState 不映射为 HTTP 错误。

8. Requirement mutation 使用 expected_requirement_version + optimistic concurrency，并把 version check 放入最终原子写条件。

9. 权威 mutation 使用稳定 operation identity / idempotency；网络 retry 不得重复产生业务 side effect。

10. Clarification 与 Relaxation 都以带 identity、version reference 的 pending resource/command 处理，避免过期上下文被错误应用。

11. Relaxation confirmation 必须生成正式 RequirementPatch，再走 Impact Resolver / AgentExecution；不得直接修改 Hard Constraint。

12. Recommendation generation 与 publication 分离；Current Recommendation 只指向通过 Publication Guard 的结果。

13. Public API DTO 是内部 Domain 的稳定 Projection，不直接复制 CandidateSnapshot、Provider Raw、全量 Evaluation/Ranking evidence 或 LLM raw data。

14. Refresh endpoint 表达用户更新意图，具体 REUSE / REFRESH / ENRICH / SEARCH 由 Backend policy 决定。

15. Cancel 是 best-effort command；系统正确性仍依赖 Version Guard / Publication Guard，而不是外部 I/O 一定物理取消。

16. SSE 使用少量稳定 event type，并携带 requirement/execution/version ordering 信息；网络到达顺序不能决定 current state。

17. SSE 是 notification channel 而不是权威 Event Store；REST Conversation / Recommendation 是断线恢复的 authority source。

18. Provider partial failure、coverage limitation、freshness 与 data quality 使用 Structured Conditions 表达，不直接等同于 Agent failure。

19. Structural Freshness 与 Offer Freshness 在 Public Contract 中保持区分；freshness policy 由 Backend 决定。

20. EXACT_MATCH / PARTIAL_MATCH / NO_MATCH 属于 RecommendationResult，独立于 WorkflowState 与 HTTP status。

21. Frontend 不得通过“推荐数组为空”推断 SEARCH_EMPTY / FILTER_EMPTY / PROVIDER_ERROR；无结果由 WorkflowState + Pending User Action + Conditions 驱动。

22. Pending User Action 至少统一表达 NONE、CLARIFICATION、RELAXATION_CONFIRMATION，并引用 resource/version。

23. Execution progress 以 stage/status + 可选真实 metadata 表达，不伪造无法可靠计算的百分比。

24. API 采用统一 Error Envelope、稳定 error code、retryability / recovery hint；不向前端暴露 stack trace。

25. Public API 从 /api/v1 起步，API Version 与内部 schema/policy version 分离，采用 additive-first compatibility。

26. Message / Execution / Recommendation history 使用 cursor pagination；Requirement 支持 current 与按 version 读取。

27. Public API 明确禁止暴露 /parse、/provider-search、/filter、/rank 等内部阶段 endpoint，以保持 Orchestrator 与 Publication 边界。

## 21.32 暂未锁定的问题

最终 JSON 字段名、DTO class / schema library 与 OpenAPI 生成方式，留到 Phase 16–18 技术栈与实现定稿。

API authentication / authorization、API rate limiting、CSRF/CORS 等安全机制的具体实现，留到 Phase 15–16。

SSE server/runtime、连接数限制、heartbeat、短期 replay window 与 Last-Event-ID 的具体实现参数，留到 Phase 16 / 实测。

PARTIAL_MATCH 的最终 publication policy、Structured Condition 的 user-visible 文案与前端视觉层级，留到 Phase 13–14。

Provider 名称/来源在普通用户 UI 中暴露到什么程度、搜索 progress 具体展示粒度，留到 Phase 13。

API response payload 大小、history retention 与分页 limit 默认值，等待真实数据与前端性能测试。

## 21.33 对 Phase 13 的直接输入

Phase 13：Frontend Architecture 应直接消费 Phase 12 已确定的 Public Contract，不重新设计 Backend Workflow。重点是把 Conversation State Projection、Requirement、WorkflowState、ExecutionStage / Status、Recommendation、Pending User Action、Structured Conditions、Freshness 与 SSE Events 映射成用户真正看到的交互状态。

Chat Interface：Message API 提交自然语言；提交后不阻塞等待完整推荐，通过 SSE 展示执行状态。

Requirement Summary / Editing：读取 current Requirement；明确结构化编辑走 Requirement Patch API，并处理 expected-version conflict。

Clarification：根据 pending_user_action=CLARIFICATION 渲染明确回答控件，并引用 clarification identity。

Relaxation：FILTER_EMPTY 时根据 pending relaxation option 渲染用户确认，不能在前端偷偷修改 Hard Constraint。

Searching / Progress：以 ExecutionStage / Status 与真实 progress metadata 展示，不自行推导后台状态。

Recommendation Cards：只消费 published Recommendation Projection；正确展示 EXACT / PARTIAL、Trade-off、Freshness 与 warning。

Current vs Updating：在语义兼容的新版 execution 运行时允许继续显示 last published result，并清楚标记“正在更新”；Search-space 改变时旧结果退回 history。

Error / Empty / Data Quality：区分 HTTP Error、version conflict、SEARCH_EMPTY、FILTER_EMPTY、DATA_INCOMPLETE、PROVIDER_ERROR 与 Structured Conditions。

SSE Reconnect：实时事件断线后通过 Conversation State / Current Recommendation REST 重新同步权威 UI。

# 22. Phase 13：Frontend Architecture

Phase 13 的目标是把 Phase 12 已确定的 Conversation-centric REST + SSE Public Contract 映射为用户真正看到并可安全操作的交互架构。本阶段不重新设计 Backend Workflow、Requirement、Impact、Provider 或 Decision Engine，也不提前选择 React / Vue 等具体前端技术；重点解决 Chat、结构化需求编辑、执行进度、Recommendation、Clarification、Relaxation、Freshness、Error / Empty State 与 SSE/REST 状态恢复如何组成一致的 Frontend Interaction Architecture。

## 22.1 Frontend 的工程定位与总体形态

V0 Frontend 正式定位为 Backend Authority 的 Projection + Interaction Layer。Backend 继续拥有 Requirement、WorkflowState、Recommendation publication、Freshness policy 与版本一致性的业务真相；Frontend 负责展示这些权威 Projection、收集用户意图并通过 Public API 提交 Action。

V0 不采用纯聊天窗口作为唯一交互面，而采用 Chat + Structured Workspace 的混合信息架构。Chat 负责自然语言交互与 Agent 文本；Structured Workspace 负责 Current Requirement、Execution Status、Published Recommendation、Pending User Action、Freshness / Condition 与 Recovery。移动端可调整布局顺序，但信息责任边界保持不变。

Frontend 不直接判断 Hard Constraint、Ranking、Impact、Relaxation 或 Snapshot reuse。

Frontend 不根据 Provider 原始状态重新构造 Agent WorkflowState。

Frontend 不把全部 Requirement / Error / Recommendation 仅压缩成聊天文本；结构化状态必须有稳定可见 Projection。

## 22.2 Frontend Information Architecture

V0 将前端交互域收敛为 Conversation、Requirement、Execution Status、Recommendation、Recovery / Pending Action 五个核心区域，并由统一 Server State / API Client Layer 负责 REST、SSE、资源缓存、版本合并与断线恢复。

| 逻辑区域 | 核心责任 | 明确不负责 |
| --- | --- | --- |
| Conversation Surface | 消息历史、自然语言输入、Agent 文本、Message API | 不作为 Requirement 权威状态，不自行触发内部 Search/Rank |
| Requirement Workspace | 展示 Current Requirement、Hard/Soft 语义与结构化编辑 | 不把本地编辑直接当作已提交事实 |
| Execution / Search Status | 展示 ExecutionStage / Status 与真实 progress metadata | 不重新推导 WorkflowState，不伪造百分比 |
| Recommendation Workspace | 展示 Published Recommendation、Role、Trade-off、Freshness、Warning | 不重新 Ranking，不显示未通过 Publication Guard 的结果 |
| Recovery / Pending Action | Clarification、Relaxation、Empty/Error Recovery、Refresh/Retry | 不偷偷修改 Hard Constraint，不自行生成 Relaxation 结论 |

## 22.3 Frontend State Model：Server Authority 与 Client-local State

Frontend State 必须分为 Server-authoritative State 与 Client-local UI State。Server State 包括 Conversation、Requirement、WorkflowState、AgentExecution、Published Recommendation、Pending User Action、Structured Conditions 与 Freshness；这些只能通过 REST/SSE 同步。Client-local State 包括输入草稿、Drawer/Modal、折叠状态、当前 Tab、scroll position 等，只服务界面体验。

Frontend 不建立第二套业务状态机。允许出现 workflow_state=READY、execution_status=RUNNING、execution_stage=RANKING 的组合：这表示上一版已发布结果仍可展示，同时新版正在更新；Frontend 不得因为 stage=RANKING 就自行把 WorkflowState 改写成 PROCESSING。

## 22.4 Requirement / Execution / Recommendation 三类版本语义

Frontend 必须明确区分 Requirement Version、Execution Target Requirement Version 与 Recommendation based_on_requirement_version。Requirement Version 表示当前用户有效需求；Execution Target Version 表示某次后台运行处理的需求版本；Recommendation Based-on Version 表示已发布结果的计算依据。

版本数字大小本身不能决定旧 Recommendation 是否还能暂时显示。Preference-only Patch 下，上一版 Published Recommendation 可以作为 last published result 继续展示并标记“正在更新”；Search-space Patch 使旧结果语义过时，应退出 current recommendation 区域并只保留在 History。是否兼容由 Backend current/last-published pointer 与 presentation projection 决定，Frontend 不自行推导。

## 22.5 Current / Updating / Obsolete 展示模型

V0 Recommendation 主区域支持三种稳定展示语义：Current Stable、Current + Updating、Semantically Obsolete。Current Stable 表示当前没有更新中的相关 execution；Current + Updating 表示兼容的上一版 Published Recommendation 继续显示，同时新版 execution 运行；Semantically Obsolete 表示当前 Requirement 已改变搜索语义，旧结果只能留在历史记录而不能冒充当前结果。

新的 AgentExecution 开始时不机械清空上一版界面。是否继续展示旧结果由 Backend 提供的发布/显示兼容语义控制，而不是 Frontend 使用 recommendation.version < requirement.version 的简单规则。

## 22.6 REST + SSE 的 Frontend 消费模型

Phase 12 已确定 REST + SSE：REST 负责 Command / Authority Read，SSE 负责 server-to-client notification。Phase 13 将其落地为 User Action → REST Command → Backend Authority/Execution → SSE Notification → Frontend Server State → UI Re-render。

SSE 事件不能采用 last-arrival-wins。多个 Execution 的网络到达顺序不代表业务时序；Frontend 必须依赖 backend authoritative requirement version、current_execution pointer、resource revision 与 current recommendation pointer 合并状态。

SSE event 先按 conversation/resource identity 路由，不用一个 event 覆盖整个页面状态。

旧 execution 的 event 可更新 history cache，但不能把 current execution / current recommendation 倒退。

遇到 revision 缺口、浏览器休眠恢复、SSE 断线或本地缓存不一致时，通过 REST 重新 GET Conversation Projection / Current Recommendation。

SSE correctness 不依赖完整 replay；Last-Event-ID / 短期 replay 只作为体验优化。

## 22.7 SSE 断线、浏览器刷新与状态恢复

V0 的恢复原则是 SSE = notification channel，REST = authority recovery channel。SSE 断线时保留现有 Published Recommendation，标记实时更新中断并尝试重连；重连后重新读取 Conversation / Current Recommendation，再恢复 SSE 订阅。

浏览器刷新、页面重新打开或前端进程丢失后，不依赖 Local Storage 重建 Agent correctness。页面初始化通过 REST 获取 Current Requirement、WorkflowState、Current Execution、Current Recommendation、Pending User Action、Structured Conditions 等权威 Projection，再建立 SSE。

## 22.8 Requirement Summary / Structured Editing

Requirement Workspace 必须始终展示 Backend current Requirement Projection，使用户能够看到 Agent 当前实际理解的路线、日期、时间、Hard Constraints、Soft Preferences / Importance 等，而不是要求用户回看聊天记录推断当前状态。

自然语言 Message 与结构化 Requirement Editing 是两种入口，但最终都更新同一份 Requirement State。自然语言经 Message API / LLM Patch Understanding；前端明确字段编辑直接走 Requirement Patch API，避免把确定性的 UI 编辑重新伪装成自然语言让 LLM 再解释一次。

结构化 mutation 携带 expected_requirement_version 和 operation identity。

前端可做 pending/optimistic visual feedback，但权威 Requirement 只有 Backend commit 后才成立。

Chat 导致 Requirement 更新后，Requirement Workspace 自动同步新 Projection，让用户能验证 Agent 是否正确理解。

## 22.9 Requirement Version Conflict 的 V0 UX

当结构化编辑基于旧 Requirement Version 时，Backend 返回 REQUIREMENT_VERSION_CONFLICT / 409。V0 不实现复杂三方自动 merge，也不允许 stale Patch 静默覆盖新版状态。正式采用 Reload current Requirement → 显示用户刚才尝试的修改 → User Reconfirm → 以新 expected version 重新提交。

Concurrency Conflict 是可恢复的状态冲突，不应与普通网络故障或 Agent Business Outcome 混成同一种“错误”。

## 22.10 Clarification 与 Pending User Action

pending_user_action=CLARIFICATION 时，Frontend 优先渲染带 clarification identity 的显式回答控件，例如机场选择、日期含义等，而不是只显示普通聊天框让用户自行猜测回答格式。自由文本回答可以作为 fallback，但明确选项应调用 Clarification Response API，并携带 resource/version reference。

如果 Clarification 已被新的 Requirement Version 取代，旧控件必须失效；收到 STALE_CLARIFICATION 后重新同步 Conversation，而不是把旧答案套用到新状态。

## 22.11 Searching / Loading / Execution Progress

V0 不设计一个统一全屏 Spinner，也不把 Backend 每个函数步骤暴露给用户。ExecutionStage 映射为少量稳定、可理解的用户状态：UNDERSTANDING→正在理解需求；RESOLVING_IMPACT→正在准备更新结果；SEARCHING/REFRESHING→正在获取最新航班；FILTERING/RANKING→正在筛选和比较；RECOMMENDING/EXPLAINING→正在整理推荐。

只展示真实可计算的 progress metadata，例如“已完成 1/2 个数据源”；不存在可靠分母时不得伪造 63% 等百分比。Ranking-only 等兼容更新应保留上一版结果并显示“正在重新排序/更新”，而不是遮盖成空白 Loading。

## 22.12 Recommendation Card 信息架构

Recommendation Card 必须同时表达 Flight Facts、Recommendation Role、Why Recommended / Match & Advantage、Primary Trade-off、Freshness 与必要 Warning。Recommendation 不只是事实列表，也不只是 LLM 解释文本。

一个候选可以承担多个 RecommendationRole，应合并在同一 RecommendationItem / Card 上，例如“综合最佳 · 最符合机场偏好”，不得为了 Role 重复展示相同行程。

Frontend 不向普通用户展示 aggregate ranking score 或“87.4 分”等内部伪精确总分。

Role 来自 Backend Recommendation Selector；Frontend 只做稳定 label projection。

Facts、Role、Trade-off、Freshness 与 Warning 在数据层保持分离，避免文字展示反向成为业务事实。

## 22.13 Trade-off 与 Comparison Evidence

Trade-off 是 Recommendation UI 的一等信息，至少在卡片或紧邻卡片的位置呈现一个最重要的权衡，例如“比最便宜贵 ¥70，但早到 55 分钟”。这样 BEST_OVERALL、CHEAPEST 等角色才能形成真正可比较的决策集合。

Frontend 不自行扫描全部候选并决定“主要缺点是什么”。关键比较维度、价差/时差等 Comparison Evidence 来自 Backend Recommendation / Comparison Contract；Frontend 可以格式化和折叠展示，但不重新产生业务比较结论。

## 22.14 EXACT_MATCH / PARTIAL_MATCH 的用户语义

EXACT_MATCH 表示存在满足全部可验证 Hard Constraints 的可发布候选，并不意味着满足所有 Soft Preference；因此 EXACT_MATCH Card 仍可以显示“起飞时间比理想值晚 40 分钟”等 Trade-off。

PARTIAL_MATCH 必须与 EXACT_MATCH 明显区分。若 Hard Constraint 某维度无法验证或结果存在 publication policy 允许的限制，Frontend 必须在 Recommendation 区域显式说明，例如“行李额度无法确认；以下航班满足其他可验证条件”，不能把限制藏在页面底部小字或伪装成完全匹配。

## 22.15 Structured Conditions 的 Presentation 分层

Frontend 使用 Backend Structured Conditions 作为附加事实，不用散落的 provider_partial=true / stale=true 自行拼接状态。V0 UI Projection 将 condition 分为 Blocking、Important Warning 与 Informational 三类展示层级：Blocking 形成主导状态或明显 Alert；Important Warning 与 Recommendation 同屏展示；Informational 可作为 compact badge / 可展开“数据说明”。

Condition presentation 不改变 Backend WorkflowState。Severity、user-visible 与 scope 应优先使用 Backend Contract / 稳定 presentation mapping，禁止 Frontend 通过任意逻辑重新决定业务严重性。

## 22.16 Freshness 与 Refresh UX

Frontend 必须延续 Structural Freshness 与 Offer Freshness 分离。对普通用户不必暴露两个技术字段，但展示语义必须准确：例如航班结构仍有效而价格 Offer stale 时，应显示“价格可能已变化/价格更新时间”，不能扩大成“航班信息已过期”。

Refresh 操作表达“请把当前结果更新到足够新”的用户意图。Frontend 不指定 Backend 必须 Full Search、Offer Refresh、Enrich 或 Snapshot Rebuild；具体数据动作继续由 Impact / Freshness / Provider capability policy 决定。

## 22.17 FILTER_EMPTY 与 Relaxation Interaction

FILTER_EMPTY 的 UI 必须表达“存在航班候选，但没有一个满足当前全部 Hard Constraints”，而不是笼统显示“没有航班”。若 Backend 生成 RelaxationOption，Frontend 展示条件变化、old→proposed value、可恢复候选数量与确认按钮，例如“预算 ¥800→¥920，可恢复 4 个候选”。

RelaxationOption 只能来自 Backend deterministic analyzer。Frontend 不自行试改条件、计算 recovered count 或突破 Hard Constraint。用户确认后调用 Relaxation Confirmation API，Backend 将 option 转换为正式 RequirementPatch，commit 新 Requirement Version，再经 Impact Resolver / Decision Engine 重算；确认点击后不能立即把旧被筛掉候选当作正式 Recommendation 显示。

优先展示少量值得决策的 option；具体 max 数量留给 Phase 14 Evaluation / 实现校准。

旧 RelaxationOption 若因 Requirement 更新变 stale，按钮失效并重新同步当前状态。

## 22.18 SEARCH_EMPTY、DATA_INCOMPLETE、PROVIDER_ERROR 的区别

SEARCH_EMPTY 表示可靠搜索范围内没有 canonical candidate，因此不能显示“预算提高到 X 可恢复 N 个候选”之类 Snapshot 内反事实结果。Frontend 可提供“换一天 / 包含附近机场 / 修改路线”等 Requirement editing shortcuts，但这些是用户修改入口，不是 Relaxation Analyzer 结论。

DATA_INCOMPLETE 表示当前已有一定数据但不足以可靠验证 Requirement，例如必须含 20kg 托运行李但 Provider 没有行李字段。Frontend 应说明“当前无法完整验证该要求”，必要时配合 PARTIAL_MATCH，而不能伪装成 SEARCH_EMPTY / FILTER_EMPTY。

单 Provider failure 可以作为 informational / warning condition 与正常 Recommendation 共存；只有 aggregate data 不足以可靠完成当前请求时才呈现主导 PROVIDER_ERROR，例如“暂时无法可靠获取航班数据 [重试]”。

## 22.19 Initial / Clarification / Search Empty / Filter Empty 四类空状态

V0 至少区分 Initial Empty、NEEDS_CLARIFICATION、SEARCH_EMPTY、FILTER_EMPTY 四类空状态。Initial Empty 引导用户提供路线/日期；Clarification 要求确认具体歧义；SEARCH_EMPTY 表示搜索空间无候选；FILTER_EMPTY 表示候选被 Hard Constraint 淘汰并可能附带 RelaxationOption。Frontend 禁止统一渲染成“暂无数据”。

## 22.20 Error / Conflict / Business Outcome 三层 UX

Frontend 正式继承 Phase 12 的三层结果模型：Transport / Protocol Error、Optimistic Concurrency Conflict、Agent Business Outcome。网络失败、4xx/5xx、API Rate Limit 属于技术错误；Requirement Version Conflict、Stale Clarification/Relaxation 属于可恢复并发冲突；SEARCH_EMPTY、FILTER_EMPTY、DATA_INCOMPLETE、PROVIDER_ERROR 等是正常业务 Contract。三者不得使用同一“操作失败”模板。

统一 ErrorRecoveryLayer 消费 Error Envelope 中的稳定 error_code、retryable、recovery_action 与 operation identity，决定展示“重试 / 重新加载 Requirement / 重新确认 / 创建新操作”等恢复动作，不通过解析 message 字符串猜测策略。

## 22.21 Frontend Component Boundary

V0 在逻辑上形成 App / Conversation Page、ConversationPanel、RequirementPanel、ExecutionStatusPanel、RecommendationPanel、PendingActionPanel、ConditionBanner、ErrorRecoveryLayer，以及非视觉的 Frontend Server State / API Client Layer。它们可以在一个前端应用中实现，不意味着必须对应独立路由或微前端。

| 组件 | 核心输入 | 核心输出/行为 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| ConversationPanel | Conversation/messages | Message command、聊天历史 | 不保存 Requirement truth |
| RequirementPanel | Current Requirement Projection | Structured Patch command | 不自行 commit / merge stale patch |
| ExecutionStatusPanel | ExecutionStage/Status/progress | 用户化执行状态 | 不推导 WorkflowState |
| RecommendationPanel | Published Recommendation | Role/Facts/Trade-off/Freshness UI | 不重新排序，不读内部未发布结果 |
| PendingActionPanel | pending_user_action/resource/version | Clarification / Relaxation response | stale resource 不继续提交 |
| ConditionBanner | Structured Conditions | warning/info projection | 不改变 WorkflowState |
| ErrorRecoveryLayer | Error Envelope | retry/reload/reconfirm actions | 不解析自由文本决定恢复策略 |
| Server State / API Layer | REST + SSE | authority cache、merge、reconnect | 不承载 Domain rules |

## 22.22 Frontend Overall Data Flow

V0 前端总闭环为：User Natural Language / Structured Edit → REST User Action → Backend validation/idempotency/version check → Requirement/Execution authority update → SSE notification / REST query → Frontend Server State → Requirement / Execution / Recommendation / Pending Action UI → User next action。Frontend 永远不绕过 Backend Public Contract 直接调用 Provider、Impact、Filter、Rank 等内部步骤。

## 22.23 Phase 13 最终阶段结论

1. V0 Frontend 采用 Chat + Structured Workspace 混合架构，而不是纯 Chat UI。

2. Frontend 是 Projection + Interaction Layer；Backend 是 Requirement、Workflow、Publication、Freshness 等业务状态唯一 Authority。

3. Frontend 不重建第二套 Requirement / Workflow / Ranking / Publication 状态机；Server-authoritative State 与 Client-local UI State 明确分离。

4. Requirement Version、Execution Target Version、Recommendation Based-on Version 分别处理；版本大小不能单独决定结果是否可展示。

5. Recommendation 主区域支持 Current Stable、Current + Updating、Semantically Obsolete；兼容更新允许保留 last published result，Search-space 改变则旧结果退回 history。

6. REST 负责 Command / Authority Read，SSE 负责 notification；SSE 不使用 last-arrival-wins，事件合并依赖 authoritative version/current pointers。

7. SSE 断线、浏览器刷新或缓存不一致时，通过 REST Conversation / Current Recommendation 恢复权威 UI；SSE 完整 replay 不是 correctness dependency。

8. Requirement Workspace 显示 Current Requirement Projection；自然语言 Message 与 Structured Patch 最终修改同一 Requirement State。

9. Structured Requirement mutation 使用 expected_requirement_version；409 冲突采用 reload + user reconfirm，不做复杂自动三方 merge。

10. Clarification / Relaxation 作为带 identity/version 的 Pending User Action 显式渲染；stale action 不得继续应用。

11. Loading / Searching 以 ExecutionStage 的稳定用户化 Projection 表达，只展示真实 progress metadata，不伪造百分比。

12. Recommendation Card 展示 Flight Facts + Role + Match/Advantage + Primary Trade-off + Freshness/Warning；一个候选多个 Role 合并展示。

13. V0 不向普通用户展示内部 aggregate ranking score；Trade-off Evidence 来自 Backend，不由 Frontend 自行产生业务比较结论。

14. EXACT_MATCH 表示满足全部可验证 Hard Constraints，不等于满足全部 Soft Preference；PARTIAL_MATCH 必须显式展示限制。

15. Structured Conditions 分为 Blocking / Important Warning / Informational 的 UI 层级，但不改变 WorkflowState。

16. Structural Freshness 与 Offer Freshness 保持语义分离；Refresh 表达用户更新意图，不由 Frontend 指定 SEARCH / REFRESH / ENRICH。

17. SEARCH_EMPTY、FILTER_EMPTY、DATA_INCOMPLETE、PROVIDER_ERROR 使用不同 UI；Frontend 禁止通过 recommendation list 为空自行推断业务状态。

18. FILTER_EMPTY 可展示 Backend RelaxationOption；用户确认后必须经过 Patch → New Requirement Version → Impact Resolver → Recompute → Publication。

19. SEARCH_EMPTY 不伪造 Relaxation recovered count；修改日期/机场等只能作为 Requirement editing shortcuts。

20. Partial Provider Failure 可作为 warning 与 Recommendation 共存；只有 aggregate data 不足时才呈现主导 PROVIDER_ERROR。

21. API Error、Concurrency Conflict、Agent Business Outcome 三层 UI 语义严格分离；ErrorRecovery 使用稳定 error_code / recovery_action。

22. Frontend 逻辑组件至少包括 Conversation、Requirement、Execution Status、Recommendation、Pending Action、Condition、Error Recovery 与 Server State/API Layer。

23. RecommendationPanel 只消费通过 Publication Guard 的 Published Recommendation；Frontend 不展示内部未发布结果或绕过 Orchestrator。

24. 所有 Frontend Command 表达用户业务意图，而不是底层基础设施动作。

## 22.24 暂未锁定的问题

React / Vue / Next.js 等具体 Frontend Framework，以及 SSR / SPA 的最终形式（Phase 16）。

状态管理、Server Cache、SSE Client、HTTP Client 等具体库（Phase 16）。

UI Component Library、Design System、CSS 方案、最终响应式布局与移动端 Navigation（Phase 16 / 实现阶段）。

Accessibility 的具体组件规范与自动化检查方案（Phase 14 / 16）。

PARTIAL_MATCH / Structured Condition 的最终用户文案、视觉层级、颜色、图标与 warning density（Phase 14 Evaluation + 实现验证）。

Recommendation Card 最终视觉样式、详情 Drawer/Page 形式、默认展示数量与折叠策略（Phase 14 / 实现验证）。

Provider 名称/来源向普通用户展示到何种粒度；V0 只确定不暴露 Raw Provider internals。

SSE heartbeat、reconnect backoff、短期 replay window、前端缓存 TTL 等具体参数（Phase 16 / 性能测试）。

Frontend testing library、E2E 工具与 visual regression 工具（Phase 14 / 16）。

## 22.25 对 Phase 14 的直接输入

Phase 14：Observability / Testing / Evaluation 应直接把 Phase 13 的 UI 状态与前端并发场景纳入质量策略，不重新设计 Frontend Contract。除原规划中的首次搜索、Ranking-only Patch、Hard Constraint Patch、Search-space Patch、FILTER_EMPTY + Relaxation、Provider Partial Failure 外，前端至少需要覆盖以下关键回归路径：

SSE event out-of-order：旧 execution event 不得覆盖 current state。

SSE disconnect / reconnect：REST resync 后恢复正确 Requirement / Recommendation / Pending Action。

旧 execution 晚到：可以保留资产/历史，但不能覆盖新版 current recommendation。

Requirement 409 conflict：reload + user reconfirm，不发生 stale overwrite。

STALE_CLARIFICATION / STALE_RELAXATION_OPTION：旧 Pending Action 不可提交。

Current + Updating：Ranking-only 等兼容 Patch 下上一版推荐保留，新 recommendation publication 后原子替换。

Search-space Patch：旧 Recommendation 退出 current 区域并进入 history。

PARTIAL_MATCH：限制/warning 必须显式展示，不能呈现为 EXACT_MATCH。

Offer STALE + Refresh：刷新意图正确提交，Frontend 不硬编码 Full Search。

SEARCH_EMPTY / FILTER_EMPTY / DATA_INCOMPLETE / PROVIDER_ERROR：四类业务状态渲染和可恢复动作不混淆。

Partial Provider Failure + READY：warning 与正常 Recommendation 可以共存。

浏览器刷新/重新进入 Conversation：只依赖 Backend authority 能恢复完整当前 UI。

Phase 13 至此阶段性收口。第二阶段下一步进入 Phase 14：Observability / Testing / Evaluation。

# 23. Phase 14：Observability / Testing / Evaluation

Phase 14 的目标是把 Phase 1–13 已形成的业务契约、运行状态、并发规则与前端状态同步机制转换为可观测、可自动验证、可持续评估的质量体系。本阶段不重新设计 Requirement、Provider、Decision Engine、Orchestrator 或 Frontend Contract，而是回答：系统运行时发生了什么、结果为什么产生、核心契约是否被破坏、LLM/Parser/Ranking/Recommendation 的质量是否足够，以及代码或模型变化后能否可靠发现回归。

## 23.1 总体质量架构：Observability、Testing、Evaluation 三体系分离

V0 正式将质量体系拆分为三类能力：Observability 回答“系统实际发生了什么”；Testing 回答“系统是否按照既定 Contract 工作”；Evaluation 回答“即使程序没有报错，语义理解、排序、推荐和解释质量是否足够好”。三者职责分离，但共享 Stable Identity、Reason Code、Versioned Fixture、Golden Scenario、Architecture Invariant 与 Policy Version。

Observability：Structured Logs、Tracing、Metrics、Error Tracking、Frontend Telemetry。

Testing：Domain Rule Test、Boundary Contract Test、Workflow / Integration Test、Golden Scenario / Architecture Regression、Production-like E2E。

Evaluation：Requirement / Patch Understanding、Ranking Calibration、Recommendation Quality、Explanation Faithfulness，以及必要的人工/受约束 LLM Judge。

V0 不采用一个“Agent 总准确率”概括全部质量；不同 Capability 使用与其风险和可判定性相匹配的指标。

## 23.2 Stable Identity 与可追踪链路

Phase 10–13 已经形成 conversation_id → requirement_version → execution_id → provider_request_id / snapshot_build_id / filter_run_id / ranking_run_id / recommendation_run_id 的 operation identity 链。Phase 14 正式将 execution_id 作为一次 Agent workflow run 的主要 Trace Root，并要求关键日志、Trace、Error Context 与测试证据能够沿此链路关联。

一次推荐应能够反向追踪到 Recommendation → Ranking → Filter → Snapshot → Provider Evidence → Requirement Version；一次异常也应能够定位到具体 execution、stage、operation、provider/model 与 reason code。

## 23.3 Structured Logging

V0 采用事件型 Structured Log，自由文本仅作为辅助说明。重要日志语义至少应能够表达 timestamp、event_type、severity、conversation_id、requirement_version、execution_id、stage、operation/resource identity、status、reason_code 与必要 duration；场景需要时追加 provider_id、snapshot_id、ranking_run_id、recommendation_run_id、workflow_state、execution_stage / status 等。最终字段名留到实现阶段。

只在真正具有工程意义的业务/执行边界记录事件，不为每个内部函数制造日志噪声。

建议事件语义包括 REQUIREMENT_COMMITTED、IMPACT_DECISION_CREATED、EXECUTION_STARTED / SUPERSEDED / COMPLETED、PROVIDER_CALL_COMPLETED / FAILED、SNAPSHOT_PUBLISHED、FILTER_COMPLETED、RANKING_COMPLETED、RECOMMENDATION_GENERATED、PUBLICATION_ACCEPTED / REJECTED、WORKFLOW_STATE_CHANGED、LLM_FALLBACK_USED 等。

程序判断理由优先复用稳定 Reason Code，避免只能依赖自由文本搜索。

Provider Raw Response 和完整 LLM payload 不直接全文写入普通日志；日志通过 raw_response_ref / operation identity 与 Evidence Store 关联。

## 23.4 Distributed / Execution Tracing

AgentExecution 作为 Root Span，内部按实际执行路径创建 requirement_pipeline、impact_resolution、provider_stage、snapshot_build、derived_features、filter、ranking、recommendation、explanation、publication 等 Span。Trace 是 plan-driven 的：Ranking-only Patch 不应出现 Provider Search Span；缺失的昂贵 Span本身可以成为增量架构正确性的证据。

Provider、LLM 与 Repository 等外部 I/O 应传播 correlation context。即使外部服务不支持标准 Trace，也要在本地 Span 关联 provider_request_id / llm_operation_id、attempt、deadline、status、fallback 等，以便分解延迟和失败来源。

## 23.5 Metrics 体系与 Cardinality

V0 Metrics 分为 Reliability、Latency、Workflow Efficiency、Quality / Outcome、Cost / Resource 五类。具体 SLA/阈值暂不锁死，先建立 measurement framework 并在真实 Provider/LLM 与数据集 baseline 后校准。

Reliability：execution/provider/LLM 成功与失败、provider partial failure、publication rejection 等。

Latency：execution、provider、LLM、time-to-first-progress、time-to-published-result 等分布指标，至少为后续 p50/p95 分析保留能力。

Workflow Efficiency：snapshot reuse、ranking-only patch、refresh vs full search、superseded execution、single-flight reuse 等，用于验证 Incremental Recompute 是否真实生效。

Quality / Outcome：workflow state distribution、parser validation failure、DATA_INCOMPLETE / FILTER_EMPTY / SEARCH_EMPTY、explanation fallback 等趋势。

Cost / Resource：provider_calls_per_execution、llm_calls_per_execution、retry count，以及供应商明确后可追加 estimated external cost。

高基数 identity（conversation_id、execution_id、snapshot_id 等）适合进入 Log / Trace，不作为常规 Metric Label；Provider、WorkflowState、Stage 等有限枚举可以作为 metric dimension，避免 time-series cardinality 爆炸。

## 23.6 Error Tracking 与失败分类

Error Tracking 与 WorkflowState 分离。SEARCH_EMPTY、FILTER_EMPTY、NEEDS_CLARIFICATION 等是正常业务结果，不应被当作 Exception。V0 至少区分 EXPECTED_DOMAIN_OUTCOME、EXPECTED_EXTERNAL_FAILURE、UNEXPECTED_APPLICATION_ERROR、INVARIANT_VIOLATION。

例如 Provider TIMEOUT 属于可预期外部失败路径；若 TIMEOUT 被错误映射成 SEARCH_EMPTY，则属于 INVARIANT_VIOLATION，严重度明显更高。Error fingerprint 应基于稳定 error type/code、component 与 code location；conversation_id / execution_id 作为上下文而不是 fingerprint，以避免同一 bug 被拆成大量独立问题。

## 23.7 Observability 数据治理边界

普通日志默认不保存完整用户 Prompt / LLM Completion，也不把 ProviderRawResponse 复制到日志系统。用户自然语言、行程等数据可能含个人信息；完整 payload 如需用于受控 Debug / Evaluation，应作为独立 Evidence 并接受 Phase 15 的访问、脱敏、Retention 与删除策略。

Observability Retention 与 Conversation、CandidateSnapshot、Provider Raw Evidence 的业务 Retention 分离。Log、Trace、Metric 各自保存多久不在 Phase 14 锁死，待 Phase 15–17 结合安全、成本与部署方案确定。

## 23.8 Frontend Observability

Phase 13 的 REST + SSE 状态同步也进入 Observability。V0 至少需要观测 SSE connection failure / reconnect、REST authority resync、API error、requirement version conflict、stale pending action、Frontend runtime error 等。SSE 断线后 REST resync 是否成功是重要体验和正确性信号。

Frontend 与 Metrics 不伪造后台百分比；只观测真实存在的 stage、provider completion、time-to-first-progress 与 time-to-publication。

## 23.9 Testing Layers：不锁定传统金字塔百分比

V0 不采用固定“70% Unit / 20% Integration / 10% E2E”比例，而采用六层质量模型：Domain Rule Tests → Boundary Contract Tests → Workflow / Integration Tests → Golden Scenario / Architecture Regression → Real External Smoke Tests → Quality Evaluation。Layer 1–4 必须 deterministic；External Smoke 允许外部波动；Evaluation 处理概率性或参数合理性问题。

## 23.10 P0 Architecture Invariant Set

Phase 14 将以下规则收敛为 V0 P0 Architecture Invariants。它们来源于第一阶段及 Phase 1–13 的既有契约，是未来第三阶段实现的架构验收底线：

Published Recommendation 不得违反当前 Requirement Version 中已可验证的 Hard Constraint。

Relaxation 不得未经用户确认直接修改 Hard Constraint；确认后必须转为 RequirementPatch 并重新计算。

Constraint Filter 必须 non-destructive，不得破坏 CandidateSnapshot candidate universe。

Provider Failure / Timeout / Rate Limit / Unknown Coverage 不得被表示为 SEARCH_EMPTY。

Hard Constraint 缺少可靠证据时保持 UNKNOWN，不得自动 PASS 或 FAIL。

Requirement Version 单调提交；旧 Execution 不得覆盖新的 current state / current recommendation。

Recommendation generation 与 publication 分离；成为 current result 前必须通过 Publication Guard。

Execution Stale 与 Asset Stale 分离；旧 Execution 不可发布不代表其 Raw/Snapshot 资产不可复用。

Ranking-only Patch 在 Snapshot/Feature 可复用时不得触发不必要的 Provider Search。

新 Search Scope 超出 Snapshot actual_coverage 时不得错误复用旧 Snapshot。

价格属于 Offer；Itinerary identity 不由价格定义；不同商业 Offer 不得因同一 Itinerary 被错误合并。

LLM Parser/Patch 输出未经 Schema / Normalization / Domain Validation 不得直接 Commit。

Explanation 不得创造结构化 Evidence 中不存在的事实或优势。

SEARCH_EMPTY 与 FILTER_EMPTY 严格分离；UNKNOWN 不进入 Relaxation recovery calculation。

SSE 网络到达顺序不得通过 last-arrival-wins 改写 Backend authority。

Frontend 不得通过 recommendation list 为空自行推导 WorkflowState；SSE 断线后 REST authority resync 必须能够恢复正确 UI。

## 23.11 Module Test Matrix

不同模块采用不同测试重点：确定性越强，Exact Automated Test 越密集；概率性或主观质量越强，越依赖 Evaluation，而不是把所有模块都用同一种断言验证。

| 模块 | Unit | Contract | Integration | Scenario / E2E | Evaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requirement Parser | 少量 | Schema | 重点 | 重点 | 重点 |
| Normalizer / Validator | 重点 | Schema/Domain | 重点 | 重点 | 少量 |
| Patch Engine | 重点 | - | 重点 | 重点 | Parser/Patch Eval |
| Impact Resolver | 重点 | - | 重点 | 重点 | - |
| Provider Adapter | 少量 | 重点 | 重点 | 重点 | Provider Quality |
| Mapper / Normalizer | 重点 | 重点 | 重点 | 重点 | Mapping Regression |
| Snapshot / Coverage | 重点 | Repository | 重点 | 重点 | - |
| Filter | 重点 | Evaluator | 重点 | 重点 | - |
| Ranking | 重点 | Scorer | 重点 | 重点 | Calibration |
| Recommendation | 重点 | Policy | 重点 | 重点 | Quality |
| Relaxation | 重点 | - | 重点 | 重点 | - |
| Orchestrator / Publication | 重点边界 | - | 重点 | 重点 | - |
| Backend API | 少量 | API Contract | 重点 | 重点 | - |
| Frontend | Component | API/SSE | 重点 | 重点 | UX |
| LLM Explanation | 少量 | Schema | 重点 | 重点 | 重点 |

## 23.12 Golden Scenario Contract

Golden Scenario 不只保存 input 与 final recommendation，而是业务级、架构级标准场景。每个 Scenario 语义上至少包含 Initial State、User Action、External Fixtures、Expected Requirement/Patch、Expected Planning / Impact、Expected Business Outcome、Expected Side Effects 与 Expected Architecture Invariants。

断言分三类：Exact Assertion 用于 WorkflowState、provider_call_count、Constraint FAIL 等稳定离散语义；Structural Assertion 用于 DTO 必须包含的角色、trade-off、freshness 等结构；Property / Invariant Assertion 用于“所有已发布 exact-match candidate 均满足可验证 Hard Constraint”等长期稳定规则。避免通过完整巨大 JSON byte-for-byte comparison 制造脆弱 Golden Test。

## 23.13 Architecture Regression Suite

原第二阶段规划中的六条核心路径被提升为 Architecture Regression Suite，并结合 Phase 10–13 的并发、Publication 与 Frontend 状态恢复补充场景。V0 核心回归至少覆盖以下 11 类：

首次搜索：完整 Requirement → Provider → Snapshot → Decision → Publication 链路。

Ranking-only Patch：复用 Snapshot / Feature；Provider invocation count = 0；重新 Rank → Recommend → Explain。

Hard Constraint Patch：依据 actual_coverage 决定是否复用 Snapshot，并重新 Filter / Rank。

Search-space Patch：超出 coverage 时生成新 Search / Snapshot，旧 recommendation 不再冒充 current。

FILTER_EMPTY + Relaxation：只基于真实 FAIL 生成 option；用户确认后 Patch → Recompute。

Provider Partial Failure：失败与 No Flights 分离；aggregate evidence 足够时允许 READY + warning。

Execution Superseded：旧 execution 可完成/保留资产，但不得覆盖新版 current recommendation。

DATA_INCOMPLETE：Hard Constraint UNKNOWN 不得制造 FILTER_EMPTY，优先 Enrich/Refresh 或明确不完整。

SEARCH_EMPTY vs Provider Failure：可靠零候选与 timeout/error 必须得到不同 Workflow outcome。

SSE out-of-order：旧 execution event 不得使 current state 倒退。

SSE disconnect/reconnect：REST resync 后恢复正确 Requirement / Recommendation / Pending Action。

## 23.14 Provider、真实外部依赖与 Fixture 策略

Deterministic E2E 与普通 CI 默认使用 Mock / Fixture Provider，不依赖真实航司/OTA API。每个真实 Provider Adapter 必须通过统一 Contract Test，覆盖 NORMAL、EMPTY、TIMEOUT、RATE_LIMITED、AUTH_ERROR、PARTIAL、INVALID_RECORDS、Missing Data、duplicate itinerary / multiple offer 等场景，并确保 Provider Failure ≠ SEARCH_EMPTY。

Real Provider Contract / Smoke Test 与 LLM API Smoke 独立运行，可采用 scheduled、manual 或 pre-deploy 触发；它们回答“当前外部依赖是否仍兼容/健康”，不把临时网络或 Provider 故障错误归因成 Domain Code regression。Fixture 应尽量 immutable、versioned、可读，并保留 provider_fixture_version、mapper_version 与 expected mapping。

## 23.15 Filter / Ranking / Recommendation / Relaxation 的测试重点

Filter：PASS / FAIL / UNKNOWN、Scope、Reason Code、candidate eligibility 聚合、affected_constraint 增量计算，并验证 Snapshot non-destructive。

Ranking：Feature Value / Score / Weight / Contribution 计算、Missing Data policy、tie-break、稳定性与 ordering invariant；normalized score 不写回 Snapshot。

Recommendation：Role correctness、Offer identity、dedup/diversity、Trade-off Evidence、Recommendation size policy；不是机械 Top N。

Relaxation：只处理真实 FAIL；single-constraint minimal relaxation 优先，有限 pairwise；UNKNOWN 不参与，Analyzer 无权直接修改 Requirement。

## 23.16 Parser / Patch / Clarification Evaluation

LLM/Parser Evaluation 与普通 Unit Test 分开。Schema Valid 不等于 Semantic Correct；Parser 至少分别评估 schema validity、route/date/airport/price/time 等 semantic field accuracy、Hard/Soft classification、关键 negation/correction 与 clarification decision。

Hard → Soft 与 Soft → Hard 必须独立统计，尤其 Hard → Soft 具有更高业务风险。

Patch Evaluation 至少检查 patch_operation_accuracy、target/value accuracy 与 Unintended State Mutation Rate；用户只修改一个字段时，未涉及 Requirement 不得被重建或丢失。

Clarification 同时评估 unnecessary_clarification_rate 与 missed_required_clarification_rate，不能简单追求 clarification 越少越好。

Parser/Patch Dataset 应按 Basic Explicit、Natural Colloquial、Multi-constraint、Ambiguous、Conflict、Patch、Negation/Correction、Edge/Challenge 等类别构造，而不是只收集随机 query。

## 23.17 Ranking Calibration Evaluation

Ranking 计算过程由 deterministic tests 保证，但 Importance Weight、Directional / Target Scorer、bounded utility、diversity threshold 等参数是否合理属于 Calibration Evaluation。V0 采用三层评估：Invariant/Monotonicity、Pairwise Preference Judgment、Scenario-level Ranking。

Monotonicity：Preference importance 增强时，在其他条件相同下，该维度的相对影响不能反向减弱。

Pairwise Judgment：给定两个候选和不同用户偏好，检查排序是否符合 Gold preference judgment。

Stability：加入明显无竞争力、与 A/B 主要比较无关的候选，不应无理由反转 A/B 排序；用于发现过度依赖当前 candidate min/max 的 normalization。

LOW / MEDIUM / HIGH / VERY_HIGH 的具体 weight 数值、scoring 数学参数仍不在 Phase 14 拍脑袋锁死，应在真实 Evaluation Dataset baseline 后校准。

## 23.18 Recommendation Quality Evaluation

Recommendation Evaluation 与 Ranking Evaluation 分离。Ranking 回答“谁更优”，Selector 回答“哪些候选最值得用户看”。V0 重点评价 Eligibility Correctness、Role Correctness、Redundancy / Diversity、Trade-off Coverage 与 Recommendation Size。

CHEAPEST、EARLIEST_ARRIVAL 等角色应有确定性 correctness test；多候选推荐集合则评价是否覆盖有意义的决策方向，而不是为了凑固定数量加入大量近似航班。

## 23.19 Explanation Evaluation 与 LLM-as-Judge 边界

Explanation 首要质量标准是 Evidence Faithfulness。结构化 Evidence 中不存在的价格、准点率、座椅、行李或优势不得由 LLM 发明。建议四维评价：Faithfulness、Coverage、Relevance、Clarity，其中 Faithfulness / Unsupported Claim 是核心高风险指标。

能由代码明确判断的问题（Hard Constraint violation、Schema legality、Role correctness、Price correctness、Publication correctness）不得交给 LLM Judge。LLM-as-Judge 只辅助难以形式化的 clarity、semantic equivalence、rationale quality 等主观维度，并必须记录 judge model / prompt / evaluation policy version，避免评估器自身漂移不可追踪。

## 23.20 Evaluation Dataset 与失败闭环

Evaluation Dataset 是版本化正式工程资产，而不是临时 CSV。Eval Run 应关联 dataset_version、model/parser policy、ranking/recommendation policy version 等。V0 至少区分 Development Set、Regression Set、Challenge Set；未来数据规模扩大后再考虑 hidden test set。

真实生产/人工测试发现的失败应尽可能形成闭环：Observability → Root Cause → Reproducible Fixture / Scenario → Regression Dataset → Fix → Regression Gate。修 Prompt 或代码但不新增回归样例，会允许同类错误再次出现。

## 23.21 Release Quality Gate：P0 / P1 / Trend / External Health

V0 Release Gate 不采用单一平均分，而分成 P0、P1、Trend Metrics 与 External Health。

P0：核心 Contract violation 零容忍或接近零容忍，例如 Hard Constraint 违规发布、未确认放宽、旧版本覆盖新版、Provider failure 被报告为 SEARCH_EMPTY、UNKNOWN 被伪造成确定结论、Publication Guard 被绕过、Explanation 生成无证据关键事实。

P1：Parser semantic accuracy、Patch accuracy、Hard/Soft classification、Role correctness、Provider contract pass、Golden Scenario pass 等需要达到阈值；具体 95%/98% 等数字必须先建立 Dataset baseline 后再定。

Trend：clarification rate、平均推荐数量、snapshot reuse ratio、provider latency 等用于趋势监控和调查，单独变化不机械阻止 Release。

External Health：Real Provider / LLM Smoke 表达外部依赖当前兼容与健康状态，与源代码 deterministic gate 分离。

Evaluation Failure 同时使用 CRITICAL / HIGH / MEDIUM / LOW Severity；Release 更关注“0 Critical、无 High regression、P1 达标”，而不是只看一个总体平均准确率。

## 23.22 Performance 与 Cost Evaluation

Phase 14 定义 performance/cost measurement framework，但不提前锁死 deadline、timeout、retry、concurrency 等数值。至少分解 T_parse、T_impact、T_provider、T_snapshot、T_filter、T_rank、T_recommend、T_explain、T_publication，并对 Initial Search、Ranking-only Patch、Hard Constraint Patch、Refresh 等路径分别测量。

Ranking-only Patch 应明显避免 Provider 网络成本，因此 provider_calls_per_execution = 0 是 correctness、latency 与 cost 三重指标；可进一步测 incremental_speedup，验证 Phase 8 的增量架构是否真正产生收益。

## 23.23 CI / Quality Pipeline 分层

V0 不让所有测试在每次修改时全部运行，而分为四类 Quality Pipeline：

Local / Fast Feedback：Domain Unit、Schema、Filter、Ranking、Impact、基础 fixture；要求快速、确定性、无网络。

PR / Main CI：Unit、Contract-on-fixture、Integration、Architecture Invariants、Core Golden Scenario、Backend API Contract、Frontend State Tests；禁止依赖真实 Provider / 生产 LLM。

Evaluation Pipeline：在 Parser Prompt / Model / Requirement Schema / Ranking / Recommendation Policy 变化或准备 Release 时运行版本化 Eval Dataset，并输出 baseline comparison、severity regression、P0/P1/Trend。

External Integration / Production-like Pipeline：真实 Provider / LLM Smoke 与完整 Backend + DB + Frontend + Mock/Stub Provider 的 production-like E2E 分开执行。

所有 observability 机制本身也应有最低测试：Provider call 必须可关联 execution_id / provider_request_id；Publication rejection 必须存在结构化 reason code；异常应进入 Trace/Error Context。不要为普通 INFO 文案写脆弱 exact-text test。

## 23.24 Alerting 的 V0 边界

V0 不提前建设完整企业级 On-call / NOC 系统，但逻辑上预留少量高价值告警：unexpected application error spike、provider failure spike、parser schema failure spike、publication / architecture invariant violation。Invariant Violation 的优先级应高于普通 Provider timeout。具体告警阈值、渠道与值班机制留到 Phase 16–17。

## 23.25 Phase 14 最终阶段结论

1. V0 质量体系由 Observability、Testing、Evaluation 三部分组成，职责分离但共享 identity、fixture、scenario、reason code 与 policy version。

2. AgentExecution / execution_id 作为主要 Trace Root，并关联 Provider、Snapshot、Filter、Ranking、Recommendation 与 Publication 等下游 operation。

3. 日志以 Structured Event 为主；关键决策理由使用稳定 Reason Code；Raw Provider / 完整 LLM payload 不复制进普通日志。

4. Log / Trace / Metric 职责分离，高基数业务 identity 进入 Log/Trace，不作为常规 Metric Label。

5. Metrics 分为 Reliability、Latency、Workflow Efficiency、Quality/Outcome、Cost/Resource 五类。

6. Error Tracking 区分正常 Domain Outcome、预期 External Failure、Unexpected Application Error 与 Invariant Violation。

7. Observability / Evidence / Domain State 使用独立数据生命周期；具体 Retention 与访问策略留到 Phase 15–17。

8. Frontend 纳入 Observability，重点覆盖 SSE reconnect、REST resync、version conflict、stale action 与 runtime error。

9. 测试采用 Domain Rule → Boundary Contract → Workflow Integration → Golden Scenario → External Smoke → Quality Evaluation 六层模型，不锁定传统测试金字塔百分比。

10. Architecture Invariant Set 成为最高优先级 deterministic quality guard。

11. Golden Scenario 同时验证最终业务结果和 Impact、Provider invocation、Snapshot reuse、WorkflowState、Publication 等架构行为。

12. Architecture Regression Suite 至少覆盖 11 类核心路径，包括增量 Patch、Empty/Partial/Incomplete、supersede 与 SSE 状态恢复。

13. 普通 CI 使用 Mock / Fixture Provider，真实 Provider / LLM 的兼容性通过独立 Smoke/Evaluation Pipeline 检查。

14. Parser Evaluation 分离 Schema Validity 与 Semantic Correctness，并独立评估 Hard/Soft、Patch、Clarification 与 unintended mutation。

15. Ranking 的计算正确性由 deterministic test 保证，Weight / Normalization / Scorer 合理性通过 Calibration Evaluation。

16. Recommendation 与 Ranking 分开评估，重点关注 Eligibility、Role、Diversity、Trade-off Coverage 与推荐集合规模。

17. Explanation 首要指标是 Evidence Faithfulness；Unsupported Critical Claim 属于高严重度问题。

18. 能通过确定性代码判断的问题不交给 LLM Judge；LLM Judge 只辅助主观质量维度且自身必须版本化。

19. Evaluation Dataset 是版本化工程资产，至少区分 Development / Regression / Challenge；真实失败应转化为 Fixture + Regression Case。

20. Release Gate 分为 P0、P1、Trend Metrics、External Health，并结合 CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW Severity；P0 Core Contract Violation 原则上零容忍。

21. 具体 accuracy、latency、timeout、retry、concurrency、cost、alert threshold 不在 Phase 14 凭空锁死，待真实 baseline 后校准。

22. Quality 闭环正式确定为 Observability → Diagnosis → Reproducible Fixture → Test/Eval → Fix → Regression Gate。

23. 具体 OpenTelemetry / Sentry / Prometheus / pytest / Frontend E2E 等产品与框架不在 Phase 14 选择，留到 Phase 16 Technology Stack。

## 23.26 暂未锁定的问题

具体 Logging / Tracing / Metrics / Error Tracking 产品、SDK 与存储后端（Phase 16–17）。

Log / Trace / Metric / Evaluation Evidence 的具体 Retention、访问权限、脱敏与删除策略（Phase 15 / 17）。

Parser / Patch / Ranking / Recommendation / Explanation 的最终数值质量阈值，需在真实 Dataset baseline 后确定。

具体 latency SLO、Provider/LLM timeout、retry count、concurrency limit、告警阈值，需结合真实 Provider 与性能数据校准。

Frontend accessibility / visual regression 的具体工具与最终 gate，留到 Phase 16 / 实现阶段。

真实 Provider / LLM smoke 的运行频率、环境与费用预算，留到 Phase 16–17。

## 23.27 对 Phase 15 的直接输入

Phase 15：Security / Privacy / Config 应直接继承 Phase 14 的质量与证据边界，不重新设计 Observability。下一阶段必须明确：什么用户/Provider/LLM 数据可以进入 Log、Trace、Error Context 与 Evaluation Evidence，什么必须脱敏或禁止记录；这些数据由谁访问、保存多久、删除时如何处理。

Provider API Key、LLM API Key、Token / Secret 不得进入普通日志、Raw provenance 或前端 Contract；需要正式定义 Secret / Environment 管理边界。

Production Conversation 是否可以进入 Debug / Evaluation Dataset、以何种授权/脱敏方式进入，必须明确，默认不能无条件长期复制。

User Input Validation、API Rate Limiting、CORS / CSRF、Authentication/Authorization 的 V0 范围需要收口。

Provider Credential Isolation 与 LLM Data Exposure Policy 需要与 Phase 5/6 的可替换 Capability/Provider abstraction 对齐。

Observability Retention、Evidence Retention、Domain State Retention 需在安全与隐私策略下进一步定稿。

Phase 14 至此阶段性收口。第二阶段下一步进入 Phase 15：Security / Privacy / Config。

# 24. Phase 15：Security / Privacy / Config

Phase 15 的目标是在 Phase 1–14 已形成的系统边界、Provider/LLM 防腐层、持久化、并发、REST+SSE、Frontend 与 Observability/Test 架构之上，建立中国大陆境内机票 V0 必要的安全、隐私与配置基线。本阶段不建设完整企业级 IAM、RBAC、SIEM、KMS 或动态配置平台，而是确保原型不会因为明显的凭证泄露、用户数据串读、输入失控、外部 API 滥用、LLM/Provider 越权影响 Domain 或日志复制敏感数据而产生基础架构风险。

## 24.1 Threat Model 与 Trust Boundary

V0 将 Browser/User、LLM Provider、Flight Provider 等跨边界输入统一视为不可信输入。安全设计采用“Trust nothing crossing a boundary; validate before promotion into canonical state”的原则。User 输入必须经过协议/Schema/Domain/State 校验；LLM 输出必须经过 Structured Output、Schema Validation、Domain Validation 与 Policy 才能提交；Provider Raw Response 必须经过 Adapter / Mapper / Normalizer 才能成为 Canonical Domain Data。

User / Browser → Public API 是外部不可信边界；Frontend 校验仅用于 UX，Backend 才是安全与正确性边界。

LLM → Backend 的模型输出不具有业务权威；LLM 只能提出语义候选或语言输出，不能绕过 Domain Contract。

Provider → Backend 的返回即使来自正规 API 也不能直接被信任，必须经过响应校验、Mapping、Normalization 与 Coverage/Data Quality 建模。

Security 是 API、LLM、Provider、Persistence、Observability 等边界上的横切约束，不建立万能 SecurityManager。

V0 必须处理的风险包括 malformed/oversized input、API/LLM/Provider 资源滥用、Credential 泄露、Secret 进入日志、Conversation 越权访问、Prompt Injection、Provider 异常数据、XSS/错误输出泄露等；DDoS 平台、企业 IAM、多租户组织权限、SOC2/ISO27001 等生产级合规体系不在 V0 范围。

## 24.2 Secrets / Credential Management

Secret 与普通 Configuration 正式分离。Environment Variable 只是运行时注入机制之一，不等于配置模型本身。

V0 Secret 至少包括 LLM API Key/Token、Flight Provider API Key/Client Secret/签名密钥、Database Credential、未来 Redis/Object Storage Credential、Session/Auth Signing Secret，以及包含敏感访问权限的 CI/CD/Observability Credential。

Secret 只流向真正需要它的 Infrastructure/Adapter Boundary。SearchPlan、RequirementState、CandidateSnapshot、Recommendation 等 Domain/Application Contract 不携带 Credential。

Provider SearchPlan 与 Provider Credential 只在具体 Provider Adapter 边界汇合；LLM Credential 同理只在 LLM Adapter/HTTP Client 边界使用。

不同 LLM / Flight Provider Credential 必须独立命名与注入，避免共享一个通用 EXTERNAL_API_KEY，降低单一凭证泄露的 blast radius。

本地开发允许使用 .env，但真实 .env 必须进入 .gitignore；可提交 .env.example，只包含变量名与非敏感示例。Production 使用部署平台的 Secret Injection；具体 Secret Manager 产品留到 Phase 16–17。

Secret loading 集中在 Bootstrap / Settings / Infrastructure 层，通过 typed settings / dependency injection 传入 Adapter，业务代码不允许散落 os.getenv / 环境变量读取。

关键 Credential 缺失时采用 fail-fast 或显式 capability-disable。若 Real Provider 被配置为 required 但 Credential 缺失，应在启动/初始化阶段失败，而不是等用户请求时再暴露异常。

Secret 禁止进入 Log、Trace、Metric label、Frontend DTO、LLM Prompt、Evaluation Dataset、Raw provenance 与普通 Exception Context。Redaction 是第二道防线，第一原则仍是不要把 Secret 传入这些对象。

V0 不建设复杂自动 Secret Rotation 平台，但 Credential 必须能够在不修改业务代码的情况下替换/撤销；Local、Development、Production-like、Production 的 Credential 逻辑隔离。

## 24.3 User Data / Privacy Classification

V0 采用简化的四级数据分类，既考虑字段内容，也考虑其与具体用户/Conversation 的关联关系。

| 分类 | 含义 | 典型数据 |
| --- | --- | --- |
| PUBLIC / REFERENCE | 公开或参考数据，本身不属于用户私有信息 | City、Airport、Carrier 等公开参考数据 |
| INTERNAL | 系统内部数据，不应公开但通常不直接识别用户 | WorkflowState、Reason Code、Policy Version、普通聚合 Metrics |
| USER_PRIVATE | 与具体用户/Conversation、旅行计划或偏好相关 | User Message、RequirementState、PatchHistory、Search/Recommendation History |
| SENSITIVE / SECRET | 高风险或不得正常传播的数据 | API Key、Auth Token、Provider/DB Credential，以及不必要的证件/支付等敏感内容 |

User Message 按可能含个人信息处理；系统不能假设用户只会输入机场、日期和预算。

RequirementState、PatchHistory、Recommendation History 属于 USER_PRIVATE。PatchHistory 的 append-only 是业务审计语义，不意味着隐私删除永远不能发生。

CandidateSnapshot 的航班事实本身主要属于 INTERNAL，但与 conversation_id/search history 建立 linkage 后具有用户隐私属性。V0 首版可按 Conversation/Retention 简化处理，不提前实现跨用户共享 Snapshot 的复杂匿名化。

ProviderRawResponse 是受控 INTERNAL EVIDENCE；其可能包含 Provider ID、商业字段、追踪信息或不必要字段，不直接进入 Frontend、普通日志、LLM Prompt 或 Evaluation Dataset。

V0 坚持 Data Minimization，不主动收集身份证号、护照号、银行卡、家庭住址、真实姓名、出生日期等当前机票筛选功能不需要的数据，也不将用户偶然输入的此类信息扩展为 Requirement Schema。

## 24.4 Conversation Store、Observability 与 Evaluation 数据隔离

Conversation History 可以为产品恢复、Patch 理解与用户历史提供必要存储，但它与 Observability / Evaluation 必须分离。正式采用“Observability by reference, not by payload duplication”。

Conversation Store 可以保存必要 User Message / Requirement / PatchHistory。

Log / Trace 默认记录 conversation_id、execution_id、requirement_version、status、reason code、latency、counts 等引用和结构化元数据，而不是复制完整用户文本。

Production Conversation 不得通过批量 SELECT 或日志汇总直接转成 Evaluation Dataset。真实失败应经过显式 Promotion：Candidate Evidence → review/sanitization → 最小必要复现 → 去标识/脱敏/合成 → versioned Fixture / Regression Case。

普通 LLM/Provider Debug payload 若确有需要，应进入独立 Evidence Store，采用显式启用、受限访问、短 retention、脱敏/删除策略，不混入普通日志。

## 24.5 Retention、Freshness、Deletion 的安全语义

Phase 7 已区分业务 Retention、Structural/Offer Freshness 与 Purge。Phase 15 进一步确认：Business Validity、Freshness、Retention 与 Privacy Deletion 是四个独立概念。STALE / EXPIRED / INVALIDATED 只表示业务或计算资产状态，不等价于用户数据已删除。

Conversation / Requirement / PatchHistory 按 Conversation 生命周期保存；Recommendation 保留会话级轻量历史。

CandidateSnapshot 按复用价值与业务 retention policy 保存；ProviderRawResponse 采用较短 Evidence retention；Derived/Ranking 等临时结果更短。

Logs、Trace、Evaluation Evidence 各自使用独立 retention，不与业务 DB TTL 机械绑定。具体 7/30/90 天等数值留到 Phase 16–17 与实际数据量/部署要求校准。

Conversation 删除必须有明确边界，至少覆盖 Conversation、RequirementState、PatchHistory、Recommendation History、Pending Actions 与 conversation-linked execution metadata；关联 Snapshot/Evidence/Observability 再按其独立 retention/cleanup policy 处理。

V0 不因删除需求提前引入 Queue/Worker。核心权威状态可以同步逻辑删除/不可访问，其他 Evidence/Observability 通过简单 cleanup policy 演进。

## 24.6 LLM Data Exposure Policy

所有 LLM Capability 采用 minimum-context 原则：每次调用只获得完成该任务所需的最小结构化上下文，不把整个 Conversation、CandidateSnapshot、ProviderRawResponse 或数据库对象无差别发送给模型。

Requirement Parser 主要消费 current user message、Current Requirement projection、必要 recent context / pending clarification 与受控 Schema/Enum instruction。

Explanation Generator 消费 Requirement Summary、RecommendationItem、Constraint/Ranking Evidence、Candidate Comparison、Freshness/Warning 等结构化投影，不重新分析 Provider Raw 或自行计算排名。

建立 Capability-specific Input DTO，例如 RequirementParseInput、PatchUnderstandingInput、ClarificationGenerationInput、ExplanationInput；Data Exposure 通过接口/Schema 限制，而不是只在 Prompt 里要求“不要泄露”。

Conversation Store ≠ LLM Context Store。历史消息已持久化不意味着每次模型调用都把全部历史发送出去。

Cloud LLM 可默认接收完成语义理解/解释所需的旅行语义，如城市、机场、日期、预算、偏好和结构化推荐证据；应尽量去除 user/account/conversation 识别信息与无关自由文本。

Secret、Auth Token、Provider/DB Credential、支付/证件等无关敏感数据、其他用户数据、完整 ProviderRawResponse 默认禁止发送给 LLM。

## 24.7 Prompt Injection 与 LLM Output Boundary

V0 的 Prompt Injection 防御不依赖一个复杂的“是否恶意”分类器，而依赖最小权限、指令/数据分层与确定性 Domain Boundary。User text 和 Provider/Web text 一律是 untrusted data，而不是 system instruction。

Prompt 构造逻辑上区分 SYSTEM/POLICY INSTRUCTION、TRUSTED STRUCTURED CONTEXT、UNTRUSTED USER/EXTERNAL CONTENT。

即使 LLM 被诱导生成异常结构，也必须经过 Structured Output → Schema Validation → Allowed Operation Validation → Domain Validation → Policy Check → Commit。

RequirementPatch 只允许定义的 add / replace / remove / clear 等操作；模型不能通过输出任意 operation 获得数据库、Provider 或文件系统权限。

ProviderRawResponse 默认不进入 LLM，避免模型替代 Mapper/Normalizer 并缩小外部文本 Prompt Injection 面。未来若某个受控 Provider 文本必须借助 LLM 提取，应建立独立、最小权限的 Extraction Capability。

Explanation LLM 输出进入 Frontend 前需要基础输出校验与 safe rendering / escaping；Frontend 不直接把模型输出当可信 HTML 注入页面。

LLM failure path 与 success path 使用相同或更严格的隐私规则；异常时不能自动 dump full prompt/context/credential 到日志。

## 24.8 LLM Observability 与 Provider Abstraction 的安全职责

普通 LLM Observability 只记录 call metadata，而不是 payload dump。LLM Provider Abstraction 除了解耦模型供应商，也承担统一的 privacy/redaction、structured output、timeout/retry 与 logging policy 边界。

默认可记录 llm_call_id、capability、provider/model abstraction id、latency、token usage、status、retry_count、schema_validation_result、fallback_used。

full prompt / full completion 默认不记录；如开发 Debug 确有必要，则作为独立、显式启用、短 retention、受访问控制的 Evidence。

LLM failure ≠ Decision failure。Explanation LLM 失败继续沿用 Phase 11 的 deterministic/template fallback，不反向破坏已经正确形成的 Decision。

## 24.9 API Authentication / Authorization Baseline

Phase 12 已确定 Public API 是 Conversation-centric REST + SSE。Phase 15 将 Authentication 与 Authorization 明确分开：Authentication 回答“请求来自哪个 principal”，Authorization/Ownership 回答“该 principal 是否可以访问这个 Conversation/resource”。

conversation_id 只是资源 Identity，不是访问 Credential。UUID 难猜不等于 Authorization。

所有 Conversation Read / Patch / Delete / Refresh / Cancel / Clarification / Relaxation confirmation / SSE subscription 都必须在 Backend 保留 ownership/access check。

V0 不强制现在建设完整账号系统；Local/Single-user prototype 可以使用简化 principal，但 Repository/Application 接口不能把“所有 Conversation 对所有请求可见”写死，需保留 owner/principal boundary。

Authorization 不能只依赖前端隐藏按钮；后端对每个受保护资源操作独立校验。SSE 与 REST 使用同一资源权限原则。

## 24.10 Input Validation 四层模型

| 层级 | 主要检查 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Protocol | HTTP/transport 边界 | Content-Type、HTTP method、encoding、body size |
| Schema | DTO/结构合法性 | required field、type、enum、string/array length、unknown field policy |
| Domain | 业务不变量 | 合法日期/机场、价格非负、时间窗口、Route/Constraint invariant |
| State / Business | 当前状态与并发条件 | expected_requirement_version、stale option、operation idempotency、resource ownership |

Valid JSON ≠ Valid API Command ≠ Valid Domain Operation。Frontend 校验只用于交互体验，Backend 的协议/Schema/Domain/State 校验才是安全与正确性边界。

## 24.11 Payload Limit、Rate Limit 与 Resource Abuse

Agent 的请求成本差异很大：读取 Conversation 成本低，而 Search-space Patch、Refresh 等可能触发 Provider、DB 与 LLM。因此 V0 不能只使用一个单一全局 QPS 作为资源保护。

API 需要限制 HTTP body size、message length、Patch operation count、array size、SSE connection count 等；具体数值留到 Phase 16–17。

Rate Limiting 至少逻辑区分 General API、Mutation、Expensive Operation，并与 Provider-specific / LLM-specific quota 对齐。

Rate Limit 控制外部入口，Phase 11 的 bounded concurrency/backpressure 控制内部执行资源；二者协同但不能互相替代。

连续用户 Patch 继续使用 supersede/coalesce/cancel/version guard/conversation backpressure，避免每个输入都产生新的昂贵 Provider/LLM 调用。

被 Rate Limit 拒绝时返回稳定 Public Error/Retry Hint，不向用户暴露内部 Provider quota、账号余额或 Credential 状态。

## 24.12 CORS / CSRF / SSE Security

CORS 使用明确 allowlist，不以开放 * + credential 作为默认配置；具体域名等 Phase 17 Deployment 确定。

CSRF 具体机制取决于最终 Authentication 方式。若采用 Cookie-based authentication，Phase 16–17 必须落实 CSRF 防护；本阶段锁定“认证方案确定后重新验证 CSRF threat model”，不提前选择具体库。

SSE endpoint 与普通 REST Resource 一样需要 authentication + ownership check，并设置 connection/lifetime limit。

SSE 只发送 Frontend Public Projection，例如 execution/workflow/status/progress/conditions/version identity；Provider Raw、LLM completion、Secret、内部 stack trace、全量 Ranking Evidence 不进入 SSE payload。

SSE 继续是 notification channel，而不是 authority store；权限或连接异常后 Frontend 通过受保护 REST authority read 恢复。

## 24.13 Error Security 与 Security Audit Baseline

Production Error Response 采用 Internal Error → Structured Internal Logging → Frontend-safe Error Mapping，禁止把 SQL/stack trace/filesystem path/environment variable/provider raw error/credential fragment 直接返回客户端。

HTTP/API Error、Optimistic Concurrency Conflict、Agent WorkflowState 继续保持 Phase 12 的三层分离，安全错误不重新塞进 WorkflowState。

V0 保留轻量 Security Audit Event：authentication failure、authorization failure、rate-limit rejection、invalid/oversized request、config validation failure、provider credential/auth failure、conversation deletion 等。

Security Log 同样执行敏感字段最小化，只记录 provider_auth_failed/provider_id 等结构化事实，不记录失败 token/secret。

## 24.14 Configuration Architecture

V0 将配置分为普通应用配置、安全配置、运行时资源策略、业务 Policy 与 Secret，避免所有参数都塞入一个巨大 .env/config.py。

| 配置类别 | 典型示例 | 管理原则 |
| --- | --- | --- |
| Application Config | APP_ENV、feature switch | 非敏感，typed settings 管理 |
| Security Config | allowed origins、payload limit、debug exposure | secure-by-default |
| Runtime Policy | timeout、retry、concurrency | 通过配置调节，数值后续实测 |
| Business Policy | freshness、ranking/relaxation policy | 影响业务语义者保留 policy version |
| Secret | API key、DB credential、signing secret | 独立 Secret Injection，不进入普通配置输出 |

配置来源采用清晰 precedence：safe code defaults → environment/deployment overrides → secret source；避免同一参数拥有多种不可追踪覆盖来源。

所有配置经过 Typed Settings Schema，在启动阶段检查 type、range、required、environment compatibility 与 cross-field consistency。

危险组合采用 fail-fast 或 capability-disable，例如 Production + RAW_PAYLOAD_LOGGING=true 可要求额外显式 unsafe override 或直接拒绝启动。

V0 不建设 Dynamic Configuration Platform。多数 timeout、concurrency、freshness、feature flag 通过配置修改 + deployment restart 即可；只有未来出现实时 A/B、动态 Provider Routing、多实例在线调参才重新评估。

Security-sensitive config 使用 secure defaults：DEBUG=false、RAW_PAYLOAD_LOGGING=false、ALLOW_ALL_ORIGINS=false、EXPOSE_INTERNAL_ERROR=false 等。

## 24.15 Environment Isolation 与 Policy Version

至少逻辑区分 Local、Development、Production-like、Production；Credential、Database、Provider account、logging verbosity、debug capability、LLM/provider budget 应隔离。

Local Development 不应把连接 Production DB 或 Production Provider Credential 作为正常开发路径。

普通 deployment config 不需要全部进入 Domain；影响业务计算可复现性的 policy/config 必须关联现有 provenance version，例如 ranking_policy_version、freshness_policy_version、provider_mapping_version、feature_engine_version。

这样 Regression/Incident 分析才能区分结果变化来自 Requirement/Data 变化，还是 Policy/Mapper/Feature Engine 变化。

## 24.16 Dependency / Supply-chain 最小基线

虽然完整供应链安全不是 Phase 15 的主体，但为避免明显工程风险，V0 需要保留轻量基线：dependency version locking、依赖更新流程、Secret scanning、禁止提交真实 Credential，以及 CI 中的基础 dependency vulnerability checking。具体 package manager、scanner 与 CI 工具留到 Phase 16/18。

## 24.17 V0 明确不进入的企业级安全能力

为保持 V0 的原型复杂度可控，Phase 15 明确不建设以下平台级能力：Enterprise IAM、复杂 RBAC/ABAC、Organization/Tenant Management、SOC/SIEM、自建 KMS/Secret Manager、复杂 WAF、Zero Trust Service Mesh、完整 DLP、动态 Config Center、自动 Credential Rotation Platform、复杂异常检测与完整 Compliance Automation。若未来产品进入多用户生产/商业化阶段，再独立升级安全与合规架构。

## 24.18 Security Baseline V0 最终阶段结论

1. 所有跨 Trust Boundary 的输入默认不可信，包括 User、LLM 与 Flight Provider；进入 Canonical/Authoritative State 前必须经过对应验证边界。

2. Security 是 API、LLM、Provider、Persistence、Observability 等边界上的横切约束，不建立万能 Security Service。

3. Secret 与普通 Configuration 分离；Credential 只在真正需要它的 Infrastructure/Adapter Boundary 使用，不进入 Domain、Snapshot、Recommendation、Log、Trace、LLM Prompt、Frontend DTO 或 Evaluation Dataset。

4. Local 可使用 .env，真实 Secret 不进入版本库；Production 使用部署 Secret Injection，具体 Secret Manager 留到 Phase 16–17。

5. 不同 Provider / LLM Credential 隔离并支持无业务代码修改的轮换/撤销；环境 Credential 逻辑隔离。

6. User Message、RequirementState、PatchHistory、Recommendation History 按 USER_PRIVATE 处理；ProviderRawResponse 是受控 INTERNAL EVIDENCE。

7. V0 坚持 Data Minimization，不主动收集证件、支付、住址等当前功能不需要的数据，也不因用户自由文本偶然包含这些内容就扩展 Requirement Schema。

8. Conversation Store、Observability Store、Evaluation Dataset 相互分离；Observability 默认 by reference, not payload duplication。

9. Production Data 不能无条件批量复制为 Evaluation Dataset；真实失败通过显式 Promotion、最小复现、脱敏/合成形成 Regression Fixture。

10. Business Validity、Freshness、Retention 与 Privacy Deletion 四者分离；STALE/EXPIRED/INVALIDATED 不等于隐私删除。

11. Conversation 删除拥有明确数据边界；PatchHistory 的 append-only 业务语义不阻止合法隐私删除。

12. LLM 每个 Capability 使用独立最小 Input Contract；Conversation Store 不等于 LLM Context Store。

13. User/Provider/Web 文本都是 untrusted data，不具有 system instruction authority；Prompt Injection 的核心防线是 Structured Output → Schema → Domain/Policy Validation → Commit。

14. ProviderRawResponse 默认不进入 LLM；Explanation 使用结构化 Recommendation/Evaluation/Comparison Evidence。

15. LLM Prompt/Completion 默认不进入普通 Log；必要 Debug Evidence 独立、受控、短期保存，异常路径也不得自动 dump full payload。

16. conversation_id 只是 Resource Identity，不是 Authorization Credential；所有 Conversation Resource 操作和 SSE subscription 保留 authentication + ownership boundary。

17. Backend Validation 分 Protocol、Schema、Domain、State/Business 四层；Frontend Validation 不能替代 Backend 校验。

18. API 设置 Payload/Message/Array/Connection 限制；Rate Limiting 与 Phase 11 的 bounded concurrency/backpressure 协同保护昂贵 Provider/LLM 资源。

19. SSE 与 REST 遵循同一访问控制；SSE 只传安全 Public Projection，不暴露 Raw/Secret/Internal Error。

20. Production Error 不返回 stack trace、SQL、路径、Credential、Provider Raw Error 等内部信息；安全事件采用最小化结构化 Audit Log。

21. Configuration 分 Application/Security/Runtime Policy/Business Policy/Secret，并通过 Typed Settings 在启动阶段验证。

22. Security-sensitive Configuration 使用 secure-by-default；危险 Debug/Raw Payload 暴露默认关闭。

23. Local、Development、Production-like、Production 的 Credential、DB 与 Debug 能力隔离；影响业务结果的 Policy 保持 version/provenance。

24. V0 保留依赖锁定、Secret scanning、基础 dependency vulnerability checking，但不建设企业级安全平台。

25. Phase 15 的目标是在不显著增加原型复杂度的前提下，消除 Credential 泄露、用户数据串读、无限资源滥用、LLM/Provider 越权影响 Domain、日志/评估数据泄露等明显架构风险。

## 24.19 暂未锁定的问题

具体 Authentication 方案、Session/Token/Cookie 机制以及是否需要正式用户账号系统（Phase 16–17，取决于 V0 部署形态）。

具体 Secret Manager、Settings library、Rate Limit middleware、CORS/CSRF library 与安全扫描工具（Phase 16–18）。

Payload size、message length、API rate、SSE connection、Provider/LLM budget/concurrency 的具体阈值（真实部署与 Phase 14 baseline 后校准）。

Conversation/Raw Evidence/Logs/Trace/Evaluation 的具体 Retention 天数与删除 SLA（Phase 17/真实部署校准）。

Production 中完整 Prompt/Completion Debug Evidence 是否允许、授权范围与审计机制（实施阶段按真实调试需求最小化开启）。

未来多用户/多租户后是否需要 RBAC/ABAC、强审计、KMS、SIEM、DLP 等生产级安全能力，不属于当前 V0。

## 24.20 对 Phase 16 的直接输入

Phase 16：具体技术栈选择应直接消费 Phase 1–15 的架构与 Security Baseline，不重新讨论安全语义。下一阶段需要把此前“产品/框架不锁定”的抽象决策转化为具体技术选择，并验证这些技术能够实现现有 Data Contract、async/concurrency、REST+SSE、Observability/Evaluation 与 Security/Config 约束。

选择 Programming Language / Backend Framework 时，需要支持 typed schema validation、async I/O、REST+SSE、dependency injection/config validation 与 optimistic concurrency 的实现。

选择 LLM SDK / HTTP Client 时，需要满足 structured output、timeout/retry/cancellation、capability-specific context、redaction/logging policy 与 provider abstraction。

选择 Database/Cache 时，需要满足 Requirement versioning、Repository abstraction、Snapshot durable representation 与 atomic/version-guarded publication。

选择 Frontend 技术时，需要支持 safe rendering、REST+SSE authoritative state recovery、version-aware merge 与 access-controlled resource interaction。

选择 Observability / Testing 工具时，需要支持 structured logs/tracing/metrics、敏感字段 redaction、test/eval separation 与 CI quality gates。

选择 Deployment/CI/CD 时，需要明确 Secret Injection、environment isolation、CORS/auth boundary、dependency/secret scanning 与 production-safe defaults。

Phase 16 应继续坚持 V0 minimal viable architecture，不因为安全完整性而提前引入企业 IAM、SIEM、KMS 或 Queue/Service Mesh 等尚无实际需求的基础设施。

Phase 15 至此阶段性收口。第二阶段下一步进入 Phase 16：具体技术栈选择。

# 25. Phase 16：具体技术栈选择

Phase 16 的目标是把 Phase 1–15 已确定的产品/领域契约、逻辑架构、并发模型、Backend API、Frontend、Testing/Evaluation 与 Security Baseline 映射为一套可以直接进入工程实现的 V0 技术栈。本阶段坚持“逻辑边界完整、物理基础设施克制”，不因为未来可能扩展就提前引入微服务、Redis、Queue、Object Storage 或 Durable Workflow Engine。

技术选择优先级收敛为：开发效率与架构契合度优先，其次是可测试性、Codex/AI 辅助开发友好度、生态成熟度与可维护性；V0 暂不以极限吞吐或百万级并发为主要优化目标。

## 25.1 Backend 基础技术栈

V0 Backend 正式采用 Python 3.12+。Frontend 与 Backend 允许使用不同语言，继续通过 Phase 12 已确定的 Public API Contract 解耦。

Backend Framework 采用 FastAPI；Schema/Validation 采用 Pydantic v2；外部 I/O 使用 asyncio/async-await。确定性的 Impact Resolver、Derived Feature、Filter、Ranking、Recommendation 与 Relaxation 仍保持普通本地计算接口，不因为 Backend async 而全部异步化。

ASGI Runtime 采用 Uvicorn。V0 production-like 初始优先单 Backend process / 单 worker，以避免过早产生 in-process cache、single-flight registry 与 AgentExecution lifecycle 的跨进程一致性问题。

## 25.2 Workflow / Agent Framework

V0 不采用重量级 Agent/Workflow Framework 作为核心依赖。采用显式 AgentOrchestrator、ExecutionPlanRunner、WorkflowStateResolver、PublicationGuard + Python asyncio 实现 plan-driven workflow。

暂不采用 LangGraph、Temporal、Celery 等来重新表达第二套工作流状态机。未来出现长任务、跨进程恢复、可靠任务领取或复杂 durable workflow 后再重新评估。

## 25.3 Database / Persistence / Cache

Primary Database 采用 PostgreSQL。它承载 Conversation、RequirementState、PatchHistory、AgentExecution metadata、CandidateSnapshot durable representation、RecommendationResult 与 Reference Data 等权威或可复用状态。

ORM / DB Access 采用 SQLAlchemy 2.x，Migration 采用 Alembic。ORM Model 与 Domain Model 保持分离，通过 Repository abstraction 转换；Domain/Application 不直接依赖 SQLAlchemy entity。

CandidateSnapshot V0 采用 relational metadata + PostgreSQL JSONB 保存 Canonical graph。Snapshot metadata 保留 snapshot_id、search_fingerprint、coverage、freshness、pipeline versions、lineage 等查询字段。

Cache 首版采用 in-process cache。Redis 不进入 V0 默认物理栈；只有多实例、热点 Snapshot 读取压力或跨实例 single-flight/coordination 需求出现时再引入。Redis 即使后续加入也只能是 acceleration/coordination layer，不成为 Requirement/current result 的权威来源。

ProviderRawResponse / Evidence 首版可使用 PostgreSQL JSONB 或 local blob。Object Storage 暂不强制引入；Raw payload 扩大后演进为 PostgreSQL metadata/reference + S3-compatible object storage。

## 25.4 Queue / Worker / Async Infrastructure

V0 主交互链路不引入独立 Message Queue、Worker 或 Durable Workflow Engine。用户触发的搜索、过滤、排序、推荐与解释采用 request-scoped async execution。

未来周期性 Offer Refresh、cache warming、大规模 re-normalization/evaluation、跨重启恢复或多实例可靠任务分发出现时，再评估 Queue/Worker。

## 25.5 LLM Infrastructure

V0 LLM Deployment 采用 Cloud LLM API，不自托管本地模型。业务侧定义薄 LLMProvider/LLMClient Interface，具体厂商官方 SDK 仅存在于 Adapter/Infrastructure 内。

首个 LLM Provider 优先使用厂商官方 Python SDK + provider-native structured output + Pydantic validation。LiteLLM、Instructor 等统一层暂不作为 V0 核心依赖，避免业务抽象之上再次叠加不必要的第三方抽象；真正出现多模型路由/多厂商运行需求后再评估。

LLM 输出必须继续经过 Schema Validation、Normalization、Domain Validation/Policy 后才允许 Commit。Structured Output 只解决结构约束，不替代业务语义验证。

LLM retry 采用 bounded retry，并受 retryability、remaining deadline、execution relevance 与 cancellation 共同约束。Explanation LLM 必须具有 deterministic/template fallback；Explanation failure 不使已经正确产生的 Decision 失效。

## 25.6 Flight Provider Infrastructure

所有真实/Mock 数据源继续实现统一 FlightProvider Interface。MockFlightProvider 采用纯 Python implementation，不要求额外启动假 HTTP 服务。

真实 Provider 默认采用 HTTPX AsyncClient 访问结构化 HTTP API，并复用 application-lifetime client/connection pool。Provider-specific Authentication、Timeout、Retry、Error Mapping、Raw Response 与 Mapping 只存在于 Adapter/Infrastructure 边界。

Retry mechanism 可采用 Tenacity，但 Tenacity 只负责执行机制；是否 retry、次数、backoff、deadline、cancel/version relevance 由项目 policy 控制。

如果真实 Provider 提供官方 SDK，只有其鉴权/协议能力明显优于直接 HTTP 时才在 Adapter 内使用；Provider SDK schema 不得泄漏到 Domain。

Phase 16 不凭印象锁定具体真实 Flight Provider。真实供应商需按中国大陆国内航线 Coverage、Freshness、Data Contract Quality、Reliability、Access/Compliance、Cost/Quota、Integration Cost、Vendor Lock-in 做 Provider Evaluation。V0 路线仍为 Mock-first + 单 Real Provider。

## 25.7 Frontend 技术栈

Frontend Language 采用 TypeScript，UI Framework 采用 React，Build/App Shell 采用 Vite；V0 采用 SPA/CSR，不引入 SSR。React Router 负责薄路由。

Server-authoritative State 采用 TanStack Query；Client-local UI State 优先 React local state/context，V0 不默认引入 Redux。若后续出现明显跨组件复杂 UI state，再评估 Zustand。

HTTP 使用 native fetch + typed API client wrapper；组件不得散落直接 fetch。SSE 使用 Browser EventSource + thin SSE manager。SSE 只作为 notification channel，REST Conversation/Recommendation 继续作为 authority recovery source。

Requirement Workspace 表单采用 React Hook Form；Zod 可有限用于 form/runtime validation，但不应与 Pydantic/OpenAPI/TypeScript 手工重复维护三套同义契约。Public DTO 类型优先从 FastAPI OpenAPI 自动生成/派生。

## 25.8 Testing / Evaluation 技术栈

Backend 测试采用 pytest；async integration 采用 pytest-asyncio；FastAPI API integration 使用 HTTPX ASGI client。数据库 integration test 使用真实 PostgreSQL test database，而不是用 SQLite 替代所有 PostgreSQL 行为。

Provider Contract Test 使用 pytest parameterized shared suite，让 Mock 与 Real Adapter 遵守同一 FlightProvider Contract。HTTP mapping 首选 HTTPX MockTransport，复杂 fixture 明显增加后再考虑 respx。

Hypothesis 可用于 Patch、Impact Resolver、Filter、Ranking tie/ordering、version transition 等关键 invariant 的 property-based testing，但不要求所有测试都改写为 property test。

Frontend unit/component 使用 Vitest + React Testing Library；API/Workflow 状态模拟使用 MSW；浏览器 E2E 使用 Playwright。Architecture correctness 主要在 Backend Golden/Invariant tests 验证，Playwright 主要验证完整产品交互与恢复行为。

LLM/Ranking/Explanation Evaluation 不在 V0 强制引入通用 LLM Eval 平台；采用自定义 Python dataset runner + Git versioned JSONL/YAML datasets，继续区分 Development / Regression / Challenge 数据集。普通 PR CI 使用 FakeLLM/MockProvider/fixtures，真实 LLM/Provider 放到独立 Smoke/Evaluation pipeline。

## 25.9 Observability 技术栈

Logging 采用 Python logging + structlog，输出 structured/JSON logs。日志字段围绕 request/execution/requirement/provider/stage/status/reason/latency 等 operation identity 建立，但默认不记录完整 User Message、LLM Prompt/Completion、Provider Raw Payload 或 Secret。

Tracing 采用 OpenTelemetry 作为厂商中立 instrumentation standard。关键 span 覆盖 API request、Requirement、Impact、AgentExecution、Provider、Snapshot、Filter、Ranking、Recommendation、Explanation 与 Publication。

Metrics 采用 OpenTelemetry / Prometheus-compatible model。重点指标包括 API latency/error、execution duration/outcome、provider timeout/rate limit/retry、LLM structured-output failure/fallback，以及 snapshot reuse/full-search/refresh rate。

Sentry 可作为 production-like 阶段的可选 Error Tracking 工具，但不是 correctness dependency。最终 observability backend（如具体 tracing/log/metrics 平台）留到 Phase 17 根据部署环境选择。

## 25.10 Container / Package / Code Quality / CI

Container 标准采用 Docker。Backend 标准运行单元为 Linux Docker container；Frontend 为 Vite static build artifact，可由静态 Web Server/CDN 托管，具体方式留 Phase 17。

Python package/environment 采用 uv + pyproject.toml；Frontend package manager 采用 pnpm。Python lint/format 采用 Ruff，静态类型检查采用 Pyright；Frontend 使用 ESLint + TypeScript compiler。

建议使用 pre-commit 执行轻量快速检查，但不把完整 E2E、真实 LLM/Provider Evaluation 等昂贵流程塞入 commit hook。

CI/CD orchestration 默认采用 GitHub Actions。PR pipeline 至少执行 Backend lint/type/unit/contract/integration、Frontend lint/type/unit，以及 P0 Golden/Architecture Invariant；Playwright 可拆 critical PR suite 与 full/nightly suite。真实外部 Provider/LLM 不进入普通 PR CI。

CD 的具体 Cloud target、Container Registry、Secrets Backend 与数据库托管方式不在 Phase 16 锁定，进入 Phase 17 Deployment Architecture 决定。

## 25.11 Security / Config 落地技术选择

Backend typed config 使用 pydantic-settings，配置逻辑上区分 Application、Security、Runtime Policy、Business Policy 与 Secret。Secret 通过 environment/secret injection 进入进程，不硬编码、不进入普通日志。

Local、Test、Development、Production-like、Production 的 credential、DB 与 debug capability 应隔离。具体 Secret Manager、Authentication、CORS/CSRF、Rate-limit middleware 与云端 Secret 产品仍留 Phase 17/18。

## 25.12 V0 明确不引入的技术

V0 默认不引入 Kubernetes、Microservices、Kafka、RabbitMQ、Celery、Temporal、Redis、MongoDB、Elasticsearch、MinIO/Object Storage、自托管 GPU LLM、复杂 Service Mesh 或企业级 IAM/SIEM/KMS。

这些能力并非永久排除，而是只有在真实规模、可靠性或部署约束提供明确收益时才升级。Repository、Provider/LLM Adapter、OpenTelemetry 与 Docker 等边界确保后续替换 Infrastructure Implementation 时不推翻 Domain Architecture。

## 25.13 Phase 16 技术栈总表

| 能力 | V0 技术选择 | 定位/备注 |
| --- | --- | --- |
| Backend Language | Python 3.12+ | AI/数据/规则计算生态与类型化工程能力兼顾 |
| Backend Framework | FastAPI | 契合 async I/O、REST、SSE、OpenAPI 与 Pydantic |
| ASGI Runtime | Uvicorn | 作为 V0 FastAPI 标准运行时；初始单 worker |
| Schema / Validation | Pydantic v2 | 统一 API、LLM Structured Output 与内部 DTO 的结构验证 |
| Config | pydantic-settings | Typed Settings、启动期校验、环境/Secret 注入 |
| Async Runtime | asyncio | Provider/LLM/Repository 外部 I/O；Domain Core 保持确定性本地计算 |
| ORM / DB Access | SQLAlchemy 2.x | Repository 实现层，支持事务与 optimistic concurrency |
| Migration | Alembic | 所有数据库 schema change 版本化 |
| Primary Database | PostgreSQL | 权威状态、版本、事务、JSONB、幂等与原子 publication |
| Snapshot Storage | PostgreSQL JSONB | V0 保存 durable CandidateSnapshot；后续可拆对象存储 |
| Cache | In-process cache | 首版热点 Snapshot / DerivedFeature 加速；不作为 correctness dependency |
| Redis | V0 不引入 | 多实例、热点 DB 压力或跨实例 coordination 出现后再引入 |
| Object Storage | V0 不引入 | Raw Evidence 规模扩大后迁移至 S3-compatible storage |
| Queue / Worker | V0 不引入 | 主交互链路采用 request-scoped async execution |
| LLM Deployment | Cloud LLM API | V0 优先可靠结构化输出和开发效率，不自托管 GPU 模型 |
| LLM Abstraction | 自定义薄 LLMProvider / LLMClient Interface | 业务代码不绑定厂商 |
| LLM SDK | 首个厂商官方 Python SDK | Adapter 内调用；LiteLLM/Instructor 暂不作为核心依赖 |
| Provider Abstraction | 自定义 FlightProvider Interface | Mock 与 Real Provider 可替换 |
| Provider HTTP Client | HTTPX AsyncClient | async、连接池、细粒度 timeout 与测试 transport |
| Retry | Tenacity + explicit policy | 只提供机制；retryability/deadline/cancel 仍由项目 policy 控制 |
| Frontend Language | TypeScript | 强化 Public Contract 与版本状态的类型安全 |
| Frontend | React + Vite | SPA/CSR，保持前端为 Backend Authority Projection |
| Router | React Router | 薄路由层 |
| Server State | TanStack Query | 管理 REST authority state 与 SSE 触发的更新/失效 |
| Form | React Hook Form | Requirement Workspace 表单状态 |
| Client Runtime Schema | Zod（有限使用） | 关键 runtime/form validation；避免重复维护三套契约 |
| SSE | Browser EventSource + thin manager | SSE 为通知通道；REST 为恢复权威通道 |
| Backend Testing | pytest + pytest-asyncio | Domain/Contract/Integration/Workflow 统一测试入口 |
| Property Testing | Hypothesis | 用于关键 invariant 的组合边界测试 |
| Frontend Testing | Vitest + React Testing Library | 组件和前端状态行为测试 |
| Frontend API Mock | MSW | 稳定模拟 WorkflowState、错误与恢复场景 |
| Browser E2E | Playwright | 生产式浏览器流程、刷新、断线重连与 REST resync |
| Evaluation | Custom Python runner + versioned JSONL/YAML datasets | Parser/Ranking/Recommendation/Explanation 独立评估 |
| Logging | logging + structlog | JSON structured logs；默认不记录敏感原文 |
| Tracing | OpenTelemetry | 厂商中立的端到端 tracing 标准 |
| Metrics | OpenTelemetry / Prometheus-compatible | API、Agent、Provider、LLM、Snapshot reuse 等指标 |
| Error Tracking | Sentry 可选 | production-like 阶段可加入，不作为 correctness dependency |
| Python Package | uv + pyproject.toml | 快速、锁定、可复现环境 |
| Frontend Package | pnpm | 锁文件明确、依赖管理严格 |
| Python Lint / Format | Ruff | 减少 Black/isort/flake8 多工具叠加 |
| Python Type Check | Pyright | 加强 Protocol/Repository/Provider/DTO 静态检查 |
| Frontend Lint / Type | ESLint + TypeScript compiler | 前端静态质量门槛 |
| Container | Docker | 统一 local/CI/production-like 运行单元 |
| CI/CD Orchestration | GitHub Actions | PR lint/type/test/integration；真实外部依赖独立 smoke/eval pipeline |

## 25.14 Phase 16 最终阶段结论

1. V0 形成“React/TypeScript SPA + FastAPI/Python Backend + PostgreSQL + Cloud LLM + 单 Real Flight API Provider”的最小可运行物理架构。

2. Backend 采用 FastAPI/Pydantic/asyncio，Domain/Decision Core 保持确定性、可测试，不引入重量级 Agent Framework。

3. PostgreSQL 是权威持久化层；in-process cache 只做加速；Redis、Object Storage、Queue/Worker 暂不进入 V0。

4. LLM 与 Flight Provider 均通过自定义薄 Interface/Adapter 隔离外部厂商；LLM/Provider 外部响应必须经过项目自己的 Contract 与 Validation。

5. Frontend 采用 React + Vite + TypeScript；TanStack Query 管 Server State，EventSource 消费 SSE，但 REST 继续是权威恢复通道。

6. 测试采用 pytest/Vitest/Playwright + PostgreSQL integration + Mock/Fake external capabilities，并用 Golden/Invariant test 保护第一、二阶段架构契约。

7. Observability 采用 structured logging + OpenTelemetry + Prometheus-compatible metrics；具体 SaaS/Backend 不在本 Phase 绑定。

8. Docker 作为标准运行单元；uv/pnpm 管理依赖；Ruff/Pyright/ESLint 提供静态质量门槛；GitHub Actions 作为默认 CI/CD orchestration。

9. 普通 PR CI 不调用真实 Flight Provider/LLM；真实外部能力使用独立 Smoke/Evaluation pipeline。

10. Phase 16 只锁定 Technology Stack 与技术边界，不提前决定 Phase 17 的云平台、网络拓扑、数据库托管、Secrets 产品、环境编排和扩缩容方案。

## 25.15 暂未锁定的问题

具体首个 Cloud LLM 厂商/模型及 parser/explanation 的模型分配、温度、预算与 fallback 参数。

具体首个真实 Flight API Provider；需单独完成中国大陆国内航线 Provider Evaluation。

PostgreSQL 的具体云托管产品、版本、连接池参数与备份策略。

最终 Authentication、Secret Manager、CORS/CSRF、Rate Limiting middleware。

具体 Redis/Object Storage/Queue 引入阈值和升级时机。

OpenTelemetry 的最终 collector/backend、Sentry 是否正式启用、Dashboard/Alert 方案。

Docker Compose、环境变量文件、Local/Development/Production-like 的具体拓扑以及 Cloud 部署目标。

## 25.16 对 Phase 17 的直接输入

Phase 17：Deployment Architecture 应在本 Phase 已锁定技术栈上决定 Local Development、Development、Production-like 与未来 Production 的实际运行方式。

重点包括 Docker Compose 是否作为本地基线、PostgreSQL 如何启动/持久化、Frontend/Backend dev server 如何协作、环境配置与 Secret 注入、网络/CORS、migration、health check、logging/OTel、production-like topology、Cloud target、database deployment、static frontend hosting、container registry、backup/scaling 与部署流程。

Phase 17 不应重新选择 Python/React/PostgreSQL 等基础技术，除非部署验证发现明确工程矛盾。

# 26. Phase 17：Deployment Architecture

Phase 17 的目标是在 Phase 16 已锁定的技术栈上，确定 V0 从 Local Development、CI/Test、Development / Integration、Production-like 到未来 Production 的实际运行方式，并收口 Docker、Cloud、PostgreSQL、Secrets、Logging、Scaling、Backup / Recovery、Migration、Rollback 与 Environment Promotion 的工程边界。本阶段不重新选择 Python、FastAPI、React、PostgreSQL 等基础技术，除非部署验证发现明确矛盾。

## 26.1 部署设计原则与环境模型

V0 继续采用 Modular Monolith：逻辑模块边界清晰，但 Requirement、Impact Resolver、Provider、Snapshot、Filter、Ranking、Recommendation、Relaxation、LLM Adapter 等仍属于一个 Backend Deployment Unit，不拆成微服务。

环境语义定义为 Local Development、CI/Test、Development / Integration、Production-like、Future Production；但 V0 不要求一开始同时维护所有环境的长期物理实例。

各环境尽可能运行同一套代码与同一 Backend Artifact；差异通过 Environment Configuration、Secrets 与 Infrastructure Binding 解决，而不是在 Domain / Application 中散布环境分支。

Production-like 应尽量验证 Production 的运行方式，但不要求复制 Production 的容量；同一 image、startup、migration 与 config schema 优先于“每个环境一套不同部署技术”。

| 环境 | 主要用途 | 默认运行方式 | 外部能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| Local Development | 日常编码、调试、快速测试 | Frontend/Backend 本机运行；PostgreSQL Docker Compose | Mock Provider 为主；按需真实 LLM/Provider |
| CI/Test | 自动化质量门槛 | Ephemeral test services / PostgreSQL test DB；Fake/Mock external capabilities | 默认不调用真实 LLM / Flight Provider |
| Development / Integration | 远程前后端集成、真实网络路径验证 | 容器化应用 + 独立 PostgreSQL | 可切换 Mock / Sandbox / Real |
| Production-like | 验证生产部署方式与发布流程 | 与 Production 尽量同 artifact / startup / migration | Real LLM；Provider Sandbox / Real 可配置 |
| Future Production | 真实用户流量 | Managed runtime / container + Managed PostgreSQL preferred | Production credentials / policies |

## 26.2 Local Development 与 Docker / Docker Compose

Local Development 默认采用 Hybrid 模式：Frontend dev server 与 FastAPI/Uvicorn 在宿主机运行，以获得 IDE、Debugger、hot reload、pytest 与 Codex 辅助开发的最佳体验；PostgreSQL 通过 Docker Compose 启动以减少环境漂移。

同时保留 Full Docker Compose 模式，用于完整集成、deployment parity 与“从干净环境启动整个系统”的验证；Docker 是 packaging / reproducibility 手段，不改变 Domain / Application 逻辑边界。

PostgreSQL 本地容器应使用持久化 named volume；停止容器不等于删除开发数据库，重置环境需显式执行 destructive reset。

开发初始化顺序建议保持：启动 PostgreSQL → 执行 Alembic migration → 初始化必要 Reference Data → 启动 Backend → 启动 Frontend。具体 compose 文件名、命令和脚本留到 Phase 18 / 第三阶段落地。

## 26.3 V0 物理服务边界

V0 默认物理服务收敛为 Frontend、Backend、PostgreSQL 三类内部部署单元，外加 External LLM API 与 Flight Provider API。

Backend 为单一 Modular Monolith image / deployment unit，不为 Domain、Ranking、Provider、LLM、Orchestrator 等逻辑模块分别构建容器。

PostgreSQL 是 V0 唯一默认独立 stateful infrastructure，承载权威业务状态与 durable Snapshot representation。

Redis 不进入 V0 默认物理架构；继续使用 PostgreSQL + in-process cache。只有多实例、热点 Snapshot、跨实例 single-flight / coordination 或实测 DB pressure 出现后再评估 Redis。

Message Queue、Background Worker 与 Durable Workflow Engine 不进入 V0 主交互链路；当前秒级工作流继续使用 in-process request-scoped async execution。

## 26.4 Backend Process / Worker 与并发部署

Production-like 初始采用 single Backend process / single Uvicorn worker。单 worker 不代表单请求串行，Provider、LLM、Database 等网络等待仍由 asyncio + bounded concurrency 并发执行。

当前 in-process cache、single-flight registry、active AgentExecution task registry 与 cooperative cancellation 均具有进程局部语义；过早增加多个 worker 会引入跨进程协调问题，因此多 worker / 多实例不是 V0 默认。

Scaling 顺序优先为：单实例 async I/O → Vertical Scaling → 真实瓶颈出现后再进入 Multiple Backend Instances。进入水平扩展时必须重新审视 Redis/shared coordination、SSE connection routing、active execution/cancellation 与 single-flight。

## 26.5 Cloud Deployment Strategy

V0 云部署方案比较后，优先级收敛为 Managed Container / PaaS > Single Cloud VM + Docker Compose > Kubernetes。

Managed Container / PaaS 为首选方向：由平台承担容器重启、HTTPS、域名绑定、基础日志、环境变量/Secret 注入与 health check，使项目精力集中于 Agent 本身。

Single VM + Docker Compose 是可接受备选，适合低成本、需要更高底层可见性的原型部署，但 VM patching、Docker daemon、TLS、网络、防火墙、磁盘与基础运维责任由项目承担。

Kubernetes 不进入 V0。当前没有多服务编排、复杂 HPA、跨服务恢复或集群级治理需求，提前引入会大幅增加系统复杂度。

Phase 17 不锁定 AWS / Azure / GCP / 阿里云或其他具体云厂商；真实 Cloud Provider 应在实际部署前结合区域、成本、账号、数据访问、Provider 网络与托管数据库条件选择。

## 26.6 Frontend / Backend Deployment Artifact

Frontend 与 Backend 保持独立 build/deployment artifact，但允许部署在同一平台；不为了减少部署单元而把 React/Vite 与 FastAPI 合并成单进程应用。

Frontend 可以演进到静态托管/CDN；Backend 继续承担 REST + SSE、AgentExecution 与业务编排。两者通过 /api/v1 Public Contract 解耦。

Frontend / Backend 可独立发布，因此 Public API 需要保持 additive-first compatibility，允许合理的短期版本重叠。

## 26.7 PostgreSQL Deployment

Local 与 Development 可使用 containerized PostgreSQL；Production-like 可根据成本与验证目标使用 Docker PostgreSQL 或 Managed PostgreSQL。

未来真实 Production 优先 Managed PostgreSQL，而不是把生产数据库与 Backend 长期绑定在同一 Docker Compose 主机。托管数据库可以减少 backup、restore、patching、disk persistence、monitoring 与 failover 的非核心运维负担。

Primary Database 是 authority dependency。Database 不可用时 Backend 进程可能仍然存活，但正常 mutation / publication 不应继续，因为 Requirement Version 等权威状态无法可靠提交。

## 26.8 Environment Configuration 与 Secrets

配置逻辑区分 Runtime/Application Config、Secret Config 与 Policy Config。Runtime Config 包括 APP_ENV、LOG_LEVEL、CORS、Provider/LLM 选择、timeout/concurrency 等；Secret Config 包括 DB credential、LLM API Key、Flight Provider credential；Policy Config 包括 freshness、retry、ranking/publication 等可能影响业务输出的参数。

Policy Config 应受 typed schema / validation 约束；关键 ranking / freshness / provider policy 应具备版本或可追踪变更语义，不能作为任意字符串散落在部署环境。

Local 可使用 gitignored .env.local；Repository 只提交 .env.example。CI 使用 CI Secret Store；Development / Production-like / Production 使用部署平台的 Secret Injection。

Secret 不得进入源码、Dockerfile、前端 build variable、普通日志、Raw provenance 或公开 API Contract。V0 使用平台 Secret Store 即可，不提前建设企业级 KMS/IAM 体系。

Local、Test、Development、Production-like、Production 的 Database、Secrets、Provider credential、LLM credential、logging destination、CORS/domain 等必须隔离；Production credential 不复制到本地环境图方便。

## 26.9 Logging / Observability Runtime

Application 输出 structured logs 到 stdout/stderr，由 Docker / PaaS / Cloud collector 负责采集、检索与 retention；Backend 不自行管理 /var/log 文件、日志轮转、压缩与上传。

日志字段围绕 execution_id、conversation/reference、requirement_version、provider_id、status、reason_code、latency、candidate_count 等结构化 operation identity；默认不记录 API Key、Authorization、完整用户原文、完整 LLM prompt 或完整 Provider payload。

OpenTelemetry instrumentation 继续保持 backend-neutral；最终 collector / logging / metrics SaaS 随实际 Cloud target 选择，不成为 Domain correctness dependency。

## 26.10 Health Check 与 External Dependency 边界

Liveness 只回答 Backend 进程是否健康，不因 Flight Provider / LLM 暂时不可达而将应用视为死亡。

Readiness 回答应用是否具备正常接收业务请求的关键条件，例如 application initialized、critical config valid、Database connectivity / migration compatibility。Database 不可用可使 readiness 失败。

External LLM / Flight Provider 的健康状态独立监控；Provider timeout、rate limit 或 LLM failure 应进入既有 ProviderStatus / WorkflowState / fallback 机制，而不是触发容器重启。

## 26.11 Database Migration 与 Deployment Pipeline

Alembic migration 是显式 deployment operation，不作为每个 Backend process 启动时自动执行的普通 side effect，避免未来多实例竞争 migration。

推荐顺序为 Build/Test → Deployment Migration Step → Migration Success → Start/Switch Application → Health/Smoke Verification。V0 不要求完整 zero-downtime migration framework，但应优先 additive / backward-compatible schema change。

复杂 destructive migration 不作为默认模式；应用 rollback 与 database schema compatibility 必须一起考虑，不能假定切回旧镜像就一定能回滚数据库。

## 26.12 Application Failure / Restart / Workflow Recovery

Backend crash / container restart 可以丢失 in-process cache、single-flight registry、active asyncio task 与未完成 Explanation，但不得丢失已提交的 Conversation、RequirementState、PatchHistory、PUBLISHED CandidateSnapshot、Published Recommendation 与关键 business checkpoint。

V0 不精确恢复旧 Python coroutine，也不持久化每个函数级步骤。启动后应识别上次遗留的 RUNNING execution，并将其转换为 INTERRUPTED / FAILED 等非运行语义；最终 enum 名称留实现阶段。

默认不自动重放所有中断 AgentExecution，防止服务器重启后造成重复 Provider 调用、Rate Limit 与成本放大。保留 reusable assets，由用户操作、refresh 或新的 execution 继续恢复。

Execution Stale 与 Asset Stale 继续分离：旧 execution 已中断不等于其已发布 Snapshot / Raw Evidence 自动失效，后者仍按 coverage、freshness 与 pipeline compatibility 判断复用价值。

## 26.13 Backup / Restore / Data Recovery

Backup 优先保护权威 persistent state：Conversation、RequirementState、PatchHistory、current pointers、Recommendation history 与必要 Reference Data。

CandidateSnapshot 是 durable reusable computational asset，可根据成本与恢复价值纳入数据库备份；in-process cache、Ranking/Derived temporary cache、single-flight registry 等不作为备份目标。

ProviderRawResponse 默认使用较短 retention，不长期备份全部 Raw payload；只有 incident evidence、regression fixture、evaluation sample 等有明确价值的数据延长保存。

Local 不需要复杂备份；Development / Production-like 至少应具备周期 backup 与实际 restore test；Future Production 优先使用 Managed PostgreSQL automated backup / point-in-time restore capability。具体保留天数不在 Phase 17 锁死。

数据库 restore 成功不等于旧航班事实重新变成 fresh。恢复后的 CandidateSnapshot / Offer 必须重新执行 Structural Freshness / Offer Freshness 检查，必要时进入 DATA_STALE → REFRESH。

## 26.14 Environment Promotion、Release 与 Rollback

采用 Build Once, Promote Same Artifact：Git commit 经 CI 生成 immutable artifact/image，在 Development、Production-like、Production 间推广同一产物，而不是每个环境重新 build。

环境之间允许不同的是 Config、Secrets、DB endpoint、Provider credential、Log level、Domain/CORS 等；不应通过不同代码分支改变 Domain semantics、Ranking implementation、Provider Interface 或 startup behavior。

Deployment rollback 分为 Application rollback、Configuration rollback 与 Database recovery。应用/配置可以回到上一 known-good revision；数据库不把 alembic downgrade 视为所有事故的通用按钮，应根据已经写入的数据选择 compatible rollback、forward fix 或 restore。

发布时优先采用“新版本先启动并通过 health/readiness/smoke check，再切流量”的平台能力；V0 不自行建设完整 Blue-Green、Canary 或 Service Mesh。

部署后最小 smoke verification 至少覆盖 liveness、readiness、DB connectivity、基本 Conversation create/read、Requirement mutation、SSE connection 与 Recommendation projection；真实 Flight Provider 不用于大量普通部署测试。

## 26.15 Scaling 与未来基础设施升级条件

V0 Scaling 的默认路径是 single process async → vertical scaling；只有实际 throughput / availability 指标显示单实例不足时再进入 horizontal scaling。

Redis 的引入必须由多实例共享 hot cache、跨实例 single-flight/coordination 或 DB hotspot 等具体问题触发，而不是因为“Web 项目通常都有 Redis”。Redis 即使加入也不得成为 Requirement / current result 的 authority source。

Queue / Worker 的引入必须由 periodic Offer refresh、cache warming、mass re-normalization/evaluation、long-running jobs、跨重启可靠任务恢复、多实例任务领取或 workload isolation 等明确需求触发。

Kubernetes、distributed lock、service mesh、distributed transaction 继续不进入 V0；架构通过 Interface/Repository/Adapter 保持未来升级空间。

## 26.16 V0 Deployment Architecture 总图

V0 的 production-like / future-production 物理拓扑可概括为：User → Frontend Artifact/Hosting → HTTPS REST + SSE → Backend Container（FastAPI + Uvicorn、single process、asyncio、Modular Monolith）→ Managed/PostgreSQL；Backend 同时通过独立 Adapter 调用 External LLM API 与 Flight Provider API。Redis、Queue、Worker、Kubernetes、Durable Workflow、Distributed Lock 与 Service Mesh 不在默认拓扑内。

## 26.17 Phase 17 最终阶段结论

1. V0 使用 Local → CI/Test → Development/Integration → Production-like → Future Production 的环境模型，但不要求一开始长期维护所有物理环境。

2. Local 默认采用 Frontend/Backend 本机运行 + PostgreSQL Docker Compose 的 Hybrid Development 模式，并保留 Full Docker Compose 用于完整集成与 deployment parity 验证。

3. Backend 继续作为一个 Modular Monolith Deployment Unit；逻辑模块边界不转换为微服务部署。

4. PostgreSQL 是 V0 唯一默认独立 stateful infrastructure；Redis、Object Storage、Queue/Worker 均按真实需求后置。

5. Production-like 初始采用 single Backend process / single Uvicorn worker + asyncio bounded concurrency。

6. Cloud 部署首选 Managed Container / PaaS；Single VM + Docker Compose 是可接受备选；Kubernetes 不进入 V0。

7. Frontend 与 Backend 使用独立 artifact，可部署在同一平台；Public API 保持 additive-first compatibility 以支持独立发布与短期版本重叠。

8. Local/Dev 可使用 Docker PostgreSQL，未来 Production 优先 Managed PostgreSQL。

9. Runtime Config、Secret Config 与 Policy Config 分离；Local 使用 gitignored env file，远程环境使用 Platform Secret Injection。

10. Logging 使用 structured stdout/stderr → platform collector；普通日志禁止暴露 API Key、Authorization、完整 Prompt/User Message 或 Raw credential。

11. Liveness、Readiness 与 External Dependency Health 分离；DB 是 readiness-critical authority dependency，Provider/LLM failure 不触发应用重启。

12. Alembic migration 是显式 deployment step；Schema change 优先 additive/backward-compatible。

13. Backend crash 可以丢失 in-process runtime state，但不得丢失已提交的权威状态与 PUBLISHED business asset；V0 不实现函数级 Durable Workflow Recovery。

14. 中断 execution 默认标记为非运行状态，不自动全量重放；可复用 Snapshot/Raw 资产独立按 coverage/freshness/version 判断。

15. Backup 优先保护权威 persistent state；Restore 后 Snapshot/Offer 重新检查 freshness，数据库恢复不意味着报价重新有效。

16. 环境升级采用 Build Once, Promote Same Artifact；Production-like 与 Production 尽量使用同一 image/startup/migration/config schema。

17. Rollback 区分 Application、Configuration 与 Database；数据库不机械依赖 alembic downgrade。

18. Scaling 优先单实例 async 与 vertical scaling；真正进入 horizontal scaling 后再重新评估 Redis、shared coordination、SSE routing 与 Queue。

19. V0 默认不部署 Redis、Message Queue、Background Worker、Durable Workflow、Kubernetes、Distributed Lock、Service Mesh。

20. Phase 17 完成了“系统实际如何运行与恢复”的部署边界，为 Phase 18 Repository / Code Architecture 提供稳定的物理上游约束。

## 26.18 暂未锁定的问题

最终 Cloud Provider、Managed Container / PaaS 产品与 Container Registry。

Production PostgreSQL 的具体云托管产品、版本、实例规格、连接池与 Backup/PITR retention 参数。

Frontend 最终 static hosting / CDN / reverse proxy 产品与域名/DNS 方案。

Global / Provider / LLM / Conversation concurrency limit、timeout/retry/deadline 的具体数值。

Redis / Object Storage / Queue 的实际引入阈值；V0 只定义触发条件，不提前部署。

OpenTelemetry collector/backend、log retention、dashboard/alert 与 Sentry 是否正式启用。

具体 Dockerfile、Docker Compose 文件名、deployment manifest、health endpoint 路径与 smoke-test command。

Backup retention 天数、RPO/RTO、Production rollback runbook 等运营参数。

## 26.19 对 Phase 18 的直接输入

Phase 18：Repository / Code Architecture 应直接基于“Frontend + 单 Modular Monolith Backend + PostgreSQL + 外部 LLM/Flight Provider”的部署模型设计代码结构，不再重新讨论微服务、Worker repo、Redis service 或 Queue service 是否属于 V0。

Repository 需要显式体现 Domain/Application 与 Infrastructure 的依赖方向：Provider、LLM、Database 通过 Interface / Adapter / Repository 隔离，Backend 仍构建为一个 deployable image。

Phase 18 应确定 frontend/、backend/、domain/application/infrastructure/provider/llm/decision 等 package/module 边界，以及 Alembic、config、tests、fixtures、Docker、CI 文件应放在哪里。

Repository 结构必须支持 Local Hybrid Development 与 Full Docker Compose 两种运行方式，并保持同一 artifact 可被 CI/CD 推广到 Production-like / Production。

# 27. Phase 18：Repository / Code Architecture

Phase 18 的目标是把 Phase 1–17 已经确定的逻辑架构、技术栈与部署模型映射成未来 Codex 可以直接创建、维护和测试的代码仓库结构。本阶段不重新讨论业务能力，也不因目录拆分而改变 V0 的 Modular Monolith 部署结论；核心是让代码依赖边界与此前的 Domain、Provider、LLM、Persistence、Workflow、Frontend 和 Testing 契约保持一致。

## 27.1 Repository 总体策略

V0 正式采用 Monorepo + Modular Monolith。Monorepo 回答源码放在几个 Git Repository；Modular Monolith 回答 Backend 的运行/部署组织方式，两者不冲突。

Frontend 与 Backend 作为两个独立 App 放在同一仓库，统一管理 API Contract、CI、Fixtures、Evals、Docker/Infra 与开发文档。

Repository 根目录不把 domain、llm、providers、ranking 等 Backend 内部模块全部平铺；首先以 apps/backend 与 apps/frontend 区分 deployable application，再在 Backend 内保持逻辑模块化。

目录边界服务于依赖隔离，而不是服务数量。Phase 18 不把逻辑 package 自动转换为微服务。

## 27.2 Backend Hybrid Package Architecture

Backend 采用 Layer Boundary + Feature Module 的 Hybrid Architecture，而不是纯 Layer-first 或纯 Feature-first。

顶层 package 收敛为 api、application、domain、ports、adapters、infrastructure、config、bootstrap；各层内部再按 Requirement、Flight、Snapshot、Impact、Filter、Ranking、Recommendation 等业务 Feature 组织。

Domain 保存 Canonical Model、Value Object、稳定 Workflow 语义与纯确定性业务规则；Application 负责 Use Case、Workflow control flow 与外部 capability 的协调。

Ports 定义核心系统所需的可替换外部能力；Adapters 实现这些 Port；Infrastructure 提供数据库连接、HTTP client、cache primitive、telemetry、concurrency 等通用技术设施。

## 27.3 Domain 模块边界

domain/requirements：RequirementState、RequirementConstraint、Preference、RequirementPatch、PatchSet、Domain validation 与 semantic diff；不包含 LLM Parser、HTTP DTO 或 ORM record。

domain/flights：City、Airport、Carrier、FlightSegment、Itinerary、Offer、MissingValue、Provenance 等 Canonical Flight Domain；Provider-specific DTO 不进入该层。

domain/snapshots：CandidateSnapshot、Coverage、Freshness、Lineage、Version Compatibility，继续体现 Versioned Reusable Computational State。

domain/features：DerivedFeature registry、dependency metadata 与 deterministic calculators；Feature Value 与 RankingRun 内的 normalized score/contribution 保持分离。

domain/impact：semantic diff、Explicit Impact Matrix、downstream closure、ImpactDecision 与 Reason Code；Resolver 是 deterministic planning，而不是执行器。

domain/filtering、ranking、recommendation、relaxation 分别保持独立：Filter ≠ Ranking；Ranking ≠ Recommendation；Recommendation ≠ Relaxation。

domain/workflow 只保存 WorkflowState、ExecutionStatus/Stage 相关稳定语义、Structured Condition 与必要 policy；AgentOrchestrator / ExecutionPlanRunner 不进入 Domain。

## 27.4 Application 与 Orchestrator

application/requirements 或 user_actions 负责 Message、Structured Patch、Clarification Response、Relaxation Confirmation 等 Use Case 的权威状态读取、validation、version/idempotency 检查与 commit。

application/execution 放置 AgentOrchestrator、ExecutionPlanRunner、WorkflowStateResolver、PublicationGuard、ExecutionContext / Outcome Gate 等控制流组件。

Orchestrator owns control flow, not business truth：它消费 ImpactDecision、Provider/Data outcome 与 Decision Engine Result，但不重新实现 Search/Filter/Ranking/Relaxation 规则。

SearchPlan / Search Scope / Fingerprint 是稳定 Contract；具体 Search Planning coordination 放在 Application，以便结合 Requirement、ImpactDecision、Provider Capability 与 Snapshot Coverage。

## 27.5 Ports 与 Dependency Inversion

只有真正跨越外部边界且需要替换的能力建立 Port，不为每个内部 class 机械创建 Interface。

核心 Port 至少包括 RequirementRepository、ConversationRepository、SnapshotRepository、RecommendationRepository、RawResponseStore、FlightProvider，以及 LLM 的 RequirementParser、PatchInterpreter、ExplanationGenerator 等 capability。

LLM 不建立万能 LLMService；同一个底层模型 Client 可以实现多个 capability-specific Port，但 Application 依赖的是业务能力，而不是 invoke("parse") 之类通用调用。

Flight Provider、LLM、Database/Cache 均通过 Port 隔离，Application 不 import 具体 Adapter。

## 27.6 Adapters、Provider 与 Common Normalizer

adapters/flight_providers/<provider>/ 保存具体 Provider client、adapter、mapper、DTO 与 provider-specific error translation；Mock 与 Real Provider 实现相同 FlightProvider Port。

Provider Mapper 负责“看懂某一家 Provider”；Provider-independent Common Normalizer 继续属于核心 Canonical construction 边界，不在 normalizer 中通过 provider_id 大量分支。

Common Normalizer 需要 Reference Data 时，由 Application 先通过 Repository/Port 取得数据，再调用纯 Domain construction，而不是让 Domain 自己查询数据库。

Provider-specific schema、SDK、鉴权与 HTTP 细节不得泄漏到 Domain、Filter、Ranking 或 Recommendation。

## 27.7 Persistence 与 ORM 隔离

PostgreSQL/SQLAlchemy 具体实现位于 adapters/persistence/postgres；ORM Model、Persistence Mapper 与 Repository implementation 与 Domain Model 分离。

API DTO ≠ Domain Model ≠ ORM Model。例如 RequirementPatchRequest（API）→ RequirementPatch（Domain）→ RequirementPatchRecord（Persistence）通过显式 Mapper 转换。

Database Migration 使用 Alembic，位于 apps/backend/migrations；正式 schema 变更通过 migration 管理，不依赖应用启动时 create_all 作为生产方案。

City/Airport/Carrier 等 Reference Data 通过 resource/seed + Reference Repository 管理；动态航班/Offer 不硬编码为静态资源。

## 27.8 API Layer 与 Composition Root

FastAPI 仅停留在 api/routers、api/schemas、api/mappers、api/dependencies、api/errors、api/sse 等 Interface Layer；Router 不直接调用 Provider、Ranking Engine 或 SQLAlchemy。

Public Pydantic DTO 是内部 Domain 的稳定 Projection，不直接序列化 CandidateSnapshot、Provider Raw Response、完整 Evaluation/Ranking evidence 或内部 LLM 数据。

bootstrap/ 是 Composition Root，是少数允许同时知道 Config、具体 Adapter、Port 与 Application Service 的位置；依赖通过 constructor/factory 方式注入即可，V0 不要求重型 DI Framework。

OpenAPI 由 Backend Public API Contract 生成，再用于 Frontend Type/Client generation；Internal Domain Model 不是 Frontend Type Source。

## 27.9 Frontend Feature-oriented Architecture

Frontend 采用 Feature-oriented + Shared Infrastructure，主要 Feature 对应 Conversation、Requirements、Execution、Recommendations、Pending Actions、Recovery。

Chat Message 与 Requirement Authority 严格分离；Requirement form draft 属于 client-local state，只有 Backend Patch commit 后才成为 server-authoritative Requirement。

Execution UI 只消费 WorkflowState / ExecutionStage / ExecutionStatus，不在浏览器建立第二套 Workflow 状态机；READY + RUNNING + RANKING 等组合必须可表达。

Recommendation Feature 只消费 Published Recommendation，不根据中间 RankingRun 或 SSE arrival 自行发布结果。

REST 是 authority recovery channel，SSE 是 notification channel；SSE 乱序/断线不能成为业务真相来源。

## 27.10 Testing / Fixtures / Evaluation 目录

tests 与 evals 顶层物理分离：Testing 验证 Contract/correctness，Evaluation 判断 Parser、Ranking、Recommendation、Explanation 的质量。

Backend tests 至少分 unit、architecture、contract、integration；核心生命周期另设 scenario/E2E regression。

Provider Adapter 必须共享同一 Contract Test，持续验证 TIMEOUT ≠ EMPTY、mapping partial、Offer identity、Missing semantics 等 Provider boundary。

fixtures/providers、requirements、snapshots、conversations 成为版本化工程资产；生产失败应转化为 Fixture + Regression Case。

evals/datasets 至少区分 development、regression、challenge，并与 parser/patch/ranking/recommendation/explanation runner 分离。

## 27.11 Prompt、Config、Scripts、Infra 与 Docs

Prompt 作为 LLM Capability artifact 集中管理并带 prompt_version，不散落到 Application handler；其物理位置可在 resources/prompts 或 capability-owned resource 中实现。

config/ 负责 Configuration Schema、validation 与读取；Secret 不进入 Repository，仅保留 .env.example 等模板。

Root scripts/ 只提供 dev、db、eval、ci 辅助入口，脚本必须调用正式 Application/Domain API，不复制 Ranking/Filter 等业务逻辑。

Root infra/ 表示部署基础设施定义；Backend infrastructure/ 表示运行时代码基础设施，两者严格区分。

docs/architecture、docs/api、docs/decisions、docs/development 用于记录工程契约；建议用轻量 ADR 保存 Monorepo、Modular Monolith、REST+SSE、No Queue V0 等容易被误改的决策。

## 27.12 Module Public API 与命名

Python package/module/function 使用 snake_case，class/type 使用 PascalCase；抽象接口以业务能力命名，具体实现类可以携带 Postgres、Mock、Qwen 等技术名。

Feature package 通过自身 __init__.py 暴露稳定 Public Surface，但不创建全局巨大 domain barrel，也不使用 import *。

跨 Feature import 应优先依赖对方 Public Contract，不跨层深入引用 internal helper。

Shared/Common/Utils 只容纳真正跨 Feature 且无业务所有权的 primitive；业务逻辑不能因为“多个地方调用”就搬入 utils。

## 27.13 Import / Dependency Rules

Domain 可依赖 Python 标准库、Domain internal module 与少量纯 value/schema 能力，但禁止依赖 Application、API、Adapters、Infrastructure、FastAPI、SQLAlchemy、HTTPX、LLM SDK 与 Provider SDK。

Application 只依赖 Domain + Ports；不得 import PostgresRepository、RealFlightProvider、QwenClient 或 FastAPI Router。

Ports 可以依赖 Domain Contract 与 typing/protocol，但不得反向依赖 Adapter/Infrastructure。

Adapters 可以依赖 Ports、Domain、Infrastructure 与外部 SDK；API 可以依赖 Application 与 API mapper，但不得绕过 Application/Orchestrator。

Cross-feature dependency 必须避免环：例如 Ranking 不反向依赖 Recommendation，Filter 不依赖 Relaxation。

## 27.14 Architecture Enforcement 与 CI

Import Rule 不只写文档，V0 至少建立自动化 Architecture Test，并纳入 CI Quality Gate。

tests/backend/architecture 应验证 Domain 不依赖 Infrastructure、Application 不依赖具体 Adapter、API 不绕过 Application、Provider-specific code 不泄漏到 Domain、LLM SDK 不进入 Filter/Ranking 等核心路径。

具体 dependency-enforcement 工具暂不锁死；可以使用成熟工具或自定义 import test，但规则本身属于 V0 Contract。

CI 逻辑覆盖 Backend lint/type/unit/architecture/contract/integration，Frontend lint/type/unit/build，跨系统 OpenAPI/scenario/E2E，并按成本分层执行 Evaluation 与安全扫描。

## 27.15 Generated Code、Version 与 Codex 修改边界

Frontend generated API client/type 明确标记为 Generated / Do Not Edit；API 变化应修改 Backend Public Contract 后重新生成，而不是手工修 generated file。

Schema/Policy/Prompt version 使用显式 metadata，不因每次变化就创建 ranking/v1、ranking/v2 等目录分叉；仅在确实需要长期并行支持 incompatible behavior 时再拆实现。

Codex 可正常修改 domain/application/adapters/api/frontend features/tests；修改 ports、Public API schema、migration、architecture rules、config schema 时需视为跨模块高影响变更。

Codex 不应直接修改 generated code、历史 migration、生产 Secret，也不能为了让 regression test 通过而无理由改 golden expected output。

## 27.16 Repository Structure V0

Phase 18 最终仓库结构收敛如下。该树是目标边界地图，不要求 Phase 19 第一步一次性生成所有空目录。

flight-agent/

|-- apps/

|   |-- backend/

|   |   |-- src/

|   |   |   `-- flight_agent/

|   |   |       |-- api/

|   |   |       |   |-- routers/

|   |   |       |   |-- schemas/

|   |   |       |   |-- mappers/

|   |   |       |   |-- dependencies/

|   |   |       |   |-- errors/

|   |   |       |   `-- sse/

|   |   |       |-- application/

|   |   |       |   |-- requirements/

|   |   |       |   |-- execution/

|   |   |       |   |-- search/

|   |   |       |   |-- refresh/

|   |   |       |   |-- publication/

|   |   |       |   `-- user_actions/

|   |   |       |-- domain/

|   |   |       |   |-- shared/

|   |   |       |   |-- requirements/

|   |   |       |   |-- flights/

|   |   |       |   |-- normalization/

|   |   |       |   |-- snapshots/

|   |   |       |   |-- search/

|   |   |       |   |-- features/

|   |   |       |   |-- impact/

|   |   |       |   |-- filtering/

|   |   |       |   |-- ranking/

|   |   |       |   |-- recommendation/

|   |   |       |   |-- relaxation/

|   |   |       |   `-- workflow/

|   |   |       |-- ports/

|   |   |       |   |-- repositories/

|   |   |       |   |-- flight_providers/

|   |   |       |   |-- llm/

|   |   |       |   `-- observability/

|   |   |       |-- adapters/

|   |   |       |   |-- persistence/

|   |   |       |   |   `-- postgres/

|   |   |       |   |       |-- models/

|   |   |       |   |       |-- mappers/

|   |   |       |   |       `-- repositories/

|   |   |       |   |-- flight_providers/

|   |   |       |   |   |-- mock/

|   |   |       |   |   `-- real/

|   |   |       |   `-- llm/

|   |   |       |-- infrastructure/

|   |   |       |   |-- database/

|   |   |       |   |-- http/

|   |   |       |   |-- cache/

|   |   |       |   |-- concurrency/

|   |   |       |   `-- telemetry/

|   |   |       |-- config/

|   |   |       `-- bootstrap/

|   |   |-- migrations/

|   |   `-- pyproject.toml

|   `-- frontend/

|       |-- src/

|       |   |-- app/

|       |   |-- features/

|       |   |   |-- conversation/

|       |   |   |-- requirements/

|       |   |   |-- execution/

|       |   |   |-- recommendations/

|       |   |   |-- pending-actions/

|       |   |   `-- recovery/

|       |   |-- api/

|       |   |   |-- generated/

|       |   |   |-- client/

|       |   |   `-- sse/

|       |   |-- shared/

|       |   |   |-- ui/

|       |   |   |-- server-state/

|       |   |   |-- errors/

|       |   |   `-- utils/

|       |   `-- config/

|       |-- public/

|       `-- package.json

|-- tests/

|   |-- backend/

|   |   |-- unit/

|   |   |-- architecture/

|   |   |-- contract/

|   |   `-- integration/

|   |-- frontend/

|   |-- e2e/

|   `-- scenarios/

|-- fixtures/

|   |-- providers/

|   |-- requirements/

|   |-- snapshots/

|   `-- conversations/

|-- evals/

|   |-- datasets/

|   |   |-- development/

|   |   |-- regression/

|   |   `-- challenge/

|   |-- parser/

|   |-- patch/

|   |-- ranking/

|   |-- recommendation/

|   |-- explanation/

|   |-- runners/

|   `-- reports/

|-- resources/

|   |-- prompts/

|   `-- reference/

|-- infra/

|   `-- docker/

|-- scripts/

|   |-- dev/

|   |-- db/

|   |-- eval/

|   `-- ci/

|-- docs/

|   |-- architecture/

|   |-- api/

|   |-- decisions/

|   `-- development/

|-- .github/

|   `-- workflows/

|-- .env.example

|-- .gitignore

|-- .editorconfig

|-- docker-compose.yml

`-- README.md

## 27.17 30 条核心架构约束

1. V0 使用 Monorepo + Modular Monolith。

2. Frontend 与 Backend 是独立 App，但共享 Repository / CI / Infra。

3. Backend 使用 Layer Boundary + Feature Module 的 Hybrid Architecture。

4. Domain 不依赖 FastAPI、SQLAlchemy、HTTP client、Provider SDK 或 LLM SDK。

5. Application 拥有 Use Case / control flow，但不重新实现 Domain truth。

6. Application 依赖 Domain + Ports，不依赖具体 Adapter。

7. Flight Provider 通过 FlightProvider Port 隔离。

8. LLM 按 capability Port 隔离，不建立万能 LLMService。

9. Database 通过 Repository Port 隔离；ORM Model ≠ Domain Model。

10. API DTO ≠ Domain Model ≠ ORM Model。

11. Search/Filter/Rank/Recommend 等内部阶段不直接暴露为 Frontend endpoint。

12. bootstrap 是 Composition Root。

13. Provider Mapper 与 Common Normalizer 保持隔离。

14. Filter、Ranking、Recommendation、Relaxation 保持代码级逻辑独立。

15. Workflow State 语义可位于 Domain；Agent Orchestration 位于 Application。

16. Frontend 使用 Feature-oriented Architecture，不建立第二套业务状态机。

17. REST 是 authority recovery；SSE 是 notification。

18. Tests 与 Evals 分离。

19. Provider Adapter 必须共享 Contract Test。

20. 核心 Lifecycle 场景进入 Scenario / Architecture Regression。

21. Fixtures 与 Evaluation Dataset 是版本化工程资产。

22. Architecture dependency rules 必须自动测试。

23. Prompt 版本化、集中管理，不散落在业务 handler。

24. Secrets 不进入 Repository；.env.example 只描述配置 contract。

25. Generated OpenAPI client 不人工修改。

26. Script 不复制业务逻辑。

27. Root infra 与 Backend runtime infrastructure 严格区分。

28. Shared/Common/Utils 保持克制。

29. 不为了未来微服务化提前拆独立 service repository/package。

30. Repository Structure 首要目的在于保护依赖边界，而不是增加目录数量。

## 27.18 明确不锁死的问题

每个 Python/TypeScript 文件的最终名称与小模块的最终拆分粒度。

Python dependency enforcement 的最终具体工具。

OpenAPI generated client 是否 commit 到 Git。

Prompt resource 最终放在 resources/prompts 还是 capability-owned package。

个别 Unit Test 是否采用 colocated，而非全部顶层 mirror。

Snapshot ORM/JSONB 最终表结构、Repository Interface 的每一个方法签名。

Composition Root 是否采用轻量 DI library。

某些很小的 Feature 是否值得独立 package。

## 27.19 Phase 18 最终阶段结论

1. Phase 18 已把 Phase 1–17 的逻辑架构、技术栈与部署结果映射为可实现的 Monorepo / Modular Monolith Repository Structure。

2. Backend 采用 Hybrid package architecture，并通过 Domain / Application / Ports / Adapters / Infrastructure 维持单向依赖与 Dependency Inversion。

3. Provider、LLM、Database/Cache 通过 Interface/Port 与核心业务隔离；具体实现只在 Adapter / Infrastructure / Composition Root 可见。

4. Frontend 采用 Feature-oriented Architecture，并继续遵守 Backend Authority、REST recovery、SSE notification 与 Published Recommendation 语义。

5. Tests、Architecture Tests、Contract Tests、Fixtures、Scenarios 与 Evals 被明确纳入仓库结构，使 Phase 14 的质量门禁可以在代码层落地。

6. Phase 18 已确定未来 Codex 应遵守的命名、Public API、Import Rule、Generated Code、Migration、Config/Secret 与修改边界。

7. 目录结构本身不意味着微服务化，也不要求 Phase 19 第一阶段创建全部空目录；后续开发按 MVP Roadmap 渐进落地。

8. Phase 18 至此正式阶段性收口，第二阶段只剩 Phase 19：MVP Implementation Roadmap。

## 27.20 对 Phase 19 的直接输入

Phase 19 不再重新讨论 Repository/Layer/Port 应如何设计，而应把当前架构转换为 Codex 可逐步执行、每一步都能运行和验收的 Implementation Roadmap。

开发顺序应优先形成 Architecture Skeleton 与最小可运行闭环，再逐步引入 Domain Model、Requirement Pipeline、Mock Provider、Snapshot、Decision Engine、Patch/Impact、LLM、真实 Provider、Frontend、Persistence/Cache、Evaluation 与 Deployment。

每个 Roadmap Step 应明确：创建/修改哪些 package，输入/输出 Contract，依赖的上游阶段，验收测试/Fixture，以及何时可以进入下一步。

Phase 19 应避免一次性让 Codex 实现完整系统，也避免先搭大量空架构但没有可运行垂直切片。

# 28. Phase 19：MVP Implementation Roadmap

Phase 19 的目标不是继续扩展架构设计，而是把 Phase 1–18 已确定的产品、领域与工程契约转换为 Codex 可逐步执行、每一步都能运行、测试、验收和回退的 MVP 实施路线。架构讨论顺序不等于软件实现顺序；V0 采用“Architecture Skeleton → Walking Skeleton → Capability Increment → Real Integration → Production Readiness”的推进方式。

## 28.1 实施策略与基本原则

采用 Skeleton + Vertical Increment，而不是纯 Horizontal-first 或一次性 Big Bang。先建立最小架构骨架，再尽快形成贯穿 Browser/API/Application/Domain/Adapter 的 Walking Skeleton。

Milestone 是项目路线管理单位；Implementation Unit 是 Codex 实际执行单位。一个 Milestone 可以包含多个 Unit。

每个 Unit 聚焦一个主要逻辑能力，必须明确 Goal、Preconditions、Allowed Scope、Forbidden Scope、Input/Output Contract、Fixtures、Required Tests、Architecture Guard、Definition of Done 与 Exit Gate。

每个 Unit 完成后 Repository 必须重新回到 Green；Testing、Architecture Regression、Fixtures、Documentation、CI 与 Security Hygiene 贯穿 M0–M12，而不是最后补做。

真实 LLM、真实 Flight Provider、PostgreSQL 都应在稳定 Port/Fake/InMemory 实现之后逐步接入；Mock/Fake 是永久测试资产，真实集成后也不删除。

## 28.2 Implementation Unit 标准模板

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| Goal | 本 Unit 唯一需要完成的能力。 |
| Preconditions | 开始前必须已经存在并保持 Green 的上游能力。 |
| Allowed Scope | Codex 可以修改的目录、package 或逻辑边界。 |
| Forbidden Scope | 本 Unit 不允许顺手修改的稳定边界。 |
| Input Contract | 本 Unit 消费的输入对象/接口。 |
| Output Contract | 本 Unit 必须产生的输出对象/接口。 |
| Fixtures | 用于复现和验收的固定数据。 |
| Required Tests | 本 Unit 必须新增或通过的测试。 |
| Architecture Guard | 不得破坏的依赖、分层与公共契约规则。 |
| Definition of Done | 达到什么状态才算实现完成。 |
| Exit Gate | 满足什么条件才允许进入下一 Unit。 |

## 28.3 M0：Development Baseline

M0-U1 Repository Bootstrap：建立当前马上需要的 backend/、frontend/、tests/、fixtures/、infra/、scripts/、docs/ 与必要 root config；不提前创建大量空 package。Backend 能启动最小 health endpoint，Frontend 能启动最小页面。

M0-U2 Quality Toolchain：建立 Backend/Frontend 的 format、lint、type check、test 与基础 CI；确立“Main/稳定分支始终 Green”。

M0-U3 Configuration Baseline：建立 .env.example、Development/Test Config 与 Secret placeholder；真实 Secret 不进入 Repository。

M0 Exit Gate：新开发环境能够 clone → install → test → run backend/frontend。

## 28.4 M1：Architecture Skeleton + Architecture Guard

M1-U1 Backend Layer Skeleton：只创建马上会使用的 domain、application、ports、adapters、infrastructure、api、bootstrap；保持 API/Adapter/Infrastructure → Application → Domain，以及 Application → Ports、Adapters → Ports 的依赖方向。

M1-U2 Architecture Test：自动验证 Domain 不依赖 FastAPI、SQLAlchemy、HTTP client、Provider SDK、LLM SDK；Application 不依赖具体 Provider Adapter、ORM model 或其他 infrastructure implementation。

M1 Exit Gate：故意引入禁止依赖时 Architecture Test 能可靠失败；正常骨架保持 Green。

## 28.5 M2：Core Domain Contract

M2-U1 Requirement Core：实现 RequirementState、Constraint、Preference、MissingValue semantics 及必要 enum/value object；Hard/Soft 与 known/unknown/not_provided/not_applicable 不混淆。

M2-U2 Patch Contract：实现 RequirementPatch、PatchSet、add/replace/remove/clear 与 Requirement version；Current Requirement + Patch 产生新版本，不原地修改旧版本。

M2-U3 Flight Canonical Model：实现 City、Airport、Carrier、FlightSegment、Itinerary、Offer；Price 属于 Offer，Itinerary 是有序 Segment 序列，Provider-specific ID 不反向定义 Domain identity。

M2-U4 Snapshot / Result Core Types：建立 CandidateSnapshot identity、Coverage、Freshness、Provenance、WorkflowState 与 RecommendationResult 引用结构。

M2 Exit Gate：核心 Domain Contract 可在没有 FastAPI、数据库、LLM、Provider SDK 的情况下通过完整 Unit Test。

## 28.6 M3：Requirement Pipeline + Repository Abstraction

M3-U1 Deterministic Requirement Interpreter：先定义 Parser/Interpreter Port，并用 Fixture/Fake 实现稳定语义输入。

M3-U2 Normalizer + Validator：实现 deterministic normalization、validation、conflict detection 与 clarification-required outcome。

M3-U3 Requirement Commit：定义 RequirementRepository Port，先提供 InMemory implementation，跑通 Parse → Validate → Patch → Commit Requirement Version。

M3 Exit Gate：首次需求可形成 Requirement v1，多轮修改可通过 Patch 形成 v2，且 v1 保持不可变。

## 28.7 M4：Mock Provider + Mapping + Normalization + Snapshot

M4-U1 FlightProvider Port：定义 Provider-neutral interface，业务代码不感知 HTTP URL、API key 或 Provider SDK。

M4-U2 Mock Provider Fixtures：至少覆盖 NORMAL、EMPTY、TIMEOUT、PARTIAL、INVALID_RECORDS、DUPLICATE_ITINERARIES、MULTIPLE_OFFERS。

M4-U3 Provider Mapper：Provider Raw → provider-neutral mapped representation；Provider Mapper 与 Common Normalizer 保持分离。

M4-U4 Common Normalizer + Candidate Merger：Mapped → Canonical Segment/Itinerary/Offer，并完成基础 dedup/merge 与 CandidateSnapshot 生成。

M4-U5 Provider Contract Test：统一验证 TIMEOUT ≠ EMPTY、Partial mapping 可表达、one itinerary + multiple offers、MissingValue 与 provenance 等契约。

M4 Exit Gate：Mock Provider 能稳定生成合法 CandidateSnapshot，且 Contract Test 可复用于未来真实 Provider。

## 28.8 M5：First End-to-End Walking Skeleton

M5 只实现一个严格控制范围的垂直 Slice：固定结构化 Requirement → SearchPlan → Mock Provider → Snapshot → Filter → Ranking → Recommendation → API DTO → Minimal Frontend。可只实现一个 Hard Constraint evaluator、一个 Ranking Feature 与一个 Recommendation Role。目标是“架构完整”，不是“功能完整”。

M5 Exit Gate：从浏览器或 E2E Test 输入固定场景，可以经最终架构层级得到一个 Published Recommendation。

## 28.9 M6：Complete Decision Engine

补全 Constraint Evaluator Registry、PASS/FAIL/UNKNOWN、Eligibility aggregation、Ranking scorer strategy、Weight mapping、Recommendation roles、Diversity 与 Relaxation。

Filter、Ranking、Recommendation、Relaxation 必须保持代码级独立，禁止合并为单一 decision_service。

建立 Golden/Scenario Fixtures，覆盖首次搜索、FILTER_EMPTY、UNKNOWN、multiple offers 与 diverse recommendation。

M6 Exit Gate：核心 Decision Scenario 在 deterministic fixture 下稳定可重复。

## 28.10 M7：Patch + Impact + Thin Orchestrator + Publication Guard

M7-U1 Semantic Diff：Old Requirement + New Requirement → change classification。

M7-U2 Impact Resolver：输出 REUSE / REFRESH / ENRICH / REBUILD_FROM_RAW / SEARCH，并决定 FILTER/RANK/RECOMMEND/EXPLAIN invalidation。

M7-U3 Thin Orchestrator：执行 Plan-driven workflow；Orchestrator 只拥有 control flow，不重新实现 Impact、Filter、Ranking 等 business truth。

M7-U4 Version Guard / Publication Guard：旧版本执行即使晚完成，也不得覆盖新版本 Current Requirement 或 Published Recommendation。

M7 Exit Gate：First Search、Ranking-only Patch、Hard Constraint Patch、Search-space Patch、FILTER_EMPTY + Relaxation、Provider Partial Failure 等核心生命周期场景自动化通过。

## 28.11 M8：Real LLM Integration + Evaluation Baseline

M8-U1 RequirementParser Real Adapter：User Text → LLM structured candidate → schema validation → normalization → domain validation → commit；LLM 不直接写 RequirementState。

M8-U2 PatchInterpreter：重点验证多轮修改产生正确且最小的 Patch，避免 unintended mutation。

M8-U3 ExplanationGenerator：只消费结构化 Recommendation/Evidence/Trade-off/Conditions；必须有 deterministic/template fallback，LLM failure ≠ Decision failure。

M8-U4 LLM Evaluation Baseline：建立 Development / Regression / Challenge dataset，覆盖首次需求、Patch、歧义、Hard/Soft 与 Explanation Faithfulness。

M8 Exit Gate：Fake 与 Real LLM 可通过同一 Port 互换；真实 LLM 失败不破坏 Domain correctness；核心 Parser/Patch Eval 已建立 baseline。

## 28.12 M9：Provider Evaluation + One Real Flight Provider

M9-U1 Provider Evaluation Spike：先验证中国大陆国内覆盖、认证、sample response、价格/Offer 表达、错误码、rate limit、sandbox、延迟与费用/额度，再选择首个真实 Provider。

M9-U2 RealFlightProvider Adapter：只处理 authentication、request mapping、HTTP、timeout/retry、provider status 与 raw response。

M9-U3 Provider-specific Mapper：把真实 Provider Raw 转为 provider-neutral mapped representation；Provider-specific 复杂度不泄漏到 Domain/Ranking/Frontend。

M9-U4 Provider Contract Test：真实 Provider 与 Mock Provider 共享同一套契约测试。

M9-U5 Real Provider Smoke Pipeline：普通 PR CI 不调用真实 Provider；真实外部能力进入独立 smoke/integration pipeline。

M9 Exit Gate：真实 Route/Date 可完成 Raw → Mapper → Normalizer → Snapshot → Decision → Recommendation，同时 Mock 模式继续完整可运行。

## 28.13 M10：PostgreSQL Persistence + Snapshot Durability

M10-U1 Database Schema + Migration：优先落地 Conversation、Requirement State、Patch History、AgentExecution metadata、Recommendation publication refs，并使用 Alembic 管理 forward-only migration。

M10-U2 PostgreSQL Repository Adapter：逐步替换 InMemory Repository；Application 仍只依赖 Repository Port，ORM Model ≠ Domain Model。

M10-U3 Snapshot Persistence：落地 CandidateSnapshot durable representation、lineage、coverage、freshness、pipeline version metadata 与 findReusableSnapshot 能力。

M10-U4 Atomic Publication / Optimistic Concurrency：在真实 PostgreSQL Integration Test 中验证旧 Requirement Version 的晚到结果无法覆盖新版本。

M10-U5 Raw Evidence Storage：V0 先采用克制的 DB JSON/本地 evidence 表达，不因为未来扩展提前引入 Object Storage。

M10 Exit Gate：Backend 重启后 Conversation、Current Requirement、Snapshot 与 Current Published Recommendation 可以正确恢复；Cache 丢失不影响 correctness。V0 默认仍为 PostgreSQL + In-process Cache，不提前加入 Redis。

## 28.14 M11：Full Frontend Product Loop

M11-U1 Generated API Contract / Client：Backend Contract → OpenAPI → generated frontend client/types；Generated Code 标记为 Do Not Edit。

M11-U2 Conversation + Chat：实现消息历史、用户输入、Agent 文本与请求状态，但 Chat 不成为第二套业务状态源。

M11-U3 Requirement Workspace：展示并结构化编辑 Current Requirement、Hard Constraint、Soft Preference；编辑直接走 Patch API。

M11-U4 Execution + SSE：实现 ExecutionStage/Status、SSE reconnect 与 REST authority recovery。

M11-U5 Recommendation Workspace：展示 Recommendation Cards、Roles、Trade-offs、Freshness、Conditions 与 PARTIAL_MATCH warnings，只显示已通过 Publication Guard 的结果。

M11-U6 Clarification / Relaxation：用户确认后才产生 Patch 并启动新 execution；Frontend 不本地偷偷修改 Requirement。

M11-U7 Error / Recovery：区分 HTTP error、version conflict、SEARCH_EMPTY、FILTER_EMPTY、DATA_INCOMPLETE、PROVIDER_ERROR。

M11 Exit Gate：核心生命周期路径均可通过真实浏览器 E2E 运行。

## 28.15 M12：Production Readiness + Final Release Gate

M12-U1 Observability Completion：统一 Structured Logs、Tracing、Metrics、Correlation ID、Execution ID、Provider Request ID、LLM Call ID，并能贯穿 Requirement Version → ImpactDecision → Provider → Snapshot → Decision → Recommendation → Explanation。

M12-U2 Security Baseline Enforcement：落实 typed config、secure defaults、secret scan、dependency scan、input validation、safe error exposure、sensitive logging redaction。

M12-U3 Regression / Evaluation Gate：聚合 Unit、Architecture、Provider Contract、Integration、Scenario、Frontend、E2E、Parser Eval、Ranking Calibration、Explanation Faithfulness；P0 Core Contract Violation 原则上零容忍。

M12-U4 Production-like Environment：部署 Frontend、Backend container、PostgreSQL 与外部 LLM/Flight Provider，执行 migration、health check、smoke test；V0 不要求 Kubernetes。

M12-U5 Backup / Recovery / Rollback Drill：实际验证 DB backup/restore、failed migration response、Backend rollback、config/secret failure、Provider unavailable degradation。

M12-U6 Final MVP Acceptance：覆盖首次搜索、各类 Patch、FILTER_EMPTY + Relaxation、Provider Partial Failure、LLM fallback、version race、SSE reconnect 与 Backend restart recovery。

M12 Exit Gate：达到 Implementation Complete / Release Candidate；测试从 M0 已持续存在，M12 负责最终 Release Quality Gate，而不是“最后才开始测试”。

## 28.16 最终 MVP 开发主线

M0  Development Baseline

↓

M1  Architecture Skeleton + Architecture Guard

↓

M2  Core Domain Contract

↓

M3  Requirement Pipeline + Repository Abstraction

↓

M4  Mock Provider + Mapping + Normalization + Snapshot

↓

M5  First End-to-End Walking Skeleton

↓

M6  Complete Decision Engine

↓

M7  Patch + Impact + Thin Orchestrator + Publication Guard

↓

M8  Real LLM Integration + Evaluation Baseline

↓

M9  Provider Evaluation + One Real Flight Provider

↓

M10 PostgreSQL Persistence + Snapshot Durability

↓

M11 Full Frontend Product Loop

↓

M12 Production Readiness + Final Release Gate

贯穿 M0–M12：Tests、Architecture Regression、Fixtures、Documentation、CI 与 Security Hygiene。

## 28.17 Codex 标准工作循环

第三阶段每个 Implementation Unit 采用：Read Contracts → Plan → Implement Minimal Change → Run Focused Tests → Run Regression / Architecture Checks → Self-review Diff → Acceptance / Commit Candidate。

Read Contracts：先阅读本 Unit 对应的 Phase 1–19 Contract、Port、现有代码与测试。

Plan：列出目标、预计修改范围、明确不修改的边界与测试计划。

Implement：只完成当前 Unit，不顺手实现后续能力或无关优化。

Test：先运行 focused tests，再按影响范围运行 architecture/contract/integration/scenario regression。

Self-review：检查跨层依赖、重复业务逻辑、generated/manual drift、测试规避、Secret 泄漏与不必要 scope expansion。

Acceptance：满足 DoD/Exit Gate 后才进入下一 Unit；否则修复当前 Unit 或重新拆分。

## 28.18 Unit 粒度与修改边界

不使用“最多修改 N 个文件”的机械限制，而采用 Logical Change Boundary：一个 Unit 围绕一个明确能力或一个明确 Contract 变化展开。

正常 Unit 可以同时修改实现代码、对应 Test、Fixture 与必要 Documentation；如果同时跨 Domain Contract、Port、Public API、Migration、Frontend 等多个稳定边界，应拆分或升级为 High-impact Change。

一个 Implementation Unit 应形成一个可独立审阅、可回滚的 Logical Change Set；稳定分支在 Unit 前后都保持 Green。

## 28.19 High-impact Change 与 Contract Amendment

| 等级 | 示例 | Codex 行为 |
| --- | --- | --- |
| Normal | evaluator、mapper、adapter implementation、frontend component、普通 test | 可在 Unit 内实现。 |
| Cross-module | Port、Public API DTO、Repository interface、Config Schema | 先输出影响分析，再实施。 |
| Contract-breaking | Domain invariant、Workflow semantic、Migration history、Architecture dependency rule | 必须人工确认后再修改。 |

如果实现过程中发现已收口 Contract 与工程事实冲突，默认流程为 Stop → Record Conflict → Explain Evidence → Propose Options → Human Decision → Contract Amendment → Resume。Codex 不应在普通 Feature Unit 中偷偷修改 Domain semantic、Port、Public API、Workflow State、Schema、Migration、Architecture Rule 或 Security Policy。

## 28.20 Migration、Generated Code 与 Golden Fixture 特殊规则

Migration：采用 forward-only migration。已经提交或进入共享环境的历史 Migration 默认不可重写；Schema 变化通过新增 Migration 表达。

Generated Code：OpenAPI generated client/types 不人工修改；若输出不符合预期，应修改 Backend Contract 或 generator config 后重新生成。

Golden Fixture/Test：只有 Contract 明确批准变化、原 expected 被证明错误、真实失败转化为 Regression Case、或 Evaluation Policy 正式更新时才允许修改；不得为了“让测试变绿”把 expected 改成当前实现。

## 28.21 测试失败、回滚与重构规则

若失败由当前 Unit 引入，优先修当前实现；若测试本身错误，需要证据后修改 Test；若暴露上游 Contract 问题，停止并进入 Contract Amendment。

如果修复需要把当前 Unit 范围不受控地扩大，应回到最近 Green baseline，把新问题拆成独立 Unit，而不是无限扩张当前任务。

Local Refactor 可在当前 Unit 内进行；Preparatory Refactor 应拆成独立小 Unit；Architectural Refactor 必须独立提案。Feature Change 与 Architectural Refactor 默认分离。

禁止 opportunistic architecture changes：不因当前 Unit 顺手升级大量依赖、换框架、重命名整个 package、重做无关 API 或清理所有 TODO。

## 28.22 外部依赖、CI 与 Smoke/Evaluation

普通 PR CI 不依赖真实 LLM/Flight Provider；Mock/Fixture Contract Test 是 correctness gate，Real Smoke/Evaluation 是 external compatibility gate。

真实 Provider/LLM smoke 失败时应区分内部 Adapter Regression 与 External Health Failure，不能统一解释为核心测试失败。

依赖升级若是当前 Unit 的最小必要变化可随 Unit 进行；非必要 major upgrade 应独立为 Maintenance Unit，并运行相应 contract/integration regression。

## 28.23 Unit Definition of Done 与 Milestone Exit Gate

Unit DoD：目标能力实现；无未经批准的 scope expansion；对应测试存在；focused/regression/architecture tests 按需通过；Generated files 来源正确；无硬编码 Secret；失败路径结构化；必要 Fixture/Reason Code/version metadata 已补充；相关文档同步；Repository 回到 Green。

Implementation Units 全部完成不等于 Milestone 自动完成。每个 Milestone 还必须执行聚合 Exit Gate，例如 M7 需要通过 Ranking-only Patch、Hard Constraint Patch、Search-space Patch、superseded execution 等 Scenario Tests。

## 28.24 Codex 不确定性处理规则

可自行决定：内部变量名、纯内部 helper、局部算法实现细节、不影响 Contract 的文件拆分、测试组织细节。

可记录后继续：轻微 TODO、可优化性能点、非阻塞命名问题。

必须停止请求决策：Domain semantic ambiguity、Port Contract 缺失、Public API breaking change、destructive migration、Security policy conflict、Architecture dependency conflict、上游文档互相矛盾。

## 28.25 V0 明确不进入默认 Roadmap 的能力

Microservices

Redis

Message Queue / Background Worker

Durable Workflow Engine

Distributed Lock

Kubernetes / Service Mesh

多个真实 Flight Provider

Object Storage

完整 Event Sourcing

通用 Dependency DAG

Learning-to-Rank

这些能力只保留演进接口与触发条件，不为了“架构完整”提前实现。V0 继续遵守“逻辑边界完整、物理基础设施克制”的原则。

## 28.26 Phase 19 最终阶段结论

1. 采用 Skeleton + Vertical Increment；尽快形成 Walking Skeleton，并在后续 Milestone 持续保持可运行。

2. Milestone 是路线管理单位，Implementation Unit 是 Codex 工作单位；每个 Unit 都必须具有清晰边界、测试、DoD 与 Exit Gate。

3. Codex 默认不得自行修改已收口的上游 Contract；高影响或 breaking change 必须进入受控影响分析/人工确认流程。

4. Ports、Public API、Migration、Architecture Rules、Config Schema 属于高影响修改区域；Generated Code、历史 Migration 与 Golden Expected Output 受特殊保护。

5. Testing 从 M0 开始贯穿全部 Roadmap；M12 是 Final Quality/Release Gate，而不是测试的起点。

6. Mock Provider、Fake/Deterministic LLM capability 与 InMemory Repository 是早期实现与永久回归资产；真实集成通过相同 Port 逐步替换。

7. 真实集成顺序正式采用：Real LLM → One Real Flight Provider → PostgreSQL → Full Frontend → Production Readiness。

8. 失败修复优先保持局部；若需要不受控扩大范围则停止并重新拆 Unit。Feature 与 Architectural Refactor 默认分离。

9. 普通 CI 不依赖真实外部服务；真实 Provider/LLM 使用独立 Smoke/Evaluation Pipeline。

10. Phase 19 已将 Phase 1–18 的架构 Contract 转换为第三阶段可直接执行的 MVP Implementation Roadmap。

11. Phase 1–19 至此全部完成阶段性讨论；下一步应基于本文件生成“第二阶段工程架构设计正式收口 · V0”，之后再进入第三阶段开发环境/执行准备与 M0-U1 实施。

## 28.27 对第二阶段最终正式收口的直接输入

下一份正式收口文档应以 Phase 1–19 的稳定 Contract、架构边界、技术栈、部署模型、Repository Structure 与 Implementation Roadmap 为主体，不再重新发散设计。

应明确区分：V0 已锁定决策、仍可在实现期局部选择的细节、以及达到真实指标后才触发的演进项。

第三阶段开始前可安排一个短的 Development Environment / Toolchain Setup + Codex Execution Protocol 准备步骤；随后从 M0-U1 正式进入实现。