机票筛选 Agent

第三阶段 M3 · Requirement Pipeline 正式收口

Milestone Closure · V1.0

状态：IMPLEMENTATION COMPLETE / AGGREGATE EXIT GATE PASS

日期：2026-08-22

| 字段 | 正式收口结论 |
| --- | --- |
| Milestone | M3 — Requirement Pipeline |
| 上游 Authority | M2 Core Domain Contract；M1 Architecture Skeleton / Architecture Gate |
| 正式 Contract | M3 Requirement Pipeline Specification（已于 commit f6d7ba4 纳入 Repository） |
| Implementation Units | M3-U1 ～ M3-U5 全部 PASS |
| Aggregate Exit Gate | PASS |
| Contract Amendment | NONE |
| 最终实现 HEAD | cdc86acf80299c7278bf2854889b206235becee5 |
| Repository 状态 | main...origin/main；remote HEAD verified；working tree clean |

# 0. 文档定位与 Authority 作用

本文件是第三阶段 M3 — Requirement Pipeline 的正式 Milestone Closure。它记录 M3 正式 Specification 被 Repository 接纳后，M3-U1～M3-U5 的实际实施、测试、Aggregate Exit Gate 与最终 Repository 状态。它不重新定义 M3 Contract；M3 Requirement Pipeline Specification 继续承担 Contract Authority，本 Closure 作为正式收口证据与 Milestone completion evidence。

M3 的既定目标是在不接真实 LLM、真实 Flight Provider、PostgreSQL、完整 Public API/SSE 与 Frontend 的前提下，使用 Fake/Fixture Interpreter、Normalizer/Validator 与 InMemory Requirement Repository 证明 Requirement 生命周期稳定运行。核心 Signature Gate 为：immutable Requirement v1 + valid PATCH/PatchSet(base=v1) → immutable v2，current=v2，同时 v1 保持可读取且内容不变。

# 1. 收口依据

M3-A～M3-F 阶段讨论已全部收口；Major Contract Omission：NONE；Over-engineering Check：PASS；Contract Amendment：NONE。

正式 M3 Requirement Pipeline Specification 已先于实施纳入 Repository，治理提交：f6d7ba4 docs: add M3 requirement pipeline specification。

Implementation Units 按 M3-U1 → M3-U2 → M3-U3 → M3-U4 → M3-U5 顺序实施；每个 Unit 均完成 focused tests、相关 architecture/contract regression、统一 CI、commit、push、remote verification 与 clean-tree 检查。

M1 Architecture Gate 与 M2 Requirement Contract regression 在 M3 实施过程中持续作为 mandatory regression boundary。

# 2. M3 最终稳定责任链

M3 最终责任链保持为：Input → RequirementInterpreter → RequirementProposal → deterministic Normalization → Pre-Commit / Transition Gate → authoritative RequirementState commit → version-bound Semantic Validation / Search Readiness → Application Outcome。PATCH 路径在 commit 前额外经过 current Requirement projection、typed target resolution、authoritative PatchSet construction 与 atomic patch application。

RequirementState 始终是唯一 Requirement Authority；Proposal、Context、Normalized Candidate、ValidationResult、Patch Proposal 与 replay metadata 均不升级为第二事实源。

Interpreter 只有 proposal authority；Fake/Fixture Interpreter deterministic、fixture-driven，并通过 RequirementInterpreter Port 可被未来 M8 Real LLM Adapter 替换。

Normalizer 只有 canonicalization authority，不得 strengthen、weaken、invent 或 silently remove user intent；无法安全 canonicalize 时不猜测。

Commit Gate 与 Search Readiness Gate 分离：incomplete/conflicting 但语义明确且结构合法的 Requirement 可以 Commit；ambiguity/illegal transition/stale base/atomic failure 不得 Commit。

RequirementValidationResult immutable 且 version-bound；V0 Search Readiness 最小必需语义为 Origin + Destination + Departure Date。

RequirementRepository 只承担 Authority persistence；current pointer、immutable history、atomic commit、expected-current CAS 与 minimal replay semantics 已建立。

Patch Proposal 与 authoritative PatchSet 分离；ADD / REPLACE / REMOVE / CLEAR、typed target resolution、operation-set consistency、atomicity、semantic no-op 与 stale-base semantics 已建立。

TransitionOutcome 与 Validation/Readiness Outcome 正交；post-commit derived failure 不 rollback 已提交 Requirement Authority。

# 3. Implementation Unit 收口

| Unit | 交付 | 实施证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-U1 | Interpreter Boundary & Fixtures | RequirementInterpreter Port；typed INITIAL/PATCH；read-only PATCH context；Fake/Fixture Interpreter；application wrapper；focused + architecture tests。Commit 0bdec42。 | PASS |
| M3-U2 | Normalization & Validation | deterministic NormalizationContext/Candidate/issues；version-bound validation/readiness；missing reasons；deterministic conflict detection。Commit 39f7592。 | PASS |
| M3-U3 | Repository & Commit Semantics | RequirementRepository Port；InMemory adapter；current/history；atomic commit；CAS；idempotent replay；no-op sequencing helper。Commit 1cb72f1。 | PASS |
| M3-U4 | Patch Construction & Application | authoritative PATCH construction；typed target resolution；deterministic ADD identity；REPLACE identity preservation；REMOVE/CLEAR；operation conflicts；atomic apply；no-op；CAS/replay integration。Commit 437bd10。 | PASS |
| M3-U5 | Pipeline Integration & Golden Exit Gate | INITIAL/PATCH sequencing；unified outcomes；post-commit validation/readiness；clarification-before-commit；no-op/CAS/replay；GS-01～GS-13。Commit cdc86ac。 | PASS |

# 4. Unit Validation Evidence

| Unit | Focused / Contract Evidence | Regression / CI |
| --- | --- | --- |
| U1 | 42 passed focused/regression | backend 142 passed；frontend lint/typecheck/test/build PASS；postgres readiness PASS |
| U2 | 53 passed focused | backend 153 passed；ruff PASS；pyright PASS；scripts/ci/all.ps1 PASS |
| U3 | 63 passed focused | backend 163 passed；ruff PASS；pyright PASS；scripts/ci/all.ps1 PASS |
| U4 | 11 passed focused；U4+U1/U2/U3+M2+M1 = 74 passed | backend 174 passed；scripts/ci/all.ps1 PASS |
| U5 | Golden test 13 passed；M3-U1～U5+M2+M1 = 87 passed | backend 187 passed；scripts/ci/all.ps1 PASS |

统一 CI 的唯一已知非失败项为既存 FastAPI/Starlette deprecation warning；该 warning 未被报告为 M3 引入的 regression，且不影响 M3 Exit Gate。所有 Unit 报告均明确 quality gates weakened: NO。

# 5. Golden Scenario Matrix

| Scenario | 主题 | 收口证明 |
| --- | --- | --- |
| GS-01 | Initial Ready Requirement | 首次输入可形成 authoritative v1，并得到 READY validation/readiness。 |
| GS-02 | Initial Incomplete but Committable | 语义明确但缺少搜索必需信息时仍可 Commit；结果 NOT_READY/clarification-after-commit。 |
| GS-03 | Ambiguous Before Commit | 无法安全 canonicalize 的输入不猜测、不创建新 Authority。 |
| GS-04 | v1 + Valid Patch → v2 | Signature transition 成功；v2 成为 current；v1 immutable retained。 |
| GS-05 | Multi-operation Atomic Patch | 多 operation 作为单一 PatchSet 原子应用。 |
| GS-06 | Semantic No-op | 语义无变化返回 NO_CHANGE，不创建新 RequirementVersion。 |
| GS-07 | Idempotent Replay | 同一已成功 operation replay 不重复创建版本。 |
| GS-08 | Stale Competing Patch | 基于相同旧版本的竞争写入由 Repository CAS 保证最多一个成功。 |
| GS-09 | Invalid Patch Target | 不存在/错误类型 target 被确定性拒绝。 |
| GS-10 | Multi-operation Partial Failure | 任一 operation 失败时整个 transition 不产生 partial state。 |
| GS-11 | Commit Success + Post-Commit Validation Failure | Commit 成功后 derived processing failure 不 rollback Authority。 |
| GS-12 | Commit + Not Ready | 已提交 Authority 可以合法处于 NOT_READY。 |
| GS-13 | Commit + Requirement Conflict | deterministic requirement conflict 是合法业务结果，不等于 invariant failure。 |

M3-U5 focused Golden test 共 13 passed，GS-01～GS-13 全部覆盖。

# 6. Signature Gate

PASS — immutable v1 + valid PATCH/PatchSet(base=v1) → immutable v2；current=v2；v1 retained and unchanged。

Requirement identity 保持同一 aggregate；RequirementVersion 连续演化。

Patch application 不原地修改旧 RequirementState。

Repository 保存完整 immutable version history，并以显式 current pointer 表达当前 Authority。

expected_current_version CAS 作为最终并发 correctness boundary。

semantic no-op 不创建新版本；失败 transition 不留下 partial authority state。

# 7. Aggregate Exit Gate G1～G9

| Gate | Status | Closure Evidence |
| --- | --- | --- |
| G1 Pipeline Coverage | PASS | INITIAL 与 PATCH 的完整 Requirement lifecycle 已具备并由 U5 集成验证。 |
| G2 Authority Boundary | PASS | RequirementState 保持唯一 Authority；中间/derived artifacts 不成为第二事实源。 |
| G3 Canonicalization / Validation | PASS | Normalizer intent-preserving；ambiguity no-guess；READY/missing/conflict deterministic 且 version-bound。 |
| G4 Patch Transition | PASS | ADD/REPLACE/REMOVE/CLEAR、target resolution、atomic PatchSet、no-op/stale semantics 已验证。 |
| G5 Version / Immutability | PASS | v1→v2→v3 连续历史、旧版本 immutable、Signature Gate 通过。 |
| G6 Repository Semantics | PASS | current/history、atomic commit、CAS、multi-aggregate isolation、minimal replay 通过 Contract Tests。 |
| G7 Golden Matrix | PASS | GS-01～GS-13 全部通过。 |
| G8 Architecture / Regression | PASS | M1 Architecture + M2 Requirement + M3-U1～U5 聚合回归 87 passed；backend full suite 187 passed；统一 CI PASS。 |
| G9 Scope / Amendment | PASS | 未发现必须修改稳定 Contract 的实现事实；Contract Amendment NONE；未要求后置能力作为 M3 correctness dependency。 |

# 8. Scope Gate / 明确未实现能力

以下能力未在 M3 实现，并且其缺失不构成 M3 failure；它们继续属于正式 Roadmap 后续 Milestone：

真实 Flight Provider、Provider mapping/aggregation、CandidateSnapshot 搜索与刷新。

Filter、Ranking、Recommendation、Relaxation、Comparison 与 Explanation correctness。

Impact Resolver、Snapshot reuse policy、Execution lifecycle、PublicationGuard / current publication lifecycle。

真实 LLM SDK / Prompt / model runtime / Eval policy。

PostgreSQL / SQLAlchemy / Alembic durable persistence、distributed transaction/lock、transport-level idempotency。

完整 Public API / SSE / Frontend。

M3 未引入通用 DAG/Pipeline engine、Event Sourcing、大型 Unit of Work framework、distributed lock 或其他为当前里程碑无必要的基础设施。

# 9. Contract Amendment / Consistency Review

M3-A～M3-F Discussion Contract Amendment：NONE。

M3-U1～M3-U5 Implementation Contract Amendment：NONE。

Major Contract Omission：NONE。

Over-engineering Check：PASS。

M3 implementation 未要求修改 M2 Requirement Domain semantic、M1 Architecture Rule、Public API、Workflow State 或 Security Policy。

Interpreter → Normalizer → Commit/Repository → Validator/Readiness → Application Outcome 的责任链与阶段收口保持一致；Patch transition 与 Repository persistence/CAS 保持分离。

# 10. Git / Repository Closure Evidence

| 事件 | Commit / Evidence |
| --- | --- |
| M3 Specification 接纳 | f6d7ba4 — docs: add M3 requirement pipeline specification |
| M3-U1 | 0bdec42 — feat(requirements): add interpreter boundary fixtures |
| M3-U2 | 39f7592 — feat(requirements): add normalization validation boundary |
| M3-U3 | 1cb72f1 — feat(requirements): add repository commit semantics |
| M3-U4 | 437bd10 — feat(requirements): add patch transition application |
| M3-U5 | cdc86ac — feat(requirements): add golden pipeline lifecycle |
| 最终 HEAD | cdc86acf80299c7278bf2854889b206235becee5 |
| Branch / Tracking | main...origin/main |
| Push / Remote verification | SUCCESS / YES |
| Working tree | CLEAN |

# 11. M3 Final Closure Decision

M3 — Requirement Pipeline：FORMALLY READY FOR REPOSITORY CLOSURE / PASS

M3 已完成从正式 Contract 到 Implementation Units、Golden Scenarios 与 Aggregate Exit Gate 的闭环。在当前证据范围内，M3 的 Requirement lifecycle、Authority boundary、canonicalization/validation、versioned commit、InMemory repository semantics、Patch transition 与 integrated pipeline 均达到正式收口条件。

本 Closure 被接纳进 Repository 并登记至 DOCUMENT_AUTHORITY 后，M3 可标记为 CLOSED；随后项目可以进入 M4 的正式讨论/Specification/Implementation 流程。

# 12. Closure 接纳后的 Repository Governance 动作

将本正式收口文档放入 Repository 当前 M3 milestone 的正式治理文档位置；具体路径沿用现有 DOCUMENT_AUTHORITY / project-docs 结构。

Codex 将其识别为 EXPECTED GOVERNANCE ARTIFACT，而不是 local-only prompt/report。

更新 docs/DOCUMENT_AUTHORITY.md 及项目当前实际使用的 authority index：M3 Specification 保持 Contract Authority，本 Closure 登记为正式 closure evidence，并将 M3 标记为 closed。

治理接纳单独 commit + push；验证 remote tracking branch 包含 closure commit；最终 working tree clean。

Closure 接纳不应修改 M3 source/test implementation；若出现未知源码变更，应停止并报告。