机票筛选 Agent

M0-U2 Backend Toolchain

Implementation Unit Specification · V1.0

| 阶段 | 第三阶段 · M0 Development Baseline |
| --- | --- |
| Unit ID | M0-U2 |
| 定位 | Backend Python 工具链与最小可启动基线 |
| 适用仓库 | flight-agent Monorepo |
| 版本 | V1.0 |
| 日期 | 2026-08-18 |

# 0. Unit 结论摘要

M0-U2 的目标是把已经完成 Repository Bootstrap 的本地仓库推进到一个可复现、可检查、可测试、可最小启动的 Backend 工程基线。本 Unit 只建立 Python/uv/FastAPI/Pydantic/pytest/Ruff/Pyright 等工具链与最薄启动入口，不实现 Domain、Application、Provider、LLM、PostgreSQL 或业务 API。

完成后应具备：install → lint → typecheck → test → run 的稳定 Backend 工作流。

FastAPI 只用于证明 Backend runtime 可启动；不得把 M1 Architecture Skeleton 提前塞进 U2。

PostgreSQL、SQLAlchemy/Alembic、Provider、LLM、Observability 完整接入均后置。

GitHub origin 不是 U2 前置条件；不得因 origin 未配置而阻塞本 Unit。

# 1. Goal

建立 Backend 最小工程基线，使后续 M1–M12 可以在统一、可复现的 Python 工具链上迭代。

以 uv + pyproject.toml 作为 Backend 包与依赖管理入口。

建立 src layout 下可 import 的 flight_agent Python package。

建立最小 FastAPI application factory / app entrypoint。

建立一个不依赖数据库、Provider、LLM 的 process-level health endpoint。

建立 pytest、Ruff、Pyright 的基础配置与 smoke test。

生成并提交 uv.lock，保证依赖解析可复现。

补充 Backend 的最小本地运行与验证说明。

# 2. Preconditions

工作目录为已完成 M0-U1 的 flight-agent 本地 Git repository。

Repository 顶层至少已有 apps/、tests/、fixtures/、evals/、resources/、infra/、scripts/、docs/、.github/ 等骨架。

Python 3.12+ 与 uv 已可用。

M0-U2 不要求 GitHub origin 已配置；若 origin 为空，记录事实即可，不得创建占位 remote。

不得修改本机 PostgreSQL 服务、端口 5432 或创建项目数据库。

# 3. Allowed Scope

apps/backend/pyproject.toml

apps/backend/uv.lock（若 uv 将 lockfile 生成在该位置）

apps/backend/src/flight_agent/__init__.py

apps/backend/src/flight_agent/bootstrap/__init__.py

apps/backend/src/flight_agent/bootstrap/app.py

tests/backend/ 下与 M0-U2 直接相关的 smoke/toolchain tests

必要的 Backend README / docs/development 文档更新

仅当工具要求时，可新增最小配置文件；优先把 Ruff/Pyright/Pytest 配置集中在 pyproject.toml。

# 4. Forbidden Scope

不得实现 M1 的完整 Domain/Application/Ports/Adapters/Infrastructure 依赖边界或 Architecture Test。

不得定义 RequirementState、Patch、FlightSegment、Itinerary、Offer、CandidateSnapshot 等 M2 Domain Contract。

不得初始化 SQLAlchemy、Alembic、PostgreSQL schema、migration、数据库连接或修改本机 PostgreSQL。

不得接入真实/Mock Flight Provider、HTTP Provider client、Tenacity retry policy。

不得接入任何真实 LLM SDK、Prompt、Parser/Patch/Explanation 能力。

不得初始化 React/Vite/pnpm Frontend；该工作属于 M0-U3。

不得建立 GitHub Actions CI；该工作属于后续 M0 CI Baseline Unit。

不得创建或猜测 GitHub Repository URL / origin。

不得为追求“完整”一次性安装所有第二阶段技术栈依赖。

# 5. Implementation Contract

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| Python package | 采用 src layout：apps/backend/src/flight_agent。 |
| Package manager | uv；依赖与项目元数据以 apps/backend/pyproject.toml 为权威入口。 |
| Runtime baseline | Python >=3.12；FastAPI + Uvicorn + Pydantic v2 + pydantic-settings。 |
| Dev baseline | pytest + pytest-asyncio + httpx + Ruff + Pyright。 |
| App entrypoint | flight_agent.bootstrap.app:app；同时保留 create_app() factory。 |
| Health endpoint | GET /healthz；只证明进程存活与 FastAPI routing 正常，不检查 DB/Provider/LLM。 |
| Health response | 稳定、极小，例如 {"status":"ok"}；不得泄漏环境、Secret、内部配置。 |
| External dependency | M0-U2 的 lint/type/test/run 均不得要求 PostgreSQL、LLM、Flight Provider、Docker。 |
| Lockfile | uv.lock 必须生成并纳入版本控制。 |
| Documentation | 明确 install/lint/typecheck/test/run 命令和工作目录。 |

# 6. Dependency Baseline

## 6.1 Runtime dependencies

fastapi

uvicorn

pydantic

pydantic-settings

## 6.2 Development dependencies

pytest

pytest-asyncio

httpx

ruff

pyright

本 Unit 不要求固定所有依赖的手写精确版本号；应由 uv 解析并通过 uv.lock 锁定可复现版本。Python 下限与关键库主版本约束应与第二阶段收口一致。

# 7. 最小文件/模块形态

apps/backend/

├─ pyproject.toml

├─ uv.lock

└─ src/

└─ flight_agent/

├─ __init__.py

└─ bootstrap/

├─ __init__.py

└─ app.py

tests/backend/

└─ ... M0-U2 smoke tests ...

目录树只是本 Unit 的最小实际文件集合。现有仓库中已经创建的空目录可以保留；不得为了 M0-U2 给所有目标目录批量生成占位 Python 文件。

# 8. 推荐命令契约

Codex 应以仓库实际配置为准完成并验证等价命令；建议基线如下：

cd apps/backend

uv sync

uv run ruff check .

uv run pyright

uv run pytest ../../tests/backend

uv run uvicorn flight_agent.bootstrap.app:app --reload

若 pytest 的最终路径或 pyproject 测试路径配置采用更稳定的仓库级方案，可以做最小调整，但必须在 Execution Report 中说明，不得扩大 Unit 范围。

# 9. Required Tests

Package import smoke：flight_agent 可从 uv 环境正常 import。

Application factory smoke：create_app() 返回 FastAPI app。

Health endpoint smoke：ASGI client 调用 GET /healthz 返回成功状态及稳定 payload。

Health endpoint 不依赖 PostgreSQL、Provider 或 LLM。

Ruff 对 Backend 当前代码通过。

Pyright 对 Backend 当前代码通过。

pytest 对 M0-U2 测试集通过。

# 10. Definition of Done

apps/backend/pyproject.toml 成为 Backend Python 工程权威配置入口。

uv sync 成功，uv.lock 已生成。

flight_agent package 可 import。

FastAPI app 可创建并可通过 Uvicorn 启动。

GET /healthz smoke test 通过。

pytest、Ruff、Pyright 全部通过。

所有检查无需数据库、LLM、Flight Provider。

未提前实现 M1/M2/M8/M9/M10 范围。

文档包含 Backend install/lint/typecheck/test/run 命令。

git diff 自检完成，Repository 回到 Green。

# 11. Exit Gate

M0-U2 只有在以下证据齐全时才可进入 M0-U3：

uv sync                  -> PASS

uv run ruff check .      -> PASS

uv run pyright           -> PASS

uv run pytest ...        -> PASS

FastAPI /healthz smoke   -> PASS

Repository self-review   -> PASS

Execution Report 必须列出新增/修改文件。

必须列出实际执行的命令与结果。

必须明确确认未修改 PostgreSQL/5432、未接入外部 Provider/LLM、未创建 GitHub origin。

必须记录任何与本 Specification 的偏差；若出现 Contract 冲突则停止并请求 Human Decision，而不是静默改变范围。

# 12. Execution Report 交付要求

Codex 完成实现后，应在回复中输出结构化 M0-U2 Execution Report，并同时在仓库内或用户可访问输出目录生成一份 DOCX 版本，便于本地归档。

建议文件名：机票筛选Agent_第三阶段_M0-U2_Backend_Toolchain_Execution_Report_V1.0.docx。

Report 至少包含：Result、Initial State、Files Changed、Implementation Summary、Commands & Results、Tests、Boundary Confirmation、Git Status、Deviations/Risks、Final Verdict。

若 Codex 环境无法直接生成 DOCX，应明确说明能力限制并至少生成 Markdown/文本 Report；不得假装 DOCX 已生成。

# 13. Contract Amendment Check

正常情况下 M0-U2 不应触发 Contract Amendment。只有当现有仓库事实、Python/uv 工具事实或第二阶段锁定的技术栈存在不可执行冲突时才停止。

Stop：不要通过扩大范围绕过问题。

Evidence：给出命令、错误、文件事实。

Options：列出最小可行选项及影响。

Human Decision：等待项目方确认。

Resume：确认后再实施。

# 附录：上游依据

《机票筛选 Agent · 第二阶段工程架构设计正式收口 · V0》：正式锁定 Backend 技术栈、Monorepo + Modular Monolith、M0–M12 路线及 Codex Governance。

《机票筛选 Agent · Phase 16 技术栈选择与开发环境准备清单 · V0》：明确 Python 3.12+、uv、FastAPI、Uvicorn、Pydantic v2、pytest、Ruff、Pyright 等 Backend 工具链。

《机票筛选 Agent · V0 项目仓库结构与 PowerShell 初始化指南》：明确 apps/backend/src/flight_agent 与 bootstrap/api/domain/application/ports/adapters/infrastructure 等目标边界。

《机票筛选 Agent · 第三阶段实施与讨论大纲 · V0》：明确 M0 Development Baseline 的目标、Unit 拆分方法、DoD / Exit Gate 与 Repository Green 要求。

M0-U1 已完成本地 Repository Bootstrap。GitHub Repository / origin 地址尚待项目方确认；M0-U2 不以远程 origin 为前置条件，也不得自行创建或猜测远程仓库地址。