# 机票筛选 Agent

M9 Tongcheng Browser Probe U1
BLOCKED Experimental Checkpoint · V1.0

定位：Provider-local 实验性工程检查点 / 阻塞证据记录
不等同于 U1 PASS，不授权进入 Canonical Mapping，不建议合入 main

日期：2026-09-04

# 0. 文档定位

本文件记录 M9-TONGCHENG-BROWSER-PROBE-U1 在 Mac 合作者分支 `m9-trackb-tongcheng-browser` 上的阶段性工程结果。U1 的离线实现与质量验证已基本完成，但受控 live Browser smoke 在获取结构化 Level-1 evidence 前触发 ACCESS_CHALLENGE / TIMEOUT，因此未满足原 U1 Exit Gate，最终结果为 BLOCKED。

本文件的治理角色是 BLOCKED Experimental Checkpoint / Supporting Evidence。它用于保存真实实验事实、避免丢失已完成的 Provider-local 工程成果，并为后续 M9 Candidate Matrix、Provider feasibility 比较和可能的 assisted-browser / alternative provider 讨论提供证据。

本文件不得被解释为：Tongcheng Browser Acquisition 已通过、自动化访问稳定、U1 已正式闭合、可以进入 Canonical Mapper、PurchaseAccess shared semantics、CandidateSnapshot aggregation 或 main 集成。

# 1. 上游与当前 Authority 状态

M9-TONGCHENG-BROWSER-PROBE-U1 Implementation Unit Specification 已被 Repository Authority 授权。

Tongcheng BP1-BP5 人工探索 Supporting Evidence 已接纳。

Shared Contract Convergence Gate 继续有效。

本轮 Contract Amendment = NONE。

此前治理接纳提交：7eb3e67803dc8bbebf016184ce4a12fbc15413b0。

# 2. 人工 Evidence 与自动 Probe 的关键差异

| 区域 | 人工消费者路径 | 自动 Browser Probe |
| --- | --- | --- |
| 匿名搜索 | 可成功进入国内航班结果页 | 在 bounded smoke 中未稳定到达结构化结果 |
| 结构化 XHR | getflightlist / FlightInfoSimpleList 可观察并与页面结果对照 | 在挑战出现前未获得 Level-1 structured evidence |
| DOM cross-check | MU5138 等可与 XHR 字段一一对应 | live smoke 未达到该验证阶段 |
| Offer expansion | 可展开多个报价、退改、行李、舱位/产品语义 | 未进入 Level-2 |
| PurchaseAccess | 点击预订后出现 LOGIN_REQUIRED | 未测试登录，不应自动化登录 |
| Access Challenge | 人工路径本轮未观察到 CAPTCHA/slider 阻断 | headed + headless 均出现 ACCESS_CHALLENGE 或 TIMEOUT |

阶段结论：Human consumer access 与 automated browser acquisition 必须分开评价。现有人工证据不被推翻，但自动化 Acquisition 现实可用性当前不足。

# 3. U1 Recovery 最终执行结果

Result：BLOCKED

interrupted U1 work found: YES

existing implementation reused: YES

rewritten from scratch: NO

unexpected changes: none

shared contract changed: NO

quality gates weakened: NO

# 4. 当前 Provider-local 实现资产

Tongcheng Browser probe module。

Browser-mediated structured `getflightlist` raw evidence extraction。

DOM cross-check helper。

sanitization / redaction。

provider-local failure taxonomy。

opt-in bounded smoke wrapper。

provider-local package export 与 Tongcheng unit tests。

# 5. Validation Evidence

| Gate | Evidence |
| --- | --- |
| Focused tests | PASS — 13 passed |
| Ruff | PASS |
| Pyright | PASS |
| Architecture / Contract | PASS via backend gate |
| Regression | PASS — 785 passed, 2 skipped |
| Unified gate | 此前 PASS；最终 live/taxonomy patch 后最新 affected backend gate PASS |
| Security | PASS — no secret / Cookie / token / HAR / personal account data committed |
| Live bounded smoke | BLOCKED — headed/headless reached ACCESS_CHALLENGE or TIMEOUT before structured Level-1 evidence |

# 6. 阻塞原因与语义

唯一阻塞项是 live U1 Exit Gate：受控 headless 与 headed 浏览器运行均未在允许的 bounded 次数内稳定到达结构化 `getflightlist` Level-1 evidence / XHR-DOM cross-check 阶段，而是提前进入 `ACCESS_CHALLENGE` 或 `TIMEOUT`。

该阻塞不应通过 stealth、浏览器指纹伪装、Cookie 注入、登录自动化、验证码/滑块绕过、Copy-as-cURL 后直接调用私有 endpoint、扩大重试次数或弱化 Exit Gate 来消除。

# 7. Hard Gate 阶段性更新

| Gate | 当前判断 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HG-01 Access | PARTIAL | Human E4 candidate；automated path = ACCESS_CHALLENGE |
| HG-02 Legal / Terms | UNKNOWN / PENDING | 本文件不替代 Terms Review |
| HG-03 China Domestic | PASS candidate | 人工北京→上海 / 上海→北京 |
| HG-04 Itinerary Identity | PASS candidate | XHR + DOM 人工 cross-check |
| HG-05 Shopping Offer | PASS candidate | Level-1 summary + Level-2 Offer expansion |
| HG-06 Result Semantics | PARTIAL | 成功路径已知；自动 challenge 已知；EMPTY 等仍不足 |
| HG-07 Canonical Mapping | NOT YET AUDITED | Shared Contract Gate 前停止 |
| HG-08 Actionability | PASS candidate / LOGIN_REQUIRED | Offer 可预订，但继续需登录 |

# 8. Experimental Checkpoint 决策

允许保存并提交当前 5 个合法 Provider-local U1 源码/测试修改，作为 BLOCKED experimental checkpoint。

该提交不得改变 U1 结果：Result 仍为 BLOCKED。

该提交不得把 U1 标记为 PASS / CLOSED。

该提交仅推送到 `m9-trackb-tongcheng-browser`。

当前不建议 merge 到 `main`。

不得进入 Tongcheng Canonical Mapper、shared PurchaseAccess、CandidateSnapshot 或 Aggregation 实现。

后续若继续 Tongcheng，应先进行新的 Human Decision / Specification，而不是从本 checkpoint 自动续行。

# 9. Git 治理状态与目标

Checkpoint intake 前：分支 `m9-trackb-tongcheng-browser`，HEAD 与远端均为 `7eb3e67803dc8bbebf016184ce4a12fbc15413b0`；5 个 U1 文件处于未提交状态。

Checkpoint 治理任务的目标是：在再次验证 diff / scope / security 后，为这些已完成且通过离线 gate 的 Provider-local U1 资产建立一个明确标注 BLOCKED experimental checkpoint 的 commit，并 push 到同程分支。

# 10. 后续推进边界

后续可选方向包括：将同程作为 Candidate Matrix 中“人工高价值、自动化访问风险较高”的候选保留；讨论受控 assisted-browser 模式；或先推进其他 Provider。任何方向都需要新的明确授权。

Shared Contract Convergence Gate 继续生效：在触及 Canonical Mapping、PurchaseAccess shared semantics、CandidateSnapshot、multi-provider aggregation、Domain/Port/Public API/Ranking/Publication 前必须 STOP。

# 11. 最终结论

M9-TONGCHENG-BROWSER-PROBE-U1：BLOCKED，原因是自动 Browser Acquisition 在 bounded live smoke 中遭遇 ACCESS_CHALLENGE / TIMEOUT。

离线实现与测试资产具有保留价值，可作为 experimental checkpoint 提交到 Provider 分支；但不得被解释为通过 U1 Exit Gate，也不得作为进入共享 Canonical 实现的授权。