机票筛选 Agent
M9-CTRIP-CANDIDATE-AUDIT-U1

CTRIP Candidate Pipeline Compatibility Audit
Implementation Unit Specification · V1.0

状态：拟定正式 Unit Specification｜任务性质：READ-ONLY COMPATIBILITY AUDIT
日期：2026-09-04

# 0. 文档定位与 Scope 判定结论

本文件定义 M9-CTRIP-CANDIDATE-AUDIT-U1。该 Unit 不直接实现 CTRIP Candidate Merger / CandidateSnapshot 接入，而是在 CTRIP Evidence → Mapped → Canonical 已经闭合之后，对现有 M4 Candidate Merger / CandidateSnapshot 路径进行只读兼容性审计。

Scope 判定结论：直接进入 Candidate integration implementation 会触达 M9 Shared Contract Convergence Gate 中明确要求先停止讨论的 CandidateSnapshot / aggregation 共享区域。当前虽然 CTRIP Canonical Entry 已证明现有 CommonNormalizer 足够，但尚不能仅凭这一点推断 existing Candidate Merger / Snapshot 对 CTRIP canonical outputs 也无需额外语义或 integration seam。

因此下一合法步骤应是 READ-ONLY AUDIT，而不是直接编码。审计只回答：现有 Candidate pipeline 是否已经足以接收 CTRIP Canonical candidates；若足够，再由人类确认后设计独立的 M9-CTRIP-CANDIDATE-INTEGRATION-U1。

# 1. Authority 与 Preconditions

Repository 当前 docs/DOCUMENT_AUTHORITY.md 及其正式 companion index（若仍为有效治理资产）。

M9 Shared Canonical Mapping Specification V1.0。

M9-CTRIP-MAPPER-U1 正式 Specification 与已验证实现。

M9-CTRIP-CANONICAL-U1 正式 Specification、Authority 登记与 PASS 执行证据。

M4 既有 Provider Mapping / Common Normalizer / Candidate Merger / CandidateSnapshot Contract 与实现。

M9 Fliggy / Ctrip 双分支并行开发 Git 操作规范中的 Shared Contract Convergence Gate。

本 Unit 不重新定义上述 Authority。若 Repository 事实与本 Specification 的假设冲突，以 Repository Authority 为准并返回 BLOCKED / STOP。

# 2. Goal / Non-Goal

## 2.1 Goal

确认现有 Candidate Merger 是否 provider-neutral，能否接收 CTRIP Canonical Segment / Itinerary / Offer，而无需 CTRIP-specific merger semantics。

确认现有 CandidateSnapshot 构造是否可以表达单一 CTRIP provider 的 candidate universe、coverage、freshness、lineage 与 provider status。

确认 Segment / Itinerary identity 与 equivalence 规则对 CTRIP 输出是否已经足够，不需要为了 CTRIP 改写 shared identity。

确认 Offer 保持 provider/source scoped，不因 itinerary 等价而发生不受授权的跨 provider Offer merge。

识别实现层 integration gap 与真正 Shared Contract Gap 的边界。

为后续是否允许设计 M9-CTRIP-CANDIDATE-INTEGRATION-U1 提供可核验证据。

## 2.2 Non-Goal / Forbidden Outcome

不修改任何源码、测试、fixture、schema、Authority 或配置。

不实现 Candidate Merger、CandidateSnapshot、provider registry、Composition Root 或 multi-provider aggregation。

不修改 M2/M4/M6/M7/M8 shared semantics。

不新增 CTRIP-specific candidate identity、merge policy、snapshot schema 或 provider aggregation rule。

不把 CTRIP 与 FLIGGY 在本 Unit 中合并成一个 multi-provider CandidateSnapshot。

不实现 Ranking / Recommendation / Purchase Guidance / Public API。

不调用 live CTRIP，也不扩展 Browser Acquisition。

# 3. Audit Boundary

本 Unit 只审查以下既有路径，不改变路径中的任何实现：

CTRIP Canonical Segment / Itinerary / Offer
↓
Existing Candidate Merger / Candidate Assembly
↓
Existing CandidateSnapshot
↓
Existing downstream Decision pipeline boundary

审计对象是“existing path 是否足够”，不是“如何让 CTRIP 强行适配 existing path”。任何需要新增 shared semantic、修改 canonical identity、改变 Offer merge scope 或 CandidateSnapshot contract 才能继续的发现，都必须停止并升级为共享 Contract 讨论。

# 4. Mandatory Audit Questions

## A1. Candidate Merger Input Contract

现有 merger/assembly 接收什么对象？是否直接消费 Canonical candidates 或 provider-neutral candidate representation？是否存在 provider-specific assumptions？

## A2. Single-provider Sufficiency

现有 merger/snapshot 是否支持只有一个真实 Provider 的输入？是否需要至少两个 Provider 才能正常构造结果？若单 Provider 可工作，应证明这一点。

## A3. Segment Identity

Segment equivalence 是否仅依据既有 canonical flight facts；CTRIP source id / raw ref 是否只作为 provenance，而不是 shared segment identity？

## A4. Itinerary Identity

Itinerary 是否按有序 Segment 序列识别等价；CTRIP 是否需要新增 itinerary-specific identity rule？

## A5. Offer Scope

Offer 是否保持 provider/source scoped；相同行程的不同 Provider Offer 是否不会被错误合并；同 Provider 内是否已有稳定规则处理 duplicate/ambiguous Offer。

## A6. Coverage / Freshness

CandidateSnapshot 是否能承接 CTRIP acquisition/normalization 产生的 requested_scope、actual_coverage、structural freshness、offer freshness、limitations 等既有信息。

## A7. Provider Status / Empty / Partial

现有 snapshot/provider-result assembly 是否能够区分 SUCCESS/EMPTY/PARTIAL/ERROR 等既有 outcome，而不是把 technical failure 解释成 no flights。

## A8. Provenance / Lineage

Canonical → merger → snapshot 后，provider identity、mapper/normalizer lineage、raw refs 或等价 provenance 是否仍可追踪。

## A9. Missing / Unknown

进入 CandidateSnapshot 后是否仍保持 unknown/not_provided 等语义，不会因为 assembly/merge 被默认值覆盖。

## A10. Integration Seam

如果现有 path 已足够，后续真正 implementation 最小需要修改哪些 provider-local / application wiring 文件？是否可以做到不改 shared Domain Contract。

# 5. Evidence Classification

| Finding Type | Meaning | Default Decision |
| --- | --- | --- |
| EXISTING_PATH_SUFFICIENT | Existing merger/snapshot contract 已能诚实接收 CTRIP canonical outputs。 | PASS；允许人类决定进入 implementation Unit。 |
| PROVIDER_LOCAL_INTEGRATION_GAP | 只缺 provider-local/application wiring，shared semantics 不变。 | PASS WITH LOCAL GAP；可设计窄 integration Unit。 |
| INSUFFICIENT_EVIDENCE | 无法从代码/测试/Authority 证明 compatibility。 | BLOCKED；先补审计证据，不编码猜测。 |
| POSSIBLE_SHARED_CONTRACT_GAP | 可靠事实显示现有 shared merger/snapshot contract 无法诚实表达 CTRIP。 | STOP；进入 Shared Contract / Amendment 讨论。 |

# 6. Required Read-Only Validation

审计执行应优先使用 Repository 现有命令。至少完成以下证据：

定位 Candidate Merger / CandidateSnapshot 现有实现、ports/types/tests 与调用入口。

定位 M4 对 Segment / Itinerary / Offer identity、equivalence、merge scope、coverage/freshness 的测试证据。

运行与 Candidate Merger / CandidateSnapshot 相关的现有 focused tests。

运行与 M4/shared canonical mapping 相关的 regression tests，确认当前 branch baseline green。

如现有 fixture 可以把 CTRIP canonical output 作为纯内存输入运行现有 merger/snapshot，则可以执行只读/临时内存验证；不得保存源码或测试改动。

执行 architecture/contract gates，确认候选路径没有隐式 provider-specific dependency。

记录任何需要改代码才能继续验证的地方，但不要改。

本 Unit 不要求 live provider call。不得为了审计临时增加生产代码、测试 allowlist 或永久 fixture。

# 7. P0 Compatibility Rules

Canonical Offer 不得跨 Provider 合并，仅因 itinerary 相同不能把商业报价折叠成一个 Offer。

Segment / Itinerary equivalence 不得依赖 CTRIP raw id 反向定义 shared identity。

CandidateSnapshot 必须保持 non-destructive candidate universe；Filter/Rank 不属于本 Unit。

Provider Error / Partial / Empty 必须保持既有语义区分。

Coverage 只能表达 observed/requested scope 与 limitations，不能把单 Provider 结果夸大成全市场 complete。

missing/unknown/provenance 在 merger/snapshot 后不得被静默抹平。

# 8. Contract Amendment / Shared Gate Rule

以下发现不自动构成 Shared Contract Gap：缺少 integration wiring、CTRIP provider adapter 尚未接到 application、某测试 fixture 缺失、某入口尚未注册、现有代码没有 CTRIP import。这些优先属于 implementation gap。

只有同时满足以下条件才允许升级为 POSSIBLE_SHARED_CONTRACT_GAP：

CTRIP Canonical output 已经由 Mapper + CommonNormalizer 可靠形成；

Candidate pipeline 需要表达的业务语义已经明确；

现有 Candidate Merger / CandidateSnapshot Contract 无法在不撒谎的情况下表达；

问题不能通过 provider-local/application wiring 或既有 extension point 解决；

触发后固定流程：STOP → Evidence → Impact → Options → Recommended Contract Amendment → Human Decision → Tests/Docs Update → Resume。

# 9. Git / Execution Governance

本 Unit 的 Audit Execution 为 READ-ONLY / NO COMMIT / NO PUSH。

开始前仍需 git fetch、branch/HEAD/tracking/status 检查，并确认 current CTRIP branch 已含所需 shared main baseline。

若 working tree 非 clean，先分类；UNKNOWN/DANGEROUS 必须 BLOCKED。

不得 stash、reset、rebase、force push 或覆盖他人修改来获得 clean state。

Audit report 属于 LOCAL-ONLY ARTIFACT，不进入 Repository。

本 Specification 的 Authority 接纳应通过独立 Documentation Governance Prompt 完成；那一步可以 commit/push。

# 10. Exit Gate

| Gate | PASS Requirement | Failure Meaning |
| --- | --- | --- |
| G1 Authority | 当前 M4/M9 authority 可定位且无冲突 | BLOCKED |
| G2 Merger Input | 现有 input contract 可接受 CTRIP canonical outputs | LOCAL GAP / SHARED GAP |
| G3 Segment/Itinerary Identity | 无需 CTRIP-specific shared identity | POSSIBLE SHARED GAP |
| G4 Offer Scope | Provider-scoped Offer 不被错误跨 provider merge | P0 STOP |
| G5 Snapshot Semantics | 单 provider snapshot 可表达 coverage/freshness/status | LOCAL GAP / SHARED GAP |
| G6 Provenance/Missing | lineage 与 unknown semantics 可保持 | BLOCKED / SHARED GAP |
| G7 Regression | 现有 focused/shared/architecture gates green | BLOCKED |
| G8 No Modification | audit 未修改 source/test/fixture/authority | BLOCKED |
| G9 Decision | 能够明确分类为 sufficient/local gap/insufficient/shared gap | BLOCKED |

# 11. Required Final Report

Result:
- PASS / PASS WITH LOCAL INTEGRATION GAP / BLOCKED / STOP — POSSIBLE SHARED CONTRACT GAP

Authority Intake:
- canonical authority:
- M4 Candidate Merger/Snapshot authority found:
- M9 Shared Specification found:
- CTRIP Mapper/Canonical authorities found:
- conflicts:
- Contract Amendment required:

Repository Baseline:
- branch:
- HEAD:
- tracking:
- origin/main:
- working tree:
- read-only preserved:

Candidate Pipeline Audit:
- Candidate Merger input contract:
- single-provider input supported:
- Segment identity sufficient:
- Itinerary identity sufficient:
- Offer provider-scope preserved:
- cross-provider Offer merge observed/required:
- CandidateSnapshot single-provider construction supported:
- coverage/freshness semantics sufficient:
- provider status semantics sufficient:
- provenance/lineage preserved:
- missing/unknown preserved:
- provider-local wiring gap:
- shared semantic gap:

Validation:
- focused merger/snapshot tests:
- M4/shared regression:
- architecture/contract gates:
- temporary read-only checks:
- live provider calls:
- files modified:

Decision:
- Existing candidate path sufficient: YES/NO/UNKNOWN
- Provider-local integration only sufficient: YES/NO/UNKNOWN
- Shared Contract Amendment required: NONE/POSSIBLE/REQUIRED
- next authorized step:

Git:
- commit: NONE
- push: NONE
- working tree clean:

Blocker:
- none / <exact blocker>

# 12. Next-Step Rule

只有本 Audit 返回 EXISTING_PATH_SUFFICIENT 或 PROVIDER_LOCAL_INTEGRATION_GAP，且经人类审查接受后，才允许设计 M9-CTRIP-CANDIDATE-INTEGRATION-U1。该后续 Unit 必须继续保持一个 Logical Change Boundary；如果需要改变 shared Candidate Merger / Snapshot semantics，则不得进入 provider-local implementation，而应回到 Shared Contract 治理。