机票筛选 Agent
M9-BP6-CA01 Implementation Unit Breakdown & Specification V0.1

状态：FORMAL IMPLEMENTATION PLANNING BASELINE / CA01 APPROVED, NOT IMPLEMENTED
阶段：第三阶段 · M9 Track B · BP6
上位 Authority：M9-BP6-CA01 Lower-Bound Offer Price Semantics Contract Amendment Proposal V0.1（APPROVED）

# 1. 文档目的与 Authority 关系

本文件将已获批准的 M9-BP6-CA01 Contract Amendment 拆分为可独立授权、实现、验证和收口的 Implementation Units。它用于约束后续 Codex 提示词和实施顺序，防止一次性跨 M2/M4/M6/API/UI 大范围修改。

本文件不得扩大 CA01 的批准范围。所有后续 CA01-U1～U6 Codex 提示词必须将本文件与已批准 CA01 Proposal、当前 DOCUMENT_AUTHORITY 以及对应层的既有 Authority 一并作为 Authority Intake。

特别规则：后续提示词不得仅引用本 Breakdown 而忽略 CA01 Proposal；也不得仅凭 CA01 APPROVED 推断任意实现均已授权。每个 Unit 只能修改其 Allowed Scope。

# 2. 已批准 CA01 Contract 摘要

PriceSemantics V0 仅包含 EXACT 与 LOWER_BOUND。

Money 保持不变；价格证据语义属于 Offer。

MappedOffer 必须保存 price semantics；Common Normalizer 必须无损传播。

LOWER_BOUND 不得被静默升级为 EXACT。

price semantics 参与 Offer commercial equivalence。

CandidateSnapshot 顶层结构保持不变。

M6 MAX_PRICE 对 lower-bound 使用 evidence-aware PASS/FAIL/UNKNOWN。

LOWER_BOUND 可用于 preliminary prioritization，但不得作为 exact-price final claim 的充分证据。

M7 ENRICH 核心语义不变。

LOWER_BOUND 对外暴露时 API/UI 必须保存并呈现“起/from”语义。

# 3. 实施原则

按依赖顺序实施；默认不得并行修改相互依赖的合同层。

每个 Unit 开始前执行 Git/Authority Intake，识别已批准 CA01 文档和本 Specification。

每个 Unit 只允许其明确列出的代码/测试/文档范围；发现需要扩大 Contract 时 STOP 并触发 Contract Amendment。

legacy EXACT 行为是回归保护目标；新增 LOWER_BOUND 行为必须有显式测试。

任何阶段都不得通过默认 EXACT 掩盖缺失的 semantic propagation。

实现任务成功时按项目 Codex 准则完成测试、self-review、commit、push、remote verify、clean tree。

# 4. Unit Dependency Graph

推荐严格顺序：

CA01-U1 → CA01-U2 → CA01-U3 → CA01-U4 → CA01-U5 → CA01-U6

U1 建立 canonical vocabulary；U2 建立 M4 无损传播；U3/U4 分别解决过滤与排序安全；U5 完成 public semantic preservation；U6 执行跨层回归和 CA01 closure evidence。

# 5. CA01-U1 — Canonical Price Semantics Foundation

目标：在不改变 Money 的前提下建立 canonical PriceSemantics vocabulary，并以最小兼容方式扩展 Offer。

## 依赖

CA01 APPROVED；本 Unit 无前置代码 Unit。

## Allowed Scope

新增 provider-neutral `PriceSemantics`，仅 `EXACT` / `LOWER_BOUND`。

在 Canonical Offer 增加 `price_semantics`；按审计结论采用 trailing/default `EXACT`，前提是实际构造签名验证安全。

更新直接受影响的 Domain tests、Offer fixtures/helpers，使 legacy Offer 默认语义仍为 EXACT。

验证 equality/hash/repr/构造兼容性对既有行为的影响，并将有意变化写入测试。

## Forbidden Scope

不得修改 Money。

不得修改 MappedOffer/CommonNormalizer。

不得修改 M6 filtering/ranking。

不得修改 API/frontend。

不得实现 FLIGGY Mapper、Level-2 acquisition、PurchaseAccess。

不得新增 RANGE/ESTIMATED/OfferCompleteness 等 CA01 外语义。

## 最低验收条件

现有 legacy Offer 构造在合理兼容范围内保持可用。

`EXACT` 与 `LOWER_BOUND` 是唯一允许的新 V0 semantic。

同一 Money 可分别构造 EXACT 与 LOWER_BOUND Offer。

Money 原有 validation 全部保持。

受影响 Domain/focused tests 与相关 architecture/contract tests PASS。

# 6. CA01-U2 — M4 Mapped Preservation & Normalization

目标：让 provider-specific interpretation 到 canonicalization 的链路完整保存 price semantics，消除 LOWER_BOUND→EXACT 静默升级风险。

## 依赖

必须在 CA01-U1 已实现、验证、推送并 clean 后开始。

## Allowed Scope

扩展 MappedOffer 保存 price semantics；legacy 默认 EXACT 仅用于兼容。

更新现有 mapper/mock construction sites 和 fixtures。

CommonNormalizer 显式将 mapped price semantics 传递到 Canonical Offer。

Offer commercial equivalence / merger 逻辑将 price semantics 纳入比较。

增加 EXACT passthrough、LOWER_BOUND passthrough、semantic distinction 等测试。

## Forbidden Scope

不得修改 Money。

不得改变 CandidateSnapshot 顶层 schema。

不得修改 M6 filtering/ranking。

不得实现 FLIGGY-specific DOM/text mapping 规则。

不得修改 API/frontend。

不得把 UNKNOWN/unsupported semantic 默认为 EXACT。

## 最低验收条件

`LOWER_BOUND` 经 MappedOffer→Normalizer 后仍为 LOWER_BOUND。

`EXACT` legacy path 保持 EXACT。

同金额/币种但不同 price semantics 不得被错误视为商业等价。

Normalizer 不发明 Provider 未提供的价格事实。

M4 normalizer/merger/snapshot/cross-contract regression PASS。

# 7. CA01-U3 — M6 MAX_PRICE Evidence-Aware Filtering

目标：让 MAX_PRICE hard constraint 正确处理 lower-bound evidence，避免 unsafe PASS。

## 依赖

必须在 CA01-U2 完成后开始，确保 semantic 已能进入 canonical candidate path。

## Allowed Scope

仅修改 MAX_PRICE evaluation 所需的 M6 contract/behavior。

利用现有 PASS/FAIL/UNKNOWN；不新增第四状态。

增加至少四个冻结 truth-table cases：EXACT 791/850 与 LOWER_BOUND 791/850 对 MAX_PRICE 800。

保证 currency/comparability 既有规则继续适用。

## Forbidden Scope

不得同时重做 Ranking。

不得把 UNKNOWN 自动改写为 PASS。

不得新增 price penalty/confidence/ranking mode。

不得修改 Provider acquisition/API/frontend。

## 最低验收条件

`EXACT 791 ≤ 800 → PASS`。

`EXACT 850 > 800 → FAIL`。

`LOWER_BOUND 791 ≤ 800 → UNKNOWN`。

`LOWER_BOUND 850 > 800 → FAIL`（在可比较条件满足时）。

现有 EXACT MAX_PRICE regression 不退化。

# 8. CA01-U4 — M6 Lower-Bound Ranking Safety

目标：允许 lower-bound candidate 被用于初步优先级判断，同时禁止将其作为 exact price evidence 支撑最终价格结论。

## 依赖

必须在 CA01-U3 完成后开始。

## Allowed Scope

审计并最小修改 TOTAL_PRICE feature / ranking policy 对 `price_semantics` 的处理。

建立明确的 preliminary prioritization 与 final price-dependent decision 边界；可通过现有结构实现，不要求新增 Ranking Engine。

增加 lower-bound 不得被无条件当作 exact price 的测试。

保持非价格 ranking features 和 legacy EXACT ranking 行为。

## Forbidden Scope

不得未经新 Amendment 发明固定 penalty、置信度模型或新的复杂 scoring framework。

不得声明 LOWER_BOUND candidate 为最终 exact cheapest 仅因 lower-bound 数值更小。

不得实现 Level-2 acquisition。

不得修改 M7 core ENRICH enum。

## 最低验收条件

LOWER_BOUND 不再以与 EXACT 完全相同的证据语义进入最终 price-dependent ranking claim。

preliminary prioritization 若保留 lower-bound amount，必须有显式边界/测试。

legacy EXACT ranking regression PASS。

若现有 Ranking 架构无法在不扩大 Contract 的情况下表达该边界，必须 STOP 并报告 Contract Gap。

# 9. CA01-U5 — Public Projection & Frontend Price Semantics

目标：在 lower-bound candidate 对用户可见前，使 Backend public projection 与 Frontend 无损表达 EXACT/LOWER_BOUND。

## 依赖

必须在 U1-U4 语义稳定后开始。

## Allowed Scope

扩展相关 API/DTO projection 暴露 price semantics。

更新 frontend API type。

LOWER_BOUND 显示必须保留“起/from”含义；EXACT 保持普通精确价显示。

增加 backend projection tests 与 frontend rendering/tests。

## Forbidden Scope

不得借机重构整体 API。

不得增加 seller/cabin/baggage/fare-rule UI。

不得实现 PurchaseAccess 或 Level-2 acquisition。

不得改变 Ranking 算法。

## 最低验收条件

Backend 输出能区分 EXACT/LOWER_BOUND。

Frontend 对 LOWER_BOUND 不显示成无修饰 exact price。

EXACT 现有展示保持兼容。

backend API tests + frontend tests PASS。

# 10. CA01-U6 — Integrated Contract Regression & CA01 Closure Evidence

目标：对 CA01 跨 M2/M4/M6/API/UI 的实现进行统一验证，形成是否可标记 IMPLEMENTED/VERIFIED 的收口证据。

## 依赖

必须在 U1-U5 全部完成并远端收口后开始。

## Allowed Scope

运行 CA01 focused tests、相关 M2/M4/M6/M7/API/frontend regression、architecture/cross-contract checks。

静态验证 LOWER_BOUND 从 mapped→canonical→filter/ranking→projection 的语义链。

验证 legacy EXACT path。

检查 git diff/history/authority 与已批准 Proposal、本 Specification 一致。

形成 CA01 closure evidence/report；如项目治理要求，准备 Authority status update。

## Forbidden Scope

不得在 closure unit 顺手增加新功能。

不得扩大到 FLIGGY Level-2 acquisition。

不得因为测试通过就自动把 M9 整体标记 CLOSED。

发现 contract drift 时不得静默修补，应回到对应 Unit 或触发 Amendment。

## 最低验收条件

所有 CA01 invariants 有实现/测试证据。

关键 truth table 和 lower-bound display 通过。

无 LOWER_BOUND→EXACT 静默升级。

legacy EXACT regressions PASS。

无未授权范围变化。

只有证据充分时才建议 CA01 `IMPLEMENTED / VERIFIED`；M9 仍按独立 Authority 决定状态。

# 11. 后续 Codex Prompt Mandatory Authority Intake

从 CA01-U1 开始，每一份后续 Codex 实现提示词都必须明确要求读取/核验以下材料：

`docs/DOCUMENT_AUTHORITY.md` 及当前受治理的镜像 Authority 文件。

已批准的 `机票筛选Agent_M9-BP6-CA01_Lower-Bound_Offer_Price_Semantics_Contract_Amendment_Proposal_V0.1.docx`。

本文件 `机票筛选Agent_M9-BP6-CA01_Implementation_Unit_Breakdown_and_Specification_V0.1.docx`。

当前 Unit 所涉及层的既有 Authority / Specification（M2、M4、M6、M7、M9，按需）。

前置 CA01 Unit 的已提交实现与收口证据。

提示词必须把上述两份 CA01 文档视为正式治理输入，而不是普通背景材料；若仓库中的 Authority 注册与文档内容冲突，应 STOP 并报告，不得自行选择较宽松解释。

# 12. 文档纳入项目与 Authority 更新要求

本 Specification 建议作为 M9 milestone 正式项目文档进入 Git。纳入时必须同步更新当前 Document Authority，将其登记为 CA01 Implementation Planning / Unit Specification authority，使后续 Codex 不会因新增正式 DOCX 尚未登记而触发保护。

纳入任务本身只授权治理/文档变更，不授权 U1 代码实现。建议 Specification 与 Authority registration 在同一逻辑提交中完成。

# 13. 状态与下一边界

| 对象 | 当前状态 | 下一动作 |
| --- | --- | --- |
| M9-BP6-CA01 | APPROVED / NOT IMPLEMENTED | 按 U1→U6 实施 |
| 本 Unit Specification | FORMAL PLANNING BASELINE / 待纳入 Authority | 先治理纳入项目 |
| CA01-U1 | PLANNED / NOT AUTHORIZED BY THIS FILE ALONE | Authority 纳入后生成独立 Codex 实现提示词 |

# 14. Change-Control Rule

若任一 Unit 发现必须修改 Money、增加 CA01 未批准的新价格语义、改变 CandidateSnapshot 顶层结构、重定义 M7 ENRICH、或引入超出本 Specification 的 Ranking/Public API 合同，应停止实施并发起新的 Contract Amendment。