机票筛选 Agent

第三阶段 M5 — Walking Skeleton Specification

正式规格 · V1.0

定位：M5 实施、Codex Implementation Unit、测试与验收的正式 Contract Authority

Milestone 类型：Integration Milestone / Walking Skeleton

上游基线：M1 Architecture Skeleton、M2 Core Domain Contract、M3 Requirement Pipeline、M4 Mock Provider + Snapshot

日期：2026-08-25

# 0. 文档定位与 Authority

本 Specification 将 M5-A～M5-F 已完成的阶段性讨论收口转化为可执行、可测试、可验收的正式 Milestone Contract。M5 的任务不是完成全部业务能力，而是第一次证明此前独立成立的 Requirement、Provider/Snapshot、Decision、Publication 与 Frontend 边界在真实组合后仍保持正确。

核心原则：Implement the seam, not the full capability。

M5 是 Integration Milestone，不是 Capability Completion Milestone。

本文件批准后，应作为 M5-U1～M5-U5 Codex Prompt 的直接 Contract Authority；Prompt 只能转译本规格，不得新增业务语义。

若实现事实要求改变 M2/M3/M4 稳定 Contract、Public API 核心方向、Architecture Rule 或 Publication semantic，必须 STOP 并进入 Contract Amendment。

# 1. Milestone Goal 与 Exit Outcome

M5 的唯一聚合目标是形成一条无真实外部依赖、确定性、可在浏览器验证的纵向链路：

Structured Requirement → API/Application → M3 Requirement Pipeline → SearchPlan → M4 Provider/Snapshot Pipeline → Minimal Filter → Minimal Ranking → Minimal Recommendation Selector → Publication → Public Projection → Minimal Browser View

Exit Outcome：浏览器能够通过 Public API 展示一条具有 RequirementVersion、Execution、Snapshot、RecommendationResult 与 Publication lineage 的 Published Recommendation；同时 SEARCH_EMPTY、FILTER_EMPTY、PROVIDER_ERROR 与 NOT_READY 等负向结果保持可区分。

# 2. Preconditions

M1 已 CLOSED：分层依赖与 Composition Root / Architecture Gate 为稳定 P0 基线。

M2 已 CLOSED：Requirement/Flight/Snapshot 等核心 Domain Contract、identity/version/missing-value/invariant 已稳定。

M3 已 CLOSED：Requirement normalization/validation/commit/readiness 生命周期可复用；只有 COMMITTED + SEARCH_READY 才能搜索。

M4 已 CLOSED：SearchPlan、FlightProvider Port、Mock Provider、Mapper、Common Normalizer、Candidate Merger、CandidateSnapshotAssembler 与相关 Contract/Golden gates 已稳定。

Repository 当前统一 lint/type/test/CI 命令可执行；M5 不另建平行质量门禁。

M5 实现默认继续使用 Mock Provider、InMemory authority 与固定 fixture/time control。

# 3. Scope 与 Forbidden Scope

| 类别 | 允许范围 |
| --- | --- |
| Structured Entry | 结构化 Requirement Public DTO、API Mapper、Application Command、deterministic InitialRequirementProposal mapping；必须复用 M3 lifecycle。 |
| Search Composition | Requirement → SearchPlan；FlightProvider Port → Mock Adapter；Mapper → Normalizer → Merger → Snapshot Assembler 的真实组合。 |
| Minimal Decision | 一个极小 Hard Constraint evaluator、一个 deterministic ranking preference、一个 RecommendationSelector / BEST_OVERALL。 |
| Publication | RecommendationResult → PublishedRecommendation；current published recommendation；InMemory publication store/repository。 |
| Public Projection | Conversation-centric REST read model；Backend 明确投影 PUBLISHED / SEARCH_EMPTY / FILTER_EMPTY / PROVIDER_ERROR / NOT_READY。 |
| Minimal Frontend | React + TypeScript + Vite 最小结构化表单、REST 调用、loading/error/outcome、Published Recommendation 展示。 |
| Tests | unit / architecture / contract-regression / backend integration / browser E2E / deterministic lineage gates。 |

以下能力明确禁止在 M5 提前完成：

M6 完整 Decision Engine：完整 evaluator registry、Derived Feature、normalization/weight/contribution/aggregation、multi-role/diversity、Relaxation。

M7 Patch + Impact + Orchestrator：Semantic Diff、ImpactDecision、SEARCH/REFRESH/ENRICH/REUSE、supersede/coalesce、完整 execution lifecycle、stale/version Publication Guard。

M8 Real LLM、Prompt/Eval、LLM Explanation。

M9 Real Flight Provider、真实 HTTP runtime、retry/deadline/rate-limit policy。

M10 PostgreSQL / SQLAlchemy / Alembic / durability / atomic DB publication。

M11 Chat + Structured Workspace、SSE/EventSource recovery、409 reconfirm、完整 workflow UX。

M12 production-readiness 的完整 security/observability/recovery hardening。

任何 API→RequirementState、fixture→Snapshot、Raw→Decision、Snapshot first offer→Recommendation、RecommendationResult→Browser、Frontend→fixture shortcut。

# 4. Authority Map 与 P0 Invariants

| Artifact / Component | Authority / Responsibility |
| --- | --- |
| Public API DTO | Transport contract；不是 Requirement Authority。 |
| Application Command / Use Case | 组合调用边界；不拥有 Domain truth。 |
| RequirementState | 唯一 Requirement Authority。 |
| ValidationResult / Search Readiness | M3 搜索准入 Authority。 |
| SearchPlan | Provider-neutral requested search scope Authority。 |
| ProviderSearchResult / Raw Evidence | Acquisition outcome / external evidence；不是 canonical flight truth。 |
| CandidateSnapshot | 不可变 canonical candidate universe。 |
| Filter Result | Hard constraint evaluation view；不修改 Snapshot。 |
| Ranking Result | eligible candidates 的 deterministic ordering result。 |
| RecommendationResult | Decision 输出；不是用户当前可见 publication authority。 |
| PublishedRecommendation | 正式用户可见业务资产。 |
| Current Public Projection | Backend authority 的前端投影；Frontend 不自行重建业务状态。 |

API 不直接构造 RequirementState；accepted input 必须经过 M3 normalization / validation / commit。

只有 committed + SEARCH_READY Requirement 才能创建 SearchPlan 并调用 Provider。

Application 只依赖 FlightProvider Port；Mock concrete dependency 仅允许在 Composition Root wiring。

ProviderSearchResult 必须真实经过 Mapper → Common Normalizer → Candidate Merger → Snapshot Assembler。

CandidateSnapshot non-destructive；Decision 不得写回 score/rank/recommended 标记。

Filter / Ranking / RecommendationSelector 三层必须独立存在；Application 不直接 sort + first。

RecommendationResult 与 PublishedRecommendation 分离；Publication 不重新执行 Decision。

Frontend 只消费 Public Projection；不得读取 fixture、Raw、Snapshot 或内部 RankingResult。

# 5. Structured Requirement API & Application Entry Contract

M5 使用固定结构化 Requirement 作为 Public/API-facing 入口，以替代未来自然语言 interpretation 的输入来源；它不能替代 M3 Requirement lifecycle。推荐链路：API Request DTO → API Mapper → Application Command → deterministic proposal mapping → InitialRequirementProposal → M3 Normalizer / Pre-Commit Gate / Commit / Post-Commit Validation。

Public DTO 不分配 authoritative RequirementVersion。

Frontend required-field validation 仅用于 UX；Search Readiness 仍由 Backend M3 Validator 决定。

valid-but-incomplete、conflict 或 clarification-before-commit 不得调用 Provider。

Public API 保持 Conversation-centric；不得暴露 /provider-search、/filter、/rank、/snapshot 等内部阶段 endpoint。

M5 可建立最小 conversation_id / execution_id seam，但不把它扩展为 M7 完整 lifecycle。

# 6. Search Execution Composition Contract

SearchPlan 必须复用 M4 Contract：immutable、provider-neutral、Requirement-derived，并记录 requirement_id / based_on_requirement_version lineage。

M5 范围固定为单 SearchPlan、单 Mock Provider、单 acquisition；不实现 retry/fallback/concurrent providers/refresh/enrich/reuse。

SUCCESS + usable canonical data 可创建 Snapshot 并进入 Decision。

SUCCESS + valid EMPTY + sufficient coverage evidence 可创建合法 Empty Snapshot，并投影 SEARCH_EMPTY。

TIMEOUT / AUTH_ERROR / unusable response 且无 usable canonical outcome：No New Snapshot；Decision 不执行；投影 PROVIDER_ERROR。

PARTIAL usable acquisition 可以创建 Partial Snapshot 并继续 Minimal Decision；不得将 partial 偷换为 failure 或 empty。

Composition Root 必须真实组装 API → Application → M3 → Search Planner → FlightProvider Port/Mock → Mapper → Normalizer → Merger → Snapshot Assembler → Decision → Publication。

# 7. Minimal Decision Slice Contract

## 7.1 Minimal Filter

只实现一个极小 deterministic Hard Constraint evaluator；M5 Golden Scenario 固定使用 MAX_PRICE。

Filter seam 必须保持 PASS / FAIL / UNKNOWN 兼容，不得退化为 bool-only。

M5 fixture 可只覆盖 known-value happy path；完整 UNKNOWN policy 留给 M6。

## 7.2 Minimal Ranking

只实现一个 deterministic preference：lower price is better。

Ranking 责任独立；不得在 Use Case 内直接 sorted(price)。

不建立完整 normalization / weight / contribution / aggregation，也不制造临时 opaque aggregate score。

## 7.3 Minimal Recommendation

Recommendation 必须由独立 RecommendationSelector 产生。

M5 只要求 BEST_OVERALL；规则可为选择排名最高的 eligible candidate。

Application 不得直接 ranked[0]。

## 7.4 Missing / Empty / Evidence

Unknown/missing decision fact 不得自动等价为 FAIL，也不得默认视为最低排名。

SEARCH_EMPTY = 合法 Empty Snapshot；FILTER_EMPTY = non-empty Snapshot 经 Filter 后 eligible empty；两者必须保持来源可区分。

可携带 deterministic reason code/template evidence；不得接 LLM Explanation。

M5 不实现 Relaxation Analyzer。

# 8. Publication & Public Projection Contract

RecommendationResult 是 Decision artifact；PublishedRecommendation 是正式用户可见业务资产。

Publication 只消费已形成的 RecommendationResult 与必要 canonical evidence；不读取 Raw/fixture，不重新 Filter/Rank/Recommend。

PublishedRecommendation 至少保留 publication identity、conversation/execution identity、requirement id/version、snapshot identity、recommendation result identity、published_at 与最小 recommendation projection。

Frontend 读取 current_published_recommendation，而不是 latest RecommendationResult。

M5 可使用 InMemory Publication Repository/Store；跨进程重启 durability 后置 M10。

M5 只实现 minimal publication preconditions；stale execution rejection、supersede/coalesce、version race protection 后置 M7。

| Backend Outcome | Publication | Public Projection |
| --- | --- | --- |
| PUBLISHED | 必须存在 | 明确包含 current published recommendation |
| SEARCH_EMPTY | 不得伪造 | 明确 outcome；无 publication |
| FILTER_EMPTY | 不得伪造 | 明确 outcome；无 publication |
| PROVIDER_ERROR | 不得伪造 | 明确 outcome；无 publication |
| NOT_READY | 不得调用 Provider / 不得 publication | 明确 outcome |

# 9. Minimal Frontend Contract

使用 React + TypeScript + Vite 的最小页面完成 Walking Skeleton。

至少包含：结构化 Requirement form、Public REST 调用、loading/error state、Published Recommendation 展示。

PUBLISHED 时至少显示 route、date、price、BEST_OVERALL、deterministic reason、requirement version；工程验收可显示 execution/snapshot/publication identity。

Frontend 不复制 Domain Model，不建立第二套 workflow state machine。

Frontend 不根据空 recommendation array 自行推断 SEARCH_EMPTY / FILTER_EMPTY / PROVIDER_ERROR。

M5 使用 REST；SSE/EventSource 与完整 recovery lifecycle 后置 M11。

# 10. Determinism、Lineage 与 No-Shortcut Gate

固定 Requirement、fixture、retrieved_at/clock control 与 deterministic Filter/Ranking/Selector；重复运行必须得到语义等价结果。

最小可追踪 lineage：Requirement v1 → SearchPlan SP1 → Provider Acquisition A1 → CandidateSnapshot S1 → RecommendationResult R1 → PublishedRecommendation P1。

Opaque identity 可不同于内容等价；验收重点是 lineage 完整与 semantic replay determinism。

No-Shortcut 为 P0：任何 shortcut 即使 UI 输出正确也视为 M5 FAIL。

# 11. Golden Scenario Matrix

| ID | 场景 | 输入 / Provider Outcome | 预期结果 | 关键断言 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GS-01 | Happy Published | 北京→上海；指定日期；max CNY 1200；A=980/B=1080/C=1350 | A PASS；B PASS；C FAIL；A rank 1；BEST_OVERALL；PUBLISHED | 真实经过 M3、M4、Decision、Publication；Browser 读 Public Projection |
| GS-02 | Search Empty | SUCCESS + EMPTY + sufficient coverage | 合法 Empty Snapshot；SEARCH_EMPTY；无 Recommendation/Publication | EMPTY ≠ Provider failure |
| GS-03 | Filter Empty | non-empty Snapshot；全部 > max price | eligible empty；FILTER_EMPTY；无 Publication | Snapshot 保留；SEARCH_EMPTY 不成立 |
| GS-04 | Provider Failure | TIMEOUT + UNKNOWN data/coverage | No New Snapshot；Decision 不执行；PROVIDER_ERROR | TIMEOUT 不伪装 EMPTY |
| GS-05 | Not Search Ready | 缺少 departure date | Requirement 可 commit 但 NOT_READY；Provider call=0 | Readiness 由 M3 Validator 控制 |
| GS-P1 | Partial Usable | PARTIAL acquisition + usable canonical remainder | 允许 Partial Snapshot → Minimal Decision；保留最小 data-quality projection | P1；不要求复杂 partial UX |

# 12. Test Architecture 与 Required Gates

| 层级 | M5 Required Evidence |
| --- | --- |
| Unit | Application composition seam；Minimal Filter；Minimal Ranking；RecommendationSelector；Publication；Public Projection mapper。 |
| Architecture | M1 依赖规则持续 Green；API/Application/Decision/Publication 不反向依赖 concrete provider/raw artifacts；concrete wiring 仅在 Composition Root。 |
| Contract / Regression | M2 Domain、M3 Requirement、M4 Provider/Normalization/Snapshot 全部保持 Green；不得为 M5 弱化旧 gate。 |
| Backend Integration | 真实 FastAPI + Application + Mock Provider 跑完整 backend vertical slice；覆盖 Happy、Search Empty、Filter Empty、Provider Failure、Not Ready。 |
| Frontend Component | PUBLISHED / SEARCH_EMPTY / FILTER_EMPTY / PROVIDER_ERROR / NOT_READY 显示与状态来源明确。 |
| Browser E2E | 至少 E2E-01 Happy Published Recommendation；另保留一个负向 failure projection E2E。 |
| Determinism / Lineage | 重复运行 semantic equivalent；完整 Requirement→Publication lineage 可核验。 |
| No-Shortcut | 通过结构/测试证明不存在 API→Domain、fixture→Snapshot、Raw→Decision、Decision→Browser 等旁路。 |

# 13. Implementation Unit Breakdown

## M5-U1 — Structured Entry + Application Vertical Slice

| 字段 | 正式要求 |
| --- | --- |
| Goal | 建立 Public structured entry 与窄 Application use-case seam，真实复用 M3 Requirement lifecycle，并以 readiness gate 决定是否进入 Search。 |
| Allowed Scope | API DTO/mapper；application command/use case；必要的 conversation/execution minimal seam；focused tests。 |
| Forbidden Scope | 不得实现 Provider pipeline shortcut、Decision、Publication、Frontend、Patch/LLM。 |
| Implementation Contract | Structured input → M3 commit/readiness；READY 才可发起后续 Search；NOT_READY provider call=0。 |
| Required Tests | focused unit + M3 regression + architecture gate。 |
| DoD | Focused tests Green；相关 architecture/contract/regression Green；无 gate weakening；diff 自审通过；Repository 回到 clean Green baseline。 |

## M5-U2 — Search Execution Composition

| 字段 | 正式要求 |
| --- | --- |
| Goal | 把 READY Requirement 真实组合到 M4 SearchPlan → Mock Provider → Mapper → Normalizer → Merger → Snapshot Assembler。 |
| Allowed Scope | application search composition；search planner seam；composition-root wiring；integration fixtures/tests。 |
| Forbidden Scope | 不得直接读取 fixture；不得 Provider→Snapshot shortcut；不得实现 Decision/Publication；不得引入 retry/reuse/real provider。 |
| Implementation Contract | 正确区分 usable/empty/partial/failure/no-new-snapshot；保留 lineage。 |
| Required Tests | focused integration + M4 contract/regression + architecture/no-shortcut。 |
| DoD | Focused tests Green；相关 architecture/contract/regression Green；无 gate weakening；diff 自审通过；Repository 回到 clean Green baseline。 |

## M5-U3 — Minimal Decision Slice

| 字段 | 正式要求 |
| --- | --- |
| Goal | 建立 Snapshot → Filter → Ranking → RecommendationSelector → RecommendationResult 的最小 deterministic seam。 |
| Allowed Scope | domain/application decision modules 与 tests；MAX_PRICE + lower-price + BEST_OVERALL。 |
| Forbidden Scope | 不得完整实现 M6；不得 Application 内 sort+first；不得修改 Snapshot；不得 LLM Explanation/Relaxation。 |
| Implementation Contract | PASS/FAIL/UNKNOWN-compatible filter；deterministic ranking；selector-owned recommendation；SEARCH_EMPTY/FILTER_EMPTY 分离。 |
| Required Tests | unit + deterministic replay + M2/M4 regression + architecture。 |
| DoD | Focused tests Green；相关 architecture/contract/regression Green；无 gate weakening；diff 自审通过；Repository 回到 clean Green baseline。 |

## M5-U4 — Publication + Public Projection

| 字段 | 正式要求 |
| --- | --- |
| Goal | 建立 RecommendationResult → PublishedRecommendation 与 Conversation-centric current public projection。 |
| Allowed Scope | publication domain/application seam；InMemory store/repository；public DTO/mapper/API read model；tests。 |
| Forbidden Scope | 不得 Decision→Browser shortcut；不得 PostgreSQL/SSE；不得完整 Publication Guard。 |
| Implementation Contract | 只有合法 RecommendationResult 可 publication；失败/empty/not-ready 不产生 fake publication；lineage 完整。 |
| Required Tests | publication unit + projection contract + API integration + negative integration。 |
| DoD | Focused tests Green；相关 architecture/contract/regression Green；无 gate weakening；diff 自审通过；Repository 回到 clean Green baseline。 |

## M5-U5 — Minimal Frontend + Aggregate Golden E2E

| 字段 | 正式要求 |
| --- | --- |
| Goal | 实现最小浏览器页面并完成 GS/E2E/G1～G10 聚合验收。 |
| Allowed Scope | frontend minimal form/projection；E2E/scenario tests；必要的 test-only fixture wiring。 |
| Forbidden Scope | 不得 Chat/Patch/SSE/full workflow UX；不得为测试通过修改稳定 production semantic 或弱化 gate。 |
| Implementation Contract | Browser 经 Public API 展示 Published Recommendation；负向 outcome 明确；全链 no-shortcut。 |
| Required Tests | frontend tests + browser E2E + M1～M4 regression + aggregate exit gate。 |
| DoD | Focused tests Green；相关 architecture/contract/regression Green；无 gate weakening；diff 自审通过；Repository 回到 clean Green baseline。 |

# 14. Aggregate Exit Gate G1～G10

| Gate | 验收内容 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| G1 Vertical Slice | Browser → API → Application → M3 → M4 → Decision → Publication → Browser 全链真实贯通 | 必须 PASS |
| G2 Requirement Authority | Requirement 由 M3 pipeline commit；Readiness 控制 Search | 必须 PASS |
| G3 Provider/Snapshot Integrity | Port、Mapper、Normalizer、Merger、Snapshot Assembly 无 shortcut | 必须 PASS |
| G4 Decision Separation | Filter / Ranking / Recommendation 独立；Snapshot non-destructive | 必须 PASS |
| G5 Publication Separation | Recommendation generation 与 publication 分离；current published projection 存在 | 必须 PASS |
| G6 Outcome Semantics | SEARCH_EMPTY / FILTER_EMPTY / PROVIDER_ERROR / NOT_READY 可区分 | 必须 PASS |
| G7 Lineage | Requirement → SearchPlan → Snapshot → Recommendation → Publication 可追踪 | 必须 PASS |
| G8 Architecture Regression | M1 architecture + M2/M3/M4 contract/regression 全部 Green | 必须 PASS |
| G9 Browser Evidence | 浏览器展示版本关联的 Published Recommendation | 必须 PASS |
| G10 Scope / Amendment | 未提前实现后续 milestone；Contract Amendment = NONE 或已受控批准 | 必须 PASS |

Aggregate 判定规则：G1～G10 必须全部 PASS；不设置加权或“部分通过”。任一 P0 Gate FAIL 时，M5 不得 CLOSED，M6 不得视为 READY。

# 15. Definition of Done

Backend vertical slice 与 minimal frontend 均已实现并可由 Golden Scenario 验证。

M3 Requirement Pipeline 与 M4 Provider/Snapshot Pipeline 被真实复用，而非复制或旁路。

Minimal Filter / Ranking / RecommendationSelector、PublishedRecommendation 与 Public Projection 可用。

Focused unit/integration/architecture/browser E2E tests 通过，M0～M4 regression 保持 Green。

无 Real LLM、Real Provider、PostgreSQL、SSE、Patch/Impact、完整 M6 Decision Engine。

No-Shortcut、Determinism、Lineage Gate 全部通过。

Repository 最终 clean；正式 M5 Closure 与 DOCUMENT_AUTHORITY 更新在聚合验收后另行执行。

# 16. Contract Amendment Protocol

M5 默认 Contract Amendment = NONE。若实现中发现真实工程事实与稳定 Contract 冲突，Codex 必须停止相关变更，提交 Evidence、Impact、Options 与 Recommended Amendment，等待 Human Decision。未经批准不得因实现方便修改 Domain semantic、Port、Public API、Workflow/Publication semantic、Architecture Rule 或测试基线。

STOP → Evidence → Impact → Options → Recommended Contract Amendment → Human Decision → Tests/Docs Update → Resume

# 17. Final Consistency Review

M3→M5：Structured entry 只替代 Interpreter input source；Requirement Authority 与 Readiness 不变。

M4→M5：SearchPlan、Provider Port、Mapper/Normalizer/Merger/Snapshot Assembler 均按原 Contract 真实复用。

M5→M6：Decision seam 已存在，但内部能力保持最小，M6 可扩展而无需改变纵向调用边界。

M5→M7：仅保留 minimal ExecutionId/lineage seam；Impact、reuse、supersede、Publication Guard 未提前实现。

M5→M10/M11：InMemory + REST 足以证明 Walking Skeleton；durability 与 SSE/full recovery 仍明确后置。

Contract Amendment：NONE（规格制定时）。

# 18. Specification Approval State

| 项目 | 状态 |
| --- | --- |
| M5-A～M5-F discussion closure | PASS |
| Formal Contract consolidated | YES |
| Implementation Units | M5-U1～M5-U5 |
| Golden Scenarios | GS-01～GS-05 + GS-P1 |
| Aggregate Exit Gate | G1～G10 |
| Contract Amendment at specification time | NONE |
| Ready for Codex implementation | YES — after this Specification is accepted into Repository Authority |