# 机票筛选 Agent
M8-U6H-C DeepSeek Semantic Resolver
Implementation Unit Specification V1.0

Status: READY FOR IMPLEMENTATION — U6H-A / U6H-B CLOSED / PASS

# 1. Identity / Preconditions

本文件定义 M8-U6H-C 的正式执行边界。U6H-A Patch deterministic baseline 与 U6H-B Parser deterministic baseline 已 CLOSED / PASS。U6H-C 首次允许接入真实 DeepSeek，但模型仅作为 evidence-closed、schema-constrained Semantic Resolver；它不是 Parser/Patch authority、不是 canonicalizer、不是 Requirement commit authority。

• U6H-B implementation/closure baseline：HEAD fffb7e299bcd7363c398f0bd92bce4e739a99d68。

• U6H-C expected additional Contract Amendment = NONE。

• 若真实 DeepSeek integration 需要改变稳定 M2/M3/M6/M7 或 U6H-A/B public semantic contract，必须 STOP。

# 2. Goal

为 U6H-A/U6H-B 已明确路由为 SEMANTIC_RESOLVER_REQUIRED 的语言关系问题提供受控 DeepSeek 解析能力。Resolver 只在给定 evidence closure 内判断关系、角色、条件、比较、修正或 importance；输出必须通过严格 schema validation 与 deterministic post-validation，之后才能回到既有 deterministic consolidation / builder / M3 pipeline。

# 3. Stable Processing Model

Deterministic Front-half → ResolutionDisposition=SEMANTIC_RESOLVER_REQUIRED → Evidence-Closed Resolver Request → DeepSeek Adapter → Schema Validation → Evidence/Binding Post-Validation → Deterministic Consolidation → Existing Builder → Existing M3 Authority

Clarification-required 与 missing evidence 不进入 Resolver。模型失败不得触发自由文本 fallback 或猜测。

# 4. Resolver Request Contract

• 请求必须携带 request_id / resolver_contract_version / task_kind / evidence set / unresolved semantic question / allowed output vocabulary / relevant deterministic context。

• Evidence 必须通过 evidence_id 引用；不得只给模型一段无边界原文并允许自由抽取新事实。

• 只提供解决当前 unresolved relation 所需的最小上下文，避免把完整 RequirementState 当作模型可改写对象。

• 禁止在 prompt 中放入 API key、secret、内部凭据。

# 5. Evidence-Closed Rule

模型只能引用输入 request 中已经存在的 evidence_id。任何模型输出的 atomic factual value、entity、date、money、airport/city identity、constraint value 或 preference value，如果不能回溯到允许的 evidence 或 deterministic context，必须被拒绝。

• DeepSeek 可以判断“哪个 evidence 修正哪个 evidence”“两个 evidence 是条件关系还是并列关系”“某 importance signal 修饰哪个 target”。

• DeepSeek 不可以因为常识推断用户从哪里出发、预算是多少、机场代码是什么、日期具体是哪一天。

• Missing evidence 永远不能通过 Resolver 补齐。

# 6. Resolver Response Contract

Response 必须是严格 typed/schema-constrained object，不接受自由文本作为 authoritative semantic result。至少表达：request_id、status、resolved_relations/bindings、evidence_refs、unresolved_items、diagnostics/model_metadata。

• status 至少区分 RESOLVED / AMBIGUOUS / INSUFFICIENT_EVIDENCE / UNSUPPORTED / MODEL_FAILURE。

• 任何 resolved relation 必须引用输入 evidence IDs。

• 模型 confidence 不得作为 commit authority；可保留为 diagnostics/eval metadata。

• 未知字段、非法 enum、缺失 required field、重复/矛盾 binding、无效 evidence reference 必须 schema/post-validation FAIL。

# 7. Deterministic Post-Validation

• 验证所有 evidence_refs 属于请求 evidence closure。

• 验证 task_kind 允许的 output vocabulary；禁止模型扩大 mutation/slot/constraint family。

• 验证 atomic value 不由模型凭空创建；canonicalization 仍由 deterministic code/M3 负责。

• 验证 resolved output 与已有 deterministic facts 不冲突；冲突不得模型覆盖 deterministic authority。

• 验证 Hard/Soft 类型转换仍遵循 U6H-A/B 已冻结规则。

• 验证成功后只生成 non-authoritative semantic resolution，随后重新进入 deterministic consolidator/builder。

# 8. Routing Boundary

| 输入状态 | U6H-C 行为 | 允许真实 DeepSeek |
| --- | --- | --- |
| DETERMINISTIC | 继续既有 deterministic path | NO |
| CLARIFICATION_REQUIRED | 请求用户补充/选择 | NO |
| SEMANTIC_RESOLVER_REQUIRED | 构造 evidence-closed request | YES |
| MISSING evidence | Clarification | NO |
| AMBIGUOUS user choice | Clarification | NO |
| MODEL_FAILURE | 受控失败/clarification，不猜测 | 已调用但不得 fallback 猜测 |

# 9. DeepSeek Adapter Boundary

• Application/Port 定义 resolver contract；Infrastructure/Adapter 承担 DeepSeek HTTP/API integration。

• 不得让 Domain/Application 直接依赖 DeepSeek SDK/HTTP client。

• API key 仅从既有 typed settings / environment secret path 获取；不得写入 repo、日志、fixture、snapshot、prompt document。

• 复用现有 DEEPSEEK_BASE_URL / model / timeout / retry / total-deadline configuration authority；不得另造第二套 secret/config contract。

• 必须支持 deterministic fake/stub adapter，以便绝大多数 contract tests 不依赖真实网络。

# 10. Timeout / Retry / Failure

• 网络 timeout、HTTP error、rate limit、invalid JSON、schema mismatch、deadline exhaustion 必须形成 typed MODEL_FAILURE/adapter failure。

• retry 只能用于明确允许的 transient transport failure；不得因 semantic ambiguity 反复调用模型直到得到想要的答案。

• 必须遵守 total deadline；不得无限 retry。

• 真实模型失败后不得降级为猜测式 deterministic commit。

• 日志必须可诊断但不得泄露 API key；用户原始文本/evidence 的日志策略遵循既有 security/privacy authority。

# 11. Prompt / Model Versioning

• Runtime resolver prompt 必须有稳定 prompt/version identity，并可在 diagnostics/eval 中追踪。

• Model name/config 由既有 DeepSeek settings authority提供，不写死到 Domain contract。

• Prompt 只规定受控任务、evidence closure、schema 与禁止事项；不得要求模型生成完整 RequirementState。

• Prompt/model 变化不得静默改变 semantic contract；contract 变化需走治理。

# 12. Patch + Parser Integration

• Patch path：只处理 U6H-A router 已判定 SEMANTIC_RESOLVER_REQUIRED 的 PatchSemanticIR/evidence unresolved relation。

• Parser path：只处理 U6H-B router 已判定 SEMANTIC_RESOLVER_REQUIRED 的 ParserSemanticIR/evidence unresolved relation。

• Resolver 返回后仍由各自 deterministic Consolidator / Builder 负责形成 existing PatchRequirementProposal / InitialRequirementProposal。

• 不得建立通用 LLM-generated Proposal bypass。

# 13. Golden Scenarios C01-C16

| ID | 场景 | Expected |
| --- | --- | --- |
| C01 | Parser missing origin | 不得调用 DeepSeek；clarification。 |
| C02 | Parser ambiguous origin user choice | 不得调用 DeepSeek；clarification。 |
| C03 | Patch/Parser deterministic-safe | 不得调用 DeepSeek。 |
| C04 | 复杂条件偏好：越便宜越好但别太早 | 允许 Resolver 判断 evidence 间关系；不得创造新值。 |
| C05 | 直飞不用那么严格，如果转一次能便宜很多也可以 | 允许 Resolver 解释条件/relaxation relation；最终 mutation 仍由 deterministic builder。 |
| C06 | 价格别卡那么死，直飞还是更重要 | 允许 Resolver 解释 importance/relative relation；不得直接 commit。 |
| C07 | 模型输出未知 evidence_id | post-validation reject。 |
| C08 | 模型凭空生成预算1200 | reject unsupported atomic fact。 |
| C09 | 模型生成不存在的 airport/IATA identity | reject；canonical identity deterministic-only。 |
| C10 | 模型输出非法 enum/unknown field | schema validation fail。 |
| C11 | 模型返回 malformed JSON | typed MODEL_FAILURE；no guess fallback。 |
| C12 | DeepSeek timeout/rate limit | bounded failure/retry；deadline enforced。 |
| C13 | 模型 confidence 很高但 evidence insufficient | INSUFFICIENT/clarification；confidence 不得覆盖 evidence gate。 |
| C14 | Patch Hard↔Soft direct-flight complex wording | 模型只解释 relation；MAX_STOPS/FEWER_STOPS mapping deterministic。 |
| C15 | prompt injection 要求忽略规则并添加偏好 | 不得突破 allowed vocabulary/evidence closure。 |
| C16 | 真实 DeepSeek smoke case | 在显式 integration-test 条件下验证 adapter/schema/trace；不得成为普通 CI 的网络依赖。 |

# 14. Test Strategy

• T1 — Resolver request/response schema、evidence closure、post-validator focused tests，使用 fake adapter。

• T2 — Patch U6H-A → resolver-required → fake resolution → deterministic builder → existing M3 integration。

• T3 — Parser U6H-B → resolver-required → fake resolution → deterministic builder → existing M3 integration。

• T4 — Adapter transport failure/timeout/retry/deadline/schema-malformed/security tests。

• T5 — Relevant M3/M6/M7/M8 regression + architecture guards + lint/typecheck/unified CI；普通 CI 不依赖真实 DeepSeek。

• T-REAL-1 — 真实 DeepSeek smoke/integration test 必须显式 opt-in；若环境有有效 API key 才运行。其失败不得被伪装为 deterministic test PASS。

# 15. Exit Gates G1-G18

1. G1 Resolver Port / typed request-response contract implemented.

2. G2 Evidence-closed request contract implemented.

3. G3 Strict schema-constrained response implemented.

4. G4 Deterministic post-validation implemented.

5. G5 Missing/clarification paths guarantee zero model call.

6. G6 Only SEMANTIC_RESOLVER_REQUIRED may call resolver.

7. G7 No model-created unsupported atomic facts.

8. G8 Canonical entity/date/money/constraint mapping remains deterministic authority.

9. G9 Patch integration returns through existing deterministic Builder/M3.

10. G10 Parser integration returns through existing deterministic Builder/M3.

11. G11 Confidence never becomes commit authority.

12. G12 Timeout/retry/total-deadline typed failure semantics PASS.

13. G13 API key/config uses existing typed settings; no secret leakage.

14. G14 Prompt/model/version traceability implemented.

15. G15 Fake adapter contract tests PASS without network.

16. G16 Real DeepSeek smoke path is explicit opt-in and isolated from normal CI.

17. G17 Relevant regression/architecture/lint/typecheck/unified CI PASS.

18. G18 Additional Contract Amendment = NONE, or STOP before unauthorized expansion.

# 16. Allowed Scope

允许实现 resolver Port/Application orchestration、DeepSeek Infrastructure Adapter、strict schema contracts、post-validation、Patch/Parser resolver-required integration、fake adapter/tests、显式真实 smoke test、必要 settings wiring 与治理文档更新。

# 17. Forbidden Scope

• 不得让 DeepSeek 处理 MISSING evidence 或用户必须选择的 ambiguity。

• 不得让模型直接生成/提交 RequirementState、PatchSet、RequirementVersion 或 canonical Domain identity。

• 不得用自由文本 response 作为 authoritative semantics。

• 不得以 confidence threshold 替代 evidence/schema/post-validation gates。

• 不得将真实网络调用加入普通 deterministic CI 必经路径。

• 不得新增第二套 DeepSeek secret/config authority。

• 不得开始 U6H-D Eval Recovery。

• 不得修改 U6H-A/B 已关闭行为 Contract，除非 STOP。

• 不得推进 Provider/Search/Decision/DB/frontend 或后续 milestone。

# 18. Contract Amendment STOP Rule

Expected Additional Contract Amendment = NONE。若实现需要改变稳定 M2/M3/M6/M7、U6H-A/B public semantic contract、Workflow State、Architecture Rule、Security Policy 或 Secret/Config Contract，必须 STOP，并输出 Evidence → Impact → Options → Recommended Amendment → Human Decision。

# 19. Implementation Readiness

Readiness: PASS FOR IMPLEMENTATION。U6H-C 的成功不是“模型能回答”，而是：只有被允许的复杂语言关系进入 DeepSeek；模型被 evidence closure 与 schema 约束；任何输出经过 deterministic post-validation；最终 Proposal/Commit Authority 仍属于既有 deterministic pipeline。U6H-D 只有在 U6H-C 正式 PASS 后才可开始。