# 机票筛选 Agent · 第三阶段 M2 Core Domain Contract Specification

M2 — Core Domain Contract 正式实施与验收基线

版本：V1.0｜日期：2026-08-21

# 0. 文档定位与 Authority

本文件是第三阶段 M2 — Core Domain Contract 的正式 Implementation Specification。上游依据为第一阶段正式收口、第二阶段工程架构正式收口、第三阶段实施与讨论大纲、M1 Architecture Skeleton 已完成基线，以及《第三阶段 M2 阶段性收口总结 V0.5》。本文件将 M2-A～M2-E 已批准结论转译为可实现、可测试、可验收的工程契约。

本文件固定 Domain semantics、observable invariants、dependency boundary、required tests 与 Exit Gate；不锁死纯实现细节。

Codex Prompt 仅是项目外执行材料，不得覆盖或重新定义本 Specification。

若实现事实要求改变稳定 Contract，必须 STOP 并进入 Contract Amendment；不得静默修改语义。

# 1. M2 Goal

在不依赖 FastAPI、Pydantic Domain Base Model、SQLAlchemy、PostgreSQL、LLM、Flight Provider、HTTP Server、Frontend 或 external network 的条件下，建立 Requirement、Flight/Snapshot、Workflow/Execution、Recommendation/Explanation/Publication 及共享 primitives 的完整结构契约，并通过 local invariant、cross-contract consistency、immutability、identity/version/reference/lineage tests 证明正确性。

# 2. Scope 与 Forbidden Scope

## 2.1 Allowed Scope

Shared primitives：typed opaque IDs、RequirementVersion、SnapshotVersion、DomainValue、Provenance、time、freshness、reason/invariant semantics。

Requirement Contract：RequirementState、Hard Constraint、Soft Preference、typed values、RequirementPatch、PatchSet、version transition。

Flight & Snapshot Contract：FlightSegment、Itinerary、Offer、CandidateSnapshot、coverage、freshness、provenance、graph integrity、lineage。

Workflow & generated artifacts：WorkflowState、AgentExecution、RecommendationResult、ExplanationResult、PublishedRecommendation。

最小 cross-contract validation boundary：只验证 identity、type、existence、equality、reference 与 lineage consistency。

Domain unit tests、cross-contract tests、M1 Architecture Gate 与 repository regression aggregate。

## 2.2 Forbidden Scope

M3：Requirement Interpreter、Normalizer、业务 Validator、search readiness、clarification、冲突/冗余判断。

M4：SearchPlan、Provider Port/Adapter、Raw schema、Mapper、Common Normalizer、Candidate Merger、dedupe/equivalence policy。

M6：Filter、Ranking、Recommendation Selector、Role correctness、diversity、Relaxation。

M7：Impact Resolver、Snapshot reuse policy、Orchestrator、PublicationGuard、supersede/coalesce/cancellation policy。

数据库/ORM/Migration、API/SSE、LLM/Prompt、Frontend、真实 Provider、TTL 数值、通用 DAG、Event Sourcing、大型 metaprogramming framework。

不得创建 God Validator，不得为实现便利弱化 M1 Architecture Rule。

# 3. Domain Dependency 与 Implementation Freedom Boundary

Domain 不依赖 FastAPI、Pydantic BaseModel、SQLAlchemy、HTTPX、Provider/LLM SDK 或 Infrastructure。

各 bounded module 拥有 local structural invariant；cross-contract consistency 使用显式、dependency-safe validation boundary。

普通 Python circular import 风险先以不改变 Domain semantic 的最小依赖重组解决；只有必须改变稳定 Contract/ownership/architecture rule 时才升级 Contract Amendment。

Specification 不规定 class/dataclass/enum 的精确文件数量、helper 命名和目录粒度。

# 4. Shared Domain Primitives Contract

DomainValue[T] 固定 KNOWN / UNKNOWN / NOT_PROVIDED / NOT_APPLICABLE；只有 KNOWN 携带合法非空业务值。

Identity 与 Version 分离；不同 Domain ID 类型不可互换，ID 为 opaque identifier。

RequirementVersion 与 SnapshotVersion 独立；State Version 与 policy/component version 分离。

ProvenanceRef provider-neutral；Provider identity 只能作为 provenance/external reference 组成部分。

系统事件时间使用 timezone-aware instant。

Freshness 区分 Structural 与 Offer；M2 只锁定 FRESH / STALE，不锁定 TTL。

Business Outcome 与 invariant violation 分离；核心 Domain 默认 immutable。

# 5. Requirement Contract

RequirementState 是不可变、版本化 Requirement Aggregate Snapshot；同一演化链保持稳定 requirement_id。

正式状态变更产生连续 RequirementVersion 并记录直接前驱；初始版本无前驱。

Hard Constraint 与 Soft Preference 使用独立 Domain 类型与 typed identity。

Constraint 携带 operator/scope 且不包含 evaluation；Preference 保存稳定 importance，不保存 numeric ranking weight/contribution。

RequirementPatch 固定 ADD / REPLACE / REMOVE / CLEAR，作用于 Domain item identity / semantic target，不采用 JSON path。

PatchSet 是原子 transition 单位，基于明确 base_requirement_version；成功只产生一个新 RequirementVersion。

标准迁移：vN + valid PatchSet(base=vN) → vN+1；旧版本不变；semantic no-op 不产生新版本。

M2 只保证 Structural Invariant；业务 incomplete/conflict 可合法表示，readiness/normalization 留给 M3。

# 6. Flight & CandidateSnapshot Contract

FlightSegment / Itinerary / Offer 严格分层；价格属于 Offer。

Flight facts 使用 Structural Required Facts + DomainValue[T] Optional Facts；missing 不得造成 semantic substitution 或跨层迁移。

Segment、Itinerary、Offer、CandidateSnapshot 使用独立 typed opaque identity；identity 与 equivalence/deduplication policy 分离。

Itinerary 是有序 Segment composition 且至少一个 Segment；Offer 必须引用存在的 Itinerary。

CandidateSnapshot immutable、versioned、non-destructive、self-contained；V0 不采用 delta snapshot。

refresh/rebuild 产生新 snapshot identity/version 并保留 parent lineage，不原地覆盖。

created_from_requirement_version 仅表达生成 lineage，不构成未来 reuse restriction。

Coverage 区分 requested_scope / actual_coverage，支持 COMPLETE / PARTIAL / UNKNOWN 与 structured limitations。

empty/partial Snapshot 都可合法；empty Snapshot 不自动等于 SEARCH_EMPTY 或 Provider failure。

Structural Freshness 与 Offer Freshness 独立；Snapshot graph 必须保证 ID 唯一、引用完整。

# 7. Workflow & Execution Contract

WorkflowState：READY / NEEDS_CLARIFICATION / REQUIREMENT_CONFLICT / SEARCH_EMPTY / FILTER_EMPTY / DATA_INCOMPLETE / DATA_STALE / PROVIDER_ERROR。

WorkflowState 与 ExecutionStatus、ProviderStatus、Publication State 分离；READY 不等于 PUBLISHED。

AgentExecution 具有独立 ExecutionId，永久绑定 based_on_requirement_version。

ExecutionStatus：PENDING / RUNNING / COMPLETED / FAILED / CANCELLED / SUPERSEDED。

SUPERSEDED 表示失去 current publication eligibility，不要求底层任务物理取消。

Execution stale 与 Asset stale 分离；具体 Snapshot reuse policy 留给 M7。

COMPLETED 不等于一定生成或发布 Recommendation。

# 8. Recommendation / Explanation / Publication Contract

RecommendationResult immutable，显式关联 execution_id、RequirementVersion、Snapshot identity/version。

RecommendationResultStatus：EXACT_MATCH / PARTIAL_MATCH / NO_MATCH；NO_MATCH items 为空，其余状态具有非空 items。

RecommendationItem 引用 ItineraryId + primary OfferId，不复制 Flight/Offer authoritative facts。

RecommendationRole：BEST_OVERALL / CHEAPEST / EARLIEST_ARRIVAL / BEST_DEPARTURE_TIME / BEST_AIRPORT_MATCH / FALLBACK；M2 不验证角色业务正确性。

Role、trade-off 与 Explanation 使用 structured evidence lineage；不建立万能 dict[str, Any] evidence。

ExplanationStatement：MATCH / ADVANTAGE / TRADE_OFF；每条至少一个合法 EvidenceRef。

Explanation 是已有 evidence projection，不拥有新业务判定权；rendered text 不得反向成为事实。

PublishedRecommendation immutable，引用 RecommendationResult 与 optional ExplanationResult，并保留 Execution/Requirement/Snapshot lineage。

current publication 是 Conversation 层动态 pointer，不是 Publication 内 mutable is_current。

Recommendation generation 与 Publication 分离；Explanation failure 不自动等于 Recommendation/Publication failure。

# 9. Invariant Ownership

| 层级 | Owner | M2 允许判断 | 后置 |
| --- | --- | --- | --- |
| Local Structural Invariant | 各 bounded module | 类型、字段、局部结构、immutability | 业务 readiness / decision policy |
| Cross-contract Consistency | 显式 validation boundary | identity/type/existence/equality/reference/lineage | 角色正确性、reuse、publication eligibility |
| Policy / Lifecycle Invariant | M3/M4/M6/M7 | M2 不实现 | Normalizer、Merger、Decision、Impact/Orchestrator |

# 10. Mandatory Negative Matrix

| Scenario | 必须拒绝的非法组合 |
| --- | --- |
| Wrong Typed Identity | 不同 typed ID 被错误互换或跨类型引用 |
| Broken Snapshot Reference | artifact 引用不存在/不匹配 Snapshot |
| Broken Offer Reference | Recommendation 引用 Snapshot 中不存在的 Offer |
| Recommendation Cross-Snapshot | Itinerary/Offer 来自不同 Snapshot |
| Offer/Itinerary Mismatch | primary Offer 不属于所引用 Itinerary |
| Execution/Requirement Version Mismatch | Execution 与 artifact 的 RequirementVersion 不一致 |
| Explanation Without Evidence | ExplanationStatement 无合法 EvidenceRef |
| Publication Cross-Lineage | Publication 拼接不同 Execution/Requirement/Snapshot/Recommendation lineage |

Negative test 必须证明 Domain boundary 确定性拒绝非法组合，而不只是 helper 返回 false。

# 11. Implementation Units

| Unit | Logical Change Boundary | Exit Capability |
| --- | --- | --- |
| M2-U1 | Shared Domain Primitives | 共享 primitives 独立、确定性、无 framework dependency |
| M2-U2 | Requirement Contract | Requirement transition/patch/version/immutability 成立 |
| M2-U3 | Flight & CandidateSnapshot | 可表达 complete/partial/empty canonical candidate universe |
| M2-U4 | Workflow/Execution + Recommendation/Explanation/Publication | generated artifact lineage 明确且结构一致 |
| M2-U5 | Cross-contract Integrity + Aggregate Exit Gate | 跨 Contract P0 consistency 与 M2 gate 通过 |

固定顺序：M2-U1 → U2 → U3 → U4 → U5 → M2 Aggregate Exit Gate → M2 Milestone Closure。

# 12. Test Matrix

| 层 | 要求 |
| --- | --- |
| Domain Unit Tests | 每个 local P0 invariant 至少 positive + negative；覆盖 immutability 与 rejection |
| Cross-contract Tests | 覆盖 mandatory negative matrix 与 lineage/reference integrity |
| Architecture Tests | M1 Architecture Gate 持续为 P0 mandatory regression |
| Regression Aggregate | 运行 Repository 已存在统一质量命令；不得复制或弱化 gate |

M2 correctness 不得依赖 PostgreSQL、Docker runtime、Provider、LLM、HTTP Server、Frontend 或 external network。

# 13. Unit Preconditions 与 Git Governance

U1：M1 accepted green baseline + 本 Specification。

U2：U1 accepted green baseline + 本 Specification。

U3：U1-U2 accepted green baseline + 本 Specification。

U4：U1-U3 accepted green baseline + 本 Specification。

U5：U1-U4 accepted green baseline + 本 Specification。

每个 Unit 开始前读取 Repository Authority、检查 branch/HEAD/tracking/status 并分类 pre-existing changes。

成功路径：Focused Tests → Architecture/Regression → Self-review → Commit → Push → Remote Verify → Working Tree Clean。

不得修改 Golden Expected Output、扩大 allowlist、弱化 Architecture Gate 或静默改变 Contract 来让测试变绿。

# 14. Definition of Done

Representation Complete：批准的核心 Domain Contract 均有 framework-independent Python representation。

Structural Invariants Complete：所有 local P0 invariant 确定性 enforcement。

Cross-contract Integrity Complete：generation lineage 与 Snapshot references 可确定性验证。

Positive + Negative Coverage Complete：每个 P0 invariant 至少一正一负。

Immutability Complete：Requirement、Snapshot、generated artifacts 不原地覆盖。

Architecture Clean：M1 Architecture Gate PASS，且无非法循环/反向依赖。

Scope Clean：未提前实现 M3/M4/M6/M7 policy。

Repository Green：focused + cross-contract + architecture + regression aggregate 全 PASS。

# 15. M2 Aggregate Exit Gate

Contract Coverage PASS

Local P0 Invariants PASS

Cross-contract P0 PASS

Positive + Negative Matrix PASS

Immutability / Version / Lineage PASS

Architecture Gate PASS

Scope Gate PASS

Regression PASS

Contract Amendment NONE

# 16. Contract Amendment / STOP Conditions

要求改变 DomainValue 四态或 typed identity/version 语义。

Hard Constraint / Soft Preference 分离无法维持。

FlightSegment / Itinerary / Offer 分层或价格归属无法维持。

CandidateSnapshot immutable/non-destructive/self-contained 无法维持。

WorkflowState / ExecutionStatus / Publication semantics 必须合并。

Recommendation 必须复制 authoritative facts，或 Explanation 必须获得新业务判定权。

Publication/current-pointer separation 无法维持。

必须放宽 M1 Architecture Rule，或提前实现 M3/M4/M6/M7 policy 才能通过。

解决 cross-module dependency 必须改变稳定 Contract/module ownership/Architecture Rule。

流程：STOP → Evidence → Impact → Options → Recommended Contract Amendment → Human Decision → Tests/Docs Update → Resume。

# 17. M3+ Handoff

M3 实现 Requirement Interpreter、Normalizer/Validator、Clarification、InMemory Repository 与 v1→Patch→v2；M4 负责 Provider anti-corruption 与 Snapshot 生成；M6 负责 Decision Engine；M7 负责 Impact/Orchestrator/Publication eligibility。

# 18. Final Consistency Statement

本 Specification 不重新定义第二阶段正式收口语义，而是将 M2 V0.5 已批准结论转化为正式实现和验收基线。当前 Contract Amendment：NONE。