# M0-U4 — PostgreSQL / Config Baseline

Implementation Unit Specification · V1.0 · 2026-08-19

# 0. Unit 定位

建立本地 PostgreSQL Docker Compose Runtime、Backend typed settings、.env.example 与 Secret baseline。只证明数据库运行时和配置注入可用，不实现业务持久化。

# 1. Goal

建立单 PostgreSQL service 的 Docker Compose baseline，固定 major image，不使用 latest。

Local host 默认映射 5433 → container 5432，避免干扰本机 PostgreSQL/5432。

建立 named volume 与 pg_isready healthcheck。

使用 pydantic-settings 建立 typed Settings；数据库连接信息由 POSTGRES_* 配置派生 DATABASE_URL。

建立可提交的 .env.example，并确保真实 .env / Secret 不进入 Git。

保持 M0-U2 Backend 与 M0-U3 Frontend regression Green。

# 2. Preconditions / Git Lifecycle

开始前执行 git status；正常前置状态应为 working tree clean，main 跟踪且同步 origin/main。

若 dirty changes 可明确证明属于已经自动 Gate PASS 且已批准收口的上一 Unit，可先审查并完成该 Unit Git closure；来源不明、未验收或跨 Unit 的修改必须 Stop。

本 Unit Exit Gate PASS 后必须完成 diff review → commit → push origin/main → final clean。Execution Report DOCX 保存在仓库外，不纳入 Git。

# 3. Allowed Scope

项目 Docker Compose 文件（复用现有文件；不存在时创建根目录 compose.yaml/docker-compose.yml，遵循仓库现状）。

根目录 .env.example 与 .gitignore 的最小必要修改。

apps/backend/src/flight_agent/config/ 下 Settings 实现。

tests/backend/ 下 M0-U4 focused config tests。

仅为 PostgreSQL container/config baseline 所需的最小开发文档。

# 4. Implementation Contract

PostgreSQL：单 service；固定 major（建议 postgres:17）；host 127.0.0.1:5433 → container 5432。

Volume：使用 named volume；普通 down 不删除 volume；不得默认执行 down -v。

Health：container 使用 pg_isready；Backend /healthz 仍保持 process-level，不增加 DB probe。

Settings：至少覆盖 APP_ENV、APP_HOST、APP_PORT、POSTGRES_HOST、POSTGRES_PORT、POSTGRES_DB、POSTGRES_USER、POSTGRES_PASSWORD。

DATABASE_URL 由 typed POSTGRES_* 派生，避免 .env.example 同时维护两套权威值。

Secret：.env.example 只含非敏感模板；.env 等真实配置必须被 Git 忽略；不得打印 Secret。

# 5. Forbidden Scope

SQLAlchemy engine/model、Alembic、migration、business schema/table、Repository Adapter、事务/optimistic concurrency/atomic publication。

修改/停止/重配置本机 PostgreSQL 服务或占用本机 5432。

Backend/Frontend Dockerization、Redis、Object Storage、Cloud DB、Secret Manager。

真实 LLM / Flight Provider credential 或 SDK。

修改 M0-U2 / M0-U3 已稳定语义以迁就本 Unit。

# 6. Required Tests / Validation

docker compose config PASS。

docker compose up -d postgres PASS；docker compose ps 显示 healthy；pg_isready PASS。

验证 host 使用 5433，不修改本机 5432。

Settings 正确解析类型；POSTGRES_PORT 为 int；DATABASE_URL 派生正确；缺失/非法必需配置被 validation 拦截。

Backend Ruff、Pyright、pytest PASS。

Frontend lint、typecheck、test、build PASS。

docker compose stop/down 后不破坏本机 PostgreSQL；不得默认删除 named volume。

# 7. Exit Gate

PostgreSQL container/config baseline 可重复启动并 healthy。

Typed Settings + .env.example + Secret ignore baseline 完成。

没有 ORM/Migration/business persistence。

全部 regression Gate PASS。

本 Unit commit 成功并 push origin/main；最终 git status clean 且 main == origin/main。

生成仓库外 M0-U4 Execution Report DOCX，记录命令、结果、文件、边界、commit hash 与 push 结果。

# 8. Contract Amendment / Stop Conditions

若必须改变第二阶段 Contract、占用/修改本机 5432、引入 ORM/Migration/业务 Schema、或出现来源不明的 dirty changes，执行 Stop → Evidence → Options → Human Decision，不得静默扩大范围。