机票筛选 Agent
M9-CTRIP-CANDIDATE-INTEGRATION-U1

CTRIP Candidate Pipeline Integration
Implementation Unit Specification · V1.0

状态：正式 Unit Specification 草案｜范围：Provider-local / Application Wiring Only
日期：2026-09-04

# 0. 文档定位与已通过的上游结论

本文件定义 M9-CTRIP-CANDIDATE-INTEGRATION-U1。其直接上游是已经通过的 M9-CTRIP-CANDIDATE-AUDIT-U1。Audit 结论为 PASS WITH LOCAL INTEGRATION GAP，并已证明：

Existing Candidate Merger / CandidateSnapshot path 对 CTRIP canonical outputs 足够。

单 Provider 输入受支持。

Segment / Itinerary identity 无需 CTRIP-specific shared rule。

Offer 保持 provider/source scoped，不发生跨 Provider Offer merge。

CandidateSnapshot 已能表达 requested_scope / actual_coverage、structural/offer freshness、provider status、provenance/lineage 与 missing/unknown。

CTRIP-specific merger / snapshot semantics 不需要。

Shared Contract Amendment = NONE。

因此本 Unit 的目标不是重新设计 Candidate pipeline，而是把已经闭合的 CTRIP canonical path 以最小、可测试、provider-local 的方式接入现有 Candidate Merger / CandidateSnapshotAssembler。

# 1. Goal

实现一条最小 CTRIP single-provider Candidate integration path，使现有 CTRIP Evidence → Mapper → Canonical Entry 输出能够通过现有 CandidateMerger 与 CandidateSnapshotAssembler 形成合法 CandidateSnapshot，而不修改任何 shared candidate semantics。

CTRIP Evidence
↓
CtripProviderMapper
↓
CTRIP Canonical Entry
↓
Existing CommonNormalizer
↓
Existing CandidateMerger
↓
Existing CandidateSnapshotAssembler
↓
CTRIP Single-Provider CandidateSnapshot

# 2. Preconditions / Authority

docs/DOCUMENT_AUTHORITY.md 当前正式 Authority。

M9 Shared Canonical Mapping Specification V1.0。

M9-CTRIP-MAPPER-U1 Specification + PASS implementation。

M9-CTRIP-CANONICAL-U1 Specification + PASS implementation。

M9-CTRIP-CANDIDATE-AUDIT-U1 Specification + PASS WITH LOCAL INTEGRATION GAP report。

M4 Candidate Merger / CandidateSnapshot authority、types、tests。

当前 M9 Shared Contract Convergence = PASS / Contract Amendment = NONE。

# 3. Allowed Scope

CTRIP provider-local integration module / adapter wiring。

Application-side wiring needed to pass CTRIP canonical normalization results into existing CandidateMerger / CandidateSnapshotAssembler。

必要的 additive provider registration / composition wiring，但仅限 CTRIP single-provider path。

CTRIP candidate integration focused tests。

已有 fixture 的复用；如确需新增 CTRIP provider-local fixture，必须保持 sanitized、deterministic、无 live secret，并仅服务本 Unit。

最小 exports / __init__ wiring。

与本 Unit 直接相关的 provider-local diagnostics / reason code 使用，但不得新增 shared semantics。

# 4. Forbidden Scope

修改 CandidateMerger shared semantics 或 equivalence rules。

修改 CandidateSnapshot schema、coverage/freshness shared contract。

新增 CTRIP-specific merger、snapshot 或 identity system。

修改 Segment / Itinerary / Offer canonical identity。

任何 FLIGGY + CTRIP multi-provider aggregation / merge implementation。

修改 Ranking / Recommendation / Relaxation / Publication。

Purchase Guidance / PurchaseAccess shared semantics。

Public API / Frontend。

M2/M4/M6/M7/M8 shared semantics。

live CTRIP call、Browser automation、内部 endpoint replay、stealth/CAPTCHA bypass。

为了测试通过而改 Golden Expected Output、删测试、弱化 architecture/contract gate。

# 5. Implementation Contract

## 5.1 Single-provider only

本 Unit 只允许构造 CTRIP 单 Provider CandidateSnapshot。即使 Repository 同时存在 FLIGGY，也不得在本 Unit 将两边结果放进同一 multi-provider merge/assembly execution。

## 5.2 Existing CandidateMerger reuse

必须复用现有 CandidateMerger。

输入必须是现有 provider-neutral NormalizationResult / canonical graph。

不得让 CandidateMerger 认识 CTRIP raw schema。

不得添加 provider == CTRIP 的 shared merge 分支。

## 5.3 Existing CandidateSnapshotAssembler reuse

必须复用 existing CandidateSnapshotAssembler / existing snapshot assembly contract。

single-provider provider evidence / result 应按现有 contract 提供。

requested_scope / actual_coverage、structural freshness、offer freshness、provider status、manifest/lineage 必须由现有机制构造。

不得以默认 COMPLETE 或默认 EMPTY 代替真实 provider execution/result semantics。

## 5.4 Offer boundary

Level-1 raw priceList 仍不得生成 Offer。

只有 M9-CTRIP-CANONICAL-U1 已允许形成的 Canonical Offer 可进入 Candidate pipeline。

Offer provider/source scope 必须保持。

不得因为 itinerary 等价就折叠未来其他 Provider 的 Offer。

## 5.5 Provenance / missing semantics

provider identity、mapper version、normalizer lineage、raw/source refs 等既有 provenance 不得在 integration 中丢失。

UNKNOWN / NOT_PROVIDED 等不得被 integration 层转为 known/default business value。

## 5.6 Provider status and snapshot outcome

SUCCESS with usable candidates 可形成 snapshot。

EMPTY 只能表示成功执行且 coverage 足以支持空结果结论。

PARTIAL 必须保留 limitations/coverage 语义。

technical failure 不得编码成 EMPTY/no flights。

无可用 graph 且 execution failure 时应沿用 existing NO_NEW_SNAPSHOT / equivalent existing behavior。

# 6. Suggested Implementation Shape

具体文件以 Repository 现状为准，推荐保持如下最小逻辑形态：

一个 CTRIP candidate integration entry / assembler wrapper，负责把 CTRIP mapper + canonical entry 结果交给 existing merger/snapshot assembly。

如 Composition Root / provider registry 已有明确 extension point，仅做最小 additive registration。

不得创建第二套 candidate pipeline。

Application orchestration 只负责调用顺序与数据传递，不复制 merge/snapshot correctness。

# 7. Required Tests

| Test ID | Scenario | Required Assertion |
| --- | --- | --- |
| T1 | CTRIP Level-1 only | Segment/Itinerary 可进入 snapshot；不产生 Offer。 |
| T2 | CTRIP Level-2 exact-supported offer | 已有 supported exact semantics 保留到 snapshot。 |
| T3 | numeric adultPrice without exact evidence | 不得升级 EXACT。 |
| T4 | single-provider snapshot | CandidateSnapshot 构造成功，provider=CTRIP。 |
| T5 | coverage/freshness | requested_scope/actual_coverage、structural/offer freshness 使用 existing semantics。 |
| T6 | provider status EMPTY | 成功空结果与 error 分离。 |
| T7 | provider status PARTIAL | limitations/coverage 保留。 |
| T8 | provider failure | 不得形成错误 EMPTY；遵循 existing no-new-snapshot behavior。 |
| T9 | provenance | mapper/normalizer/provider/raw refs lineage 可追踪。 |
| T10 | missing/unknown | UNKNOWN/NOT_PROVIDED 不被默认值覆盖。 |
| T11 | offer scope | 不存在任何跨 provider Offer merge 逻辑。 |
| T12 | architecture boundary | common merger/snapshot 不依赖 CTRIP raw/provider schema。 |
| T13 | regression | M4 shared candidate pipeline regression green。 |
| T14 | determinism | 相同 sanitized input 产生稳定等价 snapshot semantics。 |

# 8. Validation Gates

Focused CTRIP candidate integration tests PASS。

CTRIP mapper + canonical entry regression PASS。

M4 CandidateMerger / CandidateSnapshot regression PASS。

M9 shared canonical mapping regression PASS。

Architecture/contract gates PASS。

Ruff PASS。

Pyright PASS。

Backend unified CI PASS（按 Repository 正式命令）。

live provider calls = NO。

# 9. Contract Amendment STOP

若实现发现只有修改 shared CandidateMerger / CandidateSnapshot / canonical identity / provider aggregation semantics 才能接入 CTRIP，必须 STOP。

固定流程：STOP → Evidence → Impact → Options → Recommended Contract Amendment → Human Decision → Tests/Docs Update → Resume。

缺 wiring、缺 import、缺 registry entry、缺 provider-local test 不构成 Shared Contract Gap。

# 10. Git Governance

开始前 git fetch，确认 branch / HEAD / tracking / origin/main / status。

目标 branch 必须是 m9-trackb-ctrip-browser。

如 working tree dirty，先分类 EXPECTED GOVERNANCE / LOCAL-ONLY / EXPECTED SOURCE / UNKNOWN-DANGEROUS。

成功实现默认 commit + push + remote verification + clean tree。

Prompt / Execution Report 属于 LOCAL-ONLY，不提交。

不得 force push / reset / 未授权 rebase。

# 11. Exit Gate

| Gate | PASS Requirement | Failure Action |
| --- | --- | --- |
| G1 Authority | Unit authority accepted; no conflict | BLOCKED |
| G2 Existing merger reused | YES | STOP |
| G3 Existing snapshot assembler reused | YES | STOP |
| G4 Single-provider only | YES; no FLIGGY aggregation | BLOCKED |
| G5 Shared semantics unchanged | YES | STOP / Contract review |
| G6 Offer scope preserved | YES | P0 STOP |
| G7 Coverage/freshness/status preserved | YES | BLOCKED/STOP |
| G8 Provenance/missing preserved | YES | BLOCKED |
| G9 Tests/gates green | YES | BLOCKED |
| G10 Git completion | commit/push/remote verify/clean | BLOCKED |

# 12. Mandatory Stop After Unit

本 Unit PASS 后必须 STOP。不得自动进入 FLIGGY + CTRIP multi-provider aggregation、shared provider merge、ranking input aggregation、Public API 或 Purchase Guidance。

# 13. Final Report Template

Result:
- PASS / BLOCKED / STOP — POSSIBLE SHARED CONTRACT GAP

Authority Intake:
- canonical authority:
- Unit Specification found/accepted:
- M9 Shared Specification found:
- CTRIP Mapper/Canonical/Audit authorities found:
- M4 Candidate Merger/Snapshot authority found:
- conflicts:
- Contract Amendment required:

Repository Baseline:
- branch:
- initial HEAD:
- tracking:
- origin/main:
- provider remote HEAD:
- working tree initial state:
- sync action:

Implementation:
- files modified:
- integration entry/wiring:
- existing CandidateMerger reused:
- existing CandidateSnapshotAssembler reused:
- new CTRIP-specific merger created:
- new CTRIP-specific snapshot semantics created:
- provider registry/composition changes:
- multi-provider aggregation implemented:
- shared semantics changed:
- quality gates weakened:
- live provider calls:

Candidate Compatibility:
- Level-1 creates Offer:
- Level-2 Offer reaches snapshot:
- numeric adultPrice auto-upgraded to EXACT:
- Offer provider scope preserved:
- Segment/Itinerary identity reused:
- requested_scope/actual_coverage preserved:
- structural/offer freshness preserved:
- EMPTY/PARTIAL/ERROR preserved:
- provenance/lineage preserved:
- missing/unknown preserved:

Validation:
- focused CTRIP integration tests:
- mapper/canonical regression:
- M4 candidate pipeline regression:
- M9 shared regression:
- architecture/contract gates:
- backend unified CI:
- Ruff:
- Pyright:

Git:
- commit:
- final HEAD:
- push:
- remote HEAD verified:
- working tree clean:

Exit Gate:
- M9-CTRIP-CANDIDATE-INTEGRATION-U1:
- Contract Amendment:
- next authorized step:

Blocker:
- none / <exact blocker>