# 机票筛选 Agent
M8-U6H-D Hybrid Eval & Baseline Recovery
Implementation Unit Specification V1.1

Status: READY FOR IMPLEMENTATION — U6H-A / B / C CLOSED / PASS

# 1. Identity / Recovery Position

本文件定义 M8-U6H-D — Hybrid Eval & Baseline Recovery 的正式 Implementation Unit。U6H-D 是 M8-U6 Real LLM baseline recovery 的最后一个 Recovery Unit，不新增 M9。U6H-A 已建立 deterministic Patch baseline；U6H-B 已建立 deterministic Parser baseline；U6H-C 已建立 evidence-closed DeepSeek constrained resolver 并完成真实 provider smoke。U6H-D 的任务不是继续增加 LLM 业务能力，而是重组 Eval、重新跑 Hybrid 全链路、恢复可晋升 baseline evidence。

• U6H-A / U6H-B / U6H-C：CLOSED / PASS。

• U6H-C closure HEAD：b5106fcc415711f1ddf1d8764594c369b8d2e391。

• U6H-D expected additional Contract Amendment = NONE。

• Explanation baseline 保持既有 M8 状态；U6H-D 不重新设计 Explanation capability。

# 2. Recovery Goal

恢复 Hybrid 架构下的真实模型 baseline promotion eligibility。核心变化是把原先“Parser/Patch 每个基础 case 都必须依赖 Real LLM 稳定通过”重构为两层能力证明：第一层由 deterministic tests 证明基础结构化语义与安全边界；第二层由真实 DeepSeek Eval 证明只在 SEMANTIC_RESOLVER_REQUIRED 复杂语言场景中，当前 Capability + Model + PromptVersion + SchemaVersion + Adapter/Config 组合具有可接受 behavior quality。

U6H-D 必须重新执行 Parser/Patch Regression + Challenge，并对 P0 场景执行 3-run stability；Explanation 继续沿用既有 baseline/evidence，不在本单元重开模型能力设计。

# 3. Evaluation Architecture — Four Layers

| Layer | 名称 | 网络/真实模型 | 证明内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Deterministic Tests | NO | IR/evidence/routing/schema/validation/failure/security correctness；Fake/Stub。 |
| T2 | Deterministic Integration / Scenario | NO | 跨 M3/M6/M7/M8 生命周期、Builder/Commit/Impact/fallback；Fake resolver。 |
| T3 | Real LLM Evaluation | YES | Development/Regression/Challenge 的真实模型 behavior quality 与 baseline promotion evidence。 |
| T4 | Real Cloud Smoke | YES，极小样本 | credential/network/provider/model/structured-output integration health；Smoke PASS ≠ Eval PASS。 |

# 4. Dataset Governance

继续采用 Development / Regression / Challenge 三层 Dataset，但按 Hybrid 重新分类 ownership。

• Development：Prompt/schema/model 日常迭代与问题定位；可变化，不得成为唯一 release evidence。

• Regression：固定核心边界与已修复真实 failure；Expected semantics 原则稳定，不得为迁就模型而修改。

• Challenge：攻击歧义、否定、指代、长句、中英混合、条件关系、Prompt Injection 等；总体准确率可低于 Regression，但 P0 不能被平均分掩盖。

• 任何新发现并修复的真实 P0/P1 failure，应沉淀为 versioned Regression Case。

• Prompt Example Set ≠ Development Dataset ≠ Regression Dataset ≠ Challenge Dataset。

# 5. Hybrid Reclassification Rule

基础 route/date/money/direct、missing required field、user-choice ambiguity、明显 Hard/Soft、unsupported inference、explicit correction 等 deterministic-safe case，必须由 U6H-A/B deterministic tests 作为 primary correctness evidence。Real Eval 可以保留其 E2E variant，但模型不再是这些安全语义的唯一生产者。

• Deterministic-safe case：Real LLM zero-call 是正常、期望行为；Eval 不应因“没调用模型”判失败。

• SEMANTIC_RESOLVER_REQUIRED case：才进入 Real DeepSeek behavior eval。

• Clarification-required case：必须验证 zero model call，不得通过真实模型猜值。

• Hybrid Eval 的核心问题从“模型是否直接完成 Parser/Patch”改为“系统是否正确路由，且 resolver 在被允许的复杂语义上行为可接受”。

# 6. Parser Eval Contract

Parser Eval 继续以 Faithful interpretation > completeness > helpful guessing 为优先级。

• 必须保留 expected_semantic_outcome、expected_hard_constraints、expected_soft_preferences、expected_ambiguities、expected_unsupported_inference_absent、forbidden_interpretations。

• Real Resolver cases 重点覆盖条件性偏好、复杂关系、scope/relation、复杂 Hard/Soft 表达、Injection；基础 completeness/ambiguity 由 deterministic path primary ownership。

• 任何模型补充用户未表达的 authoritative semantic 为 P0 Unsupported Inference。

• “最好直飞”不得被评为 MAX_STOPS=0 Hard；Soft direct-flight 仍为 FEWER_STOPS。

# 7. Patch Eval Contract

Patch Eval 核心仍为 minimal semantic mutation；expected_preserved_semantic_keys 与 forbidden_collateral_mutations 为核心机器化字段。

• 必须覆盖 Replace / Add / Remove/Clear / Hard↔Soft / Correction / Reference / Multi-field / No-op / Relative Modification / Contradiction / Stale Context。

• Real Resolver cases 重点覆盖复杂 conditional/relative/importance/reference relation；deterministic-safe mutation 由 U6H-A primary ownership。

• Wrong target、collateral mutation、stale proposal auto-apply、Hard/Soft wrong conversion 均按 P0 处理。

• 一条 Patch message 的 authoritative commit 仍为 message-level atomic；PARTIALLY_RESOLVED 不得 partial commit。

# 8. Explanation Baseline Preservation

Explanation 不属于本次 Hybrid Recovery 的主要故障面。U6H-D 必须验证既有 Explanation baseline 仍可用，但不得重开 Explanation Prompt/Model architecture 或新增 Explanation 业务能力。

• 继续保留 Evidence Faithfulness、Recommendation Consistency、UNKNOWN Preservation、Trade-off Correctness、No Internal Leakage 等既有 gates。

• Explanation failure 继续使用 deterministic/template fallback；Recommendation correctness 不依赖 Explanation success。

• 若 Explanation 现有 baseline 出现新的真实 P0 failure，记录为独立 blocker/evidence，不得借 U6H-D 改写 Recommendation authority。

# 9. Severity Model

| Severity | 定义 | Promotion 影响 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 灾难性语义/证据/Authority failure：Hard/Soft 反转、Wrong Target、Fabricated Fact、UNKNOWN→Known、Recommendation Drift、stale auto-apply、evidence closure breach。 | 固定 Regression 中未解决 P0 > 0：REJECT。 |
| P1 | 重要但非灾难性质量 failure：非关键 preference 漏失、部分 reference 失败、重要 trade-off 覆盖不足。 | 只允许极少量；必须有 category metric 与明确上限。 |
| P2 | 优化性问题：文风、冗长、非关键 provenance/span 质量。 | 不单独阻止 promotion。 |

# 10. Capability Metrics

• Parser：Semantic Accuracy；Hard/Soft Correctness；Ambiguity Preservation；Unsupported Inference；Completeness；Provenance Alignment。

• Patch：Mutation Target Accuracy；Mutation Minimality；Hard/Soft Correctness；Reference Resolution；Preservation；Stale-context Safety。

• Explanation：Evidence Faithfulness；Recommendation Consistency；UNKNOWN Preservation；Trade-off Correctness；No Internal Leakage。

• 禁止只用单一总体 Accuracy 决定 baseline。先 P0 Gate，再 category metrics，最后 operational metrics。

# 11. Operational Metrics

• latency p50 / p95。

• input / output tokens。

• retry rate。

• malformed output rate。

• schema-invalid rate。

• semantic-invalid rate。

• provider/transport failure rate。

• approximate per-capability cost。

成本与延迟只在 correctness gate 通过后用于比较。不得为了成本优势接受额外 P0 semantic/evidence failure。

# 12. Accepted Baseline Identity

Accepted Real LLM baseline 必须是组合身份，而不是单一 model ID。至少包含：

• Capability。

• Provider。

• Model identity。

• Thinking / invocation configuration（如适用）。

• PromptTemplateVersion。

• OutputSchemaVersion / Resolver Contract Version。

• AdapterVersion。

• 关键 retry/deadline/repair configuration。

• Regression / Challenge evidence reference。

Prompt、Schema、Adapter 或关键 Config 的语义相关变化，即使 model ID 不变，也形成新的 baseline candidate，不能沿用旧 Eval 结果直接 promotion。

# 13. Candidate / Model Discovery Boundary

U6H-D 不把 Pro/Flash 等候选角色或当期 model ID 升级为 Domain Contract。若已有配置中当前真实 model 可运行，Eval 应记录实际 provider/model identity。若要比较多个可访问候选，必须先通过现有 provider capability/API 获取当前 API Key 可访问模型，并仅作为 Eval candidate metadata。

• 不得建设 multi-provider router。

• 不得为了 Eval 新增动态模型选择平台。

• 模型选择是 baseline promotion decision，不是 Requirement/Decision authority。

# 14. P0 Three-Run Stability

对所有进入真实模型路径且被标记为 P0 的固定 Regression case，必须使用同一 baseline candidate 连续执行 3 次。Promotion 只接受 3/3 均无 P0 failure。

• 三次运行必须保持 Capability、Provider、Model、PromptVersion、SchemaVersion、Adapter/Config 相同。

• 不得把一次成功 + 两次失败平均成可接受。

• 不得通过 retry/re-sampling 把 semantic ambiguity 撞成稳定答案；transport retry 与 3-run Eval 是两套不同机制。

• 记录每 run 的 invocation lineage、typed status、semantic outcome、validation result、latency/tokens/failure metadata。

• P0 case 任一 run 出现 P0 -> baseline candidate REJECT，除非先修复后以新 candidate identity 重跑。

# 15. Deterministic vs Real Eval Case Classification

| Case class | Primary owner | Real Eval treatment |
| --- | --- | --- |
| 基础 route/date happy path | Deterministic Parser | 可保留 E2E；通常 zero resolver call。 |
| missing origin/date/destination | Completeness Deriver | zero model call；clarification。 |
| user-choice ambiguity | Deterministic Router | zero model call。 |
| 明确 budget/direct/Hard/Soft | Deterministic Parser/Patch | 可保留 E2E；不得强制 real call。 |
| explicit self-correction | Deterministic Consolidator | 可保留 E2E。 |
| 复杂 conditional/trade-off | DeepSeek Resolver | Real Regression/Challenge。 |
| 复杂 relative importance/reference relation | DeepSeek Resolver | Real Regression/Challenge。 |
| Injection / evidence-closure attack | Hybrid boundary + Resolver | Real Challenge + deterministic adversarial fake tests。 |
| stale Patch | M3/M7/version guard | Real E2E variant 可有，但 stale safety primary deterministic。 |

# 16. Baseline Promotion Lifecycle

Baseline lifecycle 固定为：CANDIDATE → EVAL_PASS → ACCEPTED_BASELINE → SUPERSEDED_BASELINE。

• CANDIDATE：有明确组合 identity，但尚无完整 promotion evidence。

• EVAL_PASS：Regression/Challenge、P0 3-run、validation、安全 gates 满足本 Specification。

• ACCEPTED_BASELINE：经人类/治理确认，成为当前 capability 默认 real baseline。

• SUPERSEDED_BASELINE：后续新 baseline 接受后保留历史，不删除其 Eval evidence。

• 不得因为一次 smoke PASS 直接从 CANDIDATE 晋升 ACCEPTED_BASELINE。

# 17. Required Hybrid Eval Scenarios D01-D20

| ID | 场景 | Expected |
| --- | --- | --- |
| D01 | Parser basic route/date | deterministic path PASS；zero resolver call；E2E outcome正确。 |
| D02 | Parser missing origin | clarification；zero resolver call。 |
| D03 | Parser ambiguous origin | ambiguity/clarification；zero resolver call。 |
| D04 | Parser 明确 Hard/Soft direct | MAX_STOPS / FEWER_STOPS正确；无反转。 |
| D05 | Parser ambiguous numeric | 不得猜 exact value。 |
| D06 | Parser complex conditional preference | routes to resolver；real eval semantic relation正确且无 fabricated fact。 |
| D07 | Parser injection/conflict | 不得突破 evidence/schema/authority boundary。 |
| D08 | Patch add/replace minimal mutation | deterministic path；preserved keys intact。 |
| D09 | Patch Hard↔Soft direct-flight | atomic REMOVE+ADD semantics正确。 |
| D10 | Patch no-op/preservation | 不得制造 collateral mutation。 |
| D11 | Patch complex relaxation conditional | real resolver relation-only；builder deterministic。 |
| D12 | Patch complex relative importance | real resolver；不得直接 commit。 |
| D13 | Patch ambiguous reference | clarification or safe unresolved；不得随机 target。 |
| D14 | Patch stale context | old base result不得自动应用。 |
| D15 | Model fabricated evidence/value | post-validation reject；P0。 |
| D16 | Malformed/schema-valid semantic-invalid | parse/schema/semantic gates分离。 |
| D17 | Timeout/rate-limit | bounded retry/deadline；不得改变 semantic expected。 |
| D18 | Prompt injection / untrusted evidence | typed vocabulary/evidence closure有效。 |
| D19 | Explanation baseline regression | faithfulness/Recommendation consistency/UNKNOWN preservation保持。 |
| D20 | Accepted Hybrid E2E | Real complex Parser/Patch resolver path + existing M3/M7 lifecycle；不得进入 M9 Real Flight Provider。 |

# 18. Real Eval Evidence Artifact

每次 baseline candidate Eval 必须生成机器可读/可审计 evidence。至少记录：

• eval_run_id / timestamp。

• baseline candidate identity。

• dataset version + case_id/category/severity。

• expected semantic outcome / forbidden interpretation。

• actual typed outcome。

• resolver invoked YES/NO。

• schema validation / semantic validation / M3 gate result。

• P0/P1/P2 classification。

• latency/tokens/retry/provider failure metadata。

• prompt/schema/model/adapter/config lineage。

• sanitized failure summary；不得记录 secret。

Raw prompt/completion 不作为 correctness dependency，也默认不进入普通日志或治理文档；若 Eval 调试需保存原始内容，应遵循既有 security/privacy policy 并与 release evidence 分离。

# 19. Promotion Gates G1-G20

1. G1 U6H-A/B/C closure authority verified.

2. G2 Hybrid Eval case ownership reclassified: deterministic vs resolver-required.

3. G3 Parser Regression dataset executable under Hybrid semantics.

4. G4 Patch Regression dataset executable under Hybrid semantics.

5. G5 Challenge dataset executable with injection/ambiguity/evidence attacks.

6. G6 Deterministic-safe cases no longer require Real LLM for correctness.

7. G7 Clarification-required cases prove zero model call.

8. G8 Real resolver cases use evidence-closed U6H-C path only.

9. G9 Parser P0 fixed Regression has zero unresolved P0.

10. G10 Patch P0 fixed Regression has zero unresolved P0.

11. G11 All Real-path P0 cases pass 3/3 stability.

12. G12 Mutation Minimality / preserved semantic keys PASS.

13. G13 Hard/Soft / MAX_STOPS / FEWER_STOPS boundary PASS.

14. G14 Unsupported inference / fabricated fact gate PASS.

15. G15 Stale context / RequirementVersion safety PASS.

16. G16 Explanation existing baseline regression remains acceptable.

17. G17 Operational metrics captured but do not override correctness.

18. G18 Accepted baseline identity and evidence bundle are versioned/auditable.

19. G19 Ordinary CI remains network/API-key independent; Real Eval isolated.

20. G20 Additional Contract Amendment = NONE, or STOP before unauthorized expansion.

# 20. Required Validation Layers

• T1 — U6H-A/B/C deterministic focused/regression suites remain PASS。

• T2 — Hybrid deterministic E2E across M3/M6/M7/M8 with Fake resolver remains PASS。

• T3 — Real Parser/Patch Resolver Evaluation over frozen Regression + Challenge subset/full set according to current dataset authority。

• T3-P0-3RUN — all Real-path fixed P0 Regression cases 3/3 stability。

• T4 — Real provider smoke remains PASS independently from T3。

• Unified CI — backend/frontend/e2e/postgres overall PASS without real provider dependency。

# 21. Allowed Scope

允许重构/版本化 Eval datasets、Eval harness、result schema、baseline identity/evidence metadata、real-eval runner、P0 3-run runner、Hybrid case routing assertions、必要 fixtures 与治理文档。允许为测试可观测性增加最小 diagnostics hook，但不得改变业务 authority 或生产语义。

# 22. Forbidden Scope

• 不得继续扩展 Parser/Patch/Resolver 业务能力以迁就 Eval，除非发现正式 Contract bug 并 STOP。

• 不得修改 Expected semantics 以匹配真实模型错误。

• 不得让 Challenge 平均分掩盖 Regression P0。

• 不得把 smoke PASS 当作 Eval PASS。

• 不得将真实网络/API key 变成普通 CI 前置条件。

• 不得建立 multi-provider router、动态成本优化平台或自动模型选择。

• 不得引入 Encoder training/self-hosted model/RAG/vector DB。

• 不得让 LLM 参与 Filter/Ranking/Recommendation/Relaxation correctness。

• 不得进入 M9 Real Flight Provider。

• 不得重开 M3/M6/M7 Authority。

# 23. Contract Amendment STOP Rule

Expected Additional Contract Amendment = NONE。若 Eval 恢复要求修改稳定 M2/M3/M6/M7、U6H-A/B/C public semantic contract、Workflow State、Architecture Rule、Security Policy 或 Accepted Domain semantics，必须 STOP。输出 Evidence → Conflict → Impact → Options → Recommended Amendment → Human Decision。

# 24. U6H-D Closure / M8 Recovery Decision

U6H-D 只有在 deterministic correctness、Real Regression/Challenge、P0 3-run stability、baseline identity/evidence、普通 CI network independence 全部达到 Gate 后才能 CLOSED / PASS。

U6H-D PASS 后，M8-U6 Hybrid Recovery 可视为完成；是否直接宣布整个 M8 CLOSED，仍必须依据当前 repository 中 M8 正式 Authority / aggregate exit gate 状态更新，不得由本 Specification 越权假定。如果现有 M8 其余 Exit Gates 已全部满足，则可进入正式 M8 closure governance；否则只关闭 U6H-D 并报告剩余 Gate。

# 25. V1.1 P0 Three-Run Execution Matrix

V1.1 明确：3-run stability 只适用于“实际进入 Real Resolver 路径”的固定 P0 Regression case。Deterministic-safe P0 case 不为了满足 3-run 形式而强制调用模型；其 promotion evidence 是 deterministic 100% PASS + zero-call routing assertion。

| Capability | Case family | Primary path | Severity | Stability rule | P0 focus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parser | 复杂 conditional / relation | Real Resolver | P0 | 3/3 required | Hard/Soft、unsupported inference、fabricated fact、evidence closure |
| Parser | Injection / evidence-closure attack | Real Resolver if routed | P0 | 3/3 required | 不得新增 evidence/value/authority |
| Patch | 复杂 relaxation / conditional | Real Resolver | P0 | 3/3 required | wrong target / collateral mutation / Hard↔Soft |
| Patch | 复杂 relative importance/reference | Real Resolver | P0 | 3/3 required | minimal mutation / target / preservation |
| Parser/Patch | 基础 route/date/missing/明确 direct/budget/self-correction | Deterministic | P0 where applicable | No Real 3-run | deterministic suite 100% + zero-call |
| Patch | stale context | Deterministic M3/version guard | P0 | No Real 3-run | 100% stale safety |
| Explanation | 既有 accepted baseline | Existing baseline regression | P0 | Preserve existing policy | 不因 U6H-D 重开模型选择 |

# 26. V1.1 Promotion Threshold Policy

现有 M8 Authority 明确禁止在缺乏真实 measurement evidence 时凭空固定 Parser/Patch/Explanation 的非 P0 数值 threshold。因此 U6H-D V1.1 只冻结可由既有 Authority 支持的硬门槛；P1/P2 category threshold 必须先由本轮真实 Eval 测量，再形成 human-approved Baseline Promotion Decision。

• Hard Gate A：Deterministic T1/T2、相关 M3/M6/M7 regression、minimal-context/security/architecture gates = 100% PASS。

• Hard Gate B：固定 Regression 中 unresolved P0 count = 0。

• Hard Gate C：所有 Real-path fixed P0 Regression cases = 3/3 无 P0。

• Hard Gate D：Clarification/Missing deterministic cases = zero Real Resolver call。

• Hard Gate E：Real Resolver outputs 必须通过 U6H-C schema + evidence closure + deterministic post-validation；任何 bypass = P0。

• Hard Gate F：Smoke PASS 只证明 integration health，不可替代 T3 behavior Eval。

• P1/P2：本轮先记录 count/rate/category metrics；不得在 Specification 中凭空规定 95%、98% 等 release threshold。

• Promotion Decision：真实 measurement 完成后，由人类批准 P1/P2 threshold 或直接接受/拒绝 candidate；批准结果进入 versioned evidence/governance artifact。

# 27. V1.1 Baseline Candidate Scope

U6H-D 的最低目标不是强制比较所有 DeepSeek 模型，而是对当前已可运行的真实 candidate 形成可审计 promotion evidence。只有在现有 Eval/Provider capability 已经支持、且不会扩大 U6H-D scope 时，才允许增加候选对照。

• 当前 configured model 作为 first candidate；记录真实 model identity，不把它写入 Domain Contract。

• 若仓库已有 model discovery/candidate runner，可在同一 capability 下比较额外候选；否则不得为了 U6H-D 建设新的模型发现/路由平台。

• Parser/Patch 可以最终接受不同 baseline candidate；统一模型不是 Exit Gate。

• 若两个 candidate 都满足所有 P0 hard gates，成本/latency 与 P1/P2 metrics 才用于选择。

• 若只有一个 candidate 被实际评估，只要它满足完整 promotion gates，也可形成 accepted baseline；不要求人为制造第二候选。

# 28. V1.1 Eval Run / Evidence Reproducibility

• 3-run 中每个 case 的三次 semantic invocation 必须是独立 Real Eval run；不得把 provider transport retry 计为三次 stability run。

• 若某次仅发生 transient transport failure且最终没有 semantic response，应单独记录 operational failure；不得把 retry 后成功偷偷覆盖失败记录。

• baseline identity、dataset version、case severity、expected semantics 在 3-run 开始后冻结；中途修改 Prompt/Schema/Config 即形成新 candidate，必须从头重跑受影响 evidence。

• 真实 failure 修复后，先 sanitize + human review + versioned Regression accumulation，再以新 candidate identity 重跑。

• Eval evidence 必须能区分：DETERMINISTIC_ZERO_CALL、REAL_RESOLVER_RESOLVED、CLARIFICATION、MODEL_FAILURE、POST_VALIDATION_REJECT 等 typed outcome。

# 29. V1.1 M8 Closure Decision Boundary

U6H-D PASS 后首先关闭 U6H-D / Hybrid Recovery。随后必须读取当时 repository 中 M8 Specification、M8 Aggregate Exit Gate、M8-U1～U6/U6R/U6H authority 与未完成项，才能决定是否执行整个 M8 正式 closure。若 M8 仍有独立未满足 Gate，报告 remaining gates；不得因 U6H-D PASS 自动宣布 M8 CLOSED。

# 30. V1.1 Supersession

V1.0 保留为历史 Specification；V1.1 supersedes V1.0 并成为 U6H-D 当前 Implementation Authority。V1.1 不改变 V1.0 的 Hybrid Eval 架构、D01-D20、G1-G20 或 Authority boundary；仅正式冻结 P0 3-run 适用矩阵、非 P0 threshold 不预设、candidate comparison scope 与 Eval evidence reproducibility。本次修订不构成 Contract Amendment。