# 机票筛选 Agent

M9 Tongcheng Provider Candidate Interim Assessment · V1.0

定位：M9 Provider Candidate Matrix 的同程阶段性评估输入
状态：Interim Assessment / Supporting Decision Evidence，非 Provider Selection Final Decision

日期：2026-09-04

# 0. 文档定位与结论摘要

本文件汇总 Tongcheng（同程旅行）+ BROWSER 在 M9 Track B 当前阶段的真实人工探索、Provider-local Probe 实现、离线验证与 bounded live smoke 结果，形成可直接进入统一 M9 Provider Candidate Matrix 的阶段性评估。

当前总判断：同程具备较强的国内航班 Shopping Evidence 质量与结构化数据价值，但自动化 Browser Acquisition 在受控 live smoke 中受到 ACCESS_CHALLENGE / TIMEOUT 阻塞。因此，它目前适合作为“人工可验证、结构化 Evidence 丰富、自动化工程风险较高”的候选保留，不适合作为已通过自动化接入 Gate 的 Provider。

Human consumer feasibility: PASS candidate

Browser-generated structured evidence quality: HIGH

Offer richness: HIGH

Automated Browser Acquisition: BLOCKED

Primary blocker: ACCESS_CHALLENGE / TIMEOUT before structured Level-1 evidence in bounded headed/headless smoke

Canonical Mapping: NOT YET AUDITED / NOT AUTHORIZED

Main integration: NOT AUTHORIZED

Contract Amendment: NONE

# 1. Candidate Identity

| Field | Current Value |
| --- | --- |
| Provider Identity | TONGCHENG / 同程旅行 |
| Provider Type | Flight Shopping Provider |
| Acquisition Strategy | BROWSER |
| Target Market | 中国大陆国内机票 |
| Primary Human Sample | 北京 → 上海；上海 → 北京；2026-09-15 等未来日期 |
| Development Branch | m9-trackb-tongcheng-browser |
| Checkpoint HEAD | 542e17fc940a02ef1fe9be2b91d074e507b2e540 |
| Current U1 Status | BLOCKED |
| Current Checkpoint Status | PASS — experimental checkpoint preserved |

# 2. 人工 Browser Exploration Evidence

匿名状态下可完成国内航班搜索并进入结果页。

页面可恢复航空公司、航班号、起降时间、机场/航站楼、飞行时长、机型、价格与操作入口。

列表价格保留“¥xxx起”语义，不能在 Acquisition 层直接升级为 exact Offer price。

正常消费者浏览器运行过程中出现结构化 XHR `getflightlist`；其中 `FlightInfoSimpleList` 可恢复 provider-specific structured evidence。

XHR 与 Rendered DOM 可交叉验证。例如 MU5138 在 XHR 与页面展示中可对应到航司、航班号、07:00 起飞、09:10 到达、机场与机型。

点击“选择”后可展开多条 Level-2 Offer，包含不同价格、票价产品/渠道、退改、行李、餐食、舱位/折扣与“预订”动作。

点击“预订”后进入 LOGIN_REQUIRED，未继续登录或交易。

结果页可以自然滚动到页脚；本次 traversal 记录为 COMPLETE_OBSERVED，而非 market COMPLETE。

更换方向后仍能重复看到相同 Level-1 / Level-2 结构，Repeatability = PASS candidate。

# 3. Automated Probe Engineering Evidence

| Area | Evidence |
| --- | --- |
| Provider-local implementation | Tongcheng Browser probe, structured getflightlist raw evidence extraction, DOM cross-check helper, sanitization/redaction, failure taxonomy, opt-in smoke wrapper |
| Focused tests | PASS — 13 passed |
| Ruff | PASS |
| Pyright | PASS |
| Architecture/Contract | PASS |
| Regression | PASS — 785 passed, 2 skipped |
| Unified gate | PASS |
| Security | PASS — no secret / real Cookie / token / HAR / personal account data committed |
| Live bounded smoke | BLOCKED — headed and headless reached ACCESS_CHALLENGE or TIMEOUT before structured Level-1 evidence / XHR-DOM cross-check |
| Direct private endpoint dependency | NO |
| Shared contract change | NO |

# 4. HG-01～HG-08 Interim Assessment

| Gate | Interim Status | Evidence Strength | Assessment |
| --- | --- | --- | --- |
| HG-01 Access | PARTIAL | Human E4 candidate / Automated negative live evidence | 人工消费者路径可用；自动 headed/headless 当前被 ACCESS_CHALLENGE / TIMEOUT 阻塞。 |
| HG-02 Legal / Terms | UNKNOWN / PENDING | Not closed | 人工技术实验不等于 Terms Review；当前不能宣称通过。 |
| HG-03 China Domestic | PASS candidate | E4 human live evidence | 北京→上海、上海→北京均成功。 |
| HG-04 Itinerary Identity | PASS candidate | E4 human live evidence | 航司、航班号、机场、时间、机型等可从 XHR/DOM 恢复并交叉验证。 |
| HG-05 Shopping Offer | PASS candidate | E4 human live evidence | 存在 Level-1 lowest-price summary 与 Level-2 多 Offer 展开。 |
| HG-06 Result Semantics | PARTIAL | Mixed | 成功路径、LOGIN_REQUIRED、ACCESS_CHALLENGE 已知；EMPTY/部分失败语义仍不足。 |
| HG-07 Canonical Mapping | NOT YET AUDITED | Insufficient | Shared Contract Convergence Gate 前停止；不得从人工字段丰富度直接推定 PASS。 |
| HG-08 Actionability | PASS candidate / LOGIN_REQUIRED | E4 human live evidence | Offer 有预订入口，但继续动作要求登录；未进入乘机人/支付。 |

# 5. Evidence Grade Profile

按 M9 既有 E0–E4 证据框架，本候选当前并不是“整体 E4”。不同 Gate 的证据强度不同，应分别记录。

| Area | Current Grade | Reason |
| --- | --- | --- |
| Human search / domestic coverage | E4 candidate | 真实消费者页面代表性国内搜索成功 |
| Itinerary identity | E4 candidate | XHR + DOM live cross-check |
| Offer quality | E4 candidate | 真实 Level-2 Offer expansion |
| Purchase actionability | E4 candidate with login limitation | 真实预订入口触发登录 |
| Automated browser accessibility | E4 negative operational evidence | 真实 bounded smoke 被 challenge/timeout 阻塞 |
| Legal / Terms | E0/E2 gap | 当前材料未完成正式 Terms Review |
| Canonical mapping | E0/E1 internal plausibility only | 尚未授权或执行 Mapper audit |

# 6. Strengths

结构化 Evidence 质量较高：Browser 内部可观察到清晰的 provider-specific structured flight list。

XHR 与 DOM 能做交叉校验，降低单纯依赖 selector 的脆弱性。

Shopping Offer 丰富：最低价 summary 与多 Offer detail 分层明显。

国内航班身份字段丰富，人工层面具有较高 Canonical Mapping 潜力。

Purchase path 清晰，至少能够走到登录门槛前。

Provider-local Probe 已有可测试、可清理、可保留的工程资产。

# 7. Risks / Gaps

最大风险：自动 Browser Acquisition 当前无法稳定越过公开页面访问挑战，直接影响 HG-01 的工程可用性。

不能通过 stealth、指纹伪装、验证码/滑块绕过、Cookie 注入、扩大 live retry 等方式消除风险。

Legal / Terms 尚未完成正式关闭。

HG-06 的 EMPTY / PARTIAL / technical failure 仍未形成完整可机器验证语义。

Canonical Mapping 尚未经过正式 Shared Contract Audit，不能因为字段丰富就提前判 PASS。

LOGIN_REQUIRED 限制了匿名 PurchaseAccess 的后续深度。

若自动 access challenge 持续存在，同程可能更适合 assisted acquisition / human-in-the-loop 候选，而不是 unattended provider。

# 8. Engineering Risk Assessment

| Dimension | Risk | Current Assessment |
| --- | --- | --- |
| Data richness | LOW | 字段与 Offer evidence 丰富。 |
| Evidence parseability | LOW–MEDIUM | Structured XHR 有利，但仍需 browser-mediated lifecycle。 |
| DOM fragility | MEDIUM | DOM 可作为 cross-check/fallback，不宜作为唯一 authority。 |
| Automated access | HIGH | 已出现 headed/headless ACCESS_CHALLENGE / TIMEOUT。 |
| Security / privacy | LOW if current boundaries preserved | 当前 probe 未保存敏感材料。 |
| Contract risk | MEDIUM / UNKNOWN | 尚未进入 canonical mapping audit。 |
| Operational stability | HIGH RISK / UNPROVEN | 当前 bounded live smoke 不满足 U1 Exit Gate。 |

# 9. Candidate Matrix Interim Position

同程当前不应被淘汰，也不应被视为已完成 Provider。更合适的位置是：高数据价值 / 高自动化访问风险候选。

保留在 M9 Candidate Matrix：YES

作为 unattended automated Browser Provider 立即推进：NO

作为 assisted-browser / human-in-the-loop 候选继续讨论：YES，可讨论但需新授权

进入 Canonical Mapping Audit：当前 NO，需独立 Human Decision / Authority

合入 main：NO

继续无边界 live retry：NO

# 10. Recommended Next Decision

推荐把同程阶段性定位为“保留候选，暂停 unattended automation implementation”。下一步优先在统一 M9 Candidate Matrix 中与 Fliggy / Ctrip 的 Access、Evidence Grade、Offer Quality、Automation Reliability 与 Engineering Risk 做横向比较，再决定是否：

优先推进自动化稳定性更高的 Provider；

为同程单独讨论合法、受控的 assisted-browser acquisition 模式；

在共享 Contract Gate 下授权 Canonical Mapping read-only audit；

暂时冻结同程工程线，仅保留 checkpoint。

# 11. Governance Boundaries

本 Interim Assessment 是 Supporting Decision Evidence，不是最终 Provider Selection。

不改变 U1 = BLOCKED。

不授权 merge main。

不授权 Canonical Mapper / PurchaseAccess shared semantics / CandidateSnapshot / aggregation。

Shared Contract Convergence Gate 继续有效。

任何下一实现 Unit 必须重新经过 Authority / Specification / Human Decision。

# 12. Final Interim Conclusion

Tongcheng + BROWSER 当前应保留为高价值但高自动化访问风险的 M9 Provider Candidate。

人工 Evidence 已充分证明其国内航班 Shopping 数据与 Level-2 Offer 价值；Provider-local Probe 的离线工程质量也已通过。但真实自动 Browser Acquisition 在 bounded headed/headless smoke 中被 ACCESS_CHALLENGE / TIMEOUT 阻塞，因此现阶段不得把它视为已通过 HG-01 的 unattended acquisition，也不得进入 main 或共享 Canonical 实现。