# 机票筛选 Agent

M9-TONGCHENG-BROWSER-DIAG-U2
Instrumentation & Bounded Rerun Implementation Unit Specification · V1.0

定位：Provider-local diagnostics only；不改变 U1 BLOCKED 状态，不授权购买自动化或 Canonical Mapping

日期：2026-09-04

# 0. Unit 定位与产品边界

本 Unit 用于修正 Tongcheng Browser Probe 当前诊断可观察性不足的问题，并通过一次受控 bounded rerun 区分 Browser interaction/readiness、challenge classification 与真实 automation-specific access challenge。

本项目对外部 Provider 的 V0 目标是获得足够的航班与报价 Evidence，用于筛选、比较、推荐和解释；不要求自动完成购买流程，也不要求生成最终购买深链。只要能够提供 Provider 来源以及可复现的 SEARCH_INSTRUCTION / SEARCH_REPLAY，自然语言引导用户回到外部平台搜索同一航班即可满足 V0 Actionability。

因此本 Unit 的成功边界仅到“自动化能否稳定完成公开搜索并观察搜索结果 Evidence”。登录、乘机人填写、订单提交、支付和购买页面自动化全部不在 Scope。

# 1. Authority 与已知事实

Tongcheng BP1-BP5 人工探索已证明匿名搜索、结构化 XHR、DOM cross-check、Level-2 Offer expansion 和 LOGIN_REQUIRED-at-booking。

M9-TONGCHENG-BROWSER-PROBE-U1 当前仍为 BLOCKED；其 BLOCKED checkpoint 已正式保存。

最新只读诊断证明 DNS/TLS/public HTTP 正常，N1 Network Path 不受支持。

当前 challenge detector 存在 false-positive 风险：正常登录 UI 中的“验证码”等文本可能被当作 challenge marker。

当前 probe 缺少明确 HOME_READY / SEARCH_SUBMITTED / RESULT_READY 等阶段级 telemetry。

Contract Amendment = NONE；Shared Contract Convergence Gate 继续生效。

# 2. Goal / Exit Question

本 Unit 只回答以下问题：

自动化是否真正完成了首页 readiness？

origin / destination / date 是否被成功设置？

搜索动作是否真实提交？

是否进入结果页或结果态？

`getflightlist` / structured Level-1 evidence 是否被观察到？

此前 `ACCESS_CHALLENGE` 是否是 false positive？

如果仍失败，失败发生在哪个明确 stage？

# 3. Instrumentation Contract

| Stage | 必须记录 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ENTRY_NAVIGATION | URL/category, title, elapsed | 公开入口导航 |
| HOME_READY | ready evidence | 首页可交互 |
| ORIGIN_SET | action success | 出发地设置 |
| DESTINATION_SET | action success | 目的地设置 |
| DATE_PICKER_OPEN | action success | 日期控件打开 |
| DATE_SET | selected date | 日期设置成功 |
| SEARCH_SUBMITTED | click/submit success | 真实提交搜索 |
| RESULT_URL_REACHED | sanitized URL/category | 进入结果路径/状态 |
| RESULT_DOM_READY | result container evidence | 结果 DOM ready |
| GETFLIGHTLIST_OBSERVED | YES/NO | 仅浏览器 response listener |
| LEVEL1_EVIDENCE_READY | YES/NO | 结构化 Level-1 Evidence |
| DOM_CROSSCHECK_READY | YES/NO/NOT_REQUIRED | 必要时做最小 cross-check |

# 4. Challenge Classification 修正

不得再以页面中单独出现“验证码”“滑块”“安全验证”等普通文本作为 ACCESS_CHALLENGE 的充分条件。

Challenge 至少需要更强的可见、阻塞性 Evidence，例如：

challenge-specific route / title；

可见 blocking overlay + challenge-specific text；

可见 CAPTCHA / slider / human verification element；

正常 search interaction 明确不可用且同时存在 challenge marker。

正常登录组件中的“验证码登录”不得单独触发 ACCESS_CHALLENGE。该修正属于 provider-local failure classification accuracy，不是弱化安全 gate，也不授权绕过真实 challenge。

# 5. Allowed Scope

Tongcheng provider-local probe instrumentation。

provider-local challenge detector 精度修正。

provider-local stage/timing diagnostics。

对应 unit tests / offline fixtures。

一次 headed + 一次 headless bounded rerun。

# 6. Forbidden Scope

stealth / fingerprint spoofing / navigator.webdriver 规避。

Cookie/session/localStorage 搬运或自动登录。

CAPTCHA / slider / access control bypass。

直接 HTTP 调用私有 `getflightlist` 代替 Browser。

自动点击预订后继续登录/下单/支付。

要求稳定 deep link；V0 可使用 SEARCH_INSTRUCTION / SEARCH_REPLAY。

Canonical Mapper / Common Normalizer / CandidateSnapshot / Aggregation / PurchaseAccess shared contract。

Domain / Port / SearchPlan / Requirement / Patch / Ranking / Publication / Public API 变更。

# 7. Required Tests

Challenge false-positive regression：正常“验证码登录”文本不得单独分类为 ACCESS_CHALLENGE。

Visible blocking challenge evidence 仍能分类为 ACCESS_CHALLENGE。

Stage progression tests：正常路径能记录 HOME_READY → SEARCH_SUBMITTED → RESULT_*。

Timeout/failure 必须关联明确 last stage。

Response listener 在 navigation 前注册的 invariant 保持。

Sanitization / redaction regression。

Ruff / Pyright / relevant backend architecture-contract-regression gates。

# 8. Bounded Live Rerun

所有离线测试通过后，最多执行 1 次 headed + 1 次 headless。目标不是刷成功率，而是获得阶段级 Evidence。

每次运行至少报告：

最后成功 stage；

搜索是否真实提交；

是否进入结果态；

`getflightlist` 是否出现；

Level-1 structured evidence 是否出现；

是否存在强 challenge evidence；

失败时的 exact stage。

# 9. Exit Gate

本 Unit 可有三种结果：

DIAG_PASS_AUTOMATION_WORKS：至少一次 bounded run 完成公开搜索并得到 structured Level-1 evidence；不要求进入预订/登录。

DIAG_PASS_TRUE_CHALLENGE：stage telemetry 证明搜索流程正确推进后，真实 blocking challenge 在 Level-1 evidence 前出现。

DIAG_PASS_PROBE_DEFECT_LOCALIZED：明确定位在 interaction/readiness/classification 某一 provider-local stage，形成后续最小修复入口。

任何结果都不得自动将原 U1 改为 PASS；如诊断证明 automation works，需要后续单独 Human Decision 决定是否更新 U1/创建 recovery closure。

# 10. PurchaseAccess / Actionability 解释

对 M9 V0，Provider 推荐结果的 Actionability 不以自动购买或稳定 deep link 为必要条件。对 Tongcheng，若系统能获得可靠航班/报价 Evidence，可通过自然语言输出 Provider、日期、路线、航班号、观察价格/报价语义，让用户自行在同程搜索并完成登录/购买。推荐形式例如：

“来源：同程旅行。请在同程机票搜索 9 月 15 日上海→北京，航班 KN5956；当前观察到约 ¥400 起。实际价格、余票与购买条件请以同程页面为准。”

该模式应视为合法的 `SEARCH_INSTRUCTION` / `SEARCH_REPLAY` Actionability。