机票筛选 Agent
M9-CTRIP-BOUNDED-LIVE-REVALIDATION-U1

CTRIP Bounded Live Revalidation
Validation Unit Specification · V1.0

状态：Live Validation Specification｜有限额、可人工观察、不可无限重试
日期：2026-09-07

# 0. 文档定位

本文件定义 M9-CTRIP-BOUNDED-LIVE-REVALIDATION-U1。其前置条件是 M9-CTRIP-RUNTIME-INTEGRATION-U1 已 PASS：CTRIP provider-local FlightProvider adapter 已接入生产 bootstrap，并在 offline tests 中证明 SearchPlan → Browser Acquisition → Sanitized Evidence → Mapper → Canonical → CandidateSnapshot 可闭合。

本 Unit 不再实现新功能，而是在严格有限额的真实 CTRIP 浏览器运行中，验证 runtime wiring、页面交互、Evidence capture 与 CandidateSnapshot 结果是否在真实环境下保持一致。

# 1. Goal

验证显式 `FLIGHT_PROVIDER=ctrip` runtime path 能真正启动 CTRIP provider adapter。

验证真实 Browser Acquisition 能到达预期的列表/搜索结果阶段，或给出可解释的 NETWORK_ERROR / ACCESS_CHALLENGE / SELECTOR_DRIFT。

验证真实页面 Evidence 可被 sanitizer 接收并传入 Mapper / Canonical / Candidate Integration。

验证至少一次成功 live run 时可形成 CandidateSnapshot，且 provenance 指向 CTRIP。

为人工观察与截图建立统一观察标准，避免只凭“页面打开了”判断成功。

把网络环境问题、访问挑战、页面结构变化与代码回归区分开。

# 2. Live Test Budget

本 Unit 最大允许 6 次真实 live execution，达到任一停止条件后不得继续刷站点。

| Run Group | Maximum | Mode | Purpose |
| --- | --- | --- | --- |
| L1-L4 | 4 | headed | 人工观察、截图、确认页面阶段与 Evidence 形成 |
| L5-L6 | 2 | headless | 在 headed 已有充分证据后做自动化一致性复核 |

不要求必须用满 6 次。若前 2-3 次 headed 已经稳定证明成功，可以提前停止；若连续出现相同的 ACCESS_CHALLENGE 或明显 selector drift，也应提前停止并报告。

# 3. Human Observation Guide

人工观察时，正确结果不是只看“浏览器有没有打开”，而是按以下阶段判断。

| Observation | Expected Human View | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| O1 Entry Navigation | 浏览器进入携程航班搜索相关页面；没有立即显示浏览器级网络错误。 | 满足则记录 PASS；不满足时按第 6 节分类。 |
| O2 Query Commit | 出发地、目的地、日期等结构化查询条件已进入页面或搜索流程；无需人工修改业务语义。 | 满足则记录 PASS；不满足时按第 6 节分类。 |
| O3 Result Surface | 页面出现与航班搜索相关的结果列表/加载完成态，而不是登录页、验证码页、空白页或错误页。 | 满足则记录 PASS；不满足时按第 6 节分类。 |
| O4 Evidence Readiness | probe 能识别至少一条可用于 Level-1 Evidence 的航班/行程结构；若 Level-2 expansion 可达，应能观察到产品/价格相关详情。 | 满足则记录 PASS；不满足时按第 6 节分类。 |
| O5 Sanitization | Evidence 中不应保留 Cookie、Authorization、session token、完整 HAR 等敏感运行信息。 | 满足则记录 PASS；不满足时按第 6 节分类。 |
| O6 Candidate Outcome | 若 Evidence 足够，最终 runtime 输出应能形成 CTRIP CandidateSnapshot；Level-1 可能只有 Segment/Itinerary，Level-2 才可能产生 Offer。 | 满足则记录 PASS；不满足时按第 6 节分类。 |

# 4. Screenshot Evidence

允许人工截图，但截图属于 LOCAL-ONLY EVIDENCE，不提交 Git。

推荐每次 headed run 最多保留 3 张：Query committed、Result surface、Evidence/offer expansion stage。

截图不得故意包含账号、手机号、Cookie、Authorization、个人身份信息；如出现应先裁剪/遮挡。

截图只证明页面观察事实，不自动证明 Canonical Offer exactness、seller、PurchaseAccess 等未被代码 Evidence 支持的语义。

# 5. Allowed / Forbidden Operations

## 5.1 Allowed

使用现有正式 runtime/provider command 启动 CTRIP live validation。

headed 浏览器人工观察。

有限的 headless recheck。

使用现有 probe/sanitizer/mapper/canonical/candidate integration。

收集 sanitized textual evidence、运行日志、截图。

## 5.2 Forbidden

绕过 CAPTCHA、ACCESS_CHALLENGE、登录限制或风控。

stealth/fingerprint spoofing/private endpoint replay。

无限重试、自动循环刷新、并发刷请求。

为了让 live PASS 而修改 selector/代码/测试；本 Unit 是 validation-only。

把 technical failure 解释成 EMPTY/no flights。

把截图或 raw session/HAR 提交 Git。

# 6. Result Classification

| Classification | Meaning | Action |
| --- | --- | --- |
| LIVE_REVALIDATION_PASS | 至少一次完整 live runtime 成功，且结果与 offline contract 一致。 | 允许进入 Provider-Line Closure |
| INCONCLUSIVE_NETWORK_ENVIRONMENT | 入口或中途主要为网络/连接错误，无法证明代码失效。 | 保留现有 implementation PASS；closure 记录 live gap |
| ACCESS_CHALLENGE_OBSERVED | 站点明确 challenge/verification，代码正确识别且未绕过。 | 不算功能回归；closure 记录 limitation |
| SELECTOR_OR_PAGE_DRIFT | 页面已正常加载，但 probe 无法识别此前受支持结构，证据指向页面变化。 | STOP，另开 repair/diagnosis Unit |
| RUNTIME_INTEGRATION_REGRESSION | 页面/Evidence 正常，但 runtime wiring/mapper/candidate path 出现内部错误。 | STOP，另开 repair Unit |
| INSUFFICIENT_EVIDENCE | 结果不足以分类。 | STOP，不继续刷站点 |

# 7. Stop Conditions

达到 6 次 live budget。

连续 2 次出现相同 ACCESS_CHALLENGE。

连续 2 次正常页面加载但相同 selector/page drift。

已经取得一次完整成功 live runtime，且一次额外 headed/headless consistency recheck 也通过。

出现任何账号/隐私/安全风险。

发现必须修改代码才能继续——立即停止，本 Unit 不修。

# 8. Validation Evidence Required

每次 run：时间、mode、query summary、stage reached、classification、duration。

headed run：人工观察简述；若截图则记录本地截图编号。

probe result / failure category。

sanitizer acceptance/rejection。

mapper/canonical/candidate outcome。

CandidateSnapshot 是否生成、segment/itinerary/offer counts（仅作为运行证据，不夸大为市场完整性）。

provider identity / mapper version / provenance。

所有 live calls 的总次数。

# 9. Git Governance

Validation execution 默认 NO SOURCE CHANGE / NO TEST CHANGE / NO FIXTURE CHANGE。

默认 NO COMMIT / NO PUSH；live evidence/report/screenshots 不提交 Repository。

如果发现 defect，需要另行设计 repair Unit，不在本 Unit 修复。

执行结束 working tree 应保持 clean。

# 10. Exit Gate

| Gate | Requirement | Failure |
| --- | --- | --- |
| G1 Authority | Live Unit authorized | BLOCKED |
| G2 Budget | <=6 live calls | FAIL |
| G3 No Bypass | no challenge/anti-bot bypass | P0 FAIL |
| G4 Human Evidence | headed observations recorded | INCOMPLETE |
| G5 Runtime Classification | each run classified | INCOMPLETE |
| G6 Repository Integrity | files modified=NONE, clean tree | FAIL |
| G7 Closure Decision | PASS or explicit bounded limitation | BLOCKED |

# 11. Final Report Template

Result:
- LIVE_REVALIDATION_PASS / INCONCLUSIVE_NETWORK_ENVIRONMENT / ACCESS_CHALLENGE_OBSERVED / SELECTOR_OR_PAGE_DRIFT / RUNTIME_INTEGRATION_REGRESSION / INSUFFICIENT_EVIDENCE

Authority Intake:
- Unit authorized:
- Runtime Integration PASS confirmed:
- Contract Amendment required:

Repository Baseline:
- branch:
- HEAD:
- tracking:
- working tree initial:
- working tree final:

Live Budget:
- total allowed: 6
- headed used:
- headless used:
- total used:

Run Evidence:
- L1:
  - mode:
  - query:
  - duration:
  - stage reached:
  - human observation:
  - screenshot refs:
  - probe result:
  - sanitizer:
  - candidate outcome:
  - classification:
- L2:
...
- L6:

Aggregate Findings:
- successful full runtime count:
- network error count:
- access challenge count:
- selector/page drift count:
- runtime regression count:
- CandidateSnapshot observed:
- provenance preserved:
- unsafe/session evidence observed:
- bypass attempted: NO

Decision:
- live runtime sufficiently revalidated:
- implementation PASS remains valid:
- repair unit required:
- remaining live limitation:
- ready for CTRIP Provider-Line Closure:

Git:
- files modified: NONE
- commit: NONE
- push: NONE
- working tree clean:

Blocker:
- none / <exact blocker>

# 12. Next-Step Rule

若结果为 LIVE_REVALIDATION_PASS，可直接进入 CTRIP Provider-Line Closure 设计。若为 INCONCLUSIVE_NETWORK_ENVIRONMENT 或 ACCESS_CHALLENGE_OBSERVED，但 implementation contract 未被推翻，也可进入 Closure，不过必须把 live limitation 明确记录为 P1/P2 residual gap。

只有 SELECTOR_OR_PAGE_DRIFT 或 RUNTIME_INTEGRATION_REGRESSION 才要求先开独立 repair/diagnosis Unit。