机票筛选 Agent

# 第三阶段 M9 — Real Shopping Provider Implementation Specification V0.1

One Real Flight Provider · Provider Evaluation + Acquisition + Adapter/Mapper

状态：正式实施规格候选；用于纳入 Repository Authority 后授权 M9 实施

# 0. 文档定位与权威边界

本文件把 M9 A1-B4.2 阶段性讨论、双轨并行规则以及 FLIGGY Browser Pilot 的稳定结论升级为 M9 的正式实施规格。其目的不是宣布首个 Provider 已最终选定，而是授权在既有 M4/M6/M7/M8 Contract 不变的前提下开展真实 Provider 的受控工程验证。

上游权威：第一/第二阶段正式收口、第三阶段实施大纲、M4 Provider/Snapshot Contract、M6 Decision Engine、M7 Orchestrator/Impact、M8 Real LLM closure。

本文件不改写 Domain Contract；真实 Provider 无法映射时必须触发 Contract Amendment STOP。

M9 Exit Gate 仍为：一个真实 Route/Date 能通过正式 Provider Adapter/Mapper 跑通既有业务链路，并完成 contract regression 与 real smoke。

当前只授权 Provider Evaluation 与受控 Acquisition Probe/Adapter 实施；不等于 M9 Closure。

# 1. M9 目标与非目标

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 用真实购物数据验证既有 Provider Contract；选择并实现一个现实可访问的中国大陆国内航班 Shopping Provider。 |
| 目标 | 验证 Access、Terms、国内覆盖、Itinerary Identity、Shopping Offer、Result Semantics、Canonical Mapping、Actionability。 |
| 非目标 | 为某平台 API/网页改写 Domain；同时生产化多个 Provider；支付、出票、售后；大规模持续爬取。 |
| 非目标 | 绕过 CAPTCHA/滑块/访问控制、逆向私有签名、规避 Rate Limit、依赖用户 OTA 登录账户。 |

# 2. 稳定 Acquisition Model

Provider Identity 与 Acquisition Strategy 严格分离。FLIGGY/CTRIP/航司直售是商业来源；OFFICIAL_API/PARTNER_API/BROWSER/WEB_DOCUMENT 是获取方式。

默认技术偏好 Official API > Partner API > Browser > Web Document，但 Shopping Capability Sufficiency 优先于技术形式。

稳定分层：Acquisition = Evidence Acquisition；Mapper = Provider Semantic Interpretation；Domain = Canonical Fact Representation。

SourceIdentity、AcquisitionProvenance、PurchaseAccess 分离。PurchaseAccess 可为 WEB_URL / APP_DEEP_LINK / SEARCH_REPLAY / SEARCH_INSTRUCTION / UNAVAILABLE。

一次 Provider Execution 只形成一个 current business-authoritative ProviderSearchResult；不同 strategy/time context 不得拼接价格、库存、购买入口制造合成 Offer。

# 3. Browser Acquisition 正式边界

Browser Acquisition 是 M9 正式候选能力，不是临时 hack。

允许正常公开消费者访问路径、Rendered DOM、以及页面正常执行产生的结构化网络证据。

浏览器观察到的内部端点不自动成为可脱离浏览器调用的公开 API。

ACCESS_CHALLENGE、LOGIN_REQUIRED、TIMEOUT、PROVIDER_ERROR、NETWORK_ERROR 等必须显式分类；不得通过绕过挑战改变结果语义。

证据最小化：长期证据/日志不得保存 Cookie、Authorization、session token、用户凭据、完整 HAR。

# 4. Provider Evaluation Gate

| Gate | 最低要求 |
| --- | --- |
| HG-01 Access | 当前项目现实可访问 |
| HG-02 Legal / Terms | 拟采用 acquisition mode 不明显违反适用使用条件 |
| HG-03 China Domestic | 覆盖有代表性的中国大陆国内航线 |
| HG-04 Itinerary Identity | 恢复航司、航班号、机场、时间、航段等关键身份 |
| HG-05 Shopping Offer | 取得有意义的购物报价/Offer，而非仅航班时刻 |
| HG-06 Result Semantics | 区分成功空结果、部分结果和技术失败 |
| HG-07 Canonical Mapping | 可映射既有 M4 Contract，无需改写 Domain |
| HG-08 Actionability | 保留来源并存在合理回访/购买路径 |

Gate 状态为 PASS / FAIL / UNKNOWN；Evidence Grade 为 E0 Unknown、E1 third-party、E2 official docs、E3 account-level verification、E4 live smoke。选择顺序：Hard Gate → Verification Strength → Weighted Score → Engineering Risk → Human Selection。

# 5. M9 双轨与多人协作

| 工作轨 | 目标 | 当前规则 |
| --- | --- | --- |
| Track A — API | 官方/合作 API Access、企业/开发者准入、权限与 Live Smoke | 独立收集证据，不因 Browser 成功而静默掩盖 AUTH/permission blocker。 |
| Track B — Browser | 公开消费者网页的购物 Evidence、Coverage、Offer、PurchaseAccess | 允许多个合作者对不同 Provider 复用统一 Browser Workflow。 |

不同合作者可在独立 ChatGPT 对话框推进不同 Provider，但必须使用同一 Hard Gate、Evidence Grade、Outcome、Coverage 与安全语言。

任何单个对话框不得单独宣布 M9 First Provider 最终 SELECTED；最终选择回到统一 M9 决策对话框汇总。

每个合作者开始工程任务前必须同步 Git：fetch/pull 或按仓库当前协作规则确认本地 HEAD、origin/main、working tree；不得基于陈旧基线生成/执行 Codex Prompt。

每份合作者 Codex Prompt 必须包含 Git Intake、pre-existing change classification、Authority Intake、成功后 commit + push + remote verify + clean tree；如他人刚 push，新任务开始前重新同步。

合作者不得覆盖其他轨未提交工作；出现 dirty tree 或 HEAD 落后时先解决同步，再实施。

# 6. Browser Provider 复用实验流程

Provider Intake：确认商业 Provider 身份、公开消费者搜索入口、匿名/登录依赖和 Terms/Access 初步风险。

Manual Search：选择代表性中国国内 route/date，正常消费者方式搜索并记录页面是否可用。

Network Recon：先观察 Fetch/XHR/Document，仅判断数据来源形态；不把内部请求包装成 API。

Rendered DOM Recon：用页面可见航班号反查 Elements，定位一个 result container，确认 Itinerary 字段。

Offer Evidence：确认列表最低价、折扣、余票与 Offer expansion；区分 summary lowest price 与详细 Offer。

Special Semantics：至少检查共享航班；后续 Provider 视情况检查经停/中转/代码共享。

Coverage：滚动/分页/virtual list/默认过滤/终止边界；页面遍历到底只允许 COMPLETE_OBSERVED，不证明 market COMPLETE。

Actionability：观察购买动作层级；未验证最终回访路径时 HG-08 保持 PARTIAL/UNKNOWN。

Repeatability：换日期/方向/route 独立重跑；记录 selector/页面结构是否重复。

Engineering Gate：人工证据充分后才进入 Read-Only Probe；不从人工探索直接跳正式 Adapter。

# 7. Run Outcome 与 Coverage

Browser run outcome：SUCCESS_COMPLETE / SUCCESS_PARTIAL / SUCCESS_EMPTY / ACCESS_CHALLENGE / LOGIN_REQUIRED / TIMEOUT / PROVIDER_ERROR / NETWORK_ERROR / EVIDENCE_INSUFFICIENT。0 parsed rows 不得自动等价于 SUCCESS_EMPTY。

Coverage 必须分别记录页面 DOM traversal 与 Provider market completeness。后者除非有独立证据，否则保持 UNKNOWN。

# 8. M9 Implementation Units V0.1

| Unit | 目的 | 状态/入口 |
| --- | --- | --- |
| M9-BP5-U1 | FLIGGY Browser Acquisition Read-Only Probe V0.1 | 首个授权实施 Unit；仅 Level-1 raw evidence |
| M9-BP5-U2 | Level-2 Offer Enrichment Probe | U1 稳定后讨论，不预授权 |
| M9-BP6 | Provider Mapper Feasibility / Canonical Contract Check | Probe evidence 足够后 |
| M9-BP7 | Formal Real Adapter + Contract Regression | Provider 被人类选择后 |
| M9-BP8 | Real Smoke + Runtime Calibration | Adapter 后 |

# 9. Contract Amendment STOP

真实 Provider 无法映射现有 FlightSegment/Itinerary/Offer 或 Coverage/Freshness。

实现要求非 additive 修改 Provider Port、Public API、Workflow State、Security Policy 或 Architecture Rule。

修复跨多个稳定 Contract 或 Unit 范围明显失控。

流程：STOP → Evidence → Impact → Options → Human Decision → Contract Amendment → Tests/Docs Update → Resume。

# 10. M9 Exit Gate

首个真实 Shopping Provider 由统一证据框架完成人工选择。

正式 Adapter/Mapper 可在既有 Provider Contract 下产生合法 ProviderSearchResult/Snapshot。

真实 route/date smoke 通过；EMPTY/PARTIAL/技术失败语义可观察。

bounded retry/deadline 与关键 runtime policy 经真实证据校准。

相关 architecture/contract/regression tests 保持 Green；无未批准 Contract Amendment。