机票筛选 Agent

# M9 Track B — FLIGGY Browser Acquisition Pilot B-P1～B-P4 阶段性实验结论 V0.2

人工探索完整记录 + 可复用经验 + 下一工程入口

状态：阶段性实验检查点；非正式 Provider Adapter 收口

# 0. V0.2 更新说明

V0.2 在 V0.1 基础上补充本轮完整人工探索过程、独立重复运行、治理 STOP 结果及多人复用说明。本文仍不替代 M9 Formal Specification。

# 1. 核心实验结论

FLIGGY + BROWSER 已从理论备选推进为有真实现场证据支持的 acquisition candidate。

公开搜索结果的关键业务 Evidence 可从 Rendered DOM 恢复；没有必要把内部网络端点作为正式依赖。

一个 tr.flight-item-tr 可承载航班身份、时间、机场、准点率/时长、最低价和操作入口。

共享航班 DOM 可同时保存 displayed flight 与实际乘坐航班说明。

点击列表'订票'会展开多个 seller/price/cabin/rules/baggage/availability，证明 list lowest price 只是 summary evidence。

页面可滚动至自然页脚；仅证明 DOM traversal COMPLETE_OBSERVED，不证明 Provider market COMPLETE。

换日期独立重复运行仍出现相同 Level-1 → Level-2 模式。

# 2. 探索路径与关键转折

| 步骤 | 观察 | 工程决策 |
| --- | --- | --- |
| Fetch/XHR | 无明显整批航班 JSON | 不继续追隐藏接口 |
| Document Response | 搜不到最终可见航班号 | Document 不是主要业务 Evidence |
| Elements | 搜到 MU5100 并定位 result row | Rendered DOM 成为主候选 Evidence |
| Price DOM | aria-label/price class 明确 | 价格可机器恢复，但仍是 summary |
| Operate DOM | 语义化订票 button | Purchase action presence 可恢复 |
| Codeshare | MF3554 + 实际 MU5100 | 保留 raw share evidence，Mapper 再解释 |
| Offer expansion | 多个卖家/价格/舱位/规则 | 形成 Level-1 / Level-2 分层 |
| Bottom traversal | 进入 footer | coverage 保守表达 |
| Independent rerun | 2026-09-02 重复成功 | 进入 automated read-only probe |

# 3. 当前 Hard Gate 阶段判断

| Gate | 阶段判断 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HG-01 Access | PASS candidate / E4现场证据 | 公开消费者基础搜索可访问；仍需自动 Probe 重复验证 |
| HG-02 Legal/Terms | UNKNOWN/PENDING | 本轮人工技术探索不等于完成 Terms Review |
| HG-03 China Domestic | PASS candidate | 北京→上海真实国内样本 |
| HG-04 Itinerary Identity | PASS candidate | 航班、时间、机场、共享航班证据 |
| HG-05 Shopping Offer | PASS candidate | 最低价 + 多 Offer 展开现场证据 |
| HG-06 Result Semantics | PARTIAL | 成功路径已验证；EMPTY/Failure 尚待 Probe |
| HG-07 Canonical Mapping | PARTIAL | 证据看起来可映射；正式 Mapper feasibility 尚未执行 |
| HG-08 Actionability | PARTIAL | 订票/Offer action 已验证；最终 PurchaseAccess 未定 |

# 4. 下一入口与治理 STOP

首次 M9-BP5-U1 Codex implementation prompt 被 Repository Authority 正确 BLOCKED：仓库当时仅授权 M9 planning/specification，尚无正式 M9 governing spec。该 STOP 证明 Prompt Governance 生效。正确顺序为：M9 Formal Specification → M9-BP5-U1 Unit Specification → Authority Intake/Update → 再执行 Probe implementation prompt。

# 5. 多 Provider 复用

后续 CTRIP、航司直售或其他 Provider 不复制飞猪 selector，而复制实验方法。具体步骤和多人 Git 协作要求见《M9 Browser Acquisition Provider Exploration & Collaboration Playbook V1.0》。

# 6. 当前结论

FLIGGY Browser Track 的人工阶段已经足以停止无边界手工逆向。下一工程边界是受正式 Authority 授权的 Read-Only Probe；Level-2 Offer enrichment、PurchaseAccess、正式 Mapper/Adapter 均保持后置。