# 机票筛选 Agent · M0-U5 Implementation Unit Specification · V1.0

CI / Unified Development Baseline

| Unit ID | M0-U5 |
| --- | --- |
| Milestone | M0 — Development Baseline |
| 状态 | 正式执行与验收基线 |
| 版本日期 | 2026-08-19 |
| 直接上游 | M0-U1 Repository Bootstrap；M0-U2 Backend Toolchain；M0-U3 Frontend Toolchain；M0-U4 PostgreSQL / Config |
| 架构依据 | 第二阶段工程架构设计正式收口 V0；第三阶段实施与讨论大纲 V0 |

# 0. 文档定位

本文件是 M0-U5 的正式 Implementation Unit Specification，用于约束 Codex 的实现范围、测试要求、完成条件与退出证据。它不重新设计第二阶段已收口架构，也不提前实现 M1 及之后的业务能力。

M0-U5 同时承担 M0 Aggregate Exit Gate：在 U1–U4 已完成的前提下，把 Repository、Backend、Frontend、PostgreSQL/Config 收束为统一、可重复、可诊断的 Development Baseline。

# 1. Goal

建立本地开发与 GitHub Actions 的统一 Development Baseline：以稳定分项脚本和聚合入口执行 Backend、Frontend、PostgreSQL 现有质量/运行检查；建立普通 CI；更新 fresh-clone Quick Start；最终证明 M0 达到 install → test → run frontend/backend 的退出要求。

# 2. Preconditions

M0-U1～U4 已实现并保留为当前仓库事实；Codex 必须先读取当前仓库，而不是根据本文件猜测已有命令、端口或文件。

Git working tree 在开始实现前应可审计；若已有非 U5 相关未提交修改，不得覆盖、回滚或夹带。

Backend 已存在 uv/pyproject、Ruff、Pyright、pytest 与最小 FastAPI runtime baseline。

Frontend 已存在 pnpm/package、ESLint、TypeScript、Vitest、Vite baseline。

PostgreSQL/typed settings/.env.example/Compose baseline 已由 M0-U4 建立；当前项目 host PostgreSQL 端口以仓库现状为准（讨论基线为 55432 → container 5432）。

GitHub origin/main 已初始化；普通 CI 不依赖真实 LLM、真实 Flight Provider 或业务 Secret。

# 3. Allowed Scope

.github/workflows/

scripts/ci/

README.md

仅在统一命令确有必要时，对现有 pyproject/package/tool configuration 做最小、可解释调整；不得借此改变既有工具链语义。

# 4. Forbidden Scope

M1 Architecture Skeleton，以及 Domain / Application / Ports / Adapters / Infrastructure 的业务分层实现。

Domain Contract、Public API、Workflow semantic、Provider/LLM Contract 的修改。

SQLAlchemy Repository、Alembic migration、业务数据库 schema、durability/Atomic Publication。

真实 LLM、真实 Flight Provider、外部业务 API、业务 Secret。

Playwright 产品 E2E、完整 Frontend Loop、CD/Cloud deployment、Branch Protection 自动配置。

Redis、Queue/Worker、Temporal/Celery、Kubernetes 等第二阶段明确后置能力。

为了让 CI 变绿而自动 rewrite tracked source、随意修改 golden expected output 或删除既有测试。

# 5. Implementation Contract

## 5.1 Unified local commands

scripts/ci/
  backend.ps1
  frontend.ps1
  postgres.ps1
  all.ps1

正式语义：

backend.ps1：执行当前 Backend canonical lint → type check → tests；任一 required check 失败则 non-zero exit。

frontend.ps1：执行当前 Frontend canonical lint → type check → tests → production build；任一 required check 失败则 non-zero exit。

postgres.ps1：验证 docker compose config；启动 postgres；bounded polling 等待 health/readiness；验证 readiness；成功或失败均尽力 cleanup。不得仅依赖固定 sleep 判断 ready。

all.ps1：依次/独立运行三个分项 baseline，采用 run-all-and-aggregate；应尽可能报告全部子项状态，任一失败则 Overall FAIL 且 non-zero exit。

PowerShell 是当前本地开发 wrapper；本 Unit 不建立重复 Bash 脚本体系。

## 5.2 Backend baseline

uv sync --frozen
<existing Ruff command>
<existing Pyright command>
<existing pytest command>

Codex 必须复用 M0-U2 当前真实配置与命令。若仓库现状与上述抽象形式不同，以不改变既有 Gate 语义的最小实现为准。U5 不新增 coverage threshold、formatter policy 或业务测试。

## 5.3 Frontend baseline

pnpm install --frozen-lockfile
pnpm lint
pnpm typecheck
pnpm test
pnpm build

若当前 package scripts 名称不同，使用仓库已有 canonical scripts；不得为了 U5 重构前端工具链。Vite production build 是 U5 正式 Gate。

## 5.4 PostgreSQL baseline

使用仓库现有 Compose configuration；不得为 CI 建立第二套改变项目语义的 PostgreSQL baseline。

验证 container running 不足以判定 PASS；必须验证 health/readiness。

polling 必须有 deadline；超时后 FAIL。

失败诊断至少应包含 compose/container status 与必要的 recent PostgreSQL logs，且不得泄露 Secret。

正常本地 cleanup 不以删除持久 volume 为默认行为；不得把 destructive down -v 作为普通 baseline check 的默认。

本 Unit 不建立 migration、Repository integration 或 application DB read/write test。

## 5.5 GitHub Actions

.github/workflows/ci.yml

jobs:
  backend
  frontend
  postgres

单一 ci.yml；三个 jobs 相互独立并可并行，不以 backend 失败阻塞其他 job。

触发：push / pull_request 到 main；M0 不做 path filtering。

普通 CI 默认使用 Linux runner；本地 PowerShell wrapper 与 CI 可使用不同 shell，但校验语义必须等价。

三个 job 都是 correctness gates；不得 continue-on-error。

普通 CI 不需要真实 LLM/Provider，不需要业务 API Secret。

Actions 使用明确稳定版本，不使用 @main 等漂移引用；更强的 full-SHA pinning 可后置。

Dependency cache 允许作为非必要优化，但不得改变 frozen install 语义。

## 5.6 README Quick Start

Prerequisites / clone / dependency install。

启动 PostgreSQL、Backend、Frontend 的真实命令。

Backend-only / Frontend-only / PostgreSQL-only / all baseline 命令。

停止本地基础设施。

关键本地端口和必要配置；全部从当前仓库事实读取，不得发明。

README 是开发入口，不扩张为完整 Architecture Manual。

# 6. Failure Semantics & Reproducibility

PASS 仅表示所有 required checks 成功；任何 required check 失败都必须传播为 non-zero exit。

CI 不得通过 --fix、自动格式化、自动更新 lockfile、自动生成 migration/client 等方式修改 tracked source 后继续 PASS。

Backend 使用 frozen dependency semantics；Frontend 使用 frozen lockfile semantics。声明与 lockfile 不一致时应 FAIL。

postgres.ps1 必须在成功/失败路径均尽力 cleanup；cleanup 自身失败应被报告，但不得掩盖原始失败原因。

普通 CI 的 correctness 不依赖 cache、外网业务服务或开发者机器状态。

# 7. Required Tests / Validation

| Area | Required validation | Out of scope |
| --- | --- | --- |
| Backend | Frozen install；Ruff；Pyright；pytest | 新业务测试、coverage policy、DB integration |
| Frontend | Frozen install；ESLint；TypeScript；Vitest；Vite build | Playwright 产品 E2E、完整业务 UI |
| PostgreSQL | Compose config；startup；bounded health/readiness；cleanup | Alembic、SQLAlchemy Repository、业务 schema |
| Unified | 四个 scripts 的 exit semantics；all.ps1 aggregate result | 跨平台 task-runner 重构 |
| CI | workflow syntax/config；三个 jobs；无真实外部依赖/业务 Secret | CD、真实 smoke/eval |
| Runtime Exit Gate | Backend 可启动并响应既有 health；Frontend dev server 可启动并响应；随后可干净终止 | 将 runtime smoke 变成长期 CI 服务 |

# 8. Definition of Done

四个 scripts/ci PowerShell 入口存在且 exit semantics 正确。

postgres.ps1 使用 bounded readiness/health polling，并在成功/失败路径均尽力 cleanup。

.github/workflows/ci.yml 存在且包含独立 backend/frontend/postgres jobs。

Backend frozen install + Ruff + Pyright + pytest 全部 PASS。

Frontend frozen install + lint + typecheck + test + build 全部 PASS。

PostgreSQL Compose/config/startup/health/readiness/cleanup 全部达到本 Unit Contract。

普通 CI 零真实业务 Secret、零真实 LLM/Flight Provider correctness dependency。

README Quick Start 与仓库真实命令/端口一致。

M0-U1～U4 regression baseline 保持 Green。

M0 Aggregate Exit Gate PASS：install/test/run semantics 被证明。

没有越界实现后续 Milestone；没有静默改变稳定 Contract。

最终无非预期 tracked-file modification；若实施要求 commit/push，则最终 Git 状态与 origin/main 可验证。

# 9. M0 Aggregate Exit Gate

Repository baseline valid
→ Backend dependencies install reproducibly
→ Frontend dependencies install reproducibly
→ PostgreSQL starts and becomes ready
→ Backend lint/type/test PASS
→ Frontend lint/type/test/build PASS
→ Backend runtime starts and existing health endpoint responds
→ Frontend runtime starts and responds
→ services/processes shut down cleanly
→ repository returns to expected clean state

该 Gate 是 M0 的聚合验收，不要求普通 GitHub CI 每次都长期启动 Backend/Frontend dev server。若当前 checkout 已存在，可做 equivalent fresh-install validation；不强制为了字面“clone”再制造第二工作目录。

# 10. Exit Evidence / Codex Report Contract

Result: PASS / BLOCKED
HEAD:
Branch:
Working tree clean:

Backend:
- install:
- ruff:
- pyright:
- pytest:

Frontend:
- install:
- lint:
- typecheck:
- test:
- build:

PostgreSQL:
- compose config:
- startup:
- health/readiness:
- cleanup:

Unified baseline:
- backend.ps1:
- frontend.ps1:
- postgres.ps1:
- all.ps1:

GitHub Actions:
- workflow:
- backend job:
- frontend job:
- postgres job:

README Quick Start:
- PASS / FAIL

M0 Aggregate Exit Gate:
- backend runtime:
- frontend runtime:
- postgres:
- overall:

Project files modified:
Additional commits created:
Push:
origin/main verified:
Blocker:

# 11. Stop / Escalation Conditions

需要修改 Domain semantic、Port、Public API、Workflow State、Schema/Migration、Architecture Rule 或 Security Policy。

现有 U2/U3/U4 baseline 自身已损坏，且修复超出 U5 的最小聚合范围。

Docker/host 环境冲突无法在不改变已收口项目配置的情况下安全解决。

实现必须跨多个稳定 Contract，或需要引入本 Unit Forbidden Scope。

出现凭证/权限问题时，不得伪造成功；返回 BLOCKED + evidence。

# 12. Contract Amendment Check

默认结论：NO。M0-U5 是对第二阶段已批准的 GitHub Actions、Docker、Ruff/Pyright、ESLint/TypeScript、pytest/Vitest、PostgreSQL 与普通 CI 不依赖真实外部服务等工程基线的落地。只有触发第 11 节高影响条件时，才进入 Stop → Evidence → Options → Human Decision → Contract Amendment → Resume。

# 13. 收口结论

M0-U5 的讨论已关闭。本 Specification 是该 Unit 的正式执行与验收基线。Codex 只能在本文件边界内实施最小变更；M0 只有在本 Unit 实施完成且 M0 Aggregate Exit Gate PASS 后才可正式收口并进入 M1。