机票筛选 Agent

第三阶段 M6 Complete Decision Engine 正式收口 · V1.0

Milestone：M6 — Complete Decision Engine

收口状态：正式 Closure Artifact

日期：2026-08-26

# 0. 文档定位与 Authority 作用

本文件是第三阶段 M6 — Complete Decision Engine 的正式 Milestone Closure Artifact。其内容以 M6 Complete Decision Engine Specification V1.0、M6 阶段性收口总结 V0.7、M6-CA01 MAX_PRICE Hard Constraint Contract Amendment V1.0，以及 M6-U1～U6 与 CA01-I1 的实际 PASS 执行证据为基础。

本文件不重写 M6 Specification，而是记录 M6 已按正式 Contract 完成实施、验证与 Aggregate Exit Gate，并为后续 Repository Authority Update 提供正式收口证据。

在本文件被 Repository 正式接纳并同步更新 DOCUMENT_AUTHORITY 之前，M6 尚不能仅凭本地 Closure 文件视为 Repository Authority 中的 CLOSED；M7 也不能提前开始。

# 1. M6 收口结论

| 项目 | 最终状态 |
| --- | --- |
| M6-U1 Decision Artifact + Evaluation Foundation | PASS |
| M6-U2 Derived Feature Engine | PASS |
| M6-U3 Complete Filtering Engine | PASS |
| M6-CA01 Contract Amendment | ACCEPTED + IMPLEMENTED |
| M6-CA01-I1 MAX_PRICE Requirement + Filtering | PASS |
| M6-U4 Complete Ranking Engine | PASS |
| M6-U5 Recommendation Selector | PASS |
| M6-U6 Deterministic Relaxation + Aggregate Golden Gates | PASS |
| GS-01～GS-08 | PASS |
| P0-01～P0-14 | PASS |
| Aggregate Exit Gate G1～G12 | PASS |
| Additional Contract Amendment | NONE |
| Unified CI | PASS |
| M6 Formal Closure Readiness | YES |

结论：M6 已完成 Complete Decision Engine 的工程实施与验收。正式 Authority Update 完成后，M6 可标记为 CLOSED，M7 可进入 READY / eligible。

# 2. M6 最终能力边界

Decision Engine 以 RequirementState + CandidateSnapshot + versioned Decision Policy 为确定性业务决策输入，不由 LLM 拥有业务正确性。

Derived Feature、Filtering、Ranking、Recommendation、Relaxation 形成分层、可解释、可重放的 immutable decision artifacts；不把 eligibility、score、rank、recommendation 写回 CandidateSnapshot。

Hard Constraint 使用 PASS / FAIL / UNKNOWN 三值 evidence semantics，并聚合为 ELIGIBLE / INELIGIBLE / UNKNOWN_ELIGIBILITY。

Qualified / Uncertain / Rejected pool 分离；UNKNOWN 不冒充 fully eligible，Ranking 不得复活 Rejected candidate。

Soft Preference 与 Hard Constraint 严格分离；RecommendationSelector 独立于 Ranking，不退化为 ranked[:N]。

Relaxation 仅在 definitive FILTER_EMPTY 上、基于 FAIL evidence 做 counterfactual proposal；不修改 RequirementState、不 commit Patch、不触发 Search。

M6 不实现 M7 的 Semantic Diff、ImpactDecision、SEARCH/REFRESH/ENRICH/REUSE execution lifecycle 与完整 Publication Guard。

# 3. M6-U1 — Decision Artifact + Evaluation Foundation

建立 artifact/run identity foundation 与 component-specific DecisionPolicySet version foundation。

建立 immutable ConstraintEvaluation 三值 evidence model、ConstraintScope foundation、stable reason/evidence contract。

CandidateEligibility 聚合固定为：任一 FAIL → INELIGIBLE；全部 PASS → ELIGIBLE；无 FAIL 且至少一个 UNKNOWN → UNKNOWN_ELIGIBILITY。

验证 UNKNOWN safety、empty constraint semantics、non-destructive、architecture/regression。

U1-G1～U1-G12：全部 PASS。

# 4. M6-U2 — Derived Feature Engine

| FeatureKey | 分类 | Scope | 类型 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| total_price | candidate-intrinsic | OFFER | MONEY | offer.total_price |
| stop_count | candidate-intrinsic | ITINERARY | INTEGER | itinerary.segment_ids |
| departure_date_matches_requirement | requirement-relative | ITINERARY | BOOLEAN | 首段 departure date + DEPARTURE_DATE |

建立 FeatureDefinition、typed immutable FeatureValue、DerivedFeatureRun、DerivedFeatureSet。

required feature resolution 只计算请求 key；未知 key 显式失败。

记录 canonical/requirement dependency 与版本 lineage；无真实 reference-data dependency 时不伪造依赖。

pool-relative normalization 不属于 U2，由 Ranking 负责。

U2-G1～U2-G12：全部 PASS。

# 5. M6-U3 — Complete Filtering Engine

保留 M5 minimal MaxPriceFilter compatibility seam，新增 M6 typed evaluator registry。

初始正式 evaluator 为 DEPARTURE_DATE，复用 U1 ConstraintEvaluation / CandidateEligibility。

输出 Qualified / Uncertain / Rejected partition，保留 full evidence，不退化为 bool-only 或 first-failure。

初始 U3 未擅自引入当时尚无 Requirement Authority 的 MAX_PRICE Hard Constraint。

U3-G1～U3-G12：全部 PASS。

# 6. M6-U4 — Complete Ranking Engine

保留 M5 LowerPriceRanking compatibility API，并新增 CompleteRankingEngine。

建立 versioned RankingPolicySet、typed NormalizerRegistry、pool-relative normalization、weight resolution、preference contribution、coverage 与 run-local aggregate score。

QUALIFIED / UNCERTAIN 独立 Ranking View；INELIGIBLE 永不进入排名。

missing feature 使用 available-weight renormalization，coverage 单独记录，不乘入 score。

tie-break：aggregate score desc → evaluated preference coverage desc → canonical candidate identity asc。

当前正式 Soft Preference capability 为 PRICE、FEWER_STOPS。

U4 focused tests、architecture、backend CI 与 unified CI：PASS。

# 7. M6-U5 — Recommendation Selector

RecommendationPolicy versioned，包含 target_count、max_count、enabled_roles 与 redundancy policy。

BEST_OVERALL 锚定 QUALIFIED rank 1；CHEAPEST 基于 PRICE preference + known comparable total_price。

支持 multi-role merge、canonical candidate dedup、source_rank 与 selection_order 分离，并可选择符合角色的非 top-N candidate。

CandidateComparison 不创建第二套 score；Uncertain/Rejected 不进入 main recommendation；Recommendation 与 Publication 分离。

U5-G1～U5-G12：全部 PASS。

# 8. U6 首次 BLOCKED → CA01 → Resume PASS 治理链

U6 首次执行在 implementation 前正确 STOP：当时 U3 正式 evaluator inventory 只有 DEPARTURE_DATE，而 departure date 会改变 Search Scope / Candidate Universe，不允许作为 M6 automatic relaxation family；M5 虽有 MaxPriceFilter seam，但 M3 Requirement Contract 没有正式 MAX_PRICE Hard Constraint identity。

随后 U3A gap investigation 再次正确 BLOCKED，确认 MAX_PRICE 若进入 M6 Complete Filtering 必须先取得 Human Contract Decision。

| 步骤 | 结果 | 治理意义 |
| --- | --- | --- |
| U6 initial attempt | BLOCKED | 无安全 Snapshot-preserving relaxable Hard Constraint |
| U3A investigation | BLOCKED | 确认 MAX_PRICE 缺少 M3 Requirement Authority |
| M6-CA01 | ACCEPTED | Additive Contract Amendment 正式加入 MAX_PRICE |
| M6-CA01-I1 | PASS | Requirement lifecycle + MAX_PRICE evaluator + FILTER_EMPTY foundation |
| U6 Resume V1.1 | PASS | Deterministic Relaxation + Aggregate Golden Gates 完成 |

该过程未重开 M3、未重写 M5、未削弱 U1～U5。CA01 是 M6 唯一正式 Contract Amendment。

# 9. M6-CA01 / CA01-I1 最终结果

| 维度 | 最终 Contract |
| --- | --- |
| Identity | MAX_PRICE |
| Category | Hard Constraint |
| Value Type | Money |
| Decision Scope | OFFER |
| Search-scope changing | NO |
| Snapshot-preserving | YES |
| PRICE Soft Preference replaced | NO |
| FX conversion | NOT IMPLEMENTED |
| Provider price pushdown | NOT IMPLEMENTED |

M3 generic HardConstraint additive 接纳 MAX_PRICE；Requirement value model 复用既有 Money。

Normalizer / Validator / generic Patch lifecycle 支持 MAX_PRICE；Search Readiness 不受其有无影响；旧 RequirementVersion immutable。

U3 MAX_PRICE evaluator 复用 U2 TOTAL_PRICE：同币种 total_price <= max_price → PASS；> max_price → FAIL；currency mismatch 或 unavailable evidence → UNKNOWN；无 FX。

MAX_PRICE 与 PRICE Soft Preference 可同时存在且不混淆。

真实 definitive FILTER_EMPTY：MAX_PRICE CNY 800，候选 CNY 850 / CNY 920 → Qualified=0、Uncertain=0、Rejected=2。

CA01-I1-G1～G12：全部 PASS；additional amendment NONE。

# 10. M6-U6 — Deterministic Relaxation

RelaxationPolicy versioned；当前 enabled relaxable family 仅 MAX_PRICE。

Automatic Relaxation 只在 Qualified=0、Uncertain=0、Rejected>0 的 definitive FILTER_EMPTY 进入；Uncertain 存在时禁止自动 Relaxation。

只使用 FAIL evidence；UNKNOWN / PASS / Soft Preference 不生成 Hard Constraint relaxation proposal。

MAX_PRICE exact minimum recovering boundary 从 rejected candidate known total_price 推导，不使用任意步长。

示例 CNY 800 → CNY 850 是恢复 CNY 850 candidate 的精确最小边界；低于 850 不能恢复该 candidate。

counterfactual validation 复用 U3 evaluator registry；同一 CandidateSnapshot / Candidate Universe；不调用 Search / Provider。

native-unit magnitude 使用 Money delta；currency mismatch 为 UNKNOWN，不进入 fail-only relaxation。

实现 RelaxationRun / RelaxationResult / RelaxationProposal、stable reason/evidence、deterministic ordering、proposal bound 与 dominance pruning。

只有一个 relaxable family 时 pairwise 合法为空，不制造虚假 constraint。

Relaxation 仅输出 proposal；RequirementState 不 mutation，不生成/commit Patch side effect。

U6-G1～U6-G12：全部 PASS。

# 11. Golden Scenario Matrix

| Scenario | 验证重点 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| GS-01 | Complete Happy Decision | PASS |
| GS-02 | Hard Constraint Failure | PASS |
| GS-03 | Unknown Eligibility | PASS |
| GS-04 | Multi-preference Ranking | PASS |
| GS-05 | Deterministic Tie | PASS |
| GS-06 | Multi-role Recommendation | PASS |
| GS-07 | FILTER_EMPTY + Relaxation | PASS |
| GS-08 | Deterministic Replay / Lineage | PASS |

# 12. M6 P0 Mandatory Gates

| Gate | 结果 |
| --- | --- |
| P0-01 | PASS |
| P0-02 | PASS |
| P0-03 | PASS |
| P0-04 | PASS |
| P0-05 | PASS |
| P0-06 | PASS |
| P0-07 | PASS |
| P0-08 | PASS |
| P0-09 | PASS |
| P0-10 | PASS |
| P0-11 | PASS |
| P0-12 | PASS |
| P0-13 | PASS |
| P0-14 | PASS |

P0-14 Contract Amendment：CA01 ACCEPTED + IMPLEMENTED；additional amendment NONE。

# 13. Aggregate Exit Gate G1～G12

| Gate | 主题 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| G1 | Decision Boundary | PASS |
| G2 | Feature Integrity | PASS |
| G3 | Filter Semantics | PASS |
| G4 | Ranking Integrity | PASS |
| G5 | Recommendation Separation | PASS |
| G6 | Relaxation Correctness | PASS |
| G7 | Non-destructive Artifacts | PASS |
| G8 | Lineage & Policy Version | PASS |
| G9 | Deterministic Replay | PASS |
| G10 | Golden Scenario Matrix | PASS |
| G11 | Architecture & Regression | PASS |
| G12 | Scope / Amendment | PASS |

# 14. Non-destructive / Deterministic Guarantees

RequirementState / previous RequirementVersion 不因 decision execution 或 relaxation analysis 被原地修改。

CandidateSnapshot 不承载 decision state，不因 filtering/ranking/recommendation/relaxation 被修改。

DerivedFeatureSet 等上游 artifacts 不被下游 stage mutation。

Ranking 不改变 eligibility；Recommendation 不改变 Ranking；Relaxation 不改变 authoritative Requirement。

固定 Requirement / Snapshot / policy lineage 下，各 stage 产生 semantically equivalent replay output；run-local identity 可按 Contract 不同。

# 15. Architecture / Regression / CI

M1 Architecture gates：PASS。

M2 Core Domain regression：PASS。

M3 Requirement Pipeline regression（含 CA01 lifecycle）：PASS。

M4 Provider / CandidateSnapshot regression：PASS。

M5 Walking Skeleton regression：PASS。

M6-U1～U5 与 CA01-I1 regression：PASS。

M6-U6 focused、property/invariant、aggregate golden scenario suite：PASS。

统一 CI `.\scripts\ci\all.ps1`：PASS。

未弱化 quality gates。

# 16. M6 明确后置边界

M7 Semantic Diff / ImpactDecision。

SEARCH / REFRESH / ENRICH / REUSE execution lifecycle。

完整 Publication Guard / stale execution / supersede race protection。

Provider-side MAX_PRICE pushdown。

FX conversion。

MAX_STOPS / MAX_DURATION 等新增 Hard Constraint family。

deferred Recommendation roles：EARLIEST_ARRIVAL、BEST_DEPARTURE_TIME、BEST_AIRPORT_MATCH、自动 FALLBACK。

真实 LLM / Provider / DB 扩展与无关 frontend capability。

以上后置项不得被解释为 M6 Closure 缺口。

# 17. Final Authority Decision

| Decision Item | Final Decision |
| --- | --- |
| M6 Specification Contract | SATISFIED |
| M6-U1～U6 | PASS |
| M6-CA01 | ACCEPTED + IMPLEMENTED |
| Additional Contract Amendment | NONE |
| GS-01～GS-08 | PASS |
| P0-01～P0-14 | PASS |
| Aggregate G1～G12 | PASS |
| Architecture / Regression / Unified CI | PASS |
| M6 Ready for Formal Closure | YES |
| M7 eligible before Authority Update | NO |
| M7 eligible after M6 Closure acceptance | YES |

正式结论：本 Closure Artifact 被 Repository 接纳并完成 DOCUMENT_AUTHORITY 更新后，M6 应标记为 CLOSED；M7 应标记为 READY / eligible。M1～M5 既有 Authority 保持不变，M3 仍为 CLOSED，CA01 继续作为 additive Contract Amendment 保留其 MAX_PRICE 增量 Authority。

# 18. Repository Placement

project-docs/03_implementation-roadmap/milestones/M6/机票筛选Agent_第三阶段_M6_Complete_Decision_Engine正式收口_V1.0.docx

本文件进入该路径后，应通过独立的 M6 Formal Closure + Authority Update Codex Prompt 接纳。

# 19. Closure Evidence

| Evidence | Value |
| --- | --- |
| CA01 acceptance commit | ed0ad8f docs: accept M6 CA01 max price contract amendment |
| CA01-I1 implementation commit | 650baf1 feat: implement M6 CA01 max price hard constraint |
| U6 completion commit | 3e1645b feat: complete M6 deterministic relaxation |
| U6 HEAD | 3e1645b85809285f118e462bc1c80069aee9cb30 |
| Branch / tracking | main / origin/main |
| U6 push | SUCCESS |
| Remote HEAD verified | YES |
| Working tree after U6 | clean |

此前 U1～U5 的具体 commit/evidence 继续由 Repository Git history 与对应 Unit evidence 保留；本 Closure 不伪造当前来源未明确给出的额外 commit hash。