机票筛选 Agent

M4 Mock Provider + Snapshot Specification

正式 Contract Authority · V1.0

Milestone：M4 — Mock Provider + Snapshot

适用范围：中国大陆境内机票 V0 原型

上游 Authority：M1 Architecture Skeleton；M2 Core Domain Contract；M3 Requirement Pipeline

设计输入：第三阶段 M4 阶段性收口总结 V0.6

日期：2026-08-24

# 0. 文档定位、Authority 与使用规则

本 Specification 是 M4 Implementation Units（M4-U1～M4-U6）的正式执行与验收 Contract Authority。它将 M4-A～M4-F 已完成的设计讨论压缩为可实施、可测试、可审计的稳定规范；不重新设计 M2 Flight / Snapshot Domain semantic，也不改变 M3 Requirement / Search Readiness。

M4 目标：建立 provider-neutral 航班事实 Anti-Corruption Layer，以 MockFlightProvider 稳定生成合法、不可变、可追溯的 CandidateSnapshot。

M4 不接真实 Flight Provider；Mock 是永久 regression double，未来 M9 Real Provider 必须复用相同 FlightProvider capability contract。

RequirementState 仍是 Requirement Authority；Raw Response 是 External Evidence Authority；CandidateSnapshot 是内部 Canonical Candidate Universe / computational artifact。

若实现事实与本 Specification 或更高 Authority 发生真实冲突，必须 STOP → Evidence → Impact → Options → Human Decision → Contract Amendment → Tests/Docs Update → Resume；不得静默修改 Contract。

M4 聚合实现只有在 G1～G10 全部 PASS 后才可 CLOSED，并将 M5 标记为 READY。

# 1. Milestone Goal、Preconditions 与 Scope

## 1.1 Goal

从 Search Ready Requirement 派生 provider-neutral SearchPlan，经 FlightProvider acquisition、Raw Evidence、Provider Mapper、Common Normalizer、Candidate Merger 与 CandidateSnapshotAssembler，形成稳定的 Snapshot creation pipeline。

## 1.2 Preconditions

M1 Architecture Gate 保持 Green；Domain/Application/Ports/Adapters/Infrastructure 依赖方向不可弱化。

M2 FlightSegment / Itinerary / Offer / CandidateSnapshot、MissingValue、identity/version/provenance 基础 Contract 已稳定。

M3 Requirement Pipeline 已关闭；Search Readiness 的 V0 最小搜索语义为 Origin + Destination + Departure Date。

Repository、pytest、Ruff、Pyright 与既有统一验证命令可用。

## 1.3 Allowed Scope

SearchPlan、SearchPlan lineage/requested scope。

FlightProvider Port、ProviderSearchResult、Execution/Data/Coverage 类型。

MockFlightProvider、provider fixtures、Raw Evidence。

Provider Mapper 与 MappedSegment / MappedItinerary / MappedOffer。

Common Normalizer、reference-data boundary、Candidate Merger、MergeEvidence。

CandidateSnapshot assembly、coverage/freshness/provenance/processing manifest。

Component / Contract / Boundary / Golden / Negative / Architecture tests。

## 1.4 Forbidden Scope

真实 Provider SDK/API、HTTP transport/retry runtime policy、真实 credentials。

M5 Walking Skeleton；M6 Filter/Ranking/Recommendation/Relaxation。

M7 Impact Resolver、SEARCH/REFRESH/ENRICH/REUSE 与历史 Snapshot selection/reuse。

M9 Real Provider；M10 PostgreSQL；完整 API/SSE/Frontend。

把 Raw payload、Provider-specific schema 或 provider IDs 升级为 Canonical Domain truth/identity。

为让测试变绿而修改 M2/M3 稳定 semantic、弱化 Architecture Gate 或新增未批准 production semantic。

# 2. End-to-End Authority & Processing Pipeline

| 阶段 / Artifact | Authority / Responsibility | 明确不拥有 |
| --- | --- | --- |
| RequirementState | 用户需求 Authority | Provider / Snapshot / Decision |
| SearchPlan | 本次 requested search scope authority | Provider runtime / Filter policy |
| FlightProvider | 外部数据 acquisition capability | Canonical Domain / Snapshot |
| ProviderSearchResult | 一次 acquisition outcome envelope | Canonical candidate truth |
| ProviderRawResponse | immutable External Evidence Authority | Canonical identity |
| Provider Mapper | provider-specific schema interpretation | provider-neutral canonicalization / merge |
| Mapped Data | non-authoritative intermediate facts | Canonical Domain Authority |
| Common Normalizer | provider-neutral canonicalization | 事实创造 / provider-specific interpretation |
| Candidate Merger | equivalence / identity consolidation | arbitrary truth arbitration / ranking |
| CandidateSnapshotAssembler | snapshot graph + metadata assembly | mapping / normalization / reuse |
| CandidateSnapshot | canonical candidate universe artifact | Requirement / Decision / Workflow authority |

稳定逻辑链：RequirementState → SearchPlan → FlightProvider → ProviderSearchResult / Raw Evidence → Provider Mapper → Mapped Data → Common Normalizer → Canonical Candidates → Candidate Merger → MergedCandidateGraph → CandidateSnapshotAssembler → CandidateSnapshot。

# 3. SearchPlan Contract

SearchPlan immutable、provider-neutral、Requirement-derived；与 RequirementState、Provider-specific Request 三者严格分离。

具有独立 typed opaque identity，并显式记录 requirement_id / based_on_requirement_version 等 lineage。

V0 最小 scope：Origin Scope + Destination Scope + Departure Date，与 M3 Search Readiness 对齐。

Hard Constraint 不自动全部 pushdown；Soft Preference 默认不得缩小 candidate universe。

不得包含 endpoint、SDK object、HTTP query、API key、timeout/retry 等 Provider runtime 细节。

M4 只表达普通 SEARCH acquisition；M7 才拥有 SEARCH/REFRESH/ENRICH/REUSE 决策。

# 4. FlightProvider Port & ProviderSearchResult

## 4.1 FlightProvider Port

稳定能力边界：SearchPlan → ProviderSearchResult。

Application 依赖 FlightProvider Port，不依赖 MockFlightProvider concrete adapter；Domain 不依赖 FlightProvider。

Port 不直接返回 CandidateSnapshot，不把 Provider-specific raw schema 暴露给 Application。

Mock 与未来 Real Provider 必须共享同一 FlightProvider Contract Test Suite。

## 4.2 Execution / Data / Coverage 三维正交

| 维度 | 稳定语义 |
| --- | --- |
| ProviderExecutionStatus | SUCCESS / TIMEOUT / RATE_LIMITED / AUTH_ERROR / UPSTREAM_ERROR / INVALID_RESPONSE |
| ProviderDataStatus | COMPLETE / PARTIAL / EMPTY / UNUSABLE / UNKNOWN |
| CoverageCompleteness | COMPLETE / PARTIAL / UNKNOWN |

SUCCESS 不等于 COMPLETE；Execution、Data、Coverage 不得互相替代。

EMPTY 仅在 successful acquisition + valid empty-data evidence + sufficient coverage evidence 下成立。

TIMEOUT / RATE_LIMITED / AUTH_ERROR / failure 不得伪装为 EMPTY。

Data COMPLETE + Coverage PARTIAL 与 Data PARTIAL + Coverage COMPLETE 均为合法组合。

Provider 状态不直接生成 WorkflowState。

# 5. Mock Provider & Fixture Contract

MockFlightProvider deterministic、fixture-driven、network-free；不访问真实 SDK、credentials、wall clock/random source。

Fixture 按 stable case_id + SearchPlan semantic scope 匹配；不得依赖 SearchPlanId/created_at 等 volatile metadata。

Raw fixture 保持 provider-shaped，不直接复制 Canonical Flight model；默认静态显式，不建设 synthetic flight generator。

Unknown fixture 必须显式失败，不得默认 EMPTY。

retrieved_at 等 acquisition 时间由 fixture 或显式 test clock 控制；M4 不建立通用 Clock Port。

Expected external failures 通过 ProviderSearchResult 表达；fixture malformed/duplicate/invariant failure 属于 programming/test configuration failure。

# 6. Raw Evidence & Provider Mapper ACL

Raw Response immutable；后续 mapper_version 变化允许 non-destructive reprocessing，不得改写 Raw。

MappedSegment / MappedItinerary / MappedOffer 是 immutable、non-authoritative intermediate model。

Provider-specific identity、mapped-local identity、Raw evidence reference、Canonical identity 四层分离。

Mapper 负责 Provider schema translation、lexical/structural conversion、Provider-specific MissingValue interpretation、response graph reconstruction、mapping issues/statistics 与 Raw→Mapped provenance。

Raw absence/null/sentinel/falsy 值必须按 Provider schema 解释；0/false 不得机械视为 missing；not_applicable 必须有正向语义证据。

Record/subgraph tolerant：success / mapped-with-issues / dropped-unmappable；关键结构失败不得用 unknown 掩盖。

Broken Segment 不得静默删除后保留语义改变的 Itinerary；invalid Itinerary 的 dependent Offer 不得悬空存活。

少量 mapping failure 可形成 Execution SUCCESS + Data PARTIAL；不得升级为顶层 INVALID_RESPONSE，也不得伪装 EMPTY。

mapper_version 独立于 fixture_schema_version、normalizer_version 与其他 processing versions。

# 7. Common Normalizer Contract

Common Normalizer 只做 provider-neutral deterministic canonicalization；不得 invent、guess、strengthen、weaken 或 default missing facts。

所有 Provider 共同遵循的机场/航司/reference resolution、时间/金额/代码 canonicalization 属于该边界。

Normalizer 不重新解析 Raw schema，不承担 Provider-specific interpretation。

MissingValue 保真；无法安全 canonicalize 的事实必须形成明确 issue / unusable outcome，而不是猜测。

normalizer_version 与 reference-data version 分离；两者均用于 reproducibility/provenance，不进入 Flight identity。

相同 mapped evidence + normalizer/reference versions + context 必须产生语义等价 canonical facts。

# 8. Candidate Equivalence & Merger Contract

Equivalence decision 至少三态：EQUIVALENT / DISTINCT / INSUFFICIENT_EVIDENCE。

保守原则：false duplicate retention > false merge；证据不足时保留多个 candidate。

Canonical merge 顺序：Segment → Itinerary → Offer，并保持 graph dependency integrity。

Candidate Merger 不做任意 truth arbitration；conflicting known facts 不得 silent overwrite。

Possible Match / conflict 保存在 MergeEvidence，不升级为 Flight Domain semantic。

V0 默认不跨 Provider merge Offer；same price 不构成 Offer identity。

same itinerary 可以归一为一个 canonical itinerary，但 distinct commercial/source offers 必须独立。

Merge 后 provenance 必须 union 并可回溯至 Provider acquisition / Raw record；不得因 consolidation 丢失 supporting evidence。

merger_version 与 mapper/normalizer/reference versions 分离；processing versions 不参与 Flight equivalence identity。

MergedCandidateGraph 必须具备 version-scoped replay determinism 与 input permutation invariance；deterministic ordering 不得升级为 Ranking。

# 9. CandidateSnapshot Assembly Contract

Assembler 消费 MergedCandidateGraph + MergeEvidence + SearchPlan/requested scope + provider/pipeline evidence，创建新的 immutable CandidateSnapshot。

Snapshot 具有独立 identity/version/lineage；普通 M4 SEARCH 可无 parent；refresh/rebuild 的 parent semantics 后置。

created_from_requirement_version 只表达生成 lineage，不构成未来 reuse 限制。

requested_scope 与 actual_coverage 同时保留；aggregate coverage 只能在 Contract 可表达、可比较的 scope dimensions 上聚合。

Structural Freshness 与 Offer Freshness 正交；保存 observed_at/retrieved_at 等可重算 evidence，不在 M4 锁定 production TTL、FRESH/STALE 或 is_reusable。

snapshot.created_at 不得冒充 Provider fact observation time；缺失 freshness evidence 不得用 wall clock/created_at 静默补齐。

Processing manifest 至少可表达 fixture_schema_version、mapper_version、normalizer_version、reference-data version、merger_version 与 assembler version/等价语义版本。

CandidateSnapshot 及完整 graph immutable；Assembler 不反向修改 M4-D canonical objects。

## 9.1 Snapshot Creation Outcomes

| Outcome | Contract |
| --- | --- |
| Complete Snapshot | aggregate coverage COMPLETE、无已知 material candidate-data loss，provenance/freshness evidence 足够。 |
| Partial Snapshot | 存在可靠 canonical outcome，但 Data/Coverage/processing 有诚实可表达 limitation。 |
| Legitimate Empty Snapshot | successful acquisition + valid empty-data evidence；candidate_count=0 本身不足以证明 EMPTY。 |
| No New Snapshot | failure/unusable 且无 usable canonical outcome；不得伪造 Empty，也不得选择历史 Snapshot。 |

Processing-caused zero 与 legitimate provider empty 必须严格分离。

单 Provider/pipeline partial failure 不自动阻止 Snapshot，只要 aggregate 仍存在可靠 canonical outcome。

Graph integrity violation 属于 invariant/programming failure，不能用 PARTIAL business limitation 掩盖。

历史 Snapshot lookup/reuse/refresh/select 完全不属于 M4。

# 10. Provenance、Identity、Versioning 与 Determinism

Provenance 链必须贯穿 Provider → Acquisition → Raw → Mapped → Canonical → Merged → Snapshot。

默认 object-level provenance；field/conflict-level 仅在 issue/复杂转换/诊断需要时使用。

Provider identity、source identity、processing version、provenance 均不得成为 Canonical Flight identity material。

同一 evidence + semantic SearchPlan + processing versions + reference data + controlled clock 下，重复运行产生语义等价 Snapshot。

仅改变 raw/mapped/provider/merge 输入顺序，不得改变 canonical Snapshot graph 语义。

允许 Contract 明确的 opaque execution-local metadata 不同；不得把这些差异误判为 semantic nondeterminism。

Processing semantic version 变化允许新结果变化，但旧 Raw/Mapping/Snapshot artifacts 不得原地改写。

# 11. Failure Ownership Matrix

| Failure / uncertainty | Owner | 不得错误解释为 |
| --- | --- | --- |
| Provider acquisition problem | ProviderSearchResult / FlightProvider boundary | EMPTY / Workflow decision |
| Provider-specific interpretation problem | Provider Mapper | Provider execution failure |
| Provider-neutral canonicalization problem | Common Normalizer | Provider-specific schema issue |
| Equivalence / dedupe uncertainty | Candidate Merger / MergeEvidence | 确定 merge |
| Snapshot validity / assembly failure | Snapshot Assembler | PARTIAL business limitation |
| Historical reuse / workflow decision | M7+ / Orchestrator | M4 Snapshot creation |

# 12. Test Architecture

Layer 1 — Component Unit Tests：SearchPlan、Mock、Mapper、Normalizer、Merger、Assembler focused correctness。

Layer 2 — FlightProvider Contract Tests：Mock 与未来 Real Provider 永久共享 capability suite。

Layer 3 — Pipeline Boundary Contract Tests：验证各 boundary 的输入/输出、ownership、failure propagation 与 forbidden reinterpretation。

Layer 4 — Golden Scenario Tests：验证 observable contract/architecture behavior，不绑定 private implementation。

Layer 5 — Architecture / Regression Gates：持续运行 M1 Architecture、M2 Core Domain、M3 Requirement Pipeline regression。

不得以单一大型 E2E/Golden Test 替代 component/capability/boundary tests。

# 13. P0 Golden Scenarios

| ID | Scenario | Required observable result |
| --- | --- | --- |
| GS-01 | Complete Canonical Snapshot | SUCCESS + Data COMPLETE + Coverage COMPLETE，经完整链路生成 immutable、graph-valid、lineage/provenance 完整 Snapshot。 |
| GS-02 | Mapping Partial → Partial Snapshot | 少量 raw record/subgraph mapping failure；Execution SUCCESS、Data PARTIAL；可靠 remainder 形成 Partial Snapshot 并保留 limitation/statistics。 |
| GS-03 | Legitimate Empty Snapshot | successful acquisition + valid empty data + sufficient coverage evidence 形成合法 Empty Snapshot。 |
| GS-04 | Provider Failure → No New Snapshot | TIMEOUT/RATE_LIMITED/AUTH_ERROR/fatal failure 且无 usable canonical outcome：不得伪造 Empty，不得选择历史 Snapshot。 |
| GS-05 | Conservative Duplicate Merge | 仅 EQUIVALENT merge；INSUFFICIENT_EVIDENCE 保守保留。 |
| GS-06 | Same Itinerary + Multiple Offers | 相同行程可形成一个 canonical itinerary；distinct commercial/source offers 独立；same price 不构成 Offer identity。 |
| GS-07 | Provenance / Lineage Preservation | Snapshot 可追溯 canonical/mapped/raw、Provider acquisition/identity，并关联 SearchPlan 与 RequirementVersion；merge 不丢 evidence。 |
| GS-08 | Deterministic Replay | 相同 semantic SearchPlan、fixture、processing versions、reference data、controlled clock → 语义等价 Snapshot。 |
| GS-09 | Permutation Invariance | 只改变输入顺序不改变 canonical Snapshot graph 语义；deterministic ordering 不成为 Ranking。 |

# 14. P0 Negative Controls

| ID | Negative control | Required guard |
| --- | --- | --- |
| NC-01 | TIMEOUT ≠ EMPTY | TIMEOUT + UNKNOWN data/coverage + no usable data → No New Snapshot。 |
| NC-02 | INVALID_RESPONSE ≠ Mapping Partial | 顶层无法解释才 INVALID_RESPONSE；少量 record mapping failure 保持 record-level processing 语义。 |
| NC-03 | Processing-caused Zero ≠ Legitimate EMPTY | Provider 有事实但 processing 全丢失，不得解释为 Provider 无候选。 |
| NC-04 | Partial Data ≠ Failed Acquisition | record-level partial processing 不自动把 successful acquisition 改成 execution failure。 |
| NC-05 | Coverage PARTIAL ≠ Data PARTIAL | 两维独立，允许 COMPLETE/PARTIAL 交叉组合。 |
| NC-06 | Broken Graph ≠ Silent Repair | required Segment 失效不得静默删段保留变形 Itinerary；invalid Itinerary 的 Offer 不得悬空。 |
| NC-07 | Ambiguous Duplicate ≠ Merge | INSUFFICIENT_EVIDENCE 不得用 heuristic similarity 激进 dedupe。 |
| NC-08 | No New Snapshot ≠ Historical Selection | 本次无新 artifact 时，M4 不 lookup/reuse/refresh/select 历史 Snapshot。 |

# 15. M4 Aggregate Exit Gate

| Gate | 主题 | PASS 条件 |
| --- | --- | --- |
| G1 | SearchPlan Boundary | immutable、provider-neutral、Requirement-derived；scope 与 M3 对齐；无 Provider runtime 泄漏。 |
| G2 | Provider Contract | Mock 通过可供未来 Real Provider 复用的 Contract Suite；Execution/Data/Coverage、failure、EMPTY、Raw/identity boundary 正确。 |
| G3 | Raw / Mapper ACL | Provider-specific weirdness 截止于 Mapper；tolerant mapping + graph integrity；Raw schema 不泄漏下游 Decision。 |
| G4 | Canonicalization | Normalizer 只 canonicalize，不 invent/guess/default missing，不承担 provider-specific interpretation。 |
| G5 | Identity / Merge | 三态 equivalence、保守 dedupe、same itinerary + multiple offers、provenance union 正确。 |
| G6 | Snapshot Assembly | Complete/Partial/Legitimate Empty/No New Snapshot 正确；immutable；coverage/freshness/provenance/lineage/manifest 完整。 |
| G7 | Failure Semantics | NC-01～NC-08 全 PASS；EMPTY/PARTIAL/FAILURE/NO NEW SNAPSHOT 不偷换。 |
| G8 | Provenance / Determinism | GS-07～GS-09 全 PASS；全链可追溯、replay deterministic、permutation invariant。 |
| G9 | Architecture / Regression | M1、M2、M3 与 M4 focused/contract/scenario tests 全 Green；不得弱化 P0 gate。 |
| G10 | Scope / Amendment | 未提前实现 M5/M6/M7/M9/M10/M11；无真实冲突时 Contract Amendment = NONE。 |

Aggregate 判定：G1～G10 必须全部 PASS；不设置加权或“部分通过”。任一 P0 Gate FAIL 时，M4 不得 CLOSED，M5 不得视为 READY。

# 16. Implementation Unit Specification

| Unit | Goal | Allowed implementation | Forbidden / boundary |
| --- | --- | --- | --- |
| M4-U1 | SearchPlan + Provider Core Contract | SearchPlan、scope/lineage、Execution/Data/Coverage、ProviderSearchResult、FlightProvider Port。 | 不实现 Mock、Mapper、Snapshot。 |
| M4-U2 | Mock Provider + Raw Evidence | deterministic fixture-driven network-free Mock、fixtures、immutable Raw、controlled retrieval time、共享 Provider Contract Tests。 | 不实现 Mapper/Normalizer/Merger/Assembler。 |
| M4-U3 | Provider Mapper ACL | Mapped models、provider-specific conversion、MissingValue mapping、tolerant failure、issues/statistics、Raw→Mapped provenance、mapper_version。 | 不做 provider-neutral canonicalization/merge。 |
| M4-U4 | Common Normalizer + Candidate Merger | canonicalization、normalizer/reference versions、equivalence/identity、conservative merge、provenance union、multiple offers、determinism/permutation。 | 不做 Snapshot lifecycle/reuse。 |
| M4-U5 | CandidateSnapshot Assembly | immutable assembly、identity/version/lineage、coverage、freshness evidence、provenance、manifest、Complete/Partial/Empty/No-New-Snapshot。 | 不实现历史 reuse。 |
| M4-U6 | Golden Scenarios + Aggregate Exit | GS-01～09、NC-01～08、G1～10、M1～M3 regression；test-heavy / production-light。 | 禁止新增/修改 production semantic 以迁就测试。 |

# 17. Unit-Level DoD & Execution Governance

每个 Unit 是一个 Logical Change Boundary；完成后 Repository 必须回到 Green。

开始前读取 DOCUMENT_AUTHORITY、M4 Specification、上游 M1～M3 Authority，并执行 Git intake / dirty-tree classification。

优先使用 Repository 已有统一 lint/type/test 命令；focused tests + relevant architecture/contract/regression gates 必须通过。

不得通过扩大 allowlist、跳过测试、修改 Golden expected semantics、删除 negative control 来让 gate 变绿。

正常成功路径默认 commit + push + remote tracking verification + clean working tree；真实 blocker 才返回 BLOCKED。

Codex Prompt 与 Execution Report 属于项目外辅助材料，默认不进入 Repository；正式 Unit Specification / Closure / Authority 文档按当前 project-docs 约定纳入。

# 18. Architecture Guards

Domain 不依赖 FastAPI、SQLAlchemy、HTTPX、Provider SDK 或具体 Adapter。

Application 依赖 Domain + Ports；不得依赖 MockFlightProvider concrete adapter。

Provider Adapter 不依赖 Ranking/Recommendation/Snapshot Assembler。

Raw payload 不绕过 Mapper/Normalizer 进入 Filter/Ranking/Recommendation。

Mapper 不承担 Common Normalizer / Merger / Snapshot Assembly；Normalizer 不承担 provider-specific interpretation；Merger 不承担 Ranking；Assembler 不承担 historical reuse。

Provider-specific IDs 不升级为 Canonical SegmentId / ItineraryId / OfferId。

CandidateSnapshot 不包含 Filter/Ranking/Recommendation/Explanation/Workflow result。

# 19. Final Consistency Review

M3 → M4 接缝：PASS；Origin + Destination + Departure Date 与 SearchPlan V0 最小 scope 一致。

M2 Flight / Snapshot / MissingValue semantic：保持不变。

Authority separation：Requirement / Raw Evidence / Canonical Snapshot / Decision / Workflow 无越权。

Failure semantics：Provider failure、processing partial、legitimate empty、No New Snapshot 正交。

Identity / provenance / processing version：保持分离。

Determinism / permutation：作为 P0 contract，不引入 Ranking semantic。

Scope check：未提前实现 M5+ 能力。

Contract Amendment：NONE。

# 20. M4 Final Status & Closure Condition

Design Discussion：CLOSED。Specification：APPROVED BASELINE。M4-U1～M4-U6：DEFINED。GS-01～GS-09：DEFINED。NC-01～NC-08：DEFINED。Aggregate Exit G1～G10：DEFINED。Final Consistency Review：PASS。Contract Amendment：NONE。

本 Specification 被 Repository 接纳后，应作为 M4 Implementation Units 的 Contract Authority。实施完成并取得 G1～G10 全 PASS 的可核验证据后，方可制作 M4 Milestone Closure、更新 DOCUMENT_AUTHORITY，随后进入 M5 Walking Skeleton。