机票筛选 Agent

第三阶段 M3 — Requirement Pipeline Specification · V1.0

Implementation Authority / Codex Implementation Units 执行与验收基线

基于 M3 阶段性收口总结 V0.6｜日期：2026-08-22

# 0. 文档定位与 Authority

本文件是第三阶段 M3 — Requirement Pipeline 的正式 Implementation Specification。其职责是把已完成的 M3-A～M3-F 讨论结论转化为 Repository 内可执行、可测试、可验收的 Milestone Contract；不重新设计 M2 Core Domain Contract。

M3 实施必须继承 M1 Architecture Gate 与 M2 Requirement Contract。若实现事实与稳定 Contract 冲突，必须 STOP 并进入 Contract Amendment；不得为实现方便静默改变 Domain semantic、Port、Architecture Rule 或版本/Authority 语义。

本 Specification 是 M3-U1～M3-U5 的共同 Authority。具体 Codex Prompt 只负责转译本文件，不构成新的业务事实来源。

# 1. M3 Goal 与 Exit Signature

目标：在不接真实 LLM、真实 Flight Provider、PostgreSQL、完整 Public API 与 Frontend 的前提下，使用可替换 Fake/Fixture Interpreter、deterministic Normalizer/Validator 与 InMemory Requirement Repository，证明 Requirement 从 INITIAL 到 PATCH 的完整 authority lifecycle。

M3 Signature Gate：immutable Requirement v1 + valid PatchSet(base=v1) → immutable Requirement v2；requirement_id 保持稳定，RequirementVersion 连续，v2.previous_version 指向 v1，Repository current 指向 v2，且 v1 可读取并保持内容完全不变。

# 2. Preconditions

M1 Architecture Skeleton / dependency guard 已通过并持续作为 P0 regression。

M2 Core Domain Contract 已闭合；RequirementState、Constraint、Preference、RequirementPatch、PatchSet、typed identity/version、immutability 等语义不得由 M3 重新定义。

普通 M3 tests 不依赖 PostgreSQL、Docker runtime、Provider、LLM、HTTP server、Frontend 或 external network。

# 3. Scope 与 Forbidden Scope

## 3.1 Allowed Scope

RequirementInterpreter capability Port、typed Interpreter Input/Context/Proposal 与 Fake/Fixture adapter。

deterministic Normalization、Pre-Commit Gate、Semantic Validation、Conflict Detection、Search Readiness 与 version-bound ValidationResult。

RequirementRepository Port、InMemory adapter、current/history、initial/subsequent atomic commit、CAS 与 minimal replay safety。

Patch proposal → authoritative PatchSet construction、target resolution、ADD/REPLACE/REMOVE/CLEAR、atomic application、semantic no-op 与 Application sequencing。

Golden Scenarios、component contract tests、Architecture/Regression aggregate gate。

## 3.2 Forbidden Scope

Impact Resolver、Snapshot reuse、SEARCH/REFRESH/ENRICH/REUSE、SearchPlan、FlightProvider、CandidateSnapshot。

Filter/Ranking/Recommendation/Relaxation、AgentExecution supersede/coalesce/cancellation、PublicationGuard。

真实 LLM SDK/Prompt/model config/Eval、PostgreSQL/SQLAlchemy/Alembic、distributed idempotency、Public REST mutation API/HTTP 409、SSE、Frontend。

Event Sourcing、通用 DAG/Pipeline engine、Unit of Work framework、distributed lock、独立 durable PatchHistoryRepository。

# 4. Authority 与 Artifact Boundary

| Artifact | 定位 | Authority | Persistence |
| --- | --- | --- | --- |
| RequirementProposal | Interpreter semantic proposal | 非权威 | 默认否 |
| NormalizedRequirementCandidate | canonicalized transition candidate | 非权威 | 否 |
| RequirementValidationResult | version-bound derived validation/readiness | 非 Requirement Authority | 按需 |
| RequirementInterpretationContext | PATCH 最小只读 projection | 非权威 | 否 |
| PatchRequirementProposal | proposal-level mutation intent | 非权威 | 否 |
| PatchSet | authoritative transition unit | transition evidence；非 Requirement Authority | M3 保留必要 evidence |
| RequirementState | immutable versioned aggregate | 唯一 Requirement Authority | 是 |

# 5. Requirement Pipeline Contract

## 5.1 INITIAL

Input → RequirementInterpreter → InitialRequirementProposal → deterministic Normalizer → Pre-Commit Gate → immutable RequirementState v1 → RequirementRepository.commit_initial → Post-Commit Semantic Validation / Search Readiness → Application Outcome。

## 5.2 PATCH

load current vN → build RequirementInterpretationContext → RequirementInterpreter(PATCH) → PatchRequirementProposal → Normalization → Target Resolution → authoritative PatchSet(base=vN) → atomic Patch Application → Candidate RequirementState → Pre-Commit / Transition Gate → semantic no-op check → RequirementRepository.commit_next(expected_current=vN) → immutable vN+1 → Post-Commit Validation / Readiness → Application Outcome。

## 5.3 Commit / Readiness Separation

Commit Gate 判断 candidate 是否足够合法且 semantic 明确，可以成为 Authority；不要求 Search Ready。

V0 Search Readiness 最低语义为 Origin + Destination + Departure Date。缺失可 commit，但 ValidationResult 为 NOT_READY。

deterministic Requirement conflict 在结构合法、语义明确时可 commit；conflict 是业务结果，不是 invariant violation。

无法安全唯一 canonicalize、structural/transition invalid、illegal patch、stale base/atomic failure 阻止 commit；semantic no-op 返回 NO_CHANGE 且不创建版本。

# 6. Interpreter Contract

单一 RequirementInterpreter Port，通过 InterpreterInput.mode 区分 INITIAL / PATCH；InitialRequirementProposal 与 PatchRequirementProposal 使用 typed payload。

PATCH 必须接受 current Requirement 的最小 read-only RequirementInterpretationContext；INITIAL 默认无 current context。

Interpreter 可以引用已有 ConstraintId / PreferenceId，但不得创建新 authoritative Domain item identity、RequirementVersion、RequirementState 或 authoritative PatchSet。

FakeRequirementInterpreter 必须 deterministic、fixture-driven、可稳定回归；不得实现 mini NLP engine，也不得针对 Golden Scenario 直接返回最终 RequirementState。

Success、Success with unresolved semantics、Failure(InterpreterFailure) 三类行为分离；source_input 只作为 evidence，下游不得重新解析。

未来 M8 Real Adapter 实现相同 capability boundary，并必须经过同一 deterministic downstream pipeline。

# 7. Normalization & Validation Contract

## 7.1 Normalizer

输入 RequirementProposal + explicit NormalizationContext；输出非权威 NormalizedRequirementCandidate 或 structured normalization issue。

Normalization may canonicalize meaning, but must not strengthen, weaken, invent, or silently remove user intent。Hard/Soft 不得互换。

NormalizationContext 只含 reference instant、timezone/locale、批准的 canonical reference data/version 等必要上下文；M3 可使用有限 deterministic fixture/reference mapping。

无法安全唯一 canonicalize 时不得猜测，进入 NEEDS_CLARIFICATION_BEFORE_COMMIT；不得为提高 readiness 自动补齐用户未表达的关键事实。

## 7.2 Validator / Readiness

Semantic Validation、Conflict Detection、Search Readiness 分离；M2 structural invariants 不在 M3 重复定义。

RequirementValidationResult immutable、显式 based_on RequirementVersion；不进入 RequirementState。

Missing reasons 至少包括 MISSING_ORIGIN、MISSING_DESTINATION、MISSING_DEPARTURE_DATE，并支持 multiple issues。

Deterministic conflict categories：ORIGIN_DESTINATION_CONFLICT、INCOMPATIBLE_DATE_CONSTRAINTS、INCOMPATIBLE_TIME_CONSTRAINTS、INCOMPATIBLE_LOCATION_CONSTRAINTS、INCOMPATIBLE_PRICE_CONSTRAINTS、INCOMPATIBLE_FLIGHT_STRUCTURE_CONSTRAINTS。

Hard–Hard 可形成 deterministic conflict；Hard–Soft / Soft–Soft 目标差异默认不构成 conflict；极端但合法约束不得因现实难满足被判 invalid。

Validator 不查询 Provider/Snapshot、不执行 Filter/Ranking、不生成 WorkflowState 或 clarification presentation。

# 8. Requirement Repository & Commit Contract

RequirementRepository 是 Requirement Authority persistence Port，不拥有 Interpretation、Normalization、Validation 或 Patch business rules。

每个 RequirementId 独立维护 immutable version chain 与显式 current pointer；current 不定义为 max(version)。

initial commit 只允许建立 v1(previous_version=None)；subsequent commit 只允许连续 vN→vN+1、same requirement_id、direct previous lineage。

commit observable semantics 原子包含完整新 RequirementState version、current pointer 更新与适用的 minimal replay metadata；失败不得留下 orphan/dangling/partial state。

subsequent commit 必须执行 expected_current_version compare-and-set；Application 预检查不能替代 Repository CAS。

same successful operation replay 可返回既有成功结果且不新增 version；different-operation stale write 必须 CONCURRENCY_CONFLICT。

InMemoryRequirementRepository 是正式 Port 的 deterministic adapter/regression double；未来 M10 PostgreSQL Adapter 应复用相同 Repository Contract Tests。

RequirementValidationResult 不由 RequirementRepository 持久化；M3 不新增独立 durable PatchHistoryRepository。

# 9. Patch Application Contract

PatchRequirementProposal 与 authoritative RequirementPatch/PatchSet 严格分离；正式 Patch construction 经过 normalization、target resolution、operation legality、base version binding 与 transition validation。

ADD：新增 Constraint/Preference；新的 authoritative item identity 由 deterministic transition boundary 创建。

REPLACE：替换明确 existing target，默认保持 target identity；不得以 ADD+REMOVE 偷换 identity semantic。

REMOVE：删除明确 existing target；missing/wrong typed target 必须拒绝。

CLEAR：只作用于批准的有限 typed semantic scope，不允许“清空整个 Requirement”的无界操作。

Target Resolution 必须 deterministic；NOT_FOUND/TYPE_MISMATCH 拒绝 transition；AMBIGUOUS 不猜测并进入 clarification-before-commit。

PatchSet 是 ordered、atomic transition unit；operation-set internal conflict 或任一 operation failure 均使整个 transition 不生效。

canonical semantic no-op 返回 NO_CHANGE，Repository commit_next 不得调用。

一次用户 mutation 对应一个 atomic PatchSet；即使包含多个 operations，也只产生一个连续 RequirementVersion。

# 10. Outcome / Clarification / Failure Semantics

TransitionOutcome 至少表达 COMMITTED、NO_CHANGE、NEEDS_CLARIFICATION_BEFORE_COMMIT、INTERPRETATION_FAILED、NORMALIZATION_FAILED、INVALID_TRANSITION、CONCURRENCY_CONFLICT。

TransitionOutcome 与 RequirementValidationResult 正交；COMMITTED 不等于 READY。

clarification-before-commit：新 Authority semantic 无法安全确定，旧 Authority 不变。

clarification-after-commit：新 RequirementState 已 commit，但 NOT_READY 或 deterministic conflict 需要 Application clarification。

COMMITTED + READY、COMMITTED + NOT_READY、COMMITTED + CONFLICT 均为合法组合。

commit 成功后的 Validator/derived-processing unexpected failure 不 rollback Authority；Application 必须可表达 COMMITTED + post-commit processing failed。

# 11. Golden Scenarios

| ID | Scenario | Required Evidence |
| --- | --- | --- |
| GS-01 | Initial Ready Requirement | INITIAL happy path；commit v1；READY；current=v1。 |
| GS-02 | Initial Incomplete but Committable | 缺少 Search Readiness 信息仍 commit；例如 MISSING_DEPARTURE_DATE。 |
| GS-03 | Ambiguous Before Commit | canonical semantic 无法安全确定；clarification-before-commit；不创建 v1。 |
| GS-04 | v1 + Valid Patch → v2 | M3 Canonical Golden Scenario；v2 连续 lineage；v1 immutable。 |
| GS-05 | Multi-operation Atomic Patch | ADD/REPLACE/REMOVE 等一次 mutation 只产生一个新 version。 |
| GS-06 | Semantic No-op | NO_CHANGE；不调用 commit_next；history 不增长。 |
| GS-07 | Idempotent Replay | same successful operation replay 返回既有结果，不重复创建 version。 |
| GS-08 | Stale Competing Patch | 两个基于同一旧版本的竞争写最多一个成功；后者 CONCURRENCY_CONFLICT。 |
| GS-09 | Invalid Patch Target | NOT_FOUND/TYPE_MISMATCH 等拒绝 transition；Authority 不变。 |
| GS-10 | Multi-operation Partial Failure | 任一 operation 失败则整个 PatchSet 不生效，无 partial authority。 |
| GS-11 | Commit Success + Post-Commit Validation Failure | Authority 已提交则不得 rollback；表达 COMMITTED + post-commit processing failed。 |
| GS-12 | Commit + Not Ready | clarification-after-commit；新 RequirementVersion 已成为 Authority。 |
| GS-13 | Commit + Requirement Conflict | deterministic business conflict 可 commit；不等同 INVALID_TRANSITION。 |

# 12. Test Plan & P0 Gates

L1 Interpreter Contract Tests

L2 Normalizer Unit Tests

L3 Validator Unit Tests

L4 Patch / Transition Unit Tests

L5 Repository Contract Tests

L6 Pipeline Golden Scenario Tests

M1 Architecture Gate mandatory regression

M2 Requirement Contract mandatory regression

P0 aggregate：Interpreter Boundary、Normalization、Validation/Readiness、Patch Transition、Repository Authority、Golden Lifecycle、Architecture Regression、M2 Contract Regression 全部通过。每个关键 invariant/negative boundary 必须有 deterministic rejection test；不得通过弱化 gate、扩大 allowlist、修改 Golden expected output 或跳过失败项获得 PASS。

# 13. Implementation Units

| Unit | Goal | Allowed Change Boundary | Required Tests | Exit Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M3-U1 | 建立可替换 Interpreter capability boundary 与 deterministic fixtures | Ports/Application boundary、Fake adapter、requirement fixtures；不实现 Normalizer/Repository/Patch apply | Interpreter contract + architecture regression | 只产生非权威 Proposal；INITIAL/PATCH/Context/determinism 全部通过 |
| M3-U2 | 实现 deterministic Normalization 与 Requirement semantic validation/readiness | Normalizer/Validator/Application artifacts/reasons；不提交 RequirementState | Normalizer + Validator + focused pipeline contracts | 不改变 intent；READY/missing/conflict deterministic；version-bound ValidationResult |
| M3-U3 | 实现 Requirement Authority persistence semantics | RequirementRepository Port、InMemory adapter、contract tests；不实现 Patch business rules | Repository contract + architecture regression | current/history/version/CAS/atomicity/replay 全部通过 |
| M3-U4 | 实现 authoritative Patch construction/application | Patch construction、target resolution、atomic applicator/no-op；不实现后续 Impact/Search | Patch/target/atomicity + regression | ADD/REPLACE/REMOVE/CLEAR deterministic；非法/部分失败无 partial state |
| M3-U5 | 集成 INITIAL/PATCH pipeline 并通过 M3 aggregate gate | Application sequencing、outcomes、Golden fixtures/tests；不得扩大至 M4 | GS-01～GS-13 + full M1/M2/M3 regression | G1～G9 全部 PASS；Signature Gate PASS |

实施顺序固定建议：M3-U1 → M3-U2 → M3-U3 → M3-U4 → M3-U5。每个 Unit 完成后 Repository 必须回到 Green；U5 只做 integration/aggregate proof，不应成为大范围补写前置 Contract 的 Unit。

# 14. M3 Definition of Done

INITIAL + PATCH 完整 pipeline 可运行。

RequirementState 唯一 Authority；中间 artifacts 不越权。

∅→v1 与 v1+Patch→v2/version/immutability 正确。

Patch operation/target/atomic/no-op/stale semantics 正确。

clarification-before/after-commit、incomplete、conflict、invalid transition 分离。

Repository current/history/CAS/atomicity/minimal replay 正确。

GS-01～GS-13 与全部 P0 regression gates 全绿。

Scope Gate PASS；未引入后续 Milestone correctness dependency。

# 15. Aggregate Exit Gate

| Gate | 主题 | PASS 条件 |
| --- | --- | --- |
| G1 | Pipeline Coverage | INITIAL + PATCH 完整 Pipeline 可运行 |
| G2 | Authority Boundary | RequirementState 唯一 Authority |
| G3 | Canonicalization / Validation | Normalization、Conflict、Readiness 边界正确 |
| G4 | Patch Transition | ADD/REPLACE/REMOVE/CLEAR + atomic/no-op 正确 |
| G5 | Version & Immutability | Signature Gate：v1 + valid Patch → v2，v1 unchanged |
| G6 | Repository Semantics | current/history/CAS/atomicity/idempotency 正确 |
| G7 | Golden Scenario Matrix | GS-01～GS-13 全部通过 |
| G8 | Architecture & Regression | M1 + M2 + M3 component gates 全绿 |
| G9 | Scope / Amendment Gate | 无越界实现；Contract Amendment NONE 或已批准 |

# 16. Contract Amendment / STOP Conditions

若 M2 RequirementPatch 无法表达已批准 transition、RequirementVersion semantic 无法满足 atomic transition、RequirementState immutability 与 Repository Contract 根本冲突、Port dependency 与 M1 Architecture Rule 无法同时成立，或必须改变稳定 Domain semantic 才能完成实现，则必须 STOP。

标准流程：STOP → Evidence → Impact → Options → Recommended Contract Amendment → Human Decision → Tests/Docs Update → Resume。

M3 Specification 当前 Contract Amendment：NONE。

# 17. Final Acceptance State

M3 只有在 G1～G9 全部 PASS、Signature Gate PASS、Contract Amendment 为 NONE 或已完成人工批准并同步 tests/docs 后，才可生成 M3 Milestone Closure 并进入 M4 — Mock Provider + Snapshot。