机票筛选 Agent
第三阶段 M8 · Real LLM Specification
V1.0

Implementation Contract Authority
适用范围：中国大陆境内机票 V0 原型
Primary Provider Candidate：DeepSeek
Capability：Initial Requirement Interpretation / Patch Understanding / Explanation Generation
日期：2026-08-27

# 0. 文档定位、Authority 与实施原则

本文件是第三阶段 M8 — Real LLM 的正式 Implementation Specification。它把 M8-A～M8-G 的阶段性收口、DeepSeek 候选模型评估方案以及正式实施单元拆分，转换为 Codex 可执行、可测试、可验收的 Contract Authority。M8 的任务是在 M3 Requirement Pipeline、M6 Complete Decision Engine、M7 Patch + Impact + Orchestrator 已稳定的前提下，接入真实 Cloud LLM，使 Parser、Patch Understanding 与 Explanation 从 Fake 实现切换到 Real 实现，同时保证核心业务正确性不依赖模型。

LLM 只承担 Semantic Proposal + Language Rendering，不成为 Requirement、Decision、Impact、Execution 或 Publication Authority。

真实模型、Prompt、Schema、Adapter、Thinking/config 必须经版本化 Eval 后才可成为 Accepted Baseline。

普通 CI 不依赖真实 Cloud LLM；真实 Smoke/Eval 与 deterministic tests 分离。

真实工程事实若要求改变稳定 Contract，必须 STOP → Evidence → Impact → Options → Human Decision → Contract Amendment → Resume。

本 Specification 不固化永久 DeepSeek model ID；实施时以当前 API Key 实际可访问 model IDs 为准。

# 1. Preconditions 与上游 Authority

| 上游 | M8 依赖的稳定事实 |
| --- | --- |
| M1 | Domain/Application/Ports/Adapters/Infrastructure/API/bootstrap 依赖方向与 Architecture Guard。 |
| M2 | Canonical Domain Contract、MissingValue、identity/version/provenance。 |
| M3 | Requirement proposal → deterministic validation → commit；Patch 产生新 RequirementVersion，旧版本不可变。 |
| M4 | CandidateSnapshot / Provider Raw 分离；ProviderRawResponse 不成为正常 LLM context。 |
| M6 | Filter/Ranking/Recommendation/Relaxation correctness 完全确定性；Explanation 不改变 Recommendation。 |
| M7 | SemanticDiff / ImpactDecision / ExecutionPlan / supersede / Publication Guard；旧 execution/result 不得越权发布。 |

M8 开始实施前必须确认 M7 已 CLOSED、Repository 当前 Authority 索引一致、统一质量命令为 Green，且 Secret 治理基线可用。

# 2. Scope 与 Forbidden Scope

## 2.1 Allowed Scope

ports/llm、adapters/llm、application 中 capability-specific context/integration seam、config/bootstrap。

resources/prompts 中 runtime Prompt Family 与版本化资产。

evals/parser、evals/patch、evals/explanation、evals/datasets 与 runner/report。

与 M8 直接相关的 focused tests、contract tests、scenario tests、telemetry metadata。

必要的 additive DTO/type/config seam，但不得反向重写稳定 Domain Contract。

## 2.2 P0 Forbidden Scope

不得让 LLM 输出直接成为 RequirementState / RequirementVersion。

不得让 LLM 决定 Filter / Ranking / Recommendation / Relaxation correctness。

不得让 LLM 决定 M7 SemanticDiff / ImpactDecision / ExecutionPlan / Publication。

不得因 JSON 合法而跳过 schema、semantic、domain validation。

不得通过 retry/repair 把 ambiguity 撞成确定值。

不得让 Explanation 创造 EvidenceBundle 外事实、覆盖 UNKNOWN 或改变 Recommendation。

不得把完整 Conversation、Provider Raw、全量 CandidateSnapshot 默认送入 LLM context。

不得把 API Key、完整 Prompt/Completion、敏感原文写入普通日志、fixture 或 eval evidence。

V0 不建设复杂 multi-provider / multi-model router、动态成本路由或自托管 GPU LLM。

不得因模型答错而修改固定 Regression Expected Semantics 迁就模型。

# 3. Capability Contract

| Capability | 输入 | 输出 | Authority 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Initial Requirement Interpretation | 当前用户消息、locale、必要时间参考、允许的 requirement semantic projection | InitialRequirementProposal | Proposal 非 RequirementState；必须进入 M3 validation/commit。 |
| Patch Understanding | 当前 authoritative Requirement + 用户消息 + 有限近期语义上下文 | PatchProposal(base RequirementVersion) | Proposal 非 committed Patch；必须 stale guard + M3 commit。 |
| Explanation Generation | RecommendationResult + approved ExplanationEvidenceBundle | ExplanationDraft | Draft 非 Recommendation；不得创造事实或改变推荐。 |

Application-facing 必须保持三个窄 capability Port；底层允许共享薄 LLM client/provider abstraction，但不得建立万能 LLMAgent。

# 4. Structured Output、Validation 与 Ambiguity

稳定链路：LLM Response → Provider/Transport Check → Structured Output Parse → Schema Validation → Capability Semantic Validation → M3 Domain Validation / Evidence Validation → Commit / Reject / Clarification / Fallback。

Transport success ≠ schema valid ≠ semantic valid ≠ commit allowed。

AMBIGUOUS / INSUFFICIENT_CONTEXT 是合法一等结果。

confidence 如保留，仅用于 diagnostics/eval，不作为 auto-commit Authority。

Proposal 应尽可能保留 source evidence/source span hints，用于 provenance 与 Eval。

Structural repair 只能修 representation/schema defect；不能创造、猜测或重解释业务语义。

# 5. Prompt Architecture 与 Context Security

Parser / Patch / Explanation 使用独立 Prompt Family，不建立万能 Prompt。

逻辑结构：Capability Instruction → Contract/Constraints → Structured Context → Untrusted User/Evidence Payload。

PromptTemplateVersion、OutputSchemaVersion、ModelIdentity、AdapterVersion 独立记录。

Runtime Prompt 进入 Repository 并集中版本化；Codex execution Prompt 继续保持 Repository 外 LOCAL-ONLY .md。

Prompt Example Set 与 Development / Regression / Challenge Eval Dataset 分离。

| Capability | 默认允许 Context | 默认禁止 |
| --- | --- | --- |
| Parser | 当前用户消息、locale、必要时间参考、requirement semantic projection | CandidateSnapshot、RankingResult、Provider Raw、完整历史对话 |
| Patch | current Requirement projection、当前消息、有限近期语义上下文 | 完整 Patch History、完整 Conversation、Decision artifacts |
| Explanation | approved ExplanationEvidenceBundle | 全量 Snapshot、Provider Raw、未批准事实 |

# 6. Invocation Runtime、Failure、Retry、Repair 与 Fallback

ExecutionId 与 LLMInvocationId 分离；一个 Business Execution 可包含多次 Invocation。

每个 Invocation 绑定 capability、input/context lineage、Prompt/Schema/Model/Adapter/config metadata。

PatchProposal 必须绑定 based_on_requirement_id/version；返回时 base 已 stale 则不得自动应用，V0 不自动 rebase。

Physical cancellation 与 logical supersede 分离；correctness 依赖 guard，不依赖外部请求一定能取消。

| 层级 | 典型状态 | 默认语义 |
| --- | --- | --- |
| Provider/Transport | TIMEOUT / RATE_LIMITED / AUTH_ERROR / NETWORK_ERROR / PROVIDER_UNAVAILABLE | 按 retryability/deadline policy 处理。 |
| Output | EMPTY_OUTPUT / MALFORMED_OUTPUT / SCHEMA_INVALID | 允许 bounded structural repair；不可创造语义。 |
| Semantic | SEMANTIC_INVALID / AMBIGUOUS / INSUFFICIENT_CONTEXT | Reject 或 clarification；不得撞答案。 |
| Lifecycle | SUPERSEDED / STALE_CONTEXT / CANCELLED | 结果不可越过 current-state guard。 |

| Capability | Real LLM failure 的安全行为 |
| --- | --- |
| Parser | 不 commit；允许受控 retry，之后 clarification / interpretation unavailable。 |
| Patch | 不 mutation；允许受控 retry，之后要求用户重述或使用结构化 Workspace。 |
| Explanation | Recommendation 保持有效；使用 deterministic/template fallback。 |

# 7. DeepSeek Provider Candidate 与 Model Availability

DeepSeek 是 M8 V0 的 Primary Provider Candidate，但 Provider 选择不等于 Model Baseline 已接受。API Key 不绑定某一模型。M8-U3 必须通过当前账户/API 实际模型列表确认可访问 model IDs，并只把真实返回的 model identity 纳入候选配置。

首版输出路径：Chat Completions + JSON Output/representation constraint + deterministic validation。

Thinking 不预设开启；按 Capability Eval 决定。

V0 不建设复杂 multi-model router；允许不同 Capability 最终使用不同 Accepted Baseline。

| Capability | 优先候选角色 | 对照候选角色 | Thinking 策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Parser | Pro | Flash | Thinking / Non-thinking 均进入 screening。 |
| Patch | Pro | Flash | Thinking / Non-thinking 均进入 screening。 |
| Explanation | Flash | Pro | 优先 Flash 两种模式，必要时扩展 Pro。 |

# 8. Evaluation Architecture

| Dataset | 用途 | 治理 |
| --- | --- | --- |
| Development | Prompt/model 日常迭代、快速定位 | 允许频繁调整；不得作为唯一 release evidence。 |
| Regression | 固定核心边界与已修复真实 failure | Expected semantics 原则上稳定；不得迁就模型。 |
| Challenge | 歧义、否定、指代、长句、中英混合、Injection 等攻击边界 | 总体准确率可低于 Regression，但 P0 不得被平均分掩盖。 |

| Capability | V0 规模 | 关键指标 |
| --- | --- | --- |
| Parser | 约 30 cases | Semantic Accuracy、Hard/Soft、Ambiguity、Unsupported Inference、Completeness、Provenance。 |
| Patch | 约 35 cases | Target Accuracy、Mutation Minimality、Preservation、Hard/Soft、Reference、Stale-context Safety。 |
| Explanation | 约 25 cases | Evidence Faithfulness、Recommendation Consistency、UNKNOWN Preservation、Trade-off、No Leakage。 |

# 9. Severity、重复运行与 Baseline Promotion

| Severity | 定义 | 示例 | Promotion |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 灾难性语义/证据/Authority failure | Hard/Soft 反转、Wrong Patch Target、Fabricated Fact、UNKNOWN→Known、Recommendation Drift、stale proposal 自动应用 | Regression unresolved P0 > 0：REJECT。 |
| P1 | 重要但非灾难性质量 failure | 遗漏重要 preference、部分 reference resolution、重要 trade-off 漏失 | Capability-specific threshold/baseline；不得被总体平均掩盖。 |
| P2 | 优化性问题 | 文风、冗长、非关键 provenance/span | 不单独阻止 promotion。 |

Development 默认单次运行；Regression P1/P2 默认单次。

Regression P0 与用于 promotion 的 Challenge P0 默认执行 3 次重复运行。

P0 Semantic Stability Gate：同一 P0 case 的重复运行中任意一次出现 P0 failure，即该 candidate baseline 不得 promotion。

P0 是硬 Gate；P1 使用 capability-specific category metrics；P2 与 operational metrics 用于优化。

判定优先级：Machine-deterministic judgment > Human rubric review > LLM-as-Judge。V0 不允许 LLM-as-Judge 成为 P0 promotion Authority。

# 10. Candidate Screening 与 Early Elimination

真实评估按以下顺序执行：API Availability Smoke → Development Screening → P0 Early Elimination → Full Regression/Challenge Eval → P0 Semantic Stability Gate → P1 Review → Operational Comparison → Accepted Baseline Promotion。

Screening Set 建议约 20–25 cases：Parser 8–10、Patch 8–10、Explanation 5–6。

出现 Hard/Soft 反转、错误 collateral mutation、stale proposal 可应用、fabricated fact、UNKNOWN→Known、recommendation drift、capability/schema 边界被 injection 改写等 P0 时，可立即淘汰候选。

只有通过 correctness gate 的候选才比较 latency p50/p95、token、retry、malformed/schema-invalid、semantic-invalid、provider failure 与成本。

# 11. Accepted Baseline Identity 与 Lifecycle

Baseline lifecycle：CANDIDATE → EVAL_PASS → ACCEPTED_BASELINE → SUPERSEDED_BASELINE。

Accepted Baseline 不是“某个模型名”，而是 capability-specific configuration bundle。

| Baseline Identity 必含 | 说明 |
| --- | --- |
| Capability | Parser / Patch / Explanation |
| Provider + Model Identity | 以实施时实际 API 返回为准 |
| Thinking / Invocation Configuration | 显式记录 |
| PromptTemplateVersion | 语义变化形成新 candidate |
| OutputSchemaVersion | 变化后不得沿用旧 Eval evidence |
| AdapterVersion | 语义行为变化形成新 candidate |
| Retry / Deadline / Repair Config | 关键配置进入 baseline identity |
| Eval Evidence Reference | Regression / Challenge / operational report |

Prompt、Schema、Adapter 或关键 Config 发生语义相关变化时，即使 model ID 不变，也必须形成新的 Baseline Candidate。

# 12. Observability、Secret、Health 与 Privacy

API Key 仅通过 runtime typed config/secret injection；不得进入 Git、Prompt、Domain、日志、fixture、eval case。

Telemetry 可记录 invocation/execution/capability/model/prompt/schema/adapter/attempt/latency/token/validation/failure/stale metadata。

默认不记录完整用户消息、Prompt、Completion、Provider Raw。

Liveness / Readiness / External LLM Smoke 分离；普通 health endpoint 不实时调用付费模型。

真实 failure 转 Regression Case 必须 reproduce → sanitize → human review → versioned fixture/eval case。

# 13. Implementation Units

| Unit | Goal | 主要交付 | 真实 DeepSeek |
| --- | --- | --- | --- |
| M8-U1 | LLM Capability Contract & Structured Output | 三类 Port、Proposal/Draft、validation/failure/result contract | NO |
| M8-U2 | Runtime Prompt & Context Architecture | 三类 Prompt Family、Context Builder、version/minimal-context tests | NO |
| M8-U3 | Invocation Runtime & DeepSeek Adapter | DeepSeek client/adapter、config/secret、failure/retry/repair、telemetry、API availability smoke | YES — first smoke |
| M8-U4 | Real Parser + Patch Integration | Real Parser/Patch → validation → M3；Patch stale guard → M7 | YES |
| M8-U5 | Real Explanation + Fallback | EvidenceBundle → ExplanationDraft；faithfulness validation；deterministic fallback | YES |
| M8-U6 | Eval Dataset & Baseline Evaluation | 约 90 cases、runner、screening/full eval、baseline promotion evidence | YES — full eval |
| M8-U7 | Aggregate Integration & Exit Gate | Golden Scenarios、security/telemetry、M1–M7 regression、M8 aggregate gate | Smoke/Eval verification |

# 14. Unit Contracts 与 Exit Evidence

## M8-U1

Fake implementation 在新 Contract 下工作；Proposal/Draft 不越权；schema/semantic/ambiguity/failure types 可单测。

## M8-U2

三类 Prompt/Context 明确分离；minimal-context negative tests 能证明禁止数据未进入 context；runtime prompts versioned。

## M8-U3

真实 API authentication/model availability/minimal JSON completion 成功；failure metadata 可观测；普通 CI 仍完全离线。

## M8-U4

Real Parser/Patch 可走既有 M3/M7 生命周期；failure/stale 不 mutation；Hard/Soft、ambiguity、minimality 关键测试通过。

## M8-U5

Explanation 不创造事实、不改 Recommendation；timeout/invalid output 时 deterministic fallback；UNKNOWN 保留。

## M8-U6

Development/Regression/Challenge dataset + runner 完整；P0 stability gate 执行；形成 capability-specific Accepted Baseline 或明确 REJECT evidence。

## M8-U7

Fake/Real interchangeability、三条真实 integration chain、secret/minimal-context/telemetry、M1–M7 regression、M8-G aggregate gate 全部通过。

# 15. Required Test / Eval Matrix

| 层级 | M8 要求 |
| --- | --- |
| Unit / Contract Tests | Port/output schema、validation、ambiguity、failure taxonomy、context projection、fallback。 |
| Architecture Tests | Domain/Application 依赖方向保持；Adapter 不反向拥有 M6/M7 Authority。 |
| Regression Tests | M1–M7 既有 gates 不弱化；Fake LLM deterministic failure simulation。 |
| Scenario Tests | Real Parser→M3、Real Patch→M3→M7、Real Explanation→fallback；stale result guard。 |
| Real Smoke | 独立于普通 CI；authentication/model availability/minimal invocation/external health。 |
| Behavior Eval | Development / Regression / Challenge；P0/P1/P2；P0 3-run stability；baseline promotion evidence。 |
| Security Tests | minimal context、Secret absence、sensitive telemetry negative assertions。 |

# 16. Golden Scenario / Aggregate Exit Gate

M8-U7 必须消费 M8-G 已收口 Golden Scenarios / Aggregate Exit Gate。正式 Exit Gate 至少证明：

G1 — LLM Authority Boundary：PASS。

G2 — Capability Separation：PASS。

G3 — Structured Output + deterministic validation：PASS。

G4 — Ambiguity / insufficient-context preservation：PASS。

G5 — Prompt / Context minimality 与 trusted/untrusted separation：PASS。

G6 — Invocation identity / lineage / version metadata：PASS。

G7 — Retry / Repair / Deadline / Fallback boundary：PASS。

G8 — Patch stale-context guard：PASS。

G9 — Parser integration lifecycle：PASS。

G10 — Patch + M7 integration lifecycle：PASS。

G11 — Explanation evidence faithfulness + deterministic fallback：PASS。

G12 — Fake/Real interchangeability：PASS。

G13 — Secret / privacy / telemetry boundary：PASS。

G14 — Ordinary CI independent of real Cloud LLM：PASS。

G15 — Real Smoke separated from behavior Eval：PASS。

G16 — Accepted Baseline promotion evidence satisfies P0 stability gate：PASS。

G17 — M1–M7 regression / architecture gates remain Green：PASS。

# 17. Contract Amendment Triggers

真实 DeepSeek API 无法提供满足当前 Structured Output / validation seam 的可用调用路径。

真实模型行为迫使改变 Requirement/Patch 核心语义，而非仅调整 Prompt/Adapter。

真实 Provider SDK/transport 要求 Domain/Application 反向依赖厂商实现。

需要扩大 LLM context 到 Provider Raw / 全量 Snapshot 才能实现当前 Contract。

需要让 Explanation 改变 Recommendation 或让 Parser/Patch 绕过 M3 Authority 才能工作。

修复需要跨多个稳定 Contract 或明显超出当前 Unit Logical Change Boundary。

触发后必须停止当前 Unit，不得由 Codex 自行修改稳定 Contract。

# 18. M8 Completion Definition

M8 完成不以“成功调用过 DeepSeek API”为标准，也不以某次模型输出看起来合理为标准。M8 只有在 U1～U7 全部完成、Aggregate Exit Gate 通过、至少形成可审计的 capability-specific Accepted Baseline（或有明确的人类批准替代决策）、普通 CI 保持外部依赖独立、M1–M7 regression 未被弱化，并完成正式 Closure / DOCUMENT_AUTHORITY 更新后，才允许标记 CLOSED 并进入 M9。

# 19. Codex Prompt Governance

每个 Unit 单独制作一个 Codex Markdown Prompt；不一次性生成 U1～U7 全部执行 Prompt。

Prompt 属于 LOCAL-ONLY ARTIFACT，默认保存在 Repository 外，不提交 Git。

每份 Prompt 必须包含 Authority/Preconditions、Git Intake、Allowed/Forbidden Scope、Implementation Contract、Required Tests、Contract Amendment STOP、Git Completion、Final Report。

正常成功路径默认 commit + push + remote verification + clean tree；真实阻塞才返回 BLOCKED。

不得通过弱化测试、修改固定 expected semantics、扩大 allowlist 或跳过 gate 使任务变绿。

# 附录 A — M8 实施顺序

M8-U1 Contract → M8-U2 Prompt/Context → M8-U3 DeepSeek Adapter + Smoke → M8-U4 Parser/Patch → M8-U5 Explanation → M8-U6 Full Eval + Baseline Promotion → M8-U7 Aggregate Exit Gate → M8 Closure。

# 附录 B — 直接依据

《机票筛选 Agent · 第二阶段工程架构设计正式收口 · V0》

《机票筛选 Agent · 第三阶段实施与讨论大纲 · V0》

《机票筛选 Agent · 第三阶段 M6 阶段性收口总结 · V0.7》

《机票筛选 Agent · 第三阶段 M7 阶段性收口总结 · V0.3》

《机票筛选 Agent · 第三阶段 M8 阶段性收口总结 · V0.2》

《机票筛选 Agent · 第三阶段 M8 · DeepSeek 候选模型评估方案 · V0.1》

《机票筛选 Agent · Codex 提示词文档制作准则 · V1.1》